	UỶ BAN NHÂN DÂN

 TỈNH SƠN LA

Số: 2080/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Sơn La, ngày 31 tháng 8 năm 2007



 QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt đề cương và dự toán dự án: Rà soát - bổ sung - điều chỉnh 

quy hoạch nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn 

đến năm 2015 định hướng đến năm 2020 tỉnh Sơn La


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số: 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

 Căn cứ Nghị định số: 112/2006/NĐ-CP ngày 09/9/2006 về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 16/2005/NĐ-CP;
 Căn cứ Quyết định số: 281/2007/QĐ-BKH ngày 26 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành định mức chi phí, lập thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch ngành và quy hoạch các sản phẩm chủ yếu;
 Căn cứ Quyết định số: 422/QĐ-UB, ngày 13/3/2001 của UBND tỉnh Sơn La phê duyệt quy hoạch tổng thể về cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Sơn La đến năm 2010;
 Căn cứ Quyết định số: 2959/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2007;
Xét đề nghị của Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Sơn La tại Tờ trình số: 79/TTr-TTN ngày 13/8/2007;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số: 516/TTr-KHĐT ngày 22/8/2007,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề cương và dự toán dự án: Rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn đến năm 2015 tỉnh Sơn La, định hướng đến năm 2020 với những nội dung chính như sau:

I. ĐỀ CƯƠNG DỰ ÁN

1. Điều tra đánh giá hiện trạng và bổ sung các tài liệu
 - Điều tra và đánh giá thực trạng cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn toàn tỉnh đến năm 2006, trên cơ sở đó so sánh với quy hoạch cấp nước sạch - VSMTNT đến năm 2010 đã được UBND tỉnh phê duyệt, từ đó rút ra các mặt được và chưa được để đề xuất các bổ sung, điều chỉnh phù hợp.
- Điều tra bổ sung các tài liệu về tình hình kinh tế - xã hội: tình hình dân số và lao động, các chỉ tiêu về kinh tế đạt được, định hướng phát triển kinh tế đến năm 2010, 2015 của tỉnh. Tìm hiểu các thông tin có liên quan đến việc thực hiện Quy hoạch cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn như: tình hình phát triển thuỷ lợi, giao thông nông thôn, phát triển mạng lưới điện, phát triển rừng, chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, phát triển mạng lưới y tế, truyền thanh truyền hình, Bưu chính viễn thông, Giáo dục đào tạo... Quan hệ với các Ban quản lý dự án tái định cư thuỷ điện Sơn La ở tỉnh, ở huyện để nắm được quy hoạch các điểm tái định cư và vấn đề cấp nước sinh hoạt - VSMT nông thôn ở vùng tái định cư, từ đó đưa vào quy hoạch chung và có cơ chế phối hợp.

- Điều tra bổ sung tài nguyên nước, bao gồm: nước mặt, nước ngầm, xác định khả năng cung cấp của từng nguồn nước đối với từng vùng cụ thể.

2. Tính toán điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Sơn La đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020
- Bổ sung và điều chỉnh hiện trạng nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn.

- Bổ sung và điều chỉnh Quy hoạch nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn.

- Những giải pháp chủ yếu thực hiện.

3. Xây dựng bản thuyết minh báo cáo quy hoạch, với các nội dung chủ yếu như sau:

- Phần mở đầu.

- Phần 1: Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2001-2006.
- Phần 2: Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đến năm 2015.
- Phần 3: Xây dựng định hướng phát triển đến năm 2020.
- Kiến nghị và kết luận.
II. DỰ TOÁN

1. Tổng dự toán:  255.500.000 đồng (Hai trăm năm mươi lăm triệu, năm trăm nghìn đồng chẵn) (có dự toán chi tiết kèm theo).
2. Nguồn vốn:  Ngân sách nhà nước.
Điều 2. Chủ đầu tư (Trung tâm nước sạch VSMTNT Sơn La) có trách nhiệm tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số: 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án và đầu tư xây dựng công trình và các quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Xây dựng, Nông nghiệp & PTNT; Giám đốc Kho bạc tỉnh; Thủ trưởng các ngành đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận: 

- TT Tỉnh uỷ (b/c);

- TT HĐND, UBND tỉnh;

- Như Điều 3 (t/h);

- Lưu: VT, KTN, H.Châu 12b.
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KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Cầm Văn Chính


DỰ TOÁN CHI TIẾT QUY HOẠCH CẤP NƯỚC 
VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN ĐẾN NĂM 2015 
VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐẾN NĂM 2020 TỈNH SƠN LA

(Kèm theo Quyết định số 2080/QĐ-UBND 
ngày 31 tháng 8  năm 2007 của UBND  tỉnh Sơn La)

	STT
	Nội dung công việc
	Tỷ lệ (%)
	Kinh phí (1000đ)

	 
	Tổng số 
	110
	255.500

	1
	Thuế giá trị gia tăng
	10
	23.200

	2
	Tổng chi phí trước thuế 
	100
	232.300

	2.1
	Chi phí cho công việc chuẩn bị đề cương quy hoạch
	77
	178.500

	 
	Chi phí cho công việc chuẩn bị đề cương quy hoạch
	2
	5.000

	 
	Chi phí thu thập xử lý số liệu, dữ liệu ban đầu
	4
	10.000

	 
	Chi phí thu thập bổ sung về số liệu, tư liệu theo yêu cầu quy hoạch
	3
	7.000

	 
	Chi phí khảo sát thực tế
	15
	36.000

	 
	Chi phí thiết kế quy hoạch
	41
	95.000

	 
	Chi phí quản lý và điều hành
	11
	25.500

	2.2
	Chi phí số hoá và in ấn bản đồ
	23
	53.800

	 
	Chi phí số hoá các loại bản đồ
	21
	49.800

	 
	Chi phí in ấn các loại bản đồ
	2
	4.000


PAGE  

