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             Sơn La, ngày 12 tháng 7 năm 2024


NGHỊ QUYẾT
Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng 
Cửa khẩu chính Lóng Sập, tỉnh Sơn La thành Cửa khẩu Quốc tế 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ CHÍN
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;
Xét Tờ trình số 123/TTr-UBND ngày 28 ngày 6 tháng 2024; Báo cáo số 325/BC-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2024 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 822/BC-KTNS  ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng Cửa khẩu chính Lóng Sập tỉnh Sơn La thành Cửa khẩu Quốc tế, như sau:

1. Mục tiêu đầu tư sau điều chỉnh
Xây dựng khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lóng Sập trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch Cửa khẩu, trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ biên giới, hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ và hiện đại; sản phẩm du lịch đa dạng, phong phú; nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân, giao lưu, hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung, tỉnh Sơn La, tiểu vùng Tây Bắc Việt Nam và các tỉnh Bắc Lào nói riêng; Là phòng tuyến vững chắc bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, tạo hệ thống phòng thủ vững chắc về quốc phòng trong khu vực. 
2. Quy mô đầu tư sau điều chỉnh 
- San nền các lô đất trong đồ án quy hoạch, bao gồm: Quốc môn kết hợp Trạm kiểm soát liên hợp; Trạm kiểm tra cân, soi; Trạm kiểm dịch; Bãi kiểm hóa, kiểm dịch; Kho ngoại quan; Bãi sơ chế; Bãi hạ tải; Bến xe xuất cảnh; Bến xe nhập cảnh; Bãi xe xuất khẩu; Trạm biên phòng cửa khẩu; Trạm hải quan; Trạm y tế; Cây xanh và hạ tầng kỹ thuật. 

- Xây dựng hệ thống đường giao thông theo tiêu chuẩn đường đô thị TCVN 13592:2022 đường đô thị - yêu cầu thiết kế với quy mô chính như sau:

Chiều dài tuyến đường theo quy hoạch khoảng 1,1 km (điểm đầu, điểm cuối đảm bảo kết nối với đường QL43 hiện trạng); Tốc độ thiết kế Vtk = 30km/h; Chiều rộng nền đường Bn = 15,5m; Chiều rộng mặt đường Bm = 11,5m (đoạn từ nút giao Quốc môn về hướng Mộc Châu), Bm = 14m (đoạn từ nút giao Quốc môn hướng về mốc 255); chiều rộng hè phố Bh = 2m (đoạn từ nút giao Quốc môn về hướng Mộc Châu), Bh = 0,75m (đoạn từ nút giao Quốc môn hướng về mốc 255); Độ dốc dọc lớn nhất Imax = 8% (châm trước Icc = 10%); Bán kính đường cong nằm tối thiểu Rmin = 50m (châm trước Rcc = 30m).

- Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật (bao gồm: hè phố, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp nước, cấp điện, kè chắn đất và ốp mái,...).

3. Địa điểm thực hiện dự án sau điều chỉnh: Xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.
4. Thời gian, tiến độ thực hiện dự án sau điều chỉnh: Năm 2024 - 2025.
- Năm 2024: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và triển khai dự án.

- Năm 2025 Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

5. Dự kiến tổng mức đầu tư sau điều chỉnh: 83.000 triệu đồng.

6. Cơ cấu nguồn vốn sau điều chỉnh  
Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng số
	Trong đó:

	
	
	Nguồn ngân sách Trung ương
	Nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh

	Năm 2024 - 2025
	83.000
	79.258
	3.742

	Tổng cộng
	83.000
	79.258
	3.742


7. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo chủ trương đầu tư đã được phê duyệt.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khoá XV, kỳ họp thứ chín thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày thông qua, thay thế Nghị quyết số 279/NQ-HĐND ngày 12 tháng 5 năm 2021 của HĐND tỉnh về phê duyệt điều chỉnh chủ trương dự án Đầu tư xây dựng Cửa khẩu chính Lóng Sập tỉnh Sơn La thành cửa khẩu Quốc tế./.
	 
	CHỦ TỊCH

Nguyễn Thái Hưng
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