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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA


Số: 184/NQ-HĐND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 28 tháng 02 năm 2020


NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt chủ trương đầu tư Tiểu dự án cấp điện nông thôn                                        bằng nguồn năng lượng tái tạo tỉnh Sơn La


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 1740/QĐ-TTg ngày 13 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn, miền núi, hải đảo, giai đoạn 2016 - 2020; 

Căn cứ Công văn số 7529/BCT-ĐL ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Bộ Công thương về việc hướng dẫn thực hiện đầu tư các dự án thuộc Chương trình Điện nông thôn theo Quyết định số 1740/QĐ-TTg  ngày 13 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn, miền núi, hải đảo, giai đoạn 2016 - 2020; 

Căn cứ Công văn số 996/BCT-ĐL ngày 17 tháng 02 năm 2020 về việc thoả thuận bổ sung danh mục, quy mô dự án cấp điện nông thôn tỉnh Sơn La;

Xét Tờ trình số 35/TTr-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2020 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 1142/BC-KTNS ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh và thảo luận tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư Tiểu dự án cấp điện nông thôn từ nguồn năng lượng tái tạo tỉnh Sơn La, với những nội dung sau: 

1. Mục tiêu đầu tư

Cấp điện bằng nguồn năng lượng tái tạo cho các hộ dân ở những địa bàn không thể đấu nối với lưới điện quốc gia, cải thiện điều kiện sống, nâng cao vật chất và tinh thần của đồng bào, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tể - xã hội, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Sơn La.

2. Phạm vi, địa điểm: Tại 202 bản, thuộc 55 xã, 11 huyện trên địa bàn tỉnh Sơn La.

3. Quy mô đầu tư: Cấp điện cho khoảng 1.000 hộ dân, tại 202 bản, thuộc 55 xã, 11 huyện trên địa bàn tỉnh Sơn La.

- Đầu tư xây dựng hệ thống pin năng lượng mặt trời với công suất trung bình 0,5 kW/hộ.

- Các nội dung xây dựng công trình: Xây dựng hệ thống phát điện, tích điện sử dụng năng lượng mặt trời để cấp điện cho các hộ dân, các thiết bị lắp đặt đảm bảo phù hợp với công xuất dự kiến lắp đặt, đáp ứng nhu cầu cơ bản về điện cho các hộ dân như thắp sáng, tivi, quạt điện.
4. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 119 tỷ đồng.

5. Cơ cấu nguồn vốn

- Nguồn vốn ODA viện trợ không hoàn lại của Liên minh Châu Âu (EU) Quyết định số 1740/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: 101,150 tỷ đồng.
- Nguồn ngân sách tỉnh đối ứng: 17,850 tỷ đồng

6. Thời gian: 2020 - 2023.

7. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng số
	NS Trung ương
	Ngân sách địa phương

	Năm 2020 
	1.000
	
	1.000

	Năm 2021
	36.000
	30.000
	6.000

	Năm 2022
	36.000
	30.000
	6.000

	Năm 2023
	46.000
	41.150
	4.850

	Tổng cộng
	119.000
	101.150
	17.850


8. Giải pháp thực hiện: UBND tỉnh chỉ đạo Sở Công thương

- Thu thập, hoàn thiện số liệu về điều kiện thời tiết, khí hậu, bức xạ mặt trời khu vực triển khai dự án làm căn cứ tính toán, thiết kế.

- Tính toán, thiết kế tối ưu với hệ thống lai ghép thông minh để cung cấp điện cho nhân dân đảm bảo an toàn, vận hành thường xuyên, liên tục.

- Nghiên cứu, ứng dụng hệ thống tự động hóa phục vụ công tác quản lý, giám sát và vận hành thiết bị.

- Nghiên cứu quy định đơn vị tiếp nhận, quản lý vận hành và khai thác theo quy định hiện hành đảm bảo hiệu quả, tránh lãng phí vốn đầu tư.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết, đảm bảo thực hiện quy trình các bước tiếp theo theo Quyết định số 1740/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Công thương tại Văn bản số 7529/BCT-ĐL ngày 08 tháng 10 năm 2019. Trên cơ sở hồ sơ dự án được phê duyệt, trình cấp có thẩm quyền giao kế hoạch vốn thực hiện năm 2020 và chuyển tiếp dự án sang kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu và các vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa XIV, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 28 tháng 02 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

	Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;

- Văn phòng: Quốc hội , Chủ tịch nước, Chính phủ;

- Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH;

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Công Thương;

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;

- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;

- Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND; UBMTTQ các huyện, thành phố;

- Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn;

- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;

- Các Trung tâm: Thông tin; LTLS tỉnh;

- Lưu: VT, KTNS, (150b).
	CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Nguyễn Thái Hưng
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