PAGE  

	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA

Số: 179/NQ-HĐND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 28 tháng 02 năm 2020


NGHỊ QUYẾT

Thông qua chủ trương đầu tư  dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường nối                  Quốc lộ 37 (huyện Bắc Yên) với Quốc lộ 279D (huyện Mường La), tỉnh Sơn La


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; 

Xét Tờ trình số 32/TTr-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2020 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 1142/BC-KTNS ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và thảo luận tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường nối Quốc lộ 37 (huyện Bắc Yên) với quốc lộ 279D (huyện Mường La), tỉnh Sơn La như sau: 

1. Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường nối Quốc lộ 37 (huyện Bắc Yên) với quốc lộ 279D (huyện Mường La), tỉnh Sơn La. 

2. Mục tiêu đầu tư

Nhằm hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ về đường đến trung tâm xã cho 05 xã (gồm 02 xã: Chim Vàn, Pắc Ngà thuộc huyện Bắc Yên và 03 xã: Chiềng Công, Chiềng Ân, Chiềng Hoa thuộc huyện Mường La); hình thành tuyến đường dọc Sông Đà, kết nối giao thông liên tỉnh với tỉnh Hòa Bình qua thủy điện Sơn La với tỉnh Yên Bái, Lai Châu để phá thế độc đạo về giao thông trên tuyến Quốc lộ 6, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa  - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh cho khu vực. 

3. Địa điểm: Huyện Bắc Yên, huyện Mường La.

4. Quy mô đầu tư

4.1. Phạm vi, địa điểm

- Điểm đầu: Km 0 giao với Km 417 (đường QL.37) tại xã Phiêng Ban, huyện Bắc Yên.

- Điểm trung gian: Các xã Chim Vàn, Pắc Ngà (huyện Bắc Yên); xã Chiềng Hoa, Chiềng San (huyện Mường La).

- Điểm cuối: Km 81 + 200 giao với Km 70 + 655 m (đường QL.279D) tại thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.
- Tổng chiều dài tuyến khoảng: 81,2 km.

4.2. Quy mô xây dựng
Cải tạo, nâng cấp tuyến đường đạt tiêu chuẩn cấp IV miền núi (TCVN4054-05) có châm chước, cụ thể như sau: 
- Tốc độ tính toán Vtk= 40 Km/h (châm chước Vcc= 30 Km/h); Bán kính đường cong nằm: Rmin= 60 m (châm chước Rcc= 30m); Độ dốc dọc tối đa: Imax= 8% (châm chước Icc= 10%).
- Bề rộng nền đường: Bn= 7,5m + W;  Bề rộng mặt đường: Bm= 5,5m + W;  Bề rộng lề đường: Blề= 2x1,0 m.
- Các công trình trên tuyến: Xây dựng đồng bộ với tuyến đường.
5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: Khoảng 1.498.000 triệu đồng.

6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách Trung ương (trong đó đã giao kế hoạch năm 2020 số vốn 10.000 triệu đồng).
7. Thời gian: 2020 - 2025.

8. Giải pháp thực hiện

UBND tỉnh kiến nghị với Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương xem xét, cân đối nguồn vốn hỗ trợ thực hiện dự án có ý nghĩa quan trọng tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh từ các nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, dự phòng ngân sách Trung ương hàng năm và các nguồn vốn ngân sách Trung ương khác theo Công văn số 8472/BKHĐT-TH ngày 13 tháng 11 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu và các vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa XIV, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 28 tháng 02 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.
	Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;

- Văn phòng: Quốc hội , Chủ tịch nước, Chính phủ;

- Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH;

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giao thông Vận Tải;

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;

- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;

- Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND; UBMTTQ các huyện, thành phố;

- Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn;

- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;

- Các Trung tâm: Thông tin; LTLS tỉnh;

- Lưu: VT, KTNS, (150b).
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Nguyễn Thái Hưng
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