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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA


Số: 181/NQ-HĐND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 28 tháng 02 năm 2020


NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án khắc phục thiệt hại mưa lũ

đường giao thông đến trung tâm xã bảo vệ dân cư 14 bản

xã Bắc Phong và xã Đá Đỏ huyện Phù Yên

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;   

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ- CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; 

Xét Tờ trình số 34/TTr-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2020 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 1142/BC-KTNS ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và thảo luận tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1.  Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án khắc phục thiệt hại mưa lũ đường giao thông đến trung tâm xã bảo vệ dân cư 14 bản xã Bắc Phong và xã Đá Đỏ huyện Phù Yên, như sau:
1. Tên dự án

Khắc phục thiệt hại mưa lũ đường giao thông đến trung tâm xã bảo vệ dân cư 14 bản xã Bắc Phong và xã Đá Đỏ huyện Phù Yên.

2. Mục tiêu đầu tư

Đầu tư sửa chữa và xây dựng các hạng mục công trình để khắc phục những thiệt hại do mưa lũ gây ra đối với tuyến đường giao thông đến trung tâm xã và bảo vệ khu dân cư của xã Bắc Phong và Đá Đỏ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La nhằm đảm bảo giao thông đi lại được an toàn, thuận lợi trong quá trình giao thương, chống bị chia cắt để cung ứng lương thực, thực phẩm cho người dân, đảm bảo an toàn tính mạng con người, kịp thời ổn định đời sống và sản xuất cho người dân vùng bị ảnh hưởng thiên tai, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, củng cố quốc phòng an ninh cho khu vực.
3. Địa điểm: Huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

4. Quy mô đầu tư

a) Phạm vi, địa điểm 
- Điểm đầu tuyến: Giao với đường Quốc lộ 43 tại Km 26 + 800.

- Điểm trung gian: Trung tâm xã Bắc Phong.

- Điểm cuối tuyến: Trung tâm xã Đá Đỏ.

Tổng chiều dài tuyến 41 Km. 

b) Quy mô xây dựng 

Giữ nguyên quy mô tuyến đường cũ (GTNT loại A), chỉ khắc phục, sửa chữa những hư hỏng, gia cố một số hạng mục trên tuyến đường giao thông, xây dựng kè chống sạt lở nền đường và khu vực dân cư như:

- Sửa chữa cục bộ những đoạn kết cấu mặt đường bị hư hỏng: Bong bật, rạn nứt lớn và sâu được thiết kế tăng cường lớp kết cấu mặt đường.

- Những đoạn mặt đường cũ mà kết cấu móng mặt đường bị đẩy trồi, nền đường bị sình lún cao su tiến hành đào bỏ kết cấu cũ và được thiết kế hoàn trả lại bằng kết cấu mặt đường mới.

- Tại những đoạn bị sạt lở nền đường, ngập nước, lượng nước chảy về lớn thiết kế gia cố bằng BTXM.

- Tại những vị trí sạt lở ta luy âm, ta luy dương: Hót sụt, bạt mái giảm tải kết hợp với gia cố mái bằng kè rọ thép, đá xây hoặc bê tông xi măng. 

- Rãnh dọc: Tại những vị trí rãnh dọc đã được gia cố bị đất vùi lấp tiến hành nạo vét để đảm bảo thoát nước; bổ sung gia cố rãnh dọc tại những vị trí có độ dốc dọc lớn, địa chất rễ bị xói lở, những đoạn tập trung đông dân cư.

- Các công trình thoát nước trên tuyến bị vùi lấp tiến hành nạo vét khơi thông; sửa chữa các hư hỏng để đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác.

- Bổ sung hệ thống an toàn giao thông trên toàn tuyến. 

- Tại những vị trí ta luy giáp nhà dân có nguy cơ sạt lở thiết kế kè bê tông xi măng hoặc đá xây để giữ ổn định, đảm bảo an toàn cho người dân.

- Bổ sung công trình thoát nước tại những vị trí cần thiết.
5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 22.000 triệu đồng.

6. Cơ cấu nguồn vốn 

- Ngân sách Trung ương hỗ trợ (theo Công văn số 8472/BKHĐT-TH ngày 13 tháng 11 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư): 20.000 triệu đồng. 

- Ngân sách huyện Phù Yên: 2.000 triệu đồng.

7. Thời gian thực hiện: 2020 - 2021.

8. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng cộng
	Ngân sách Trung ương
	Ngân sách huyện
	Ghi chú

	Năm 2020
	20.000
	20.000
	
	

	Năm 2021
	2.000
	
	2.000
	

	Tổng cộng
	22.000
	20.000
	2.000
	


9. Giải pháp thực hiện

Trong quá trình khảo sát, lập dự án cần cụ thể hóa các giải pháp về bảo vệ môi trường để triển khai thực hiện.
Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu và các vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa XIV, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 28 tháng 02 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

	Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;

- Văn phòng: Quốc hội , Chủ tịch nước, Chính phủ;

- Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH;

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giao thông Vận Tải;

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;

- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;

- Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND; UBMTTQ các huyện, thành phố;

- Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn;

- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;

- Các Trung tâm: Thông tin; LTLS tỉnh;

- Lưu: VT, KTNS, (150b).
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Nguyễn Thái Hưng
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