	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA


Số: 51/NQ-HĐND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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NGHỊ QUYẾT

Về đầu tư xây dựng Trụ sở HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh
 và một số ngành, đoàn thể tỉnh theo hình thức đối tác công tư (PPP)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 4
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2014; 

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư; 

Căn cứ Công văn số 2290/TTg-KTN ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc đồng ý chủ trương di chuyển trụ sở ra khỏi khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La; 

Căn cứ Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính Phủ về tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
Căn cứ Nghị quyết số 129/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2015 của HĐND tỉnh Sơn La về việc thông qua đề án di chuyển, xây dựng mới trụ sở làm việc các cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La;
Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 334/TTr-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2017; Báo cáo thẩm tra số 300/BC-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Đầu tư xây dựng Trụ sở HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh và một số ngành, đoàn thể tỉnh theo hình thức đối tác công tư (PPP) với những nội dung chủ yếu sau:

I. Mục tiêu

1. Di chuyển Trụ sở HĐND và UBND tỉnh ra khỏi khu di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La, đảm bảo cho việc tôn tạo, bảo vệ và gìn giữ Khu di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La.  

2. Đầu tư xây dựng mới Trụ sở làm việc các cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La nhằm đáp ứng yêu cầu về công năng làm việc của từng cơ quan, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý điều hành, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, các tổ chức đến liên hệ công tác.

3. Hình thành khu công trình hợp khối, kết cấu bền vững, có kiểu dáng kiến trúc đẹp, hiện đại, phù hợp với không gian đô thị trung tâm của tỉnh. Tạo điểm nhấn kiến trúc cảnh quan đô thị, góp phần hoàn thiện các tiêu chí đưa thành phố Sơn La lên đô thị loại II.

4. Đảm bảo tiết kiệm chi phí, tiết kiệm đất đai. Huy động tối đa các nguồn lực và thực hiện xã hội hoá để đầu tư xây dựng công trình.

5. Xây dựng Trụ sở HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và một số ngành, đoàn thể tỉnh theo hình thức đối tác công tư (PPP) đảm bảo huy động được nguồn lực từ khu vực tư nhân, tạo nguồn vốn cho đầu tư phát triển, giảm bớt gánh nặng ngân sách, khai thác lợi thế, kinh nghiệm quản lý vận hành và sử dụng hiệu quả năng lực tài chính của khu vực tư nhân. Các cơ quan nhà nước có trụ sở làm việc tập trung, thúc đẩy quá trình cải cách kinh tế, cải cách hành chính công; tạo tiền đề trong việc đổi mới phát triển kinh tế - xã hội.

II. Một số nội dung cụ thể

1. Địa điểm xây dựng: Lô số 01 và lô số 02 Khu đô thị mới gắn với dự án Thoát lũ suối Nậm La thuộc phường Tô Hiệu, phường Chiềng Cơi, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

2. Phương án đầu tư:

Triển khai đầu tư  xây dựng trụ sở HĐND, UBND, UBMTQVN tỉnh và một số ngành, đoàn thể tỉnh theo hình thức đối tác công tư (PPP), trong đó:
2.1. Giai đoạn 1: Đầu tư xây dựng khối nhà làm việc để di chuyển Trụ sở HĐND, UBND, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và một số sở, ban, ngành của tỉnh ra khỏi Khu di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng: Xây dựng – Thuê dịch vụ - Chuyển giao (BLT).

a) Quy mô: Xây dựng khối nhà trung tâm gồm đơn nguyên 9 tầng và 2 đơn nguyên 6 tầng; diện tích sàn: 28.049m2.
b) Khái toán tổng mức đầu tư: 358.343 triệu đồng.

c) Nguồn vốn đầu tư:

- Vốn xây dựng trụ sở : Vốn của Nhà đầu tư được lựa chọn.

- Vốn chi trả dịch vụ BLT: Cân đối từ nguồn Ngân sách tỉnh trong Kế hoạch đầu tư trung hạn.
d) Thời gian xây dựng: Năm 2017 - 2019.

đ) Thời gian thuê hợp đồng BLT: 15 năm (Từ năm 2019 - 2033).

2.2. Giai đoạn 2: Xây dựng hai hạng mục còn lại gồm 2 khối nhà 5 tầng (Trụ sở các sở, ban, ngành còn lại; trụ sở UBMTTQ và các đoàn thể) để thực hiện mục tiêu đẩy mạnh cải cách hành chính, công chức, công vụ; nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập theo tinh thần Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ.
a) Quy mô: Gồm 2 đơn nguyên 5 tầng. diện tích sàn: 19.112m2, mỗi đơn nguyên diện tích sàn: 9.556m2.

b) Khái toán tổng mức đầu tư: 280.394 triệu đồng.

c) Loại hợp đồng: Căn cứ kết quả rà soát, tính toán nguồn vốn từ khai thác quỹ nhà, đất do xử lý sắp xếp lại, đáp ứng tối thiểu 50% tổng vốn đầu tư, giao UBND tỉnh đề xuất cụ thể loại hợp đồng bảo đảm phù hợp thực tiễn và theo quy định của Nhà nước, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh cho chủ trương trước khi tổ chức thực hiện.
d) Thời gian xây dựng dự kiến: Năm 2017 - 2020.

Điều 2. Tổ chức thực hiện 
1. UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, tổ đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khoá XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua./.
	Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;

- VP Quốc hội, VP Chính phủ, VP Chủ tịch nước;

- Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch, 
  Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ;

- Ban Công tác đại biểu của UBTVQH;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;

- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh;

- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;

- Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND thành phố;

- VP Tỉnh ủy, VP HĐND tỉnh, VP UBND tỉnh; 
- Trung tâm Thông tin, TTLT tỉnh;

- Lưu: VT.
	CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Hoàng Văn Chất
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