	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

Số: 826/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn La, ngày 07 tháng 5 năm 2024 



QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Chương trình phát triển đô thị                                                                              thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu đến năm 2030

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị 30/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009; Luật Quy hoạch 21/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017; Luật 35/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch;
Căn cứ Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24 tháng 01 năm 2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; 
Căn cứ Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị; Nghị quyết số 26/2022/ UBTVQH15 ngày 21 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị;
Căn cứ Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị; Nghị định số 35/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 06/2023/TT-BXD ngày 08 tháng 9 năm 2023 hướng dẫn một số nội dung về chương trình phát triển đô thị;
Căn cứ Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
Căn cứ Quyết định số 383/QĐ-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2024 của UBND tỉnh phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Sơn La đến năm 2030;
Căn cứ Quyết định số 1005/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2023 của UBND tỉnh phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2035;
Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 106/TTr-SXD ngày 11 tháng 4 năm 2024, Báo cáo thẩm định số 189/BC-SXD ngày 11 tháng 4 năm 2024 và Báo cáo số 238/BC-SXD ngày 04 tháng 5 năm 2024; UBND huyện Thuận Châu tại Tờ trình số 143/TTr-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2024 và Báo cáo số 285/BC-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2024; Kết quả biểu quyết của Thành viên UBND tỉnh tại Báo cáo số 106/TB-VPUB ngày 24 tháng 4 năm 2024.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu đến năm 2030 (sau đây gọi là Chương trình) với những nội dung chính như sau:
[bookmark: _Toc152770890]1. Tên Chương trình
Chương trình phát triển đô thị thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu đến năm 2030.
2. Quan điểm, mục tiêu phát triển
2.1. Quan điểm
- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong phát triển đô thị; thống nhất nhận thức và hành động trong quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị theo hướng đô thị xanh, văn minh, giàu bản sắc, trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
- Phát triển đô thị thị trấn Thuận Châu phù hợp với định hướng quy hoạch hệ thống đô thị trong Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Chương trình phát triển đô thị tỉnh Sơn La đến năm 2030 và Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Thuận Châu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhằm khai thác tối đa các động lực phát triển, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.
- Kết hợp hài hòa giữa quá trình đô thị hóa, phát triển đô thị với công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới và phát triển xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; kết hợp đồng bộ, hài hòa giữa cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị với phát triển đô thị mới, bảo đảm kiến trúc đô thị hiện đại, giàu bản sắc, các yếu tố văn hóa đặc trưng được giữ gìn và phát huy; phát triển mạnh mẽ liên kết vùng.
- Phát triển đô thị theo hướng đô thị xanh, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai và dịch bệnh.
- Từng bước đầu tư xây dựng, nâng cao chất lượng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, ưu tiên các khu vực còn thiếu/yếu, đặc biệt các khu vực tồn tại những vấn đề nóng, bức xúc của người dân; ưu tiên các khu vực phát triển đô thị có vị trí chiến lược, có vai trò thúc đẩy sự phát triển và nâng cao chất lượng đô thị thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu. Tạo sự liên kết giữa các lĩnh vực; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đất đai, tiết kiệm năng lượng bảo vệ tốt môi trường, giữ gìn cân bằng sinh thái; xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật phù hợp với điều kiện của đô thị miền núi theo yêu cầu khai thác, sử dụng và chương trình phát triển đô thị; kết hợp chặt chẽ với việc bảo đảm an ninh, quốc phòng và an toàn xã hội.
2.2. Mục tiêu
[bookmark: _Toc152770894]- Đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng đô thị hóa. Kết cấu hạ tầng của đô thị, nhất là hạ tầng kỹ thuật khung và hạ tầng xã hội thiết yếu được xây dựng và phát triển đồng bộ, hiện đại.
- Quy hoạch, xây dựng và phát triển đô thị thị trấn Thuận Châu (phạm vi mở rộng theo quy hoạch) bám sát theo định hướng phương án sát nhập điều chỉnh địa giới hành chính đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhất trí chủ trương; đảm bảo phù hợp với định hướng Quy hoạch tỉnh, Chương trình phát triển đô thị tỉnh và các quy hoạch, chương trình, đề án, quy hoạch khác có liên quan.
- Xây dựng thị trấn Thuận Châu thành đô thị trung tâm; là động lực tăng trưởng kinh tế vùng dọc Quốc lộ 6 của tỉnh. Quy hoạch, xây dựng và phát triển đô thị thị trấn Thuận Châu (phạm vi mở rộng theo quy hoạch) đáp ứng các tiêu chí, tiêu chuẩn phân loại đô thị loại V (đến năm 2025) và hoàn thiện, nâng cao các tiêu chí phân loại đô thị, phấn đấu đạt tiêu chí của đô thị loại IV (đến năm 2030), phù hợp với điều kiện thực tế cũng như định hướng phát triển lâu dài trong tương lai.
- Cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu đến năm 2035; các chỉ tiêu phát triển đô thị thị trấn Thuân Châu theo tiêu chuẩn đô thị loại V cần đạt được cho giai đoạn đến năm đến năm 2025, đô thị loại IV đến năm 2030 và hàng năm phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội.
3. Phạm vi nghiên cứu, quy mô
Theo phạm vi đồ án Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu đến năm 2035 đã được UBND tỉnh Sơn La phê duyệt tại Quyết định số 1005/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2023, với quy mô khoảng 1.820 ha, bao gồm toàn bộ địa giới hành chính hiện tại và phần diện tích mở rộng tại xã Chiềng Ly và xã Phổng Lăng.
4. Các chỉ tiêu chủ yếu phát triển đô thị
	STT
	Chỉ tiêu phát triển đô thị
	Đơn vị
	Hiện trạng
	Kế hoạch

	
	
	
	
	Năm 2024
	Đến 2025
	Đến 2030

	[bookmark: _Toc152770895]I
	Nhóm tiêu chuẩn về dân số

	1
	Dân số toàn đô thị
	Người
	13.229
	14.706
	15.132
	17.803

	II
	Nhóm tiêu chuẩn về mật độ dân số
	
	
	
	
	

	1
	Mật độ dân số toàn đô thị
	Người/km2
	1.131
	1.257
	1.294
	1.522

	2
	Mật độ dân số trên diện tích đất xây dựng đô thị
	Người/km2
	3.106
	3.453
	3.553
	4.180

	III
	Nhóm tiêu chuẩn tỷ lệ lao động phi nông nghiệp

	1
	Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp
	%
	57,7
	62
	68
	90

	IV
	Nhóm tiêu chuẩn về nhà ở

	1
	[bookmark: _Toc156812547]Diện tích sàn nhà ở bình quân
	M2/người
	29,25
	33
	38
	46

	V
	Nhóm tiêu chuẩn về công trình công cộng

	1
	[bookmark: _Toc156812562]Cơ sở y tế (TT y tế chuyên sâu; bệnh viện đa khoa - chuyên khoa các cấp)
	Giường/ 10.000 dân
	33,14
	35
	36
	45

	VI
	Nhóm tiêu chuẩn về giao thông

	1
	Mật độ đường giao thông đô thị (tính đến đường có chiều rộng phần xe chạy ≥ 7,0m)
	Km/Km2
	5,12
	5,7
	6,75
	8,12

	2
	Tỷ lệ đất giao thông đô thị so với đất xây dựng trong khu vực đô thị
	%
	6,53
	7,84
	9,4
	13,32

	VII
	Nhóm tiêu chuẩn về cấp điện và chiếu sáng công cộng

	1
	Chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt
	Kwh/ người/năm
	950
	960
	970
	1000

	2
	[bookmark: _Toc156812623]Tỷ lệ ngõ hẻm được chiếu sáng
	%
	70
	75
	80
	100

	VIII
	Nhóm tiêu chuẩn về cấp nước

	1
	Tỷ lệ dân số đô thị được cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung và được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh
	%
	75,3
	80
	85
	97

	IX
	Nhóm tiêu chuẩn về viễn thông

	1
	Số thuê bao băng rộng di động trên 100 dân
	Thuê bao /100 dân
	80
	82
	85
	95

	2
	Tỷ lệ hộ gia đình có kết nối cáp quang
	%
	95
	96
	97
	100

	3
	Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình
	%
	60
	65
	70
	90

	X
	Nhóm tiêu chuẩn về thu gom, xử lý nước thải, chất thải

	1
	Tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật
	%
	0
	10
	20
	60

	2
	Nhà tang lễ
	Cơ sở
	0
	0
	0
	1

	XI
	Nhóm tiêu chuẩn cây xanh đô thị

	1
	Đất cây xanh công cộng khu vực nội thành, nội thị  (m2/người)
	M2/người
	6,58
	7
	8
	10

	XII
	Nhóm tiêu chuẩn về kiến trúc, cảnh quan đô thị

	1
	Tỷ lệ tuyến phố văn minh đô thị tính trên tổng số trục phố chính
	%
	30
	35
	40
	60

	2
	[bookmark: _GoBack]Số lượng dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị, cải tạo môi trường đô thị ứng phó biến đổi khí hậu đã có chủ trương đầu tư hoặc đã và đang triển khai thực hiện 
	Dự án
	01
	01
	01
	03

	XIII
	Nhóm tiêu chuẩn cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế xã hội

	1
	[bookmark: _Toc160636559][bookmark: _Toc161066964][bookmark: _Toc161133638]Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều
	%
	4,5
	4,2
	4,0
	2,0


[bookmark: _Toc152770898]5. Chương trình phát triển cơ sở hạ tầng ưu tiên và kiến trúc cảnh quan
[bookmark: _Toc153294337][bookmark: _Toc161133681]5.1. Giai đoạn đến năm 2025
[bookmark: _Toc153294338][bookmark: _Toc161133682]- Lập Chương trình phát triển đô thị; Đề án phân loại đô thị. 
- Lập Đề án điều chỉnh địa giới hành chính thị trấn. 
- Chỉnh trang đô thị:
+ Giao thông: Cải tạo, nâng cấp mở rộng, đầu tư xây dựng mới các tuyến đường giao thông chính liên khu vực, đường khu vực, có tính kết nối theo quy hoạch được duyệt;
+ Điện: Di chuyển đường dây 110kV, 35kV trong khu vực quy hoạch mở rộng thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu và nâng cấp, cải tạo các trạm biến áp và đường dây 35/0,4Kv hiện hữu để đáp ứng nhu cầu sử dụng;
+ Thuỷ lợi: thực hiện dự án Kè suối Muội; Cải tạo, nâng cấp hệ thống cấp, thoát nước thị trấn giai đoạn đầu; cải tạo nâng cấp hệ thống thoát nước mưa giai đoạn đầu; xây dựng hệ thống thu gom xử lý nước thải trung tâm thị trấn.
- Rác thải: Xây dựng khu chôn lấp và xử lý rác thải giai đoạn II.
- Hạ tầng xã hội: Chỉnh trang đô thị và xây dựng các khu dân cư hiện hữu, khu dân cư mới; nâng cấp, cải tạo mở rộng, đầu tư xây dựng mới các nhà văn hóa cho các tiểu khu, các bản thuộc phần mở rộng. 
- Di tích: Triển khai dự án Kỳ đài Thuận Châu.
5.2. Giai đoạn đến năm 2030
- Giao thông: mở rộng QL6 kết nối thị trấn; xây dựng mới đường phố trong khu vực trung tâm thị trấn và các khu ở đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị; xây dựng đầu mối hạ tầng kỹ thuật.
- Hạ tầng xã hội: Xây dựng sân vận động Huyện; xây dựng Nhà thi đấu đa năng; xây dựng mới trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND thị trấn, trụ sở các cơ quan; xây dựng nâng cấp bệnh viện Huyện; xây dựng nâng cấp các trường PTTH, THCS, Tiểu học; xây dựng giai đoạn 1 khu dân cư mới phía Tây Bắc.
- Cảnh quan môi trường: xây dựng quảng trường, công viên trung tâm huyện theo quy hoạch; xây dựng công viên chuyên đề.
- Hạ tầng kỹ thuật: triển khai xây dựng các dự án cấp điện, cấp thoát nước, hệ thống phòng cháy, chữa cháy, điện chiếu sáng.
- Công nghiệp: triển khai đầu tư xây dựng kho tàng nhà xưởng.
- Di tích: Bảo tồn tôn tạo Khu di tích lịch sử. 
6. Khu vực phát triển đô thị
[bookmark: _Toc160636573][bookmark: _Toc161133652]Theo Đồ án Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu đến năm 2035 đã được UBND tỉnh Sơn La phê duyệt tại Quyết định số 1005/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2023 (quy mô 1.820 ha trong đó khu vực hiện hữu là 91,7 ha khu vực phát triển mới là 1.728,3 ha). Diện tích đất dành cho phát triển đô thị đến năm 2030 khoảng 425,9 ha.
	TT
	Tên khu vực
	Quy mô (ha)
	Giai đoạn

	1
	Khu vực số 1: Khu vực thị trấn hiện hữu
	179,69ha
	Đến năm 2030

	2
	Khu vực số 2: Khu vực thị trấn mở rộng
	258,43ha
	2026 - 2030

	6
	Khu vực số 3: Các khu vực khác nằm trong quy hoạch chung đô thị
	1.381,93ha
	2026 - 2030


6.1. Khu vực 1 - Khu vực thị trấn hiện hữu
Bao gồm toàn bộ thị trấn Thuận Châu hiện nay và các bản Pán, bản Đông, bản Chiềng Ly, bản Huông, bản Nà Lĩnh, xã Chiềng Ly. Đây là khu vực đã ổn định dân cư với các kế hoạch dự án. Các định hướng phát triển không gian gồm:
- Cập nhật và đồng bộ các quy hoạch chi tiết đã và đang triển khai, bổ sung các khu vực chưa có quy hoạch chi tiết làm cơ sở chỉnh trang đô thị.
- Cải tạo chỉnh trang các tuyến phố, các không gian tuyến phố.
- Bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên, hạn chế tác động khai thác mở rộng đất.
- Ổn định các khu dân cư, hoàn thiện hạ tầng đáp ứng cho nhu cầu phát triển thương mại - dịch vụ.
6.2. Khu vực 2 - Khu vực thị trấn mở rộng
Là khu vực mở rộng đô thị về phía Tây Bắc bao gồm các khu dân cư của xã Phổng Lăng (bản Thái Cóng, bản Dửn, bản Còng, bản Bỉa) và xã Chiềng Ly (bản Bó Tảu, bản Ta Ngần, bản Nà Cài, bản Bó Lanh), Khu vực có diện tích khoảng 258,43 ha. Định hướng phát triển không gian khu vực gồm:
- Lập quy hoạch phân khu đô thị và quy hoạch chi tiết các khu vực đô thị.
- Xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ.
- Xây dựng trung tâm mới của thị trấn bao gồm các công trình hành chính - văn hóa thể thao, y tế và thương mại dịch vụ...
- Trong trung tâm mới bố trí các công trình quảng trường đô thị, thương nghiệp, ngân hàng, dịch vụ, bến xe và một số cơ quan Huyện và thị trấn.
- Phát triển đồng bộ với nâng cấp cải tạo suối Muội, tạo lập cảnh quan ven suối, khu vực sẽ là nơi tập trung dân cư mới của thị trấn với các kế hoạch triển khai các dự án.
- Phát triển đồng bộ cho các khu ở mới và đồng bộ hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật cho khu dân cư hiện hữu.
6.3. Khu vực 3 - Các khu vực khác nằm trong quy hoạch chung đô thị
Khu vực ngoài đô thị trung tâm chủ yếu là đất nông lâm nghiệp có diện tích khoảng 1.381,93 ha. Các định hướng phát triển trong khu vực gồm:
- Tiếp tục đầu tư xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, hướng tới đô thị hóa trong tương lai.
- Tập trung làm tốt quy hoạch nông thôn, hướng đến phát triển đô thị, khớp nối tốt giữa hạ tầng nông thôn mới hiện tại và đô thị trong tương lai, với tầm nhìn xa, bảo đảm hạ tầng nông thôn mới sau khi xây dựng xong trở thành cơ sở phục vụ cho đô thị hóa có chức năng điều hòa, hướng tới phát triển đô thị xanh, nông thôn mới kiểu mẫu.
- Quản lý xây dựng trên địa bàn theo quy hoạch được duyệt; Bảo vệ diện tích đất rừng phòng hộ, rừng tự nhiên sản xuất, trồng mới đối với các khu vực đất lâm nghiệp.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. UBND huyện Thuận Châu
1.1. Tổ chức thực hiện công bố Chương trình phát triển đô thị thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu đến năm 2030, lưu trữ hồ sơ theo quy định của pháp luật về lưu trữ; chịu trách nhiệm về kết quả rà soát, đánh giá hiện trạng làm cơ sở xây dựng chỉ tiêu, tiêu chí phát triển đô thị và nội dung của Chương trình; thực hiện và phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan để triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình đảm bảo theo quy định của pháp luật. Giải quyết kịp thời hoặc báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền các nội dung vướng mắc trong quá trình thực hiện. Lồng ghép các nội dung của Chương trình phát triển đô thị đã được phê duyệt vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm trên địa bàn đặc biệt là các chỉ tiêu phát triển đô thị.
1.2. Tập trung nguồn lực, tổ chức triển khai các chương trình, dự án đầu tư xây dựng phát triển đô thị, phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc cảnh quan đô thị đáp ứng tiêu chí, tiêu chuẩn phân loại đô thị gắn với thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công trung hạn và khả năng huy động nguồn lực từng giai đoạn và hàng năm.
1.3. Chủ trì rà soát, xây dựng các nội dung liên quan tới công tác phân loại đô thị, lập Đề án phân loại đô thị đảm bảo theo quy định, quy hoạch và định hướng phát triển đô thị. Tổ chức đánh giá hiện trạng đô thị, kết quả thực hiện Chương trình, báo cáo kết quả với UBND tỉnh (qua Sở Xây dựng) định kỳ hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu.
2. Sở Xây dựng 
2.1. Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan hướng dẫn UBND huyện Thuận Châu thực hiện Chương trình phát triển đô thị thị trấn Thuận Châu đến năm 2030 được duyệt và các quy hoạch theo quy định. 
2.2. Phối hợp hướng dẫn UBND huyện Thuận Châu trong quá trình triển khai lập Đề án phân loại đô thị. 
2.3. Theo dõi, giám sát quá trình thực hiện Chương trình; kịp thời tham mưu, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh để điều chỉnh, bổ sung chương trình phù hợp với tình hình thực tế.
3. Sở Nội vụ
Phối hợp với các sở, ban, ngành, huyện, thị trấn hoàn thiện hệ thống tổ chức, bộ máy quản lý và phát triển đô thị trên địa bàn để thực hiện có hiệu quả các nội dung Chương trình phát triển đô thị đã đề ra. 
4. Sở Kế hoạch và Đầu tư
4.1. Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, các sở, ban, ngành và UBND huyện Thuận Châu nghiên cứu, tham mưu đề xuất nguồn vốn cho phát triển cơ sở hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đô thị sử dụng vốn ngân sách. 
4.2. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan nghiên cứu, tham mưu đề xuất phương án thu hút đầu tư, nguồn vốn xã hội hóa và các nguồn vốn hợp pháp khác cho các hoạt động của Chương trình.
4.3. Tham mưu cho UBND tỉnh về huy động nguồn lực, ưu đãi, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển đô thị, trong đó ưu tiên các dự án, công trình trọng điểm đáp ứng hoàn thiện các tiêu chí, tiêu chuẩn phân loại đô thị đến năm 2030 theo các mục tiêu nhiệm vụ của chương trình.
5. Sở Tài chính
5.1. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND huyện Thuận Châu tham mưu, đề xuất nguồn vốn cho công tác phát triển đô thị. Điều tiết nguồn vốn báo cáo HĐND - UBND tỉnh phê duyệt hằng năm, sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm theo từng giai đoạn.
5.2. Tổng hợp đề xuất, kiến nghị các ưu đãi về thuế, miễn, giảm, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt, tạo môi trường đầu tư tốt nhất cho các doanh nghiệp cũng như tạo bình đẳng, công khai, minh bạch trong đầu tư.
6. Sở Tài nguyên và Môi trường
6.1. Phối hợp với Sở Xây dựng, UBND huyện Thuận Châu rà soát, đánh giá hiệu quả sử dụng đất tại khu vực đô thị hiện hữu và các khu vực dự kiến phát triển đô thị; tham mưu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 theo đề nghị của UBND huyện Thuận Châu. 
6.2. Phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND huyện Thuận Châu thực hiện rà soát, điều chỉnh hoặc bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để bố trí quỹ đất phát triển đô thị. Giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đảm bảo nguồn lực đất đai được sử dụng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hài hòa với các mục tiêu quản lý môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.
6.3. Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các địa phương xác định ranh giới, diện tích các loại đất cần được bảo vệ làm cơ sở cho phát triển đô thị.
7. Sở Giao thông vận tải
Theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với UBND huyện Thuận Châu, các sở, ngành liên quan tham mưu cấp có thẩm quyền triển khai các dự án đầu tư xây dựng trên tuyến quốc lộ, đường tỉnh theo chương trình phát triển đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo kết nối giữa các đô thị trên địa bàn được thuận lợi và thông suốt; nâng cao hiệu quả dịch vụ vận tải trên địa bàn. 
8. Các sở, ban, ngành có liên quan
Theo chức năng, nhiệm vụ được giao hướng dẫn, phối hợp và kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình phát triển đô thị thị trấn Thuận Châu đến năm 2030 theo quy định.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Thuận Châu; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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DANH MỤC CÁC DỰ ÁN TRỌNG TÂM  PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
THỊ TRẤN THUẬN CHÂU, HUYỆN THUẬN CHÂU
(Kèm theo Quyết định số 826/QĐ-UBND ngày 07/5/2024 của UBND tỉnh)
	TT
	Dự án/chương trình
	Quy mô
	Địa điểm
	Thông tin về quy hoạch
	Thời gian 
thực hiện
	 Dự kiến tổng mức đầu tư
(triệu đồng) 
	Giai đoạn  đến năm 2025
	Giai đoạn                2026 - 2030
	Đơn vị chủ trì
	Chi chú

	
	
	
	
	
	
	
	Ngân sách NN
	Vốn khác 
	Ngân sách NN
	Vốn khác 
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	2.202.595
	74.743
	3.443
	449.622
	1.674.787
	
	

	I
	GIAO THÔNG
	
	
	
	
	97.992
	33.831
	-
	54.561
	9.600
	
	

	1
	Nâng cấp, sửa chữa đường Trung Dũng
	Dài 500 m,                 nền rộng 10 m, mặt rộng 8 m
	Thị trấn Thuận Châu
	44                    NQ-HĐND 30/7/2021
	2024             -               2030
	14.800
	4.000
	
	10.800
	
	Ban QLDA ĐTXD
	

	2
	Nâng cấp, sửa chữa phố Chu Huy Mân
	Dài 250 m,                 nền rộng 10 m, mặt rộng 8m
	Thị trấn Thuận Châu
	44                         NQ-HĐND 30/7/2021
	2024            -                   2026
	6.600
	2.000
	
	4.600
	
	Ban QLDA ĐTXD
	

	3
	Cải tạo vỉa hè đường QL 6 (đoạn Km 334 + 280 ÷ Km 334 + 600 và đoạn Km 336 + 550 ÷ Km 337 + 420, lên hết đường đôi)
	Vỉa hè, hệ thống thoát nước.... đoạn đầu thị trấn và ngã ba bản Pán đến hồ Nong Hoi
	Thị trấn Thuận Châu
	44                        NQ-HĐND 30/7/2021
	2024                 -                  2025
	3.200
	3.200
	
	
	
	Ban QLDA ĐTXD
	

	4
	Nâng cấp, sửa chữa phố Chu Văn An,
	Dài 400 m,                  nền rộng 10 m, mặt rộng 8 m
	Thị trấn Thuận Châu
	44                          NQ-HĐND 30/7/2021
	2024                 -                2026
	12.800
	3.631
	
	9.169
	
	Ban QLDA ĐTXD
	

	5
	Đường giao thông nội bộ trong khu đất trường Đại học Tây Bắc cũ,
	2 tuyến                 khoảng 77 3m
	Thị trấn Thuận Châu
	1259  27/5/2019
	2022                  -                  2024
	13.392
	13.392
	
	
	
	Ban QLDA ĐTXD
	

	6
	Đường nối QL6 - Phố 7/5,
	Dài 165m,                  nền rộng 16,5m, mặt rộng 10,5m
	Thị trấn Thuận Châu
	44                         NQ-HĐND 30/7/2021
	2024                     -                    2026
	12.200
	7.608
	
	4.592
	
	Ban QLDA ĐTXD
	

	7
	Đường tỉnh 108, Km 0 đến ngã tư Bản Nhộp, Phố Khau Tú, phố Pha Luông
	
	
	
	2026                     -                   2030
	12.000
	
	
	12.000
	
	
	

	8
	Cải tạo nâng cấp đường Nậm Muối, Nối Nguyễn Lương Bằng -Trung Dũng
	
	
	
	2026                    -                   2030
	11.000
	
	
	11.000
	
	
	

	9
	Đường bản Bịa - bản Cụ Cang
	
	
	
	2026                   -                   2030
	7.000
	
	
	1.400
	5.600
	
	

	10
	Đường xóm Núi đá, đường vào bản Nò cài, vào bản Dưa, vào bản Bó Lanh vào bản Huông, đường lên thao trường (nhánh 2)
	
	
	
	2026                 -                  2030
	5.000
	
	
	1.000
	4.000
	
	

	II
	Thương mại dịch vụ
	
	
	
	
	12.000
	-
	-
	-
	12.000
	0
	0

	1
	Cải tạo chợ và các công trình dịch vụ
	
	Thị trấn Thuận Châu mở rộng
	
	2026              -                   2030
	12.000
	
	
	
	12.000
	
	

	III
	Cấp điện, chiếu sáng, thông tin liên lạc
	
	
	
	
	112.640
	10.296
	968
	92.664
	8.712
	
	

	1
	Di chuyển đường dây 110 kV, 35 kV trong khu vực quy hoạch mở rộng thị trấn Thuận Châu,
	
	
	
	2023              -                  2030
	102.960
	10.296
	
	92.664
	
	
	

	2
	Nâng cấp, cải tạo các trạm biến áp 35/0,4Kv hiện hữu để đáp ứng nhu cầu sử dụng.
	
	
	
	2023                   -                  2030
	9.680
	
	968
	
	8.712
	Ngành điện
	

	IV
	Lĩnh vực Kết cấu hạ tầng đô thị
	
	
	
	50.000
	10.000
	-
	40.000
	0
	
	

	1
	Kè chống lũ, sạt lở đất và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư dọc suối Muội (giai đoạn II)
	Kè phòng  chống lũ khoảng 935 m, dập tràn, cầu dân sinh, nạo vét lòng suối ...
	Thị trấn Thuận Châu
	15                      NQ-HĐND 10/8/2021
	2023                  -                 2030
	50.000
	10.000
	
	40.000
	
	UBND huyện
	

	V
	Thủy lợi
	
	
	
	
	50.600
	-
	-
	50.600
	-
	
	

	1
	Dự án kè suối Muội giai đoạn III
	
	
	
	2026                 -                  2030
	50.600
	
	
	50.600
	
	
	

	VI
	Thoát nước, vệ sinh môi trường
	
	
	
	102.080
	7.733
	2.475
	69.597
	22.275
	
	

	1
	Cấp nước sinh hoạt cho các xã lân cận thị trấn Thuận Châu
	
	
	
	2023                 -                  2030
	3.300
	
	330
	
	2.970
	CT cấp nước
	

	2
	Nâng cấp hệ thống cấp nước (trạm cấpnước, đường ống cấp nước) giai đoạn đầu
	
	
	
	2023                       -                     2030
	21.450
	
	2.145
	
	19.305
	CT cấp nước
	

	3
	Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước mưa thị trấn giai đoạn đầu
	
	
	
	2023                    -                  2030
	51.200
	5.120
	
	46.080
	
	
	

	4
	Xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải khu vực trung tâm thị trấn
	
	
	
	2023                  -                 2030
	26.130
	2.613
	
	23.517
	
	
	

	VII
	Văn hóa xã hội, cây xanh, cảnh quan đô thị
	
	
	
	
	60.445
	8.245
	-
	52.200
	0
	
	

	1
	Chỉnh trang đô thị theo Quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đất trường Đại học Tây Bắc cũ, thị trấn Thuận Châu
	GPMB, xây dựng khán đài, vườn hoa cây xanh, tường rào…
	Thị trấn Thuận Châu
	1260  27/5/2019
	2024                         -                 2026
	6.200
	3.000
	
	3.200
	
	Ban QLDA ĐTXD
	

	2
	Vườn hoa cây xanh thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu
	Phá dỡ, san nền, làm mới sân Terrazzo, xây bồn hoa trồng cỏ, cây xanh
	Thị trấn Thuận Châu
	44                      NQ-HĐND 30/7/2021
	2024-2025
	2.100
	2.100
	
	
	
	Ban QLDA ĐTXD
	

	3
	Dự án sân vận động huyện
	
	Thị trấn Thuận Châu
	
	2026            -               2030
	32.000
	
	
	32.000
	
	
	

	4
	Dự án nhà thi đấu đa năng
	
	Thị trấn Thuận Châu
	
	2026                 -                2030
	12.000
	
	
	12.000
	
	
	

	5
	Tôn tạo, tu bổ di tích lịch sử Kỳ đài Thuận Châu (giai đoạn 1)
	
	Thị trấn Thuận Châu
	
	2024                   -                   2026
	8.145
	3.145
	
	5.000
	
	
	

	VIII
	Lĩnh vực Giáo dục
	
	
	
	
	20.000
	0
	0
	20.000
	0
	
	

	1
	Cải tạo sửa chữa các trường
	
	
	
	2023                -                    2030
	20.000
	
	
	20.000
	
	
	

	IX
	Phát triển nhà ở, công cộng tại các đô thị, hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới
	
	
	
	64.638
	4.638
	-
	-
	60.000
	
	

	1
	Khu tái định cư các dự án đầu tư trên địa bàn thị trấn Thuận Châu
	San ủi khu TĐC theo quy hoạch + tuyến đường 161 m
	Thị trấn Thuận Châu
	1258  27/5/2019
	2024                -                2025
	3.038
	3.038
	
	
	
	Ban QLDA ĐTXD
	

	2
	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư Đại học Tây Bắc cũ
	
	
	
	2024                 -           2025
	1.600
	1.600
	
	
	
	
	

	3
	Các dự án chỉnh trang đô thi
	
	
	
	2026                -           2030
	60.000
	
	
	
	60.000
	
	

	4
	Nhà ở thương mại 
	
	
	
	2026                -              2030
	70.000
	
	
	
	70.000
	
	

	5
	Khu dân cư mới
	
	
	
	2026                -               2030
	80.000
	
	
	
	80.000
	
	

	X
	Trụ sở của cơ quan quản lý nhà nước
	
	
	
	40.000
	
	0
	40.000
	0
	
	

	1
	Xây dựng các cơ quan hành chính sự nghiệp
	
	
	
	2026                -                2030
	40.000
	
	
	40.000
	
	
	

	XI
	Lĩnh vực y tế, dân số và gia đình
	
	
	
	30.000
	-
	-
	30.000
	0
	
	

	1
	Xây dựng bệnh viện huyện
	
	
	
	2026               -                  2030
	30.000
	
	
	30.000
	
	
	

	XII
	Lĩnh vực môi trường
	
	
	
	
	2.200
	0
	0
	0
	2.200
	
	

	1
	Dự án khu chôn lấp và xử lý rác thải giai đoạn II
	
	
	
	2026                 -               2030
	2.200
	
	
	
	2.200
	
	

	XIII
	Lĩnh vực công nghiệp
	
	
	
	
	60.000
	0
	0
	0
	60.000
	
	

	1
	Di chuyển và xây dựng các khu vực kho bãi và nhà xưởng di chuyển ra ngoài khu ân cư
	
	
	
	2026                -                   2030
	60.000
	
	
	
	60.000
	
	



