	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA

Số: 261/NQ-HĐND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


               Sơn La, ngày 11 tháng 3 năm 2021


NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án                                                                               khởi công mới kế hoạch đầu tư công năm 2021 (đợt 2)


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

KHOÁ XIV, KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 31/TTr-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2021; Báo cáo thẩm tra số 1330/BC-KTNS ngày 10 tháng 3 năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và thảo luận tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới kế hoạch đầu tư công năm 2021 (đợt 2).

Tổng số dự án: 36 dự án (có Phụ lục kèm theo). Trong đó: 

- Các hoạt động kinh tế: 27 dự án;

- Lĩnh vực Văn hóa: 01 dự án;

- Lĩnh vực Y tế: 02 dự án;

- Lĩnh vực Giáo dục đào tạo: 04 dự án;

- Lĩnh vực Bảo vệ môi trường: 01 dự án;

- Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước: 01 dự án.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XIV, kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 11 tháng 3 năm 2021 và có hiệu lực thi hành từ ngày thông qua./.
	Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;

- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ;

- Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, Chính phủ;

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH;

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính;

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;

- Đoàn ĐBQH tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;                                                    

- Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND, UBMTTQ Việt Nam các huyện, thành phố;

- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh;

- Trung tâm: Thông tin tỉnh, Lưu trữ lịch sử tỉnh;                                                 
- Lưu: VT, KTNS 100b.
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Nguyễn Thái Hưng


DANH MỤC PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ                                                  DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021
(Kèm theo Nghị quyết số 261/NQ-HĐND ngày 11/3/2021 của HĐND tỉnh)
	STT
	Chương trình,                         danh mục dự án
	Phân loại  dự án
	Địa điểm    xây dựng
	 Dự kiến tổng mức đầu tư (triệu đồng) 
	Thời gian thực hiện
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Tổng số
	36
	 
	3.196.026
	 
	 

	I
	CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ
	27
	 
	2.924.104
	 
	 

	(1)
	Giao thông
	15
	 
	1.880.950
	 
	 

	1
	Đường giao thông Nặm Păm - Ngọc Chiến (giai đoạn II), huyện Mường La
	B
	Mường La
	150.000
	 2021                 -                     2024 
	 Phụ lục số 01 

	2
	Nâng cấp đường giao thông từ xã Sam Kha           đến xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp
	B
	Sốp Cộp
	170.000
	 2021                -                2024 
	 Phụ lục số 02 

	3
	Đường Bon Phặng - Nậm Lầu, huyện Thuận Châu
	B
	Thuận Châu
	130.000
	 2021               -                2024 
	 Phụ lục số 03 

	4
	Đường giao thông từ Chiềng Khoi - Phiêng Khoài, huyện Yên Châu
	B
	Yên Châu
	160.000
	2021                    -            2024
	 Phụ lục số 04 

	5
	Đường tỉnh 113 (đoạn Phiêng Phụ - thị trấn Sông Mã), huyện Sông Mã
	B
	Sông Mã
	126.000
	 2021              -               2024 
	 Phụ lục số 05 

	6
	Đường tỉnh 112 (đoạn Làng Chếu - Xím Vàng), huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La
	B
	Bắc Yên
	140.000
	 2021             -            2024 
	 Phụ lục số 06 

	7
	Đường GTNT từ xã Cà Nàng (bản Phát) - xã Chiềng Khay (bản Nà Mùn), huyện Quỳnh Nhai
	B
	Quỳnh Nhai
	82.000
	 2021             -               2024 
	 Phụ lục số 07 

	8
	Đường Mường Chanh (Bản Hịa) - TT xã Chiềng Nơi, huyện Mai Sơn
	B
	Mai Sơn
	148.000
	 2021              -           2024 
	 Phụ lục số 08 

	9
	Chỉnh trang đô thị: Đoạn Quốc lộ 6 từ Km 180 + 800 -:- Km 187 + 300 
	B
	Mộc Châu
	140.000
	 2021                -              2024 
	 Phụ lục số 09 

	10
	Đường từ Quốc lộ 6 qua tiểu khu Vườn đào, thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu đến bản Thông Cuông, xã Vân Hồ huyện Vân Hồ
	C
	Mộc Châu, Vân Hồ
	44.950
	 2021                -           2023 
	 Phụ lục số 10 

	11
	Đường giao thông kết nối điểm du lịch Rừng sinh thái Pa Cốp, xã Vân Hồ với trung tâm xã Chiềng Xuân, huyện Vân Hồ
	C
	Vân Hồ
	60.000
	2021              -                2023
	 Phụ lục số 11 

	12
	Nâng cấp đường giao thông Nậm Ty, huyện Sông Mã - Mường Chanh, huyện Mai Sơn (đoạn trung tâm xã Nậm Ty - bản Pá Lành, xã Nậm Ty, huyện Sông Mã - bản Nà Kẹ, xã Nậm Lầu, huyện Thuận Châu), tỉnh Sơn La
	B
	Sông Mã; Mai Sơn
	130.000
	2021            -          2024
	 Phụ lục số 12 

	13
	Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ QL6 đi trung tâm xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
	C
	Thành phố             Sơn La
	40.000
	2021            -            2023
	 Phụ lục số 13 

	14
	Tuyến đường từ Quảng trường - Trung tâm xã Hua La, thành phố Sơn La
	B
	Thành phố             Sơn La
	200.000
	2021             -           2024
	 Phụ lục số 14 

	15
	Tuyến đường Hoàng Quốc Việt - Mé Ban - Trần Đăng Ninh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
	B
	Thành phố               Sơn La
	160.000
	2021             -             2024
	 Phụ lục số 15 

	(2)
	Phòng chống thiên tai và ổn định dân cư vùng thiên tai
	7
	 
	546.930
	 
	 

	1
	Bố trí sắp xếp dân cư bản Ta Lát, xã Mường Cai, huyện Sông Mã
	C
	Sông Mã
	20.900
	2021              -             2023
	Phụ lục số 16

	2
	Bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Nậm Lạn, xã Mường Lạn
	C
	Sốp Cộp
	15.000
	2021              -              2023
	Phụ lục số 17

	3
	Bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Suối Tre, bản Bèo, xã Tường Phong, huyện Phù Yên
	C
	Phù Yên
	20.000
	2021            -                  2023
	Phụ lục số 18

	4
	Kè chống sạt lở Suối Tấc bảo vệ khu dân cư các xã Huy Thượng, xã Huy Hạ, huyện Phù Yên 
	B
	Phù Yên
	120.000
	 2021              -           2024 
	Phụ lục số 19

	5
	Khắc phục sạt lở, ngập úng khu Trung tâm Hành chính huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La
	B
	Vân Hồ
	98.000
	 2021              -             2024 
	Phụ lục số 20

	6
	Bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Phát, xã Cà Nàng
	C
	Quỳnh Nhai
	23.030
	2021              -                 2023
	Phụ lục số 21

	7
	Thoát lũ khu vực Chiềng Sinh về Trung tâm thành phố Sơn La
	B
	Thành phố              Sơn La
	250.000
	 2021                         -                     2024 
	Phụ lục số 22

	(3)
	Thủy lợi, hồ, nước              sinh hoạt
	1
	 
	70.842
	 
	 

	1
	Hồ Lăng Luông, xã Phổng Lăng, huyện Thuận Châu
	C
	Thuận Châu 
	70.842
	2021              -           2023
	Phụ lục số 23

	(4)
	 Lĩnh vực lâm nghiệp 
	1
	 
	153.100
	 
	 

	1
	Dự án Bảo tồn và phát triển bền vững các khu rừng đặc dụng, phòng hộ trên địa bàn tỉnh Sơn La
	B
	 Các khu rừng đặc dụng, phòng hộ trên địa bàn tỉnh 
	153.100
	2021             -              2024
	Phụ lục số 24

	(5)
	Lĩnh vực công nghiệp
	1
	 
	48.500
	 
	 

	1
	Di chuyển đường dây 110 kV, 35 kV mạch kép đoạn Bệnh viện Đa khoa Sơn La - TBA 110 kV Chiềng Sinh
	C
	Thành phố             Sơn La
	48.500
	2021             -              2023
	Phụ lục số 25

	(6)
	Lĩnh vực khác
	2
	 
	223.782
	 
	 

	1
	Chỉnh trang đô thị dọc đường Điện Biên, thành phố Sơn La
	B
	Thành phố            Sơn La
	158.782
	 2021              -              2022 
	 Phụ lục số 26 

	2
	Chỉnh trang đô thị thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La
	C
	Thuận Châu
	65.000
	2021                   -               2023
	Phụ lục số 27

	II
	LĨNH VỰC VĂN HÓA
	1
	 
	
	 
	 

	1
	Khu Di tích lịch sử Ngã ba Cò Nòi, huyện Mai Sơn
	B
	Mai Sơn
	61.319
	2021                 -               2023
	Phụ lục số 28

	III
	LĨNH VỰC Y TẾ
	2
	 
	33.000
	 
	 

	1
	Trung tâm Y tế huyện Quỳnh Nhai
	C
	Quỳnh Nhai
	16.500
	2021                 -                2023
	Phụ lục số 29

	2
	Trung tâm Y tế huyện Sốp Cộp
	C
	Sốp Cộp
	16.500
	2021                 -              2023
	Phụ lục số 30

	IV
	LĨNH VỰC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
	4
	 
	182.702
	 
	 

	1
	Cải tạo, nâng cấp trường THPT Tô Hiệu, thành phố Sơn La
	B
	Thành phố            Sơn La
	47.394
	 2021            -            2024 
	Phụ lục số 31

	2
	Bổ sung cơ sở vật chất cho trường THPT Tân Lang, huyện Phù Yên
	C
	Phù Yên
	29.095
	2021             -            2023
	Phụ lục số 32

	3
	Trường Trung học phổ thông Mường Giôn
	B
	Quỳnh Nhai
	61.213
	2021                 -               2023
	Phụ lục số 33

	4
	Dự án bổ sung cơ sở vật chất cho trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh
	B
	Thành phố            Sơn La
	45.000
	2021                  -                   2023
	Phụ lục số 34

	V
	LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
	1
	 
	40.000
	 
	 

	1
	Xây dựng bãi chôn lấp rác thải huyện Mộc Châu
	C
	Mộc Châu
	40.000
	2021             -                  2023
	Phụ lục số 35

	VI
	HOẠT ĐỘNG CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
	1
	 
	16.220
	 
	 

	 
	Trụ sở Đảng ủy, HĐND - UBND xã Phổng Lập, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La
	C
	Thuận Châu
	16.220
	2021           -           2023
	Phụ lục số 36


Phụ lục số 01

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐƯỜNG GIAO THÔNG NẶM PĂM - NGỌC CHIẾN (GIAI ĐOẠN II), HUYỆN MƯỜNG LA

 (Kèm theo Nghị quyết số 261/NQ-HĐND ngày 11/3/2021 của HĐND tỉnh)


1. Mục tiêu đầu tư
Khắc phục hậu quả thiên tai là nhiệm vụ cấp bách nhằm ổn định đời sống tinh thần của nhân dân. Trong giai đoạn II sẽ tập trung nâng cấp hoàn chỉnh tuyến đường Nặm Păm - Ngọc Chiến (tỉnh lộ 109) đảm bảo giao thông đáp ứng nhu cầu cấp thiết của nhân dân, đảm bảo kết cấu hạ tầng giao thông, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trong khu vực.
2. Quy mô đầu tư

Nâng cấp hoàn chỉnh đường giao thông cấp IV, tổng chiều dài tuyến đường L = 18,0 km. 

- Lý trình Km 0 + 00 đến Km 1 + 115 (đầu tuyến đường TL109 giao với QL.279D tại Km 64 + 600 đi Nặm Păm), L = 1,115 km.  

- Lý trình Km 1 + 115 m đến Km 9 + 420 m (từ bản Hua Nặm đến bản Piệng thuộc địa phận xã Nặm Păm), L = 8,3 km.  

- Lý trình từ Km 32 + 215 đến Km 40 + 800 (từ trung tâm xã Ngọc Chiến, huyện Mường La đến đầu xã Nặm Khắt, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái),            L = 8,585 km.  
3. Nhóm dự án: Nhóm B.

4. Tổng mức đầu tư dự án: 150.000 triệu đồng.

5. Cơ cấu nguồn vốn:

ĐVT: Triệu đồng

	Năm
	Nguồn vốn Ngân sách Trung ương
	Tổng cộng


	Năm 2021
	20.600
	20.600

	Giai đoạn 2022 - 2024
	129.400
	129.400

	Tổng
	150.000
	150.000


6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Nặm Păm, huyện Mường La.

7. Thời gian thực hiện: Năm 2021 - 2024.

8. Tiến độ thực hiện dự án 

- Năm 2021: Chuẩn bị đầu tư, khởi công dự án, thực hiện dự án.

- Giai đoạn 2022 - 2024: Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án./.

Phụ lục số 02

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN NÂNG CẤP ĐƯỜNG GIAO THÔNG TỪ XÃ SAM KHA ĐẾN XÃ MƯỜNG LÈO, HUYỆN SỐP CỘP

 (Kèm theo Nghị quyết số 261/NQ-HĐND ngày 11/3/2021 của HĐND tỉnh)


1. Mục tiêu đầu tư
Nhằm thực hiện mục tiêu phát triển đường ô tô đi lại được 4 mùa nối 02 xã Sam Kha và xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp; từng bước xây dựng hoàn thiện cơ sở kết cấu hạ tầng; đáp ứng nhu cầu đi lại, giao lưu phát triển kinh tế - xã hội của nhân dân.

2. Quy mô đầu tư

- Tổng chiều dài tuyến khoảng 40,0 km.
- Điểm đầu: Km 0 ( Km 17 + 180 m (đường Púng Bánh -:- Sam Kha). 

- Điểm trung gian: Bản Ten Lán, Bản Pú Sút, Bản Chăm Hỷ, Bản Nậm Pừn.

- Điểm cuối: Km 41 ( Km 177 + 569.50 m (đường Púng Bánh - Mường Lói). 

3. Nhóm dự án: Nhóm B

4. Tổng mức đầu tư dự án: 170.000 triệu đồng.  

5. Cơ cấu nguồn vốn: 

ĐVT: Triệu đồng

	Năm
	Nguồn vốn Ngân sách Trung ương
	Tổng cộng

	Năm 2021
	22.500
	22.500

	Giai đoạn 2022 - 2024
	147.500
	147.500


	Tổng
	170.000
	170.000


6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Sam Kha, Xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp.

7. Thời gian thực hiện: Năm 2021 - 2024.

8. Tiến độ thực hiện dự án:

- Năm 2021: Chuẩn bị đầu tư, khởi công dự án, thực hiện dự án.

- Giai đoạn 2022 - 2024: Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án./.

Phụ lục số 03

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN                                                        ĐƯỜNG BON PHẶNG - NẬM LẦU, HUYỆN THUẬN CHÂU

 (Kèm theo Nghị quyết số 261/NQ-HĐND ngày 11/3/2021 của HĐND tỉnh)


1. Mục tiêu đầu tư
Đảm bảo giao thông đi lại thuận tiện cho người dân, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tăng cường mạng lưới đường giao thông trong khu vực, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống về mọi mặt của nhân dân, giữ vững an ninh quốc phòng địa phương.
2. Quy mô đầu tư 

- Tổng chiều dài tuyến L khoảng 15,9 km. 

- Điểm đầu: Tại bản Bon, xã Bon Phặng, giao với QL6 Km 323 + 0,00; điểm trung gian đi qua các bản Bon, bản Lảy, bản Chăn xã Bon Phặng.
- Điểm cuối: Bản Tòng, xã Nậm Lầu.

3. Nhóm dự án: Nhóm B

4. Tổng mức đầu tư dự án: 130.000 triệu đồng.

5. Cơ cấu nguồn vốn:

ĐVT: Triệu đồng
	Năm
	Nguồn vốn Ngân sách Trung ương
	Tổng cộng

	Năm 2021
	17.800
	17.800

	Giai đoạn 2022 - 2024
	112.200
	112.200

	Tổng
	130.000
	130.000


6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Bon Phặng, Nậm Lầu, huyện Thuận Châu.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021 - 2024.

8. Tiến độ thực hiện dự án 

- Năm 2021: Chuẩn bị đầu tư, khởi công dự án, thực hiện dự án.

- Giai đoạn 2022 - 2024: Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án./.

Phụ lục số 04

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐƯỜNG GIAO THÔNG                              TỪ CHIỀNG KHOI - PHIÊNG KHOÀI, HUYỆN YÊN CHÂU

 (Kèm theo Nghị quyết số 261/NQ-HĐND ngày 11/3/2021 của HĐND tỉnh)


1. Mục tiêu đầu tư
Xây dựng đường giao thông từ Chiềng Khoi - Phiêng Khoài, huyện Yên Châu nhằm từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong việc đi lại, giao lưu trao đổi hàng hoá, phát triển kinh kế - xã hội, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hình thành mạng lưới giao thông trong khu vực theo quy hoạch.
2. Quy mô đầu tư: Tổng chiều dài tuyến: Khoảng 20 km.
- Địa điểm thực hiện: Huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.
- Điểm đầu tuyến: Từ đường vào hồ Chiềng Khoi thuộc xã Chiềng Khoi, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.

- Điểm cuối tuyến: Thuộc bản Tam Thanh, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.

3. Nhóm dự án: Nhóm B

4. Tổng mức đầu tư dự án: 160.000 triệu đồng.

5. Cơ cấu nguồn vốn 

ĐVT: Triệu đồng
	Năm
	Nguồn vốn Ngân sách Trung ương
	Tổng cộng

	Năm 2021
	21.900
	21.900

	Giai đoạn 2022 - 2024
	138.100
	138.100

	Tổng
	160.000
	160.000


6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Chiềng Khoi, Phiêng Khoài, huyện Yên Châu.

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021 - 2024.

8. Tiến độ thực hiện dự án

- Năm 2021: Chuẩn bị đầu tư, khởi công dự án, thực hiện dự án.

- Giai đoạn 2022 - 2024: Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án./.

Phụ lục số 05

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐƯỜNG TỈNH 113 (ĐOẠN PHIÊNG PHỤ - THỊ TRẤN SỐNG MÃ), HUYỆN SÔNG MÃ, TỈNH SƠN LA
 (Kèm theo Nghị quyết số 261/NQ-HĐND ngày 11/3/2021 của HĐND tỉnh)


1. Mục tiêu đầu tư

Đầu tư nâng cấp đường tỉnh 113 (đoạn Phiêng Phụ - Thị trấn Sông Mã), huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La để hình thành tuyến đường song song, phá vỡ thế độc đạo của Quốc lộ 4G; rút ngắn khoảng cách, thời gian di chuyển từ thành phố Sơn La đến các huyện Sông Mã, Sốp Cộp; hoàn thiện tuyến đường theo quy hoạch đã được phê duyệt; chuẩn bị điều kiện nâng lên thành quốc lộ; tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh khu vực biên giới.
2. Quy mô đầu tư xây: Tổng chiều dài đoạn tuyến khoảng 13 km.
- Điểm đầu: Km 30 + 126, đường tỉnh 113 (bản Phiêng Phụ, xã Phiêng Cằm, huyện Mai Sơn).

- Điểm trung gian: Bản Nong Lếch, xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã.

- Điểm cuối: Km 43 + 00, đường tỉnh 113 (bản Nà Hin, thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã).
3. Nhóm dự án: Nhóm B

4. Tổng mức đầu tư dự án: 126.000 triệu đồng.

5. Cơ cấu nguồn vốn 

ĐVT: Triệu đồng
	Năm
	Nguồn vốn Ngân sách Trung ương
	Tổng cộng

	Năm 2021
	17.300
	17.300

	Giai đoạn 2022 - 2024
	108.700
	108.700

	Tổng
	126.000
	126.000


6. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Mai Sơn, Sông Mã, tỉnh Sơn La.

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021 - 2024.

8. Tiến độ thực hiện dự án

- Năm 2021: Chuẩn bị đầu tư, khởi công dự án, thực hiện dự án.

- Giai đoạn 2022 - 2024: Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án./.

Phụ lục số 06

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐƯỜNG TỈNH 112                (ĐOẠN LÀNG CHẾU - XÍM VÀNG), HUYỆN BẮC YÊN, TỈNH SƠN LA

 (Kèm theo Nghị quyết số 261/NQ-HĐND ngày 11/3/2021 của HĐND tỉnh)


1. Mục tiêu đầu tư
Đầu tư cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 112 (Làng Chếu - Xím Vàng), huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La để khắc phục hư hỏng, xuống cấp; nâng cao chất lượng khai thác, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong khu vực; tạo điều kiện giao lưu phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, thúc đẩy phát triển du lịch; củng cố quốc phòng - an ninh; từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng theo quy hoạch đã được phê duyệt.

2. Quy mô đầu tư: Tổng chiều dài đoạn tuyến khoảng 27 km.
- Điểm đầu: Km 20, ĐT.112 thuộc xã Làng Chếu, huyện Bắc Yên (nối tiếp với điểm cuối đoạn Km14 - Km20, ĐT.112 đã được UBND tỉnh cho chủ trương sửa chữa).

- Điểm cuối: Giáp ranh với huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.
3. Nhóm dự án: Nhóm B. 

4. Tổng mức đầu tư dự án: 140.000 triệu đồng.

5. Cơ cấu nguồn vốn 

ĐVT: Triệu đồng
	Năm
	Nguồn vốn Ngân sách Trung ương
	Tổng cộng

	Năm 2021
	19.200
	19.200

	Giai đoạn 2022 - 2024
	120.800
	120.800

	Tổng
	140.000
	140.000


6. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021 - 2024.

8. Tiến độ thực hiện dự án

- Năm 2021: Chuẩn bị đầu tư, khởi công dự án, thực hiện dự án.

- Giai đoạn 2022 - 2024: Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án./.

Phụ lục số 07

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐƯỜNG GIAO THÔNG                       TỪ XÃ CÀ NÀNG (BẢN PHÁT) - XÃ CHIỀNG KHAY                                             (BẢN NÀ MÙN) HUYỆN QUỲNH NHAI

 (Kèm theo Nghị quyết số 261/NQ-HĐND ngày 11/3/2021 của HĐND tỉnh)


1. Mục tiêu đầu tư
Công trình sau khi được xây dựng sẽ đáp ứng nhu cầu về đi lại thông thương, vận chuyển hàng hóa của nhân dân hai xã Cà Nàng, xã Chiềng Khay nói riêng và nhân dân các xã lân cận nói chung. Đồng thời góp phần tạo nên mạng lưới đường giao thông tương đối hoàn chỉnh trong khu vực.

2. Quy mô đầu tư
- Tổng chiều dài tuyến khoảng: 18,5 km

- Điểm đầu tuyến: Km 0 + 00: Đấu nối từ Km 36 + 400 tuyến đường QL279 đi Cà Nàng thuộc địa phận bản Phát (giáp ranh giữa bản Phát và bản Pà Lò), xã Cà Nàng.

- Điểm cuối tuyến: Km 18 + 500 thuộc bản Nà Mùn, xã Chiềng Khay.

3. Nhóm dự án: Nhóm B

4. Tổng mức đầu tư dự án: 82.000 triệu đồng.

5. Cơ cấu nguồn vốn 

ĐVT: Triệu đồng
	Năm
	Nguồn vốn Ngân sách Trung ương
	Tổng cộng

	Năm 2021
	11.200
	11.200

	Giai đoạn 2022 - 2024
	70.800
	70.800

	Tổng
	82.000
	82.000


6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Cà Nàng, xã Chiềng Khay, huyện Quỳnh Nhai.
7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021 - 2024.

8. Tiến độ thực hiện dự án:

- Năm 2021: Chuẩn bị đầu tư, khởi công dự án, thực hiện dự án.

- Giai đoạn 2022 - 2024: Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án./.

Phụ lục số 08

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐƯỜNG MƯỜNG CHANH (BẢN HỊA) - TRUNG TÂM XÃ CHIỀNG NƠI, HUYỆN MAI SƠN

 (Kèm theo Nghị quyết số 261/NQ-HĐND ngày 11/3/2021 của HĐND tỉnh)


1. Mục tiêu đầu tư
Tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại 4 mùa, giao thương hàng hóa, ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân.
2. Quy mô đầu tư 
- Tổng chiều dài toàn tuyến: Khoảng 26 km.

- Điểm đầu tuyến: Trung tâm xã Mường Chanh.

- Điểm trung gian: Đi qua các bản: Bản Hịa, xã Mường Chanh, bản Pá Hốc, bản Nhụng Trên, xã Chiềng Nơi.  

- Điểm cuối tuyến: Trung tâm xã Chiềng Nơi.
3. Nhóm dự án: Nhóm B

4. Tổng mức đầu tư dự án: 148.000 triệu đồng.

5. Cơ cấu nguồn vốn 

ĐVT: Triệu đồng
	Năm
	Nguồn vốn Ngân sách Trung ương 
	Tổng cộng

	Năm 2021
	20.300
	20.300

	Giai đoạn 2022 - 2024
	127.700
	127.700

	Tổng
	148.000
	148.000


6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Mường Chanh, xã Chiềng Nơi, huyện Mai Sơn.
7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021 - 2024.

8. Tiến độ thực hiện dự án 

- Năm 2021: Chuẩn bị đầu tư, khởi công dự án, thực hiện dự án.

- Giai đoạn 2022 - 2024: Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án./.

Phụ lục số 09

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN CHỈNH TRANG ĐÔ THỊ ĐOẠN QUỐC LỘ 6 TỪ KM 180 + 800 -:- KM 187 + 300, HUYỆN MỘC CHÂU
 (Kèm theo Nghị quyết số 261/NQ-HĐND ngày 11/3/2021 của HĐND tỉnh)


1. Mục tiêu đầu tư
Từng bước hoàn thiện các hạng mục cơ sở hạ tầng đồng bộ theo quy hoạch được duyệt nhằm đảm bảo hoạt động ổn định, lâu dài và phát triển du lịch theo mục tiêu của quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đã đề ra. 

Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn thiện cho khu vực, đáp ứng nhu cầu đi lại cũng như hoạt động tham quan du lịch của nhân dân trong vùng và du khách đến thăm quan, từng bước hoàn thành các tiêu chí đưa Mộc Châu lên đô thị loại IV, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và cải thiện bộ mặt cảnh quan của huyện Mộc Châu.

2. Quy mô đầu tư

Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị TCXDVN 104 - 2007 và tiêu chuẩn TCVN 8819:2011, có chiều dài tuyến khoảng: 6,5 km.

- Điểm đầu tuyến: Km 180 + 800 đường Quốc lộ 6 (khu vực nhà hàng Nam Hưng, tiểu khu Chiềng Đi, thị trấn Nông Trường Mộc Châu).
- Điểm cuối tuyến: Km 187 + 300 đường Quốc lộ 6 (đường lên trạm Truyền thanh truyền hình huyện, tiểu khu 3, thị trấn Mộc Châu).
3. Nhóm dự án: Nhóm B.

4. Tổng mức đầu tư dự án: 140.000 triệu đồng.

5. Cơ cấu nguồn vốn

ĐVT: Triệu đồng
	Năm
	Nguồn vốn Ngân sách Trung ương
	Tổng cộng

	Năm 2021
	19.200
	19.200

	Giai đoạn 2022 - 2024
	120.800
	120.800

	Tổng
	140.000
	140.000


6. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.
7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021 - 2024.

8. Tiến độ thực hiện dự án 

- Năm 2021: Chuẩn bị đầu tư, khởi công dự án, thực hiện dự án.

- Giai đoạn 2022 - 2024: Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án./.

Phụ lục số 10

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐƯỜNG                                                   TỪ QUỐC LỘ 6 QUA TIỂU KHU VƯỜN ĐÀO, THỊ TRẤN                               NÔNG TRƯỜNG MỘC CHÂU, HUYỆN MỘC CHÂU ĐẾN                                   BẢN THUÔNG CUÔNG, XÃ VÂN HỒ, HUYỆN VÂN HỒ

 (Kèm theo Nghị quyết số 261/NQ-HĐND ngày 11/3/2021 của HĐND tỉnh)


1. Mục tiêu đầu tư
Đảm bảo hệ thống giao thông kết nối với khu công nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho môi trường đầu tư nhằm thu hút các Nhà đầu tư trong và ngoài nước.
2. Quy mô đầu tư: Chiều dài tuyến đường khoảng 3,2 km, cụ thể như sau: 
- Điểm đầu: Đường QL6 phía trái tuyến (Km 181 + 467)

- Điểm cuối: Bản Thuông Cuông, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.
3. Nhóm dự án: Nhóm C

4. Tổng mức đầu tư dự án: 44.950 triệu đồng.

5. Cơ cấu nguồn vốn 

ĐVT: Triệu đồng
	Năm
	Nguồn vốn NS tỉnh (bổ sung cân đối)
	Tổng cộng

	Năm 2021
	8.990
	8.990

	Giai đoạn 2022 - 2023
	35.960
	35.960

	Tổng
	44.950
	44.950


6. Địa điểm thực hiện dự án

Tiểu khu Vườn Đào, thị trấn Nông trường Mộc Châu và bản Thuông Cuông, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.
7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021 - 2023.

8. Tiến độ thực hiện dự án 

- Năm 2021 - 2022: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án.

- Năm 2023: Hoàn thành và quyết toán dự án./.

Phụ lục số 11

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐƯỜNG GIAO THÔNG KẾT NỐI ĐIỂM DU LỊCH RỪNG SINH THÁI PA CỐP, XÃ VÂN HỒ               ĐẾN TRUNG TÂM XÃ CHIỀNG XUÂN, HUYỆN VÂN HỒ

(Kèm theo Nghị quyết số 261/NQ-HĐND ngày 11/3/2021 của HĐND tỉnh)

1. Mục tiêu đầu tư
Đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông trục chính kết nối điểm du lịch Danh thắng Rừng sinh thái Pa Cốp, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ nhằm mục đích hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng tại các điểm du lịch theo quy hoạch, giúp gắn kết các điểm du lịch trong khu vực thành vùng du lịch, qua đó thu hút đầu tư, hình thành các sản phẩm du lịch đặc sắc, đa dạng, độc đáo góp phần phát triển du lịch bền vững.
2. Quy mô đầu tư 

- Đầu tư xây dựng tuyến đường đạt tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn loại B theo Tiêu chuẩn TCVN 10380:2014, tổng chiều dài tuyến khoảng: 15,0 km.

- Điểm đầu tuyến giao với tuyến đường tỉnh lộ 102 tại Km 3 + 900 thuộc địa phận bản Pa Cốp, xã Vân Hồ. 

- Điểm cuối tuyến giao đường tỉnh lộ 102 tại Km 31 + 690, thuộc địa phận xã Chiềng Xuân.
3. Nhóm dự án: Nhóm C

4. Tổng mức đầu tư dự án: 60.000 triệu đồng.  

5. Cơ cấu nguồn vốn 

ĐVT: Triệu đồng
	Năm
	Nguồn vốn Ngân sách tỉnh (bổ sung cân đối)
	Tổng cộng

	Năm 2021
	9.000
	9.000

	Giai đoạn 2022 - 2023
	51.000
	51.000

	Tổng
	60.000
	60.000


6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Vân Hồ, xã Chiềng Xuân, huyện Vân Hồ.
7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021 - 2023.

8. Tiến độ thực hiện dự án 

- Năm 2021 - 2022: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án.

- Năm 2023: Hoàn thành và quyết toán dự án./.

Phụ lục số 12

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN NÂNG CẤP                             ĐƯỜNG GIAO THÔNG NẬM TY, HUYỆN SÔNG MÃ - MƯỜNG CHANH, HUYỆN MAI SƠN (ĐOẠN TRUNG TÂM XÃ NẬM TY - BẢN PÁ LÀNH, XÃ NẬM TY, HUYỆN SÔNG MÃ - BẢN NÀ KẸ, XÃ NẬM LẦU,                        HUYỆN THUẬN CHÂU) TỈNH SƠN LA

 (Kèm theo Nghị quyết số 261/NQ-HĐND ngày 11/3/2021 của HĐND tỉnh)

1. Mục tiêu đầu tư
Đầu tư nâng cấp tuyến đường giúp kết nối giao thông, rút ngắn thời gian di chuyển giữa huyện Sông Mã với hai huyện Thuận Châu, Mai Sơn và thành phố Sơn La, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông theo quy hoạch đã được phê duyệt, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn.
2. Quy mô đầu tư: Tổng chiều dài tuyến khoảng 27 km. 
- Điểm đầu tuyến: Km 0 giao với Km 25 (dự án đường giao thông đến trung tâm xã Nậm Ty, Chiềng Phung và Chiềng En).

- Điểm trung gian: Bản Mện, bản Há, bản Mòn, bản Có, bản Pá Lành thuộc xã Nậm Ty, huyện Sông Mã và bản Pá Ó, bản Ít Cuông thuộc xã Nậm Lầu, huyện Thuận Châu.

- Điểm cuối tuyến: Giao với đường tỉnh 108 - Mường Chanh tại bản Nà Kẹ, xã Nậm Lầu, huyện Thuận Châu.
3. Nhóm dự án: Nhóm B

4. Tổng mức đầu tư dự án: 130.000 triệu đồng.

5. Cơ cấu nguồn vốn 

ĐVT: Triệu đồng
	Năm
	Nguồn vốn Ngân sách Trung ương
	Tổng cộng

	Năm 2021
	17.800
	17.800

	Giai đoạn 2022 - 2024
	112.200
	112.200

	Tổng
	130.000
	130.000


6. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Sông Mã, Mai Sơn và Thuận Châu, tỉnh Sơn La.
7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021 - 2024.

8. Tiến độ thực hiện dự án 

- Năm 2021: Chuẩn bị đầu tư, khởi công dự án, thực hiện dự án.

- Giai đoạn 2022 - 2024: Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án./.

Phụ lục số 13

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN CẢI TẠO, NÂNG CẤP TUYẾN ĐƯỜNG TỪ QUỐC LỘ 6 ĐI TRUNG TÂM XÃ CHIỀNG ĐEN, THÀNH PHỐ SƠN LA, TỈNH SƠN LA

 (Kèm theo Nghị quyết số 261/NQ-HĐND ngày 11/3/2021 của HĐND tỉnh)

1. Mục tiêu đầu tư
Nâng cấp đường giao thông từ Quốc lộ 6 đi vào trung tâm xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La, góp phần đảm bảo an toàn giao thông, hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại II của thành phố Sơn La.
2. Quy mô đầu tư: Chiều dài tuyến đường khoảng 8,5 km, cụ thể như sau: 
- Điểm đầu giao với đường Quốc lộ 6.

- Điểm cuối tại trung tâm xã Chiềng Đen.

3. Nhóm dự án: Nhóm C

4. Tổng mức đầu tư dự án: 40.000 triệu đồng.  

5. Cơ cấu nguồn vốn  

ĐVT: Triệu đồng
	Năm
	Nguồn vốn Ngân sách tỉnh (bổ sung cân đối)
	Tổng cộng

	Năm 2021
	8.000
	8.000

	Giai đoạn 2022 - 2023
	32.000
	32.000

	Tổng
	40.000
	40.000


6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Chiềng Đen, Thành phố Sơn La.
7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021 - 2023.

8. Tiến độ thực hiện dự án 

- Năm 2021 - 2022: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án.

- Năm 2023: Hoàn thành và quyết toán dự án./.

Phụ lục số 14

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ TUYẾN ĐƯỜNG                                              TỪ QUẢNG TRƯỜNG - TRUNG TÂM XÃ HUA LA, THÀNH PHỐ SƠN LA

(Kèm theo Nghị quyết số 261/NQ-HĐND ngày 11/3/2021 của HĐND tỉnh)


1. Mục tiêu đầu tư
 Hình thành hướng kết nối giao thông từ khu vực Quảng trường, Trung tâm hành chính tỉnh với đường tránh Quốc lộ 6. Góp phần nâng cấp hạ tầng giao thông, phát triển đô thị về phía Tây Nam, hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại II.
2. Quy mô đầu tư

Đầu tư xây dựng mới tuyến đường có chiều dài tuyến khoảng 2,2 km (điểm đầu tại nút giao cầu Coóng Nọi và điểm cuối tuyến được đấu nối với QL6 tránh), thiết kế tuyến đường có Bn = 31,0 m; Bm = 21,0 m; Bh = 2 x 5,0 m, kết cấu mặt đường bê tông nhựa, hệ thống đảm bảo an toàn giao thông, hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống thoát nước...

3. Nhóm dự án: Nhóm B

4. Tổng mức đầu tư dự án: 200.000 triệu đồng.  

5. Cơ cấu nguồn vốn: 

ĐVT: Triệu đồng
	Năm
	Nguồn vốn ngân sách tỉnh (nguồn thu tiền sử dụng đất)
	Tổng cộng

	Năm 2021
	13.000
	13.000

	Giai đoạn 2022 - 2024
	187.000
	187.000

	Tổng
	200.000
	200.000


6. Địa điểm thực hiện dự án: Thành phố Sơn La.

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021 - 2024.

8. Tiến độ thực hiện dự án 

- Năm 2021: Chuẩn bị đầu tư, khởi công dự án, thực hiện dự án.

- Giai đoạn 2022 - 2024: Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án./.

Phụ lục số 15

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ TUYẾN ĐƯỜNG                                    HOÀNG QUỐC VIỆT - MÉ BAN - TRẦN ĐĂNG NINH, THÀNH PHỐ SƠN LA

 (Kèm theo Nghị quyết số 261/NQ-HĐND ngày 11/3/2021 của HĐND tỉnh)


1. Mục tiêu đầu tư
Nâng cấp hạ tầng đô thị, hoàn thiện tiêu chí đô thị loại II; góp phần giảm tải mật độ giao thông; hình thành hướng kết nối giao thông khu vực phường Quyết Tâm đến khu Quảng trường.
2. Quy mô đầu tư

Đầu tư xây dựng mới tuyến đường có chiều dài tuyến khoảng 800 m (điểm đầu từ đường Hoàng Quốc Việt, qua khu dân cư bản Buổn, bản Mé Ban, phường Chiềng Cơi, điểm cuối giao cắt với đường Trần Đăng Ninh), kết cấu mặt đường bê tông nhựa, hệ thống đảm bảo an toàn giao thông, hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống thoát nước...

3. Nhóm dự án: Nhóm B

4. Tổng mức đầu tư dự án: 160.000 triệu đồng.  

5. Cơ cấu nguồn vốn 

ĐVT: Triệu đồng
	Năm
	Nguồn vốn ngân sách tỉnh                          (nguồn thu tiền sử dụng đất)
	Tổng cộng

	Năm 2021
	 11.000
	 11.000

	Giai đoạn 2022 - 2024
	 149.000
	 149.000

	Tổng
	160.000
	160.000


6. Địa điểm thực hiện dự án: Thành phố Sơn La.

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021 - 2024.

8. Tiến độ thực hiện dự án 

- Năm 2021: Chuẩn bị đầu tư, khởi công dự án, thực hiện dự án.

- Giai đoạn 2022 - 2024: Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án./.

Phụ lục số 16

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN BỐ TRÍ, SẮP XẾP                        DÂN CƯ BẢN TA LÁT, XÃ MƯỜNG CAI, HUYỆN SÔNG MÃ

(Kèm theo Nghị quyết số  261/NQ-HĐND ngày 11/3/2021 của HĐND tỉnh)


1. Mục tiêu đầu tư

Bố trí sắp xếp dân cư bản Ta Lát, xã Mường Cai, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La nhằm đảm bảo cho 55 hộ dân có một nơi ở mới ổn định, phát triển bền vững và từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất hạ tầng khu vực theo đúng quy hoạch, góp phần ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương.

2. Quy mô đầu tư

Bố trí sắp xếp 55 hộ dân đang sinh sống dự kiến dưới hình thức tại định cư tập trung, cụ thể như sau:

- San ủi nền nhà: 55 hộ, 01 nền nhà văn hóa.

- Hệ thống cấp nước sinh hoạt: 55 hộ, 01 nhà văn hóa.

- Đường vào điểm: Chiều dài khoảng 1,60 km thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp B-GTNT (TCVN 10380:2014).

- Đường nội bộ: Chiều dài khoảng 1,0 km thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp C-GTNT (TCVN 10380:2014).

3. Nhóm dự án: Nhóm C

4. Tổng mức đầu tư dự án: 20.900 triệu đồng.

5. Cơ cấu nguồn vốn  

ĐVT: Triệu đồng

	Năm
	Nguồn vốn ngân sách tỉnh                                             (bổ sung cân đối)
	Nguồn vốn              ngân sách huyện
	Tổng cộng

	Năm 2021
	2.600
	
	2.600

	Năm 2022 - 2023
	10.400
	7.900
	18.300

	Tổng
	13.000
	7.900
	20.900


6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Mường Cai, huyện Sông Mã.

7. Thời gian thực hiện dự án: 2021 - 2023

8. Tiến độ thực hiện dự án 

- Năm 2021: Công tác chuẩn bị đầu tư; Khởi công dự án.

- Năm 2022 - 2023: Tiếp tục thực hiện dự án, quyết toán hoàn thành dự án./.
Phụ lục số 17

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN BỐ TRÍ, SẮP XẾP DÂN CƯ VÙNG THIÊN TAI BẢN NẬM LẠN, XÃ MƯỜNG LẠN, HUYỆN SỐP CỘP

 (Kèm theo Nghị quyết số 261/NQ-HĐND ngày 11/3/2021 của HĐND tỉnh)

1. Mục tiêu đầu tư

Nhằm sắp xếp ổn đinh tái định cư cho 40 hộ dân bản Nậm Lạn, xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp hiện nay đang sống trong vùng có nguy cơ xảy ra thiên tai  đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho 40 hộ đến nơi ở mới, ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

2. Quy mô đầu tư  

- San ủi nền nhà: 40 nền.

- Hệ thống cấp nước sinh hoạt: 40 hộ.

- Đường vào điểm: Chiều dài khoảng 4,0 km thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp B-GTNT (TCVN 10380:2014).

- Đường nội bộ: Chiều dài khoảng 1,0 km thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp C-GTNT (TCVN 10380:2014).

3. Nhóm dự án: Nhóm C

4. Tổng mức đầu tư dự án: 15.000 triệu đồng 

5. Cơ cấu nguồn vốn 

ĐVT: Triệu đồng

	Năm
	Nguồn vốn ngân sách tỉnh                                          (bổ sung cân đối)
	Nguồn vốn  ngân sách huyện
	Tổng cộng

	Năm 2021
	1.800
	
	1.800

	Năm 2022 - 2023
	7.200
	6.000
	13.200

	Tổng
	9.000
	6.000
	15.000


6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp.

7. Thời gian thực hiện dự án: 2021 - 2023

8. Tiến độ thực hiện dự án 

- Năm 2021: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư; Khởi công dự án.

- Năm 2022 - 2023: Tiếp tục triển khai thực hiện dự án, quyết toán hoàn thành dự án./.

Phụ lục số 18

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN BỐ TRÍ,                                         SẮP XẾP DÂN CƯ VÙNG THIÊN TAI BẢN SUỐI TRE, BẢN BÈO,                       XÃ TƯỜNG PHONG, HUYỆN PHÙ YÊN

 (Kèm theo Nghị quyết số 261/NQ-HĐND ngày 11/3/2021 của HĐND tỉnh)

1. Mục tiêu đầu tư

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật điểm tái định cư để đảm bảo an toàn tính mạng con người, kịp thời ổn định đời sống và sản xuất cho người dân vùng bị ảnh hưởng thiên tai, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
2. Quy mô đầu tư

Hỗ trợ đầu tư hạ tầng cho điểm tái định cư tập trung quy mô 41 hộ dân, cụ thể như sau:

- San ủi nền nhà: 41 hộ.

- Nước sinh hoạt cho 41 hộ.

- Hệ thống cấp điện: 41 hộ.

- Kè chống sạt: Xây dựng kè chiều dài khoảng 500 m.

- Đường vào điểm: Chiều dài khoảng 2,0 km thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp B-GTNT (TCVN 10380:2014).

- Đường nội bộ: Chiều dài khoảng 2,0 km thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp C-GTNT (TCVN 10380:2014).

3. Nhóm dự án: Nhóm C
4. Tổng mức đầu tư dự án: 20.000 triệu đồng 

5. Cơ cấu nguồn vốn 
ĐVT: Triệu đồng
	Năm
	Nguồn vốn ngân sách tỉnh (bổ sung cân đối)
	Nguồn vốn               ngân sách huyện
	Tổng cộng

	Năm 2021
	2.400
	
	2.400

	Năm 2022 - 2023
	9.600
	8.000
	17.600

	Tổng
	12.000
	8.000
	20.000


6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Tường Phong, huyện Phù Yên.

7. Thời gian thực hiện dự án: 2021 - 2023

8. Tiến độ thực hiện dự án 

- Năm 2020 - tháng 5 năm 2021: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư.

- Năm 2021 - 2023: Triển khai thực hiện dự án nghiệm thu và quyết toán hoàn thành dự án./.

Phụ lục số 19

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN KÈ CHỐNG                                      SẠT LỞ SUỐI TẤC BẢO VỆ KHU DÂN CƯ CÁC XÃ HUY THƯỢNG,                      XÃ HUY HẠ, HUYỆN PHÙ YÊN

 (Kèm theo Nghị quyết số 261/NQ-HĐND ngày 11/3/2021 của HĐND tỉnh)

1. Mục tiêu đầu tư

Xây dựng kè chống sạt lở bờ trái suối Tấc đoạn từ cầu Nà Xá đến hạ lưu bản Trò 2 thuộc xã Huy Hạ, huyện Phù Yên nhằm bảo đảm an toàn cho khoảng 800 hộ dân và 200 ha ruộng; góp phần ổn định đời sống, sản xuất của nhân dân và nâng cao đời sống của nhân dân, giữ vững an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội của huyện.
2. Quy mô đầu tư

Kè chống sạt lở được xây dựng gồm 03 đoạn nằm hai bên bờ suối Tấc với tổng chiều dài: L = 4.000 m.

3. Nhóm dự án: Nhóm B

4. Tổng mức đầu tư dự án: 120.000 triệu đồng

5. Cơ cấu nguồn vốn 

ĐVT: Triệu đồng

	Năm
	Nguồn vốn ngân sách Trung ương
	Tổng cộng

	Năm 2021
	16.800
	16.800

	Năm 2022 - 2024
	103.200
	103.200

	Tổng
	120.000
	120.000


6. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La 

7. Thời gian thực hiện dự án: 2021 - 2024 

8. Tiến độ thực hiện dự án

- Năm 2021: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư; Khởi công dự án.

- Năm 2022 - 2024: Tiếp tục triển khai thực hiện dự án, nghiệm thu và quyết toán hoàn thành dự án./.
Phụ lục số 20

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN KHẮC PHỤC                   SẠT LỞ, NGẬP ÚNG KHU TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH                                  HUYỆN VÂN HỒ, TỈNH SƠN LA

 (Kèm theo Nghị quyết số 261/NQ-HĐND ngày 11/3/2021 của HĐND tỉnh)


1. Mục tiêu đầu tư

Kè chống sạt lở, ngập úng Trung tâm hành chính huyện Vân Hồ chảy qua trung tâm hành chính huyện nhằm phòng chống lũ lụt, sạt lở đất bảo vệ khu dân cư; cải tạo môi trường sinh thái và cảnh quan đô thị; góp phần giữ vững ổn định an ninh, chính trị, an toàn xã hội cho thị trấn vùng biên giới.
2. Quy mô đầu tư

Xây dựng Kè chống sạt lở, ngập úng trung tâm hành chính huyện Vân Hồ với chiều dài dự kiến khoảng L = 4.000 m và các công trình trên tuyến (gồm cống thoát nước, bậc lên xuống, cầu dân sinh...).

3. Nhóm dự án: Nhóm B

4. Tổng mức đầu tư dự án: 98.000 triệu đồng

5. Cơ cấu nguồn vốn 


ĐVT: Triệu đồng
	Năm
	Nguồn vốn ngân sách Trung ương
	Tổng cộng

	Năm 2021
	13.700
	13.700

	Năm 2022 - 2024
	84.300
	84.300

	Tổng
	98.000
	98.000


6. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

7. Thời gian thực hiện dự án: 2021 - 2024.

8. Tiến độ thực hiện dự án:

- Năm 2021: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư; Khởi công dự án.

- Năm 2022 - 2024: Tiếp tục triển khai thực hiện dự án, quyết toán hoàn thành dự án./.
Phụ lục số 21

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN, BỐ TRÍ, SẮP XẾP DÂN CƯ                    VÙNG THIÊN TAI BẢN PHÁT, XÃ CÀ NÀNG, HUYỆN QUỲNH NHAI

 (Kèm theo Nghị quyết số 261/NQ-HĐND ngày 11/3/2021 của HĐND tỉnh)

1. Mục tiêu đầu tư

Công trình sau khi được xây dựng sẽ bố trí, sắp xếp di chuyển, tái định cư tập trung cho 35 hộ dân bản Phát, xã Cà Nàng ra khỏi vùng thiên tai sạt lở đất, đá; đồng thời xây dựng hệ thống hạ tầng thiết yếu gồm: San nền nhà, hệ thống giao thông, hệ thống điện, hệ thống nước sinh hoạt để đảm bảo ổn định cuộc sống của người dân; từng bước đưa xã Cà Nàng đạt chuẩn nông thôn mới.

2. Quy mô đầu tư  
- San ủi nền nhà: 35 nền.

- Hệ thống cấp nước sinh hoạt: 35 hộ.

- Hệ thống cấp điện: 35 hộ.

- Đường vào điểm: Chiều dài khoảng 0,4 km thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp B-GTNT (TCVN 10380:2014).

- Đường nội bộ: Chiều dài khoảng 1,5 km thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp C-GTNT (TCVN 10380:2014).

3. Nhóm dự án: Nhóm C

4. Tổng mức đầu tư dự án: 23.030 triệu đồng 

5. Cơ cấu nguồn vốn 
ĐVT: Triệu đồng
	Năm
	Nguồn vốn ngân sách tỉnh (bổ sung cân đối)
	Nguồn vốn ngân sách huyện
	Tổng cộng

	Năm 2021
	2.760
	
	2.760

	Năm 2022 - 2023
	11.058
	9.212
	20.270

	Tổng
	13.818
	9.212
	23.030


6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Cà Nàng, huyện Quỳnh Nhai
7. Thời gian thực hiện dự án: 2021 - 2023

8. Tiến độ thực hiện dự án:

- Năm 2021: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư; Khởi công dự án.

- Năm 2022 - 2023: Tiếp tục triển khai thực hiện dự án, nghiệm thu và quyết toán hoàn thành dự án./.
Phụ lục số 22

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN THOÁT LŨ KHU VỰC CHIỀNG SINH VỀ TRUNG TÂM THÀNH PHỐ SƠN LA

 (Kèm theo Nghị quyết số 261/NQ-HĐND ngày 11/3/2021 của HĐND tỉnh)


1. Mục tiêu đầu tư

Tiêu thoát lũ, chống ngập úng trên dòng chảy suối nhánh của suối Nậm La đoạn từ phường Chiềng Sinh đến cầu 308, bảo đảm an toàn cho người, tài sản và cơ sở hạ tầng thành phố Sơn La.
2. Quy mô đầu tư

Xây dựng hệ thống kênh tiêu thoát lũ, chống úng ngập cho thành phố Sơn La (đoạn nhánh của suối Nậm La đoạn từ phường Chiềng Sinh đến cầu 308 dọc theo Quốc lộ 6); tổng chiều dài công trình dự kiến khoảng 6,2 km.

3. Nhóm dự án: Nhóm B

4. Tổng mức đầu tư dự án: 250.000 triệu đồng.

5. Cơ cấu nguồn vốn 

ĐVT: Triệu đồng

	Năm
	Nguồn vốn ngân sách Trung ương
	Nguồn vốn ngân sách thành phố Sơn La
	Tổng cộng

	Năm 2021
	35.000
	
	35.000 

	Năm 2022 - 2024
	185.000
	30.000
	215.000

	Tổng
	220.000
	30.000
	250.000


6. Địa điểm thực hiện dự án: Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021 - 2024.

8. Tiến độ thực hiện dự án 

- Năm 2021: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư; Khởi công dự án.

- Năm 2022 - 2024: Tiếp tục thực hiện dự án, quyết toán hoàn thành dự án./.
Phụ lục số 23

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN                                                                HỒ LĂNG LUÔNG, XÃ PHỔNG LĂNG, HUYỆN THUẬN CHÂU

 (Kèm theo Nghị quyết số 261/NQ-HĐND ngày 11/3/2021 của HĐND tỉnh)


1. Mục tiêu đầu tư 

Điều tiết làm cân bằng nước trong lưu vực suối Huổi Lăng và trên suối Muổi đoạn từ địa phận xã Phổng Lăng đến xã Chiềng Ly, huyện Thuận Châu, cấp nước cho sinh hoạt, nông nghiệp, thủy sản, ngoài ra còn tạo cảnh quan phát triển kinh tế du lịch.

2. Quy mô đầu tư

Xây dựng hồ chứa nước với dung tích hữu ích 0,2 triệu m3 cấp nước tưới ổn định cho hơn 120 ha ruộng lúa hai vụ của xã Phổng Lăng, Chiềng Ly, 3 ha ao cá của bản Lăng Luông, xã Phổng Lăng; 

Cấp nước sinh hoạt, dịch vụ cho bản Lăng Luông, xã Phổng Lăng. Các hạng mục chính: Đập ngăn nước, cống lấy nước dưới đập và tràn xả lũ; Tuyến kênh chính và các công trình trên kênh; Đường thi công kết hợp quản lý từ Quốc lộ 6 vào công trình.

3. Nhóm dự án: Nhóm C

4. Tổng mức đầu tư dự án: 70.842 triệu đồng 

5. Cơ cấu nguồn vốn 

ĐVT: Triệu đồng
	Năm
	Nguồn vốn ngân sách tỉnh                                 (Bổ sung cân đối)
	Tổng cộng

	Năm 2021
	10.630
	10.630

	Năm 2022 - 2023
	60.212
	60.212

	Tổng số
	70.842
	70.842


6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Phổng Lăng, huyện Thuận Châu.

7. Thời gian thực hiện: 2021 - 2023

8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư; Khởi công dự án.

- Năm 2022 - 2023: Tiếp tục triển khai thực hiện dự án, quyết toán hoàn thành dự án./.
Phụ lục số 24

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN BẢO TỒN                                                VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÁC KHU RỪNG ĐẶC DỤNG,                                PHÒNG HỘ TRÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

 (Kèm theo Nghị quyết số 261/NQ-HĐND ngày 11/3/2021 của HĐND tỉnh)

1. Mục tiêu đầu tư

Quản lý bền vững hệ thống rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh góp phần bảo vệ, bảo tồn và phát triển các hệ sinh thái rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, các nguồn gen động, thực vật rừng đặc hữu, quý, hiếm của rừng đặc dụng nhằm phát huy và khai thác có hiệu quả các tiềm năng, giá trị của rừng phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và giữ vững an ninh, quốc phòng của địa phương. Đồng thời nâng cao khả năng phòng hộ đầu nguồn, chống xói mòn tại các khu rừng đặc dụng, phòng hộ.
2. Quy mô đầu tư  

*) Hạng mục lâm sinh

- Trồng, khôi phục, bảo tồn rừng đặc dụng và rừng phòng hộ: Quy mô khoảng 800 ha;

- Xây dựng đường băng cản lửa phòng cháy chữa cháy rừng (xây dựng đường băng trắng, băng xanh và duy tu, bảo dưỡng một số đường băng trắng đã thực hiện từ trước): quy mô khoảng 264 km.

*) Hạng mục xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ công tác bảo vệ rừng, PCCCR và bảo tồn đa dạng sinh học.

- Xây dựng hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn trong các khu rừng đặc dụng: Quy mô khoảng 26 biển/bảng.

- Xây dựng 03 khu lưu giữ và sưu tập các loài động, thực vật quy mô mỗi khu khoảng từ 5 đến 10 ha (có hệ thống vườn ươm, trang thiết bị để lưu giữ, sưu tập các loài động, thực vật).

- Xây dựng đường tuần tra quản lý bảo vệ rừng gắn với phòng cháy chữa cháy rừng: Quy mô khoảng 93 km (gồm: 60 km đường nội bộ trong các khu rừng đặc dụng và 33 km đường đến các khu rừng đặc dụng, phòng hộ).
- Xây dựng mới 05 trạm bảo vệ rừng. Quy mô mỗi trạm diện tích xây dựng khoảng 200 m2, gồm: 02 phòng làm việc, 02 phòng ngủ, 01 phòng sinh hoạt chung, bếp ăn, nhà vệ sinh, các công trình phụ trợ; các trang thiết bị thiết yếu: Bàn, ghế, tủ, máy tính, máy in, quạt....

3. Nhóm dự án: Nhóm B

4. Tổng mức đầu tư dự án: 153.100 triệu đồng.

5. Cơ cấu nguồn vốn 
Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Nguồn vốn ngân sách Trung ương
	Tổng cộng

	Năm 2021
	21.400
	21.400

	Năm 2022 - 2024
	131.700
	131.700

	Tổng
	153.100
	153.100


6. Địa điểm thực hiện dự án

Tại các khu rừng đặc dụng, phòng hộ trên địa bàn tỉnh, cụ thể:
- Khu rừng đặc dụng, phòng hộ Thuận Châu (địa bàn huyện Thuận Châu và huyện Quỳnh Nhai);

- Khu bảo tồn thiên nhiên Mường La (huyện Mường La);
- Khu rừng đặc dụng, phòng hộ Sốp Cộp (địa bàn huyện Sông Mã, Sốp Cộp);

- Khu rừng đặc dụng Xuân Nha (địa bàn huyện Mộc Châu và huyện             Vân Hồ);

- Khu rừng đặc dụng Tà Xùa (địa bàn huyện Bắc Yên và Phù Yên).

- Các khu rừng phòng hộ tại các huyện: Mai Sơn, Yên Châu, Sông Mã, Mộc Châu, Vân Hồ, Mường La, Bắc Yên.

7. Thời gian thực hiện dự án: 2021 - 2024

8. Tiến độ thực hiện dự án

- Từ quý IV năm 2020 - quý I năm 2021: Lập, trình thẩm định, phê duyệt dự án.

- Từ quý II năm 2021 - năm 2022: Đầu tư trồng xong toàn bộ diện tích trồng rừng đặc dụng, phòng hộ và đầu tư xây dựng một số công trình cơ sở hạ tầng.

- Năm 2023 - 2024: Chăm sóc, bảo vệ rừng trồng; tiếp tục đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng còn lại và quyết toán dự án./.

Phụ lục số 25

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN DI CHUYỂN                               ĐƯỜNG DÂY 110KV, 35KV MẠCH KÉP ĐOẠN BỆNH VIỆN                                    ĐA KHOA SƠN LA - TBA 110KV CHIỀNG SINH

 (Kèm theo Nghị quyết số 261/NQ-HĐND ngày 11/3/2021 của HĐND tỉnh)


1. Mục tiêu đầu tư

Di chuyển đường điện phục vụ triển khai các dự án, công trình xây dựng dọc đoạn từ trụ sở UBND phường Chiềng Sinh (Trạm biến áp 110kV Sơn La) đến đầu đường đôi theo quy hoạch đô thị thành phố Sơn La và các quy hoạch có liên quan. Tạo mặt bằng để phát triển đô thị, góp phần hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại II của thành phố Sơn La, tiến tới phát triển thành đô thị loại I.

2. Quy mô đầu tư

Di chuyển các tuyến đường dây 110kV mạch đơn; tuyến đường dây 35kV mạch đơn; tuyến đường dây 35kV mạch kép.

3. Nhóm dự án: Nhóm C

4. Tổng mức đầu tư dự án: 48.500 triệu đồng 

5. Cơ cấu nguồn vốn 

ĐVT: Triệu đồng
	Năm
	Nguồn vốn ngân sách tỉnh (bổ sung cân đối)
	Tổng cộng

	Năm 2021
	9.700
	9.700

	Năm 2022 - 2023
	38.800
	38.800

	Tổng số
	48.500
	48.500


6. Địa điểm thực hiện dự án: Phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La.

7. Thời gian thực hiện dự án: 2021 - 2023

8. Tiến độ thực hiện dự án 

- Năm 2021: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư; Khởi công dự án.

- Năm 2022 - 2023: Tiếp tục triển khai thực hiện dự án, quyết toán hoàn thành dự án./.
Phụ lục số 26

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN CHỈNH TRANG                               ĐÔ THỊ DỌC ĐƯỜNG ĐIỆN BIÊN, THÀNH PHỐ SƠN LA

(Kèm theo Nghị quyết số 261/NQ-HĐND ngày 11/3/2021 của HĐND tỉnh)


1. Mục tiêu đầu tư

 Tạo điểm nhấn kiến trúc cảnh quan đô thị, đảm bảo mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, hoàn thiện các hạng mục chỉnh trang đô thị khu vực dọc đường Điện Biên, thành phố Sơn La và có mặt bằng sạch để đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt.
2. Quy mô đầu tư  

- Bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng đất ở đô thị đối với 32 hộ gia đình với diện tích 1.570 m2 khu mặt đường Điện Biên, thuộc tổ 4, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La (đoạn từ ngõ vào Nhà văn hoá tổ 4 đến tuyến đường số 2A và từ tuyến 2A đến giáp tuyến 1A). 

- Đầu tư xây dựng mở rộng mặt đường, hè phố đường Điện Biên và các nút giao thông tuyến đường số 1A, 2A đấu nối với Quốc lộ 6, gồm:

+ Phá dỡ kết cấu nhà hiện trạng, kết cấu vỉa hè hiện trạng, san ủi mặt bằng;

+ Xây dựng mở rộng kết cấu mặt đường khoảng 1.450 m2 (kết cấu bê tông nhựa hạt mịn, xây dựng hè phố khoảng 808,0 m2 (lát đá xanh tự nhiên) tuyến đường Điện Biên (đoạn từ ngõ vào Nhà văn hoá tổ 4 đến tuyến đường số 2A và từ tuyến 2A đến giáp tuyến 1A); hoàn thiện các nút giao thông tuyến đường số 1A, 2A đấu nối với Quốc lộ 6 thuộc Quảng trường Tây Bắc;

+ Xây dựng mới hệ thống thoát nước mặt, hệ thống chiếu sáng, hệ thống đèn tín hiệu giao thông, hệ thống biển báo đảm bảo an toàn giao thông.

- Hoàn thiện dự án Ao cá Bác Hồ (khuôn viên, cảnh quan và các hạng mục phụ trợ).

+ Quy mô diện tích: Khoảng 635,0 m2.

+ San ủi mặt bằng, bổ sung đất màu tạo đồi cảnh quan;

+ Xây dựng hệ thống điện trang trí, hệ thống thoát nước mặt, thoát nước thấm ngầm;

+ Trồng thảm cỏ, thảm hoa, cây cảnh, cây bóng mát...

- Thực hiện bồi thường, hỗ trợ và xây dựng 03 điểm tái định cư tại 03 khu đất (gồm: Công ty Cổ phần xây dựng và dịch vụ Hoa Ban, HTX mua bán Chiềng Lề và một phần đất mặt tiếp giáp kè suối Nậm La thuộc dự án Khu dân cư mới phường Quyết Thắng) để thu hồi diện tích khoảng 17.360 m2 đất; phá dỡ tài sản, san ủi tạo mặt bằng; xây dựng các hạ tầng như: Hệ thống cấp điện, hệ thống cấp nước và hệ thống nước thải..., để bố trí tái định cư cho các hộ gia đình phải di chuyển. Sau khi hoàn thành các điểm tái định cư trên sẽ tạo ra khoảng 7.720,3 m2 đất ở với 90 thửa đất (trong đó: Khu dân cư mới phường Quyết Thắng 6.478,0 m2 bằng 76 thửa đất, Khu đất thu hồi của Công ty cổ phần dịch vụ Hoa Ban 847 m2 bằng 09 thửa đất; Khu đất thu hồi HTX mua bán Chiếng Lề 386,3 m2 bằng 05 thửa đất).

3. Nhóm dự án: Nhóm B

4. Tổng mức đầu tư dự án: 158.782 triệu đồng 

5. Cơ cấu nguồn vốn và phân kỳ đầu tư thực hiện dự án:          







Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Nguồn vốn ngân sách tỉnh                    (bổ sung cân đối)
	Tổng cộng

	2021
	58.540
	58.540

	2022
	100.242
	100.242

	Tổng
	158.782
	158.782


6. Địa điểm thực hiện: Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

7. Thời gian thực hiện: Năm 2021 - 2022.

8. Tiến độ thực hiện dự án:

- Năm 2021: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư; Khởi công dự án.

- Năm 2022: Tiếp tục triển khai thực hiện dự án, quyết toán hoàn thành dự án./.

Phụ lục số 27

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN CHỈNH TRANG ĐÔ THỊ THỊ TRẤN THUẬN CHÂU, HUYỆN THUẬN CHÂU, TỈNH SƠN LA

 (Kèm theo Nghị quyết số 261/NQ-HĐND ngày 11/3/2021 của HĐND tỉnh)


1. Mục tiêu đầu tư

Nâng cấp, cải tạo lòng đường, khuôn viên vỉa hè các tuyến đường nội thị, đầu tư hệ thống điện chiếu sáng; cải tạo, nạo vét hồ Nong Luông nhằm hoàn thiện các tiêu chí đô thị, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.
2. Quy mô đầu tư 

- Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp đường giao thông tổng chiều dài khoảng 1,1 km;

- Cải tạo, nạo vét hồ Nong Luông; xây dựng đài phun nước; xây lại các vị trí kè bờ hồ bị sạt lở; mương bê tông cốt thép chiều dài 240 m; sửa chữa, thay thế, bổ sung bóng đèn trang trí xung quanh hồ.

3. Nhóm dự án: Nhóm C

4. Tổng mức đầu tư dự án: 65.000 triệu đồng.

5. Cơ cấu nguồn vốn:

ĐVT: Triệu đồng
	Năm
	Nguồn vốn ngân sách tỉnh (bổ sung cân đối)
	Nguồn vốn ngân sách huyện
	Tổng cộng

	Năm 2021
	7.200
	
	7.200

	2022 - 2023
	28.800
	29.000
	57.800

	Tổng
	36.000
	29.000
	65.000


6. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021 - 2023.

8. Tiến độ thực hiện dự án:

- Năm 2021: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư; Khởi công dự án.

- Năm 2022 - 2023: Tiếp tục triển khai thực hiện dự án, quyết toán hoàn thành dự án./.
Phụ lục số 28

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN KHU DI TÍCH                                LỊCH SỬ NGÃ BA CÒ NÒI, HUYỆN MAI SƠN, TỈNH SƠN LA  

 (Kèm theo Nghị quyết số 261/NQ-HĐND ngày 11/3/2021 của HĐND tỉnh)

1. Mục tiêu đầu tư

Cụ thể hóa quy hoạch được phê duyệt. Bảo tồn di sản văn hóa, góp phần nâng cao chất lượng môi trường, cảnh quan, phát triển du lịch văn hóa tâm linh, kết nối các khu, điểm du lịch trong và ngoài tỉnh.

2. Quy mô đầu tư  

- Bồi thường giải phóng mặt bằng nhà ở hiện trạng và khu dân cư bao gồm đất ở và đất trồng cây lâu năm và tài sản trên đất, dự kiến diện tích giải phóng mặt bằng khoảng 59.334 m2.

- Xây dựng hạ tầng kỹ thuật toàn khu bao gồm: San nền, công trình hạ tầng kỹ thuật đầu mối như trạm biến áp, bãi thu gom chất thải, sân vườn tổng thể....

- Xây dựng khu quảng trường dịch vụ kết hợp bãi đỗ xe, khu công viên chứng tích.

3. Nhóm dự án: Nhóm B

4. Tổng mức đầu tư dự án: 61.319 triệu đồng

5. Cơ cấu nguồn vốn 

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Nguồn vốn ngân sách tỉnh (bổ sung cân đối)
	Vốn xã hội hóa
	Tổng cộng

	2021
	11.500
	
	11.500

	2022 - 2023
	38.500
	11.319
	49.819

	Tổng cộng
	50.000
	11.319
	61.319


6. Địa điểm thực hiện: Huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

7. Thời gian thực hiện: Năm 2021 - 2023.

8. Tiến độ thực hiện dự án:

- Năm 2021: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư; Khởi công dự án.

- Năm 2022 - 2023: Tiếp tục triển khai thực hiện dự án, nghiệm thu và quyết toán hoàn thành dự án./. 

Phụ lục số 29

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN                                                        TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN QUỲNH NHAI

 (Kèm theo Nghị quyết số 261/NQ-HĐND ngày 11/3/2021 của HĐND tỉnh)


1. Mục tiêu đầu tư

Hoàn thiện cơ sở vật chất nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trong huyện.

2. Quy mô đầu tư 

- Xây dựng nhà khối chuyên môn 3 tầng, diện tích xây dựng 290 m2; diện tích sàn 807 m2 theo thiết kế mẫu tại Quyết định số 3671/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của UBND tỉnh Sơn La.

- Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn.

- Các hạng mục phụ trợ: Đầu tư xây dựng nhà cầu, nhà bảo vệ, nhà để xe, sân, cổng, hàng rào, hệ thống xử lý nước thải.

3. Nhóm dự án: Nhóm C

4. Tổng mức đầu tư dự án: 16.500 triệu đồng.

5. Cơ cấu nguồn vốn           






           ĐVT: Triệu đồng

	Năm
	Nguồn vốn ngân sách tỉnh (nguồn thu xổ số kiến thiết)
	Tổng cộng

	2021
	3.800
	3.800

	2022 - 2023
	12.700
	12.700

	Tổng 
	16.500
	16.500


6. Địa điểm thực hiện: Trung tâm huyện Quỳnh Nhai.

7. Thời gian thực hiện: Năm 2021 - 2023.

8. Tiến độ thực hiện dự án 

- Năm 2021: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư; Khởi công dự án.

- Năm 2022 - 2023: Tiếp tục triển khai thực hiện dự án, quyết toán hoàn thành dự án./.

Phụ lục số 30

 PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN                                                        TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN SỐP CỘP 

(Kèm theo Nghị quyết số 261/NQ-HĐND ngày 11/3/2021 của HĐND tỉnh)


1. Mục tiêu đầu tư

Hoàn thiện cơ sở vật chất nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trong huyện.

2. Quy mô đầu tư

Xây dựng theo thiết kế mẫu tại Quyết định số 3671/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của UBND tỉnh Sơn La, gồm các hạng mục:

- Xây dựng nhà khối chuyên môn 3 tầng, diện tích xây dựng 272 m2; diện tích sàn 807 m2.

- Xây dựng nhà hành chính quản trị và đào tạo ngành 3 tầng, diện tích xây dựng 238 m2, diện tích sàn 703 m2.

- Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn.

- Các hạng mục phụ trợ: Nhà bảo vệ, nhà để xe, sân, cổng, tường rào, bể nước, san nền, kè, hạ tầng điện nước ngoài nhà, phòng cháy chữa cháy ngoài nhà, phá dỡ....

3. Nhóm dự án: Nhóm C

4. Tổng mức đầu tư dự án: 16.500 triệu đồng.

5. Cơ cấu nguồn vốn          






           ĐVT: Triệu đồng

	Năm
	Nguồn vốn ngân sách tỉnh (nguồn thu xổ số kiến thiết)
	Tổng cộng

	2021
	3.800
	3.800

	2022 - 2023
	12.700
	12.700

	Tổng 
	16.500
	16.500


6. Địa điểm thực hiện: Trung tâm huyện Sốp Cộp.

7. Thời gian thực hiện: Năm 2021 - 2023.

8. Tiến độ thực hiện dự án 

- Năm 2021: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư; Khởi công dự án.

- Năm 2022 - 2023: Tiếp tục triển khai thực hiện dự án, quyết toán hoàn thành dự án./.

Phụ lục số 31

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN CẢI TẠO,                                      NÂNG CẤP TRƯỜNG THPT TÔ HIỆU, THÀNH PHỐ SƠN LA

 (Kèm theo Nghị quyết số 261/NQ-HĐND ngày 11/3/2021 của HĐND tỉnh)

1. Mục tiêu đầu tư

Đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ hiệu quả cho công tác dạy và học theo chương trình giáo dục phổ thông mới của các thầy, cô giáo và con em đồng bào dân tộc trên địa bàn; đáp ứng nhu cầu học tập và yêu cầu đổi mới, chuẩn hóa, từng bước hiện đại hóa giáo dục đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo của nhà trường; Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 vào năm 2025. 

2. Quy mô đầu tư 

- 01 Nhà lớp học 4 tầng số 1: Trong đó có bố trí gồm 03 phòng học ngoại ngữ, 03 phòng học tin học, 01 phòng học đa chức năng và 01 phòng thư viện.

- 01 Nhà lớp học 4 tầng số 2: Trong đó có bố trí gồm 02 phòng học bộ môn vật lý, 02 phòng học bộ môn hóa học, 02 phòng học bộ môn sinh học, 02 phòng học bộ môn công nghệ và 04 phòng học thông thường.

- 01 Nhà hiệu bộ: Bố trí các phòng làm việc chức năng của ban giám hiệu và khối hành chính quản trị, tầng trệt kết hợp làm chỗ để xe.

- 01 Nhà đa năng: Là không gian đa năng phục vụ các hoạt động của học sinh và giáo viên nhà trường.

- Các hạng mục phụ trợ; Hệ thống trang thiết bị cho các lớp học và phòng chức năng của các hạng mục công trình xây mới; Trạm biến áp.

3. Nhóm dự án: Nhóm B.

4. Tổng mức đầu tư dự án: 47.394 triệu đồng.

5. Cơ cấu nguồn vốn           






           ĐVT: Triệu đồng

	Năm
	Nguồn vốn Ngân sách Trung ương
	Tổng cộng

	2021
	6.300
	6.300

	2022 - 2023
	41.094
	41.094

	Tổng
	47.394
	47.394


6. Địa điểm thực hiện: Phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La.

7. Thời gian thực hiện: Năm 2021 - 2023.

8. Tiến độ thực hiện dự án 

- Năm 2021: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư; Khởi công dự án.

- Năm 2022 - 2023: Tiếp tục triển khai thực hiện dự án, quyết toán hoàn thành dự án./.

Phụ lục số 32

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN BỔ SUNG CƠ SỞ                    VẬT CHẤT CHO TRƯỜNG THPT TÂN LANG, HUYỆN PHÙ YÊN

 (Kèm theo Nghị quyết số 261/NQ-HĐND ngày 11/3/2021 của HĐND tỉnh)


1. Mục tiêu đầu tư

Đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ hiệu quả cho công tác dạy và học theo chương trình giáo dục phổ thông mới của các thầy, cô giáo và con em đồng bào dân tộc trên địa bàn; đáp ứng nhu cầu học tập và yêu cầu đổi mới, chuẩn hóa, từng bước hiện đại hóa giáo dục đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo của nhà trường; Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 vào năm 2025.
2. Quy mô đầu tư

Khối nhà lớp học thông thường + khối hỗ trợ học tập 02 tầng 08 phòng; Nhà lớp học bộ môn 03 tầng, 6 phòng; Nhà khối hành chính quản trị + khối phụ trợ; Các hạng mục phụ trợ, khu vệ sinh ngoài trời; Nhà đa năng; Nhà công vụ giáo viên; Khu thể dục thể thao, sân chơi, bãi tập.

3. Nhóm dự án: Nhóm C.

4. Tổng mức đầu tư dự án: 29.095 triệu đồng.

5. Cơ cấu nguồn vốn 






           ĐVT: Triệu đồng

	Năm
	Nguồn vốn ngân sách tỉnh (nguồn thu xổ số kiến thiết)
	Nguồn vốn                ngân sách huyện
	Tổng cộng

	2021
	6.440
	
	6.440

	2022 - 2023
	20.655
	2.000
	22.655

	Tổng
	27.095
	2.000
	29.095


6. Địa điểm thực hiện: Huyện Phù Yên.

7. Thời gian thực hiện: Năm 2021 - 2023.

8. Tiến độ thực hiện dự án:

- Năm 2021: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư; Khởi công dự án.

- Năm 2022 - 2023: Tiếp tục triển khai thực hiện dự án, nghiệm thu và quyết toán hoàn thành dự án./.

Phụ lục số 33

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN                                                       TRƯỜNG THPT MƯỜNG GIÔN, HUYỆN QUỲNH NHAI

(Kèm theo Nghị quyết số 261/NQ-HĐND ngày 11/3/2021 của HĐND tỉnh)


1.  Mục tiêu đầu tư

Đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ hiệu quả cho công tác dạy và học chương trình giáo dục phổ thông mới của các thầy, cô giáo và con em đồng bào dân tộc 6 xã trên địa bàn; đáp ứng nhu cầu học tập và yêu cầu đổi mới, chuẩn hóa, từng bước hiện đại hóa giáo dục đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo trên địa bàn; thực hiện tốt nhiệm vụ tạo nguồn đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng để phát triển kinh tế - xã hội của huyện Quỳnh Nhai. Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 vào năm 2025.
2. Quy mô đầu tư 

- 01 Nhà lớp học thông thường 3 tầng 18 phòng: Tổng diện tích sàn khoảng  S = 2.134 m2. 

- 01 Nhà lớp học bộ môn 3 tầng: Tổng diện tích sàn khoảng S = 1.132 m2. 

- 01 Nhà ở nội trú học sinh 3 tầng 24 phòng có vệ sinh khép kín. Tổng diện tích sàn khoảng S = 1.338 m2. 

- 01 Nhà công vụ giáo viên 2 tầng 16 phòng: Tổng diện tích sàn S = 716 m2. 

- 01 Nhà đa năng: Tổng diện tích sàn khoảng S = 465 m2.  

- Các hạng mục cải tạo: Cải tạo nhà lớp học 2 tầng 6 phòng (nhà số 01) thành khối nhà hành chính quản trị; nhà lớp học 2 tầng 6 phòng (nhà số 02) thành khối nhà hỗ trợ học tập; nhà hiệu bộ 1 tầng 7 gian hiện có thành Nhà ăn và nhà bếp; Khu công vụ giáo viên: Cải tạo nhà công vụ giáo viên 1 tầng 5 phòng hiện có (không có vệ sinh);

- Các hạng mục phụ trợ: San nền; Xây dựng hệ thống kè chắn đất; Hệ thống cấp thoát nước, hệ thống cấp điện, hệ thống chữa cháy ngoài nhà; Hệ thống sân, cổng, tường rào, tiểu cảnh; Hệ thống trạm biến áp và đường dây; Di chuyển đường điện cũ;

- Các hạng mục hệ thống trang thiết bị: Trang thiết bị cho nhà hiệu bộ; nhà đa năng; 18 phòng học thông thường; 6 phòng học bộ môn; 24 phòng ở nội trú học sinh; 16 phòng ở công vụ giáo viên; nhà ăn, nhà bếp (phục vụ cho khoảng 90 chỗ).

3. Nhóm dự án: Nhóm B.

4. Tổng mức đầu tư dự án: 61.213 triệu đồng.

5. Cơ cấu nguồn vốn        

ĐVT: Triệu đồng

	Năm
	Nguồn vốn Ngân sách Trung ương
	Tổng cộng

	2021
	7.800
	7.800

	2022 - 2023
	53.413
	53.413

	Tổng
	61.213
	61.213


6. Địa điểm thực hiện: Xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai.

7. Thời gian thực hiện: Năm 2021 - 2023.

8. Tiến độ thực hiện dự án:

- Năm 2021: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư; Khởi công dự án.

- Năm 2022 - 2023: Tiếp tục triển khai thực hiện dự án, quyết toán hoàn thành dự án./.

Phụ lục số 34

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN BỔ SUNG CƠ SỞ                     VẬT CHẤT CHO TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH

 (Kèm theo Nghị quyết số 261/NQ-HĐND ngày 11/3/2021 của HĐND tỉnh)

1.  Mục tiêu đầu tư

Đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho công tác dạy - học, tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe, tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho các em học sinh dân tộc thiểu số ở các vùng đặc biệt khó khăn về học tại trường hàng năm; đáp ứng yêu cầu mở rộng quy mô trường, lớp, nhà nội trú và các điều kiện cần thiết để đón con em dân tộc La Ha có nhu cầu học tập nội trú tại trường theo Nghị định số 57/2017/NĐ-CP; xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 vào năm 2023, chuẩn quốc gia mức độ 3 vào năm 2025. 

2. Quy mô đầu tư 

- Nhà đa năng: Tổng diện tích sàn khoảng 1.200 m2;

- Nhà lớp học bộ môn và khối phòng hỗ trợ học tập 4 tầng, 20 phòng: Tổng diện tích sàn vào khoảng 2.850 m2.

- Nhà lớp học thông thường 4 tầng 16 phòng: Tổng diện tích sàn khoảng 1.800 m2;

- Khu vực phòng học và thiết bị giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề phổ thông, nghề truyền thống của các dân tộc;

- Nhà sinh hoạt văn hóa các dân tộc; Khu sân chơi, thể dục thể thao; Bể bơi ngoài trời; Hạ tầng kỹ thuật.

3. Nhóm dự án: Nhóm B 

4. Tổng mức đầu tư dự án: 45.000 triệu đồng.

5. Cơ cấu nguồn vốn         






           ĐVT: Triệu đồng

	Năm
	Nguồn vốn Ngân sách Trung ương
	Tổng cộng

	2021
	6.300
	6.300

	2022 - 2023
	38.700
	38.700

	Tổng
	45.000
	45.000


6. Địa điểm thực hiện: Xã Chiềng Ngần, thành phố Sơn La.

7. Thời gian thực hiện: Năm 2021 - 2023.

8. Tiến độ thực hiện dự án:

- Năm 2021: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư; Khởi công dự án.

- Năm 2022 - 2023: Tiếp tục triển khai thực hiện dự án, quyết toán hoàn thành dự án./.

Phụ lục số 35

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN XÂY DỰNG                                     BÃI CHÔN LẤP RÁC THẢI HUYỆN MỘC CHÂU

 (Kèm theo Nghị quyết số 261/NQ-HĐND ngày 11/3/2021 của HĐND tỉnh)

1. Mục tiêu đầu tư

Cụ thể hóa mục tiêu Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Sơn La theo lộ trình đã được phê duyệt tại Quyết định số 2398/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh; đáp ứng nhu cầu xử lý rác thải trên địa bàn huyện đảm bảo vệ sinh môi trường xanh, sạch đẹp và phát triển bền vững môi trường, hệ sinh thái của khu vực thực hiện dự án; giải quyết kịp thời tình trạng ô nhiễm môi trường nhằm cải thiện môi trường sống cho dân cư của thị trấn Mộc Châu và các vùng lân cận.
2. Quy mô đầu tư 

- Khu xử lý rác thải: Khu xử lý nước rác, Ô chôn lấp rác.

- Hệ thống đường giao thông: 3,5 km.

- Hệ thống phụ trợ: Cấp điện, cấp nước, chiếu sáng, cây xanh, san nền, nhà điều hành, nhà ở công nhân, cầu rửa xe, nhà xe, hệ thống cân rác,…

3. Nhóm dự án: Nhóm C

4. Tổng mức đầu tư dự án: 40.000 triệu đồng.

5. Cơ cấu nguồn vốn 

ĐVT: Triệu đồng

	Năm
	Nguồn vốn ngân sách tỉnh (bổ sung cân đối)
	Tổng cộng

	2021
	8.000
	8.000

	2022 - 2023
	32.000
	32.000

	Tổng
	40.000
	40.000


6. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

7. Thời gian dự án: Năm 2021 - 2023.

8. Tiến độ thực hiện dự án:

- Năm 2021: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư; Khởi công dự án.

- Năm 2022 - 2023: Tiếp tục triển khai thực hiện dự án, quyết toán hoàn thành dự án./.

Phụ lục số 36

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN                                                            TRỤ SỞ LÀM VIỆC ĐẢNG ỦY, HĐND - UBND XÃ PHỔNG LẬP,                                 HUYỆN THUẬN CHÂU, TỈNH SƠN LA

 (Kèm theo Nghị quyết số 261/NQ-HĐND ngày 11/3/2021 của HĐND tỉnh)


1. Mục tiêu đầu tư

Đảm bảo cơ sở vật chất, tạo điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức xã, nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị.
2. Quy mô đầu tư  

- Xây dựng mới 01 nhà làm việc 03 tầng theo thiết kế mẫu được phê duyệt tại Quyết định số 641/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2014 của UBND tỉnh Sơn La.

- Hạng mục phụ trợ: San nền, sân, cổng, tường rào, đường, nhà để xe, hệ thống phòng cháy, cấp nước...
3. Nhóm dự án: Nhóm C


4. Tổng mức đầu tư dự án: 16.220 triệu đồng 

5. Cơ cấu nguồn vốn          







Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Nguồn vốn ngân sách tỉnh

(nguồn vốn chi đầu tư phát triển)
	Nguồn vốn ngân sách huyện
	 Tổng cộng

	2021
	3.790
	1.500
	5.290

	2022
	5.710
	2.500
	10.930

	2023
	
	2.720
	

	Tổng
	9.500
	6.720
	16.220


6. Địa điểm thực hiện: Xã Phổng Lập, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

7. Thời gian thực hiện: Năm 2021 - 2023.

8. Tiến độ thực hiện dự án:

- Năm 2021: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư; Khởi công dự án.

- Năm 2022 - 2023: Tiếp tục triển khai thực hiện dự án, quyết toán hoàn thành dự án./.
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