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QUYẾT ĐỊNH
Về việc Giao điều chỉnh kế hoạch di dân, tái định cư 

Dự án thuỷ điện Sơn La năm 2006

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 196/2004/QĐ-TTg ngày 29/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt qui hoạch tổng thể di dân tái định cư dự án thuỷ điện Sơn La;
Căn cứ Công văn số 3175/BNN-VPTĐC ngày 06/12/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc bổ sung một số khu (điểm) tái định cư thuộc huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La;
Căn cứ Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 12/12/2005 của HĐND tỉnh Sơn La khoá XII, kỳ họp thứ 5 về nhiệm vụ di dân, tái định cư dự án thuỷ điện Sơn La năm 2006;

Theo đề nghị của  Ban QLDA tái định cư thủy điện Sơn La tại Tờ trình số 523/TTr-TĐC TĐSL ngày 15 tháng 11 năm 2006,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao điều chỉnh kế hoạch di dân, tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La năm 2006 với những nội dung chính như sau:

1. Tổng số hộ di chuyển, tái định cư: 2.486 hộ.

- Huyện Quỳnh Nhai: 1.763 hộ (di chuyển nội huyện và đưa dân đến huyện Thuận Châu, Mai Sơn);

- Huyện Mường La: 487 hộ (di chuyển nội huyện);

- Huyện Thuận Châu: 236 hộ (di chuyển nội huyện và đón nhận dân huyện Quỳnh Nhai);

2. Số bản di chuyển và địa bàn tiếp nhận dân tái định cư: Có biểu chi tiết 6 trang kèm theo.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Hủy bỏ hiệu lực thi hành Quyết định số 4000/QĐ-UBND ngày 12/12/2005 của UBND tỉnh kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Ủy ban nhân dân các huyện: Mường La, Thuận Châu, Quỳnh Nhai, Mai Sơn có trách nhiệm tổ chức thực hiện di chuyển và tiếp nhận dân đến các khu, điểm tái định cư theo đúng kế hoạch được giao; đảm bảo tiến độ di chuyển dân theo kế hoạch đến các khu, điểm tái định cư xong trước ngày 31/12/2006.
Ban quản lý dự án tái định cư thủy điện Sơn La có trách nhiệm đôn đốc các huyện thực hiện kế hoạch di chuyển dân năm 2006 theo đúng tiến độ.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Công nghiệp, Giáo dục và Đào tạo, Y tế; Trưởng Ban QLDA tái định cư thủy điện Sơn La; Chủ tịch UBND các huyện: Mường La, Thuận Châu, Quỳnh Nhai, Mai Sơn; Thủ trưởng các Ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
	Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (b/c);

- TT UBND tỉnh;

- Như điều 3;

- Văn phòng: TU, HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh;

- LĐVP - UBND tỉnh;

- TT Lưu trữ, TT tin học - VPUBND tỉnh;

- Lưu: VT, TĐC (3). Thuỵ 50b.
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