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NGHỊ QUYẾT
Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến đường 

Lê Đức Thọ - Phiêng Khá - trường Đại học Tây Bắc

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHOÁ XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ HAI MƯƠI
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Xét Tờ trình số 62/TTr-UBND ngày 25 ngày 4 tháng 2024; Báo cáo thẩm tra số 774/BC-KTNS  ngày 15 tháng 5 năm 2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại Kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến đường Lê Đức Thọ - Phiêng Khá - trường Đại học Tây Bắc với nội dung sau:
1. Tên dự án: Xây dựng tuyến đường Lê Đức Thọ - Phiêng Khá - trường Đại học Tây Bắc.
2. Mục tiêu đầu tư
Hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch, hướng tới hoàn thiện tiêu chí đô thị loại I, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Sơn La. 
3. Phạm vi, quy mô đầu tư
- Phạm vi: Điểm đầu từ đường Lê Đức Thọ (Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh), điểm cuối giao với đường Đặng Thai Mai. 

- Quy mô: Đầu tư xây dựng tuyến đường đô thị, cấp II, chiều dài khoảng 2,5 Km, bề rộng nền đường Bn = 18,5 m ÷ 20,5 m, bề rộng mặt đường Bm = 10,5 m, bề rộng hè phố Bhè = 4,0 m ÷ 5,0 m, kết cấu mặt đường bê tông nhựa, hệ thống thoát nước, hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống đảm bảo an toàn giao thông và các hạng mục khác.
4. Nhóm dự án: Dự án nhóm B.
5. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: Khoảng 135.000 triệu đồng.

6. Cơ cấu nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của dự án 

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.

- Về cân đối vốn: 

+ Giai đoạn 2021 - 2025: Khoảng 35 tỷ đồng, từ số vốn chưa phân bổ tại Nghị quyết số 278/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2023 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương (đợt 11).

+ Giai đoạn 2026 - 2030: Khoảng 100 tỷ đồng sử dụng vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 để bố trí vốn thực hiện dự án.
- Dự kiến nguồn kinh phí và khả năng bố trí vốn cho dự án:  








 Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Nguồn vốn ngân sách tỉnh

	
	Tổng số
	Trong đó:

	
	
	Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh
	Nguồn thu tiền sử dụng đất

	Năm 2025
	35.000
	10.000
	25.000

	Năm 2026 - 2028
	100.000
	100.000

	Tổng cộng
	135.000
	135.000


7. Phạm vi, địa điểm thực hiện dự án: Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. 

8. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2025 - 2028.

9. Tiến độ thực hiện: 
- Năm 2024: Chuẩn bị đầu tư dự án.

- Năm 2025 - 2028: Thực hiện dự án, quyết toán dự án hoàn thành.
Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khoá XV, kỳ họp chuyên đề thứ hai mươi thông qua ngày 16 tháng 5 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.
	 
	CHỦ TỊCH

Nguyễn Thái Hưng
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