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      NGHỊ QUYẾT
Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, 
nâng cấp hè phố một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Sơn La

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHOÁ XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ HAI MƯƠI
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Xét Tờ trình số 63/TTr-UBND ngày 25 ngày 4 tháng 2024; Báo cáo thẩm tra số 774/BC-KTNS  ngày 15 tháng 5 năm 2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại Kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp hè phố một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Sơn La, như sau:
1. Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp hè phố một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Sơn La.
2. Mục tiêu đầu tư
Chỉnh trang đô thị, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, phát triển đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp, góp phần hoàn thiện các tiêu chí đô thị thành phố Sơn La. 
3. Phạm vi, quy mô đầu tư
- Phạm vi: Thực hiện nâng cấp, lát vỉa hè; thay thế, bổ sung bó vỉa bồn cây, nạo vét sửa chữa rãnh dọc và một số hạng mục khác 04 tuyến: Đường Trần Đăng Ninh - đến hết đường Lê Duẩn; đường Cách mạng tháng 8; đường Thanh niên; đường Lê Đức Thọ. 

- Quy mô: Tổng chiều dài tuyến khoảng 14,2 km (Tuyến số 1: Từ đầu đường Trần Đăng Ninh - đến hết đường Lê Duẩn với chiều dài khoảng 11,5 km; Tuyến số 2: đường Cách mạng tháng 8 với chiều dài khoảng 0,4 km; Tuyến số 3: đường Thanh niên với chiều dài 0,4 km; Tuyến số 4: Đường Lê Đức Thọ với chiều dài khoảng 1,9 km).
4. Phạm vi, địa điểm thực hiện dự án: Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. 

5. Nhóm dự án: Dự án nhóm B.
6. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: Khoảng 108.000 triệu đồng.

7. Cơ cấu nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của dự án 

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.

- Về cân đối vốn: 

+ Giai đoạn 2021 - 2025 là 30.000 triệu đồng (từ số vốn chưa phân bổ tại Nghị quyết số 278/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2023 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương - đợt 11).  

+ Giai đoạn 2026 - 2030: 78.000 triệu đồng.

- Dự kiến nguồn kinh phí và khả năng bố trí vốn cho dự án:  








 Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Nguồn vốn ngân sách tỉnh

	
	Tổng số
	Trong đó:

	
	
	Nguồn bổ sung                                           cân đối  ngân sách tỉnh
	Nguồn thu tiền               sử dụng đất

	Năm 2025
	30.000
	10.000
	20.000

	Năm 2026 - 2028
	78.000
	78.000

	Tổng cộng
	108.000
	108.000


8. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2025 - 2028.

9. Tiến độ thực hiện: 
- Năm 2024: Chuẩn bị đầu tư.

- Năm 2025 - 2028: Thực hiện dự án, quyết toán dự án hoàn thành.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khoá XV, kỳ họp chuyên đề thứ hai mươi thông qua ngày 16 tháng 5 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.
	
	CHỦ TỊCH

Nguyễn Thái Hưng
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