


	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA


Số: 241/NQ-HĐND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 08 tháng 12 năm 2020


					     
NGHỊ QUYẾT
Phê duyệt chủ trương đầu tư                                                                                           các dự án khởi công mới kế hoạch đầu tư công năm 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHOÁ XIV, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 241/TTr-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2020; Báo cáo thẩm tra số 1286/BC-KTNS ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư 03 dự án khởi công mới kế hoạch đầu tư công năm 2021
1. Dự án Cải tạo, nâng cấp cụm kho vũ khí đạn (K4).
2. Dự án Rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2023.
3. Dự án Kho hạ tải và bãi tạm giữ phương tiện của Công an tỉnh Sơn La.
(có Phụ lục số  01, 02, 03 kèm theo)
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.
2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 
Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XIV, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày thông qua./.

	Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- Văn phòng: Quốc hội , Chủ tịch nước, Chính phủ;
- Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;
- Ban công tác đại biểu của UBTVQH;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND; UBMTTQ các huyện, thành phố;
- Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ các xã, phường, thị trấn;
- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;
- Trung tâm: Thông tin tỉnh, lưu trữ lịch sử tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS, (150b).
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Thái Hưng


                  
























Phụ lục số 01
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN CẢI TẠO,                              NÂNG CẤP CỤM KHO VŨ KHÍ ĐẠN (K4)
(Kèm theo Nghị quyết số 241/NQ-HĐND                                                                                   ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư
 Cải tạo, nâng cấp cụm kho vũ khí đạn (K4) bảo đảm an toàn cho nhiệm vụ niêm cất, bảo quản vũ khí và khí tài quân sự và đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho lực lượng làm nhiệm vụ tại kho góp phần xây dựng thế trận quân sự, tăng cường tiềm lực quân sự của khu vực phòng thủ tỉnh.
2. Quy mô đầu tư
Tổng diện tích: 55,5 ha; Đầu tư xây dựng các hạng mục chính như: Xây dựng mới 02 nhà kho: Nhà cấp IV, 1 tầng, diện tích xây dựng 250m2/1 kho; Phá dỡ các công trình xuống cấp nghiêm trọng, cải tạo 5.510m2 nhà kho hiện có; Cải tạo khu sinh hoạt, làm việc của đơn vị bảo vệ kho; Cải tạo, mở rộng đường bê tông nội bộ với chiều dài L = 1,8 Km; 
Xây mới kè đá chống sạt lở; đắp ụ chắn nổ các kho; Cải tạo hệ thống cấp điện, cấp nước ngoài nhà, cống thoát lũ, hệ thống cứu hỏa; hệ thống chống sét độc lập, chòi canh; Xây mới đường tuần tra, hàng rào bảo vệ kho, đường ranh cản lửa chiều dài khoảng 3,5 Km; Các hạng mục phụ trợ khác.
3. Nhóm dự án: C 
4. Tổng mức đầu tư dự án: 41.000 triệu đồng.
5. Cơ cấu nguồn vốn:
                                                                             ĐVT: Triệu đồng
	Năm
	Nguồn vốn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh
	Tổng cộng 

	2021
	8.200
	8.200

	2022 - 2023
	32.800
	32.800

	Tổng
	41.000
	41.000


6. Địa điểm thực hiện dự án: Khu K4, tổ 11, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021 - 2023.
8. Tiến độ thực hiện dự án
- Năm 2020 - tháng 6 năm 2021: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư.
- Năm 2021 - 2023: Triển khai thực hiện dự án, nghiệm thu, quyết toán hoàn thành dự án.
Phụ lục số 02
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN RÀ PHÁ BOM MÌN,                      VẬT NỔ CÒN SÓT LẠI SAU CHIẾN TRANH TRÊN ĐỊA BÀN                            TỈNH SƠN LA GIAI ĐOẠN 2021 - 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 241/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư
 Tạo mặt bằng an toàn, không còn bom mìn, vật nổ trên địa bàn rà phá.            Bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, hỗ trợ cho sự phát triển các ngành kinh tế địa phương, thu hút đầu tư mang lại sự tăng trưởng cao và bền vững trên tất cả các lĩnh vực đồng thời phát huy các thế mạnh của địa phương.
2. Quy mô đầu tư: Rà phá trên diện tích còn lại là 717 ha, gồm cả rà phá trên cạn (độ sâu 0,3m, 3m) và rà phá dưới nước (độ sâu 0,5m, 3m).
3. Nhóm dự án: C
4. Tổng mức đầu tư dự án: 27.685 triệu đồng.
5. Cơ cấu nguồn vốn:
                                                                          ĐVT: Triệu đồng
	Năm
	Nguồn vốn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh
	Tổng cộng 

	2021
	5.500
	5.500

	2022 - 2023
	22.185
	22.185

	Tổng
	27.685
	27.685


6. Địa điểm thực hiện dự án: Trên địa bàn 12 huyện, thành phố của tỉnh Sơn La.
7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021 - 2023.
8. Tiến độ thực hiện dự án:
- Năm 2020 - tháng 6 năm 2021: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư.
- Năm 2021 - 2023: Triển khai thực hiện dự án, nghiệm thu, quyết toán hoàn thành dự án./.







Phụ lục số 03
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN KHO HẠ TẢI                                     VÀ BÃI TẠM GIỮ PHƯƠNG TIỆN CỦA CÔNG AN TỈNH SƠN LA
(Kèm theo Nghị quyết số 241/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư
 Đảm bảo yêu cầu tạm giữ, bảo quản theo quy định Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; Nghị định số 115/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính.
2. Quy mô đầu tư
Nhà kho với diện tích khoảng 300m2; San nền (gồm san nền đất khối lượng khoảng 15.000m3 và phá đá khối lượng 500m3); Kè đá công trình ước tính khối lượng khoảng 1.500m3; Cổng, tường rào gồm: Cổng chính dài 12m; Tường rào thoáng dài 80m; Tường rào xây gạch 570m; Sân bãi, đường nội bộ với diện tích 1.500m2; Các hạng mục hạ tầng phụ trợ về điện nước ngoài nhà.
3. Nhóm dự án: C 
4. Tổng mức đầu tư dự án: 26.456 triệu đồng.
5. Cơ cấu nguồn vốn
                                                                       ĐVT: Triệu đồng
	Năm
	Nguồn vốn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh
	Tổng cộng 

	2021
	5.300
	5.300

	2022 - 2023
	21.156
	21.156

	Tổng
	26.456
	26.456


6. Địa điểm thực hiện dự án: Số 678 đường Lê Duẩn, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021 - 2023. 
8. Tiến độ thực hiện dự án 
- Năm 2020 - tháng 6 năm 2021: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư.
- Năm 2021 - 2023: Triển khai thực hiện dự án, nghiệm thu, quyết toán hoàn thành dự án./.
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