	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA

Số: 121/NQ-HĐND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 31 tháng 8 năm 2022


NGHỊ QUYẾT
Phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án khởi công mới bổ sung                             thực hiện trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 
KHOÁ XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ TÁM
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 
Căn cứ Công văn số 419/TTg-KTTH ngày 02 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Xét Tờ trình số 143/TTr-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2022 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 315/BC-KTNS ngày 30 tháng 8 năm 2022 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư 03 dự án khởi công mới bổ sung thực hiện trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, gồm:
1. Dự án bố trí sắp xếp dân cư vùng nguy cơ gây trượt, sạt lở đất đá tại bản Ngậm, xã Song Pe, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La.

2. Dự án đường giao thông đô thị cấp liên khu vực Bệnh viện Đa khoa mới lên khu vực phía Bắc (Tiểu khu 1), thị trấn ít Ong, huyện Mường La.

3. Dự án cấp nước sinh hoạt cho các xã lân cận thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu.
(chi tiết tại Phụ lục số 01, 02, 03 kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khoá XV, kỳ họp Chuyên đề lần thứ tám thông qua ngày 31 tháng 8 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.
	 Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;

- Văn phòng: Quốc hội , Chủ tịch nước, Chính phủ;

- Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH;

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp;

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;

- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;

- Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND các huyện, TP;

- Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ các xã, phường, thị trấn;

- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;

- Trung tâm: Thông tin tỉnh, Lưu trữ lịch sử tỉnh;

- Lưu: VT, KTNS (Dũng). 
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Nguyễn Thái Hưng


Phụ lục số 01
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN: 
BỐ TRÍ SẮP XẾP DÂN CƯ VÙNG NGUY CƠ GÂY TRƯỢT, SẠT LỞ ĐẤT ĐÁ TẠI BẢN NGẬM, XÃ SONG PE, HUYỆN BẮC YÊN, TỈNH SƠN LA
(Kèm theo Nghị quyết số 121/NQ-HĐND ngày 31/8/2022 của HĐND tỉnh)


1. Mục tiêu đầu tư

Bố trí ổn định dân cư tại vùng thiên tai nguy hiểm, nhằm ổn định và nâng cao đời sống của người dân, hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai, góp phần giảm nghèo, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh.
2. Quy mô đầu tư  

- San ủi nền nhà: 94 nền (trong đó 91 nền nhà ở, 01 nền nhà văn hóa, 01 nền nhà lớp học tiểu học, 01 nền nhà lớp học mầm non).

- Hệ thống giao thông:

+ Đường nội bộ GTNT cấp C (TCVN 10380:2014), chiều dài khoảng 1,7 km.

+ Đường vào điểm GTNT cấp B (TCVN 10380:2014), chiều dài khoảng 6,4 km.
- Công trình cấp nước sinh hoạt: Xây dựng 1 đập đầu mối; Xây dựng 5 bể cắt áp; Xây dựng 1 cáp treo qua suối; Xây dựng 1 trụ đỡ ống; Xây dựng hệ thống lọc áp lực kếp hợp bể điều hoà; Xây dựng 91 téc nước hộ gia đình; Xây dựng tuyến đường ống cấp nước từ đầu mối đến téc nước hộ gia đình tổng chiều dài           L = 4,5km; Di chuyển đường ống tưới ra khỏi mặt bằng khu dân cư sang vị trí TĐC mới chiều dài khoảng L=150m;

- Công trình cấp điện sinh hoạt: Đường dây 35kv; Xây dựng mới 1 TBA công suất: 100kVA-35/0,4kV; Đường dây 0,4kV; Công tơ điện: 91 cái;
- Hạng mục nhà lớp học gồm: 01 nhà lớp học mầm non 1 tầng 2 phòng; 01 nhà lớp học tiểu học 1 tầng 2 phòng;

- Nhà văn hóa, với diện tích quy hoạch đất 500m2 bao gồm nhà văn hóa và sân thể thao

3. Nhóm dự án: Nhóm C
4. Tổng mức đầu tư dự án: 65.850 triệu đồng 

5. Cơ cấu nguồn vốn: 

ĐVT: Triệu đồng
	Năm
	Tổng số
	Vốn ngân sách tỉnh (BSCĐ)
	Ghi chú

	Năm 2023 - 2025
	65.850
	65.850
	

	Tổng
	65.850
	65.850
	


6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Song Pe, huyện Bắc Yên.

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2023 - 2025.

8. Tiến độ thực hiện dự án:

- Năm 2022: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư.

- Năm 2023 - 2025: Triển khai thực hiện dự án, nghiệm thu và quyết toán hoàn thành dự án.

Phụ lục số 02
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN: ĐƯỜNG GIAO THÔNG ĐÔ THỊ CẤP LIÊN KHU VỰC BỆNH VIỆN ĐA KHOA MỚI LÊN KHU VỰC PHÍA BẮC (TIỂU KHU 1), THỊ TRẤN ÍT ONG, HUYỆN MƯỜNG LA
(Kèm theo Nghị quyết số 121/NQ-HĐND ngày 31/8/2022 của HĐND tỉnh)


1. Mục tiêu đầu tư
Đầu tư xây dựng công trình nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế, dần hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông theo quy hoạch, mở rộng diện tích đô thị, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút đầu tư phát triển công nghiệp và phát triển dịch vụ du lịch lòng hồ Thủy điện Sơn La.

2. Quy mô đầu tư  

- Tổng chiều dài tuyến đường L = 2,1km (điểm đầu tại khu bệnh viện mới bản Nà Lo; điểm cuối tại tiểu khu 1, thị trấn Ít Ong).
- Đường được thiết kế theo cấp đường giao thông đô thị (Tiêu chuẩn Việt nam TCXDVN 104: 2007); Bn = 25,0m; Bm =15,0m, vỉa hè Bh = (5 x 2) m được lắp các viên bó vỉa, lát gạch và thiết kế các hố trồng cây xanh. Hệ thống rãnh thoát nước bằng BTCT mác 200#, hệ thống điện chiếu sáng và các công trình trên tuyến được thiết kế đồng bộ với tuyến đường.

3. Nhóm dự án: Nhóm B

4. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 80.000 triệu đồng (Tám mươi tỷ đồng chẵn).
5. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh

ĐVT: Triệu đồng
	Năm
	Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh
	Ghi chú

	Năm 2025 
	19.051
	

	Năm 2026 - 2027
	60.949
	

	Tổng cộng 
	80.000 
	


6. Phạm vi, địa điểm: Thị trấn Ít Ong, huyện Mường La.

7. Thời gian thực hiện: Năm 2025 - 2027

8. Tiến độ thực hiện 
- Năm 2025: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, khởi công thực hiện dự án.

- Năm 2026 - 2027: Thực hiện dự án và hoàn thành và quyết toán dự án.

Phụ lục số 03

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN: CẤP NƯỚC SINH HOẠT       CHO CÁC XÃ LÂN CẬN THỊ TRẤN THUẬN CHÂU, HUYỆN THUẬN CHÂU
(Kèm theo Nghị quyết số 121/NQ-HĐND ngày 31/8/2022 của HĐND tỉnh)

1. Mục tiêu đầu tư
Dự án được đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho khoảng 1.950 hộ với trên 9.200 nhân khẩu hiện tại và dự tính đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt cho khoảng 13.700 nhân khẩu sau 20 năm của 03 xã Chiềng Pha, Chiềng Ly và Phổng Lăng, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội.

2. Quy mô đầu tư  

Xây dựng công trình có công suất dự kiến khoảng 1.528 m3/ngày đêm; nguồn nước đấu nối vào ống chờ cấp nước tại hồ Lăng Luông; Xây dựng Bể lắng để xử lý chất lượng nước đầu tuyến vào của hệ thống đường ống; Xây dựng và lắp đặt hệ thống lọc trọng lực cho toàn bộ hệ thống cấp nước, lọc trọng lực xử lý chất lượng nước trước khi cấp về từng hộ dân; bể chứa điều hòa; Máy sản xuất dung dịch Clo + bơm định lượng vào bể chứa để khử khuẩn cho nguồn nước; Xây dựng nhà điều hành + nhà trạm bơm; Xây dựng nhà hóa chất; bể lọc trọng lực; Xây dựng nhà trạm bơm cấp 2, bể hút bơm cấp 2; Xây dựng tuyến đường vào nhà điều hành, tường rào; Xây dựng 02 tuyến đường điện; Lắp mới tuyến ống từ nguồn nước về bể lắng Lamen - trạm lọc - bể chứa - trạm bơm, máy bơm - các hộ gia đình; Xây dựng các cáp treo ống, hố van điều tiết cần thiết và các hạng mục khác; Lắp mới toàn bộ đấu nối, trụ vòi tại các hộ gia đình.

3. Nhóm dự án: Nhóm C

4. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 40.000 triệu đồng (Bốn mươi tỷ đồng chẵn).

5. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh

ĐVT: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư
	Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh

	Tổng
	40.000
	40.000

	Năm 2025
	10.000
	10.000

	Năm 2026-2027
	30.000
	30.000


6. Phạm vi, địa điểm
Xã Chiềng Pha, Phổng Lăng, Chiềng Ly, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

7. Thời gian thực hiện: Năm 2025 - 2027.

8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2025 - 2026: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, khởi công thực hiện dự án.

- Năm 2027: Hoàn thành và quyết toán dự án.
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