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NGHỊ QUYẾT
Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng 

Đường tỉnh 120C (Yên Châu - Tạ Khoa)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHOÁ XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ HAI MƯƠI
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Xét Tờ trình số 60/TTr-UBND ngày 25 ngày 4 tháng 2024 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 774/BC-KTNS  ngày 15 tháng 5 năm 2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại Kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng Đường tỉnh 120C (Yên Châu - Tạ Khoa), với nội dung sau:
1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng Đường tỉnh 120C (Yên Châu - Tạ Khoa).
2. Mục tiêu đầu tư
Từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông theo quy hoạch; tạo kết nối giao thông liên vùng được thuận lợi, phá thế độc đạo Quốc lộ 37, rút ngắn khoảng cách di chuyển, đáp ứng nhu cầu của Nhân dân trong việc đi lại, giao lưu, trao đổi hàng hóa và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh giữa 2 huyện Yên Châu và Bắc Yên nói riêng và của tỉnh Sơn La nói chung.

3. Phạm vi đầu tư

- Điểm đầu: Kết nối với đường Chu Văn An (thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu).
- Điểm cuối: Kết nối với QL.37 khu vực cầu Tạ Khoa (xã Tạ Khoa, huyện Bắc Yên).
- Chiều dài tuyến: Khoảng 34 Km (chiều dài thực tế sẽ được chuẩn xác trong quá trình triển khai bước tiếp theo).
4. Quy mô đầu tư 

Xây dựng hướng tuyến, bình đồ, trắc dọc theo tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi có châm chước, các chỉ tiêu kỹ thuật khác đạt tiêu chuẩn đường cấp V miền núi (TCVN 4054 - 2005), với: bề rộng nền đường tối thiểu Bn = 6,5 m; bề rộng mặt đường tối thiểu Bm = 3,50 m; bề rộng lề đường BL = 2 x 1,5 m = 3,0 m (gia cố mỗi bên tối thiểu 1,0 m kết cấu như kết cấu áo đường); đoạn tuyến trong phạm vi đô thị (nếu có) xây dựng theo quy hoạch được duyệt. Công trình trên tuyến xây dựng vĩnh cửu và phù hợp với quy mô của tuyến đường; hệ thống an toàn giao thông và các hạng mục phụ trợ khác xây dựng phù hợp với điều kiện thực tế.

5. Nhóm dự án: Dự án nhóm B.
6. Tổng mức đầu tư dự án: Khoảng 700.000 triệu đồng.

7. Cơ cấu nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của dự án 








 Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Nguồn vốn ngân sách tỉnh

	
	Tổng số
	Trong đó:

	
	
	Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh
	Nguồn thu tiền sử dụng đất

	Năm 2025
	175.000
	10.000
	165.000

	Năm 2026  - 2028
	525.000
	525.000

	Tổng cộng
	700.000
	700.000


8. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Yên Châu và huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La.

9. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2025 - 2028.

10. Tiến độ thực hiện: 
- Năm 2024: Chuẩn bị đầu tư.

- Năm 2025 - 2028: Thực hiện dự án, quyết toán dự án hoàn thành.
Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khoá XV, kỳ họp chuyên đề thứ hai mươi thông qua ngày 16 tháng 5 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.
	 
	CHỦ TỊCH

Nguyễn Thái Hưng
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