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	     HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA

Số: 180/NQ-HĐND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 28 tháng 02 năm 2020


NGHỊ QUYẾT

Thông qua chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp và xây dựng                                mới tuyến đường từ quốc lộ 37 (xã Huy Hạ) - Tường Phong- Nam Phong huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;   

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Xét Tờ trình số 32/TTr-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2020 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 1142/BC-KTNS ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và thảo luận tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới tuyến đường từ Quốc lộ 37 (xã Huy Hạ) - Tường Phong - Nam Phong huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La như sau: 

1. Tên dự án

Cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới tuyến đường từ Quốc lộ 37 (xã Huy              Hạ) - Tường Phong - Nam Phong huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

2. Mục tiêu đầu tư

Nhằm kết nối tuyến đường từ Quốc lộ 37 (xã Huy Hạ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) qua xã Nam Phong với Đường tỉnh 433 (huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình), khi dự án được đầu tư xây dựng hoàn thành sẽ là đoạn tuyến giao thông kết nối tốt nhất, thuận lợi nhất giữa đường QL37 (xã Huy Hạ) với Đường tỉnh 433 của tỉnh Hòa Bình, đoạn tuyến này sẽ là một phần của tuyến giao thông rất quan trọng liên tỉnh dọc Sông Đà từ thành phố Hòa Bình - Phù Yên - Bắc Yên - Mường La, là tuyến đường giúp huyện Phù Yên, Bắc Yên thông qua ĐT.433 kết nối với tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (Sơn La); phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế xã hội của nhân dân vùng lòng hồ Sông Đà, đồng thời đảm bảo giao thông khi xảy ra ách tắc giao thông của các tuyến đường khác trong vùng phụ cận, phá thế độc đạo về giao thông trên tuyến Quốc lộ 6. Dự án khi được xây dựng sẽ tạo thuận lợi về giao thông, đáp ứng nhu cầu giao thông ngày càng cao cho phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, củng cố thế trận quốc phòng an ninh của tỉnh Sơn La và tỉnh Hòa Bình nói chung và các xã khu vực tuyến đi qua. 

3. Địa điểm: Huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

4. Quy mô đầu tư: 

4.1. Phạm vi, địa điểm

- Điểm đầu tuyến: Km 0 giao với Km 382 + 950 m đường QL.37 (xã Huy Hạ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La).

- Điểm trung gian: Các xã Huy Tường, Tường Tiến, Tường Phong, Tân Phong, Nam Phong, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

- Điểm cuối: Km 65 giao với ĐT.433 (xã Đồng Nghê, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình) và vuốt nối đoạn tuyến dài 6,0 Km để đấu nối với tuyến nhánh Đường tỉnh 114 (Mường Bang - Đồng Nghê). 
- Tổng chiều dài các đoạn tuyến khoảng 71 Km.

+ Nâng cấp đoạn từ Quốc lộ 37 (xã Huy Hạ) - Tường Phong - Nam Phong, với chiều dài L= 53 Km. Về hướng tuyến đoạn từ QL.37 (xã Huy Hạ) đến trung tâm xã Tường Phong dài 21 Km đi trùng với Đường tỉnh 114, đoạn từ Tường Phong đi trung tâm xã Nam Phong dài 32 Km đi trùng với đường giao thông Tường Phong - Nam Phong.   

+ Mở mới đoạn từ trung tâm xã Nam Phong - Đường tỉnh 433, tỉnh Hòa Bình dài 12 Km và vuốt nối đoạn tuyến dài 6,0 Km để đấu nối được với tuyến nhánh Đường tỉnh 114 (Mường Bang - Đồng Nghê). Tổng chiều dài đoạn tuyến mở mới là 18 Km.

4.2. Quy mô xây dựng
a) Đoạn từ Quốc lộ 37 (xã Huy Hạ) - Trung tâm xã Tường Phong

Xây dựng tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi (TCVN4054-05) có châm chước với chiều dài L=21 Km, cụ thể như sau: 

- Tốc độ tính toán Vtk= 40 Km/h (châm chước Vcc= 30 Km/h); Bán kính đường cong nằm: Rmin= 60 m (châm chước Rcc= 30 m); Độ dốc dọc tối đa: Imax= 8% (châm chước Icc= 10%).

- Bề rộng nền đường: Bn= 7,5 m + W; Bề rộng mặt đường: Bm= 5,5 m + W; Bề rộng lề đường: Blề= 2 x 1,0 m.
- Các công trình trên tuyến: Xây dựng đồng bộ với tuyến đường. 
b) Đoạn từ trung tâm xã Tường Phong - Đường tỉnh 433 và đoạn vuốt nối:

Xây dựng tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp V miền núi (TCVN4054-05) có châm chước với chiều dài L = 50 Km (trong đó nâng cấp đoạn tuyến từ xã Tường Phong đến trung tâm xã Nam Phong với chiều dài L = 32 Km và mở mới đoạn tuyến từ trung tâm xã Nam Phong đến Đường tỉnh 433 và đoạn vuốt nối với tuyến nhánh Đường tỉnh 114 với chiều dài L = 18 Km), cụ thể như sau: 

- Tốc độ tính toán Vtk = 30 Km/h; Bán kính đường cong nằm: Rmin = 30 m (châm chước Rcc = 25 m); Độ dốc dọc tối đa: Imax = 10% (châm chước Icc = 11%).

- Bề rộng nền đường: Bn= 6,5 m + W; Bề rộng mặt đường: Bm = 3,5 m + W; Bề rộng lề đường: Blề = 2 x 1,5 m (trong đó lề gia cố rộng 2 x 1,0 m đồng nhất với kết cấu áo đường).
- Các công trình trên tuyến: Xây dựng đồng bộ với tuyến đường.
5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: Khoảng 1.495.000 triệu đồng

6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách Trung ương (trong đó đã giao kế hoạch năm 2020 số vốn 10.000 triệu đồng).
7. Thời gian: 2020 - 2025 

8. Giải pháp thực hiện

UBND tỉnh chỉ đạo tập trung thực hiện trong phạm vi 300 tỷ đồng đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo dự kiến nguồn vốn; đồng thời tiếp tục làm việc với Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương xem xét, cân đối nguồn vốn hỗ trợ tử các nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, dự phòng ngân sách Trung ương hàng năm theo Công văn số 8472/BKHĐT-TH ngày 13 tháng 11 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện đồng bộ dự án.
Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu và các vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa XIV, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 28 tháng 02 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

	Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;

- Văn phòng: Quốc hội , Chủ tịch nước, Chính phủ;

- Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH;

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giao thông Vận Tải;

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;

- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;

- Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND; UBMTTQ các huyện, thành phố;

- Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn;

- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;

- Các Trung tâm: Thông tin; LTLS tỉnh;

- Lưu: VT, KTNS, (150b).
	CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Nguyễn Thái Hưng
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