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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA

Số: 320/NQ-HĐND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


               Sơn La, ngày 16 tháng 5 năm 2024


NGHỊ QUYẾT
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án di chuyển đường dây 
110kV Mộc Châu - Mai Châu, Hòa Bình

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHOÁ XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ HAI MƯƠI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 29/2021/QH15 ngày 28/7/2021 kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV về thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 144/2020/NQ-HĐND ngày 30/10/2020 của HĐND tỉnh Sơn La ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025;

Xét Tờ trình số 61/TTr-UBND ngày 25 ngày 4 tháng 2024; Báo cáo thẩm tra số 774/BC-KTNS  ngày 15 tháng 5 năm 2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án di chuyển đường dây 110kV Mộc Châu - Mai Châu, Hòa Bình với những nội dung sau:
1. Tên dự án: Di chuyển đường dây 110kV Mộc Châu - Mai Châu, Hòa Bình.
2. Mục tiêu đầu tư: Tạo mỹ quan đô thị và đảm bảo an toàn hệ thống điện để triển khai các công trình xây dựng trên tuyến đường dây 110kV Mộc Châu - Mai Châu, Hoà Bình; đi qua vùng lõi các quy hoạch xây dựng khu du lịch Quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La, tạo điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh cho khu vực.
3. Quy mô đầu tư: 
Di chuyển từ vị trí cột 243 đường dây 171 E17.1 Mộc Châu – 173 A17.41 To Buông đến ngăn lộ 171 E17.1 Mộc Châu và từ ngăn lộ 172 E17.1 Mộc Châu đến vị trí cột 345 đường dây 172 E17.1 Mộc Châu – 172 E19.6 Mai Châu (Vị trí cột sau vị trí cột đấu nối vào thuỷ điện Tắt Ngoẵng xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu - đến vị trí cột 345 tuyến đường dây 172 E17.1 Mộc Châu - 172 E19.6 Mai Châu) với tổng chiều dài khoảng 37,440 km, bao gồm:

- Xây dựng tuyến ĐZ 110 kV mạch đơn từ vị trí cột 243 đường dây 171 E17.1 Mộc Châu - 173 A17.41 To Buông đến vị trí vị trí cột 345 đường dây 172 E17.1 Mộc Châu - 172 E19.6 Mai Châu (tuyến chính), chiều dài khoảng 36,014 km.

- Xây dựng tuyến ĐZ 110 kV mạch kép nhánh rẽ từ vị trí VT73 tuyến chính đến TBA 110kV Mộc Châu, chiều dài khoảng 1,426 km. 

4. Nhóm dự án: Dự án nhóm B.
5. Tổng mức đầu tư dự án: Khoảng 168 tỷ đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.
Phân kỳ đầu tư sử dụng vốn theo thời gian, dự kiến bố trí vốn:
                                                                                Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Nguồn vốn ngân sách tỉnh

	
	Tổng số
	Trong đó:

	
	
	Nguồn bổ sung cân đối

 ngân sách tỉnh
	Nguồn thu tiền sử dụng đất

	Năm 2025
	42.000
	10.000
	32.000

	Năm 2026 - 2028
	126.000
	126.000

	Tổng cộng
	168.000
	168.000


7. Địa điểm thực hiện dự án: Tại 07 xã thuộc 02 huyện Vân Hồ, Mộc Châu của tỉnh Sơn La (gồm các xã: Lóng Luông, Vân Hồ, Chiềng Khoa huyện Vân Hồ và các xã Phiêng Luông, Mường Sang, Chiềng Hắc, Thị trấn Nông trường huyện Mộc Châu).
8. Thời gian thực hiện: Năm 2025-2028.
9. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2024: Chuẩn bị đầu tư.

- Năm 2025 - 2028: Thực hiện dự án, quyết toán dự án hoàn thành.

Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khoá XV, kỳ họp chuyên đề thứ hai mươi thông qua ngày 16 tháng 5 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.
	Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;

- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ;

- Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội;

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH;

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Tư pháp;

- Thường trực: HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;

- Ban Thường vụ tỉnh ủy;

- Đoàn ĐBQH tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;                                                    

- Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND các huyện, thành phố;

- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh;

- Trung tâm: Thông tin tỉnh, Lưu trữ lịch sử tỉnh;                                                 

- Lưu: VT, KTNS.
	CHỦ TỊCH

Nguyễn Thái Hưng


PAGE  

