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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
Số: 194/NQ-HĐND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 18 tháng 4 năm 2020


NGHỊ QUYẾT 
Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án thuộc Đề án Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La giai đoạn 2018 - 2025

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHÓA XIV, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG (LẦN HAI)
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị quyết số 775/2009/NQ-UBTVQH12 ngày 20 tháng 4 năm 2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện di dân, tái định cư công trình thủy điện Sơn La;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Căn cứ Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La;
Xét đề nghị của UBND tỉnh Sơn La tại Tờ trình số 71/TTr-UBND ngày     10 tháng 4 năm 2020; Báo cáo thẩm tra số 422/BC-DT ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh và thảo luận tại Kỳ họp, 
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư 440 dự án thuộc Đề án Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La, tỉnh Sơn La giai đoạn 2018 - 2025, như sau:
1. Địa điểm thực hiện các dự án
Trên địa bàn 57 xã vùng tái định cư thủy điện Sơn La tại các huyện Mường La, Quỳnh Nhai, Thuận Châu, Sông Mã, Mai Sơn, Yên Châu, Mộc Châu và thành phố Sơn La.
2. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đầu tư

Xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật (Sửa chữa, nâng cấp, xây mới các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, điện sinh hoạt).
3. Mục tiêu đầu tư

Nâng cấp, sửa chữa và xây dựng mới các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu tại các khu, điểm tái định cư đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 666/QĐ-TTg để từng bước nâng cao ổn định đời sống và sản xuất cho người dân vùng tái định cư Dự án thủy điện Sơn La.
4. Nguồn vốn đầu tư

Nguồn vốn được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2018.
5. Tổng vốn đầu tư, phân kỳ đầu tư và dự kiến kế hoạch bố trí vốn
Tổng mức đầu tư vốn đầu tư sửa chữa, nâng cấp các công trình hạ tầng Đề án khoảng 2.095.949 triệu đồng/2.154.000 triệu đồng (tổng mức vốn Đề án đã được duyệt).
5.1. Giai đoạn 2018-2020

193 dự án, tổng vốn đầu tư 967.670 triệu đồng.
- Dự án nhóm B: 07 dự án (gồm: 01 dự án thủy lợi, 05 dự án giao thông liên vùng và 01 dự án công trình công cộng) với tổng mức đầu tư giai đoạn 2018 - 2020 khoảng 247.000 triệu đồng, trong đó: 05 dự án sửa chữa nâng cấp; 02 dự án bổ sung vốn để đầu tư hoàn thiện (Dự án Kè Suối Nặm La và Bệnh viện đa khoa huyện Mường La).

- Dự án nhóm C: 186 dự án (gồm: 81 dự án nước sinh hoạt, 13 dự án thủy lợi, 91 dự án giao thông, 01 dự án cấp điện sinh hoạt) với tổng mức đầu tư khoảng 720.670 triệu đồng, trong đó: 184 dự án sửa chữa nâng cấp, 02 dự án đầu tư mới.

5.2. Giai đoạn 2021-2025

253 dự án, tổng vốn đầu tư 1.128.279 triệu đồng.
- Dự án nhóm B: gồm 06 dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2018 - 2020 (gồm: 05 dự án giao thông; 01 dự án công trình công cộng) với tổng mức đầu tư 501.185 triệu đồng.
- Dự án nhóm C: 247 dự án (gồm: 33 dự án nước sinh hoạt, 07 dự án thủy lợi, 207 dự án đường giao thông) với tổng mức đầu tư khoảng 627.094 triệu đồng, trong đó: 235 dự án sửa chữa nâng cấp; 12 dự án đầu tư mới.
6. Thời gian thực hiện các dự án thành phần: Năm 2018- 2025.

7. Hình thức đầu tư: Nhà nước đầu tư.

8. Môi trường: Theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường.

9. Các giải pháp tổ chức thực hiện: Theo quy định hiện hành.

10. Xác định sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội

Các dự án được triển khai nhằm thực hiện hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 775/2009/NQ-UBTVQH12 ngày 20 tháng 4 năm 2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.

(Có Biểu số 01, 02, 03, 04, 05, 06 và phụ lục các dự án kèm theo)
Điều 2: Tổ chức thực hiện
1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.
2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa XIV, Kỳ họp bất thường (lần hai) thông qua ngày 18 tháng 4 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.
	Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; 
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;

- Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; 

- Ban Công tác đại biểu của UBTVQH;

- Các Bộ Kế hoạch đầu tư, Tài chính; Tư pháp; 
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; 
- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 
- TT Huyện ủy; HĐND-UBND; UBMTTQVN các huyện, thành phố;

- Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, phường,  thị trấn; 

- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;
- Các trung tâm: Thông tin; LTLS tỉnh;
- Lưu: VT, BDT, (150).
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Nguyễn Thái Hưng




PHỤ LỤC I

CÁC DỰ ÁN NHÓM B THUỘC ĐỀ ÁN 666, GIAI ĐOẠN 2018 -2025

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 của HĐND tỉnh Sơn La)

Phụ lục số 01

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Kè suối Nặm La, thành phố  Sơn La, Giai đoạn II (đoạn từ hồ Tuổi Trẻ đến cầu Tông Panh)

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18/4/2020 của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư
Đáp ứng mục tiêu, yêu cầu về thoát lũ của thành phố, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp tạo tiền đề phát triển hai bên bờ suối, có tác dụng cải thiện môi trường sinh thái, tạo cảnh quan văn minh đô thị trong khu vực dự án; tạo điều kiện phát triển thương mại du lịch thành phố Sơn La. Hoàn thiện hệ thống kè và đường liên tục kết nối hạ tầng cơ sở, tạo không gian kiến trúc cảnh quan đô thị với điển nhấn quan trọng và chủ đạo là Quảng trường Tây Bắc gắn với quần thể tượng đài Bác Hồ, khu trụ sở các cơ quan hành chính cấp tỉnh và các khu chức năng xung quanh góp phần phát triển đô thị Sơn La và đáp ứng mục tiêu Đề án Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thuỷ điện Sơn La đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
2. Phạm vi, địa điểm: 
2.1. Phạm vi:

+ Điểm đầu: Khu Viện Dưỡng Lão.
+ Điểm cuối: Cầu Tông Panh.

+ Chiều dài tuyến theo tim suối khoảng 10,425 Km.

2.2. Địa điểm: Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
3. Quy mô đầu tư
Đầu tư đồng bộ dự án Kè suối Nặm La, thành phố Sơn La từ khu viện Dưỡng Lão đến cầu Tông Panh (tiếp tục đầu tư đoạn từ hồ Tuổi Trẻ - cầu Tông Panh) và hoàn thiện các đoạn còn lại.

4. Nhóm dự án: Nhóm B.

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 157.000 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: 
- Vốn dư sau quyết toán dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La;

- Vốn điều tiết từ ngân sách tỉnh (vốn phát triển quỹ đất hai bên bờ kè);

- Nguồn vốn ngân sách nhà nước (bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025) và các nguồn vốn khác theo quy định.

7. Thời gian thực hiện: Năm 2020 hoặc theo Kế hoạch vốn giao.

8. Tiến độ thực hiện:

- Quý II năm 2020: Hoàn thiện chủ trương đầu tư và phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng (nếu có), tổ chức lựa chọn nhà thầu.

- Quý III năm 2020: Khởi công và xây dựng công trình.

- Quý IV năm 2020: Hoàn thiện đưa công trình vào khai thác sử dụng theo kế hoạch vốn được giao.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2020
	157.000
	157.000
	

	Tổng
	157.000
	157.000
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện:
- Cơ quan quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La.

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.

PHỤ LỤC SỐ 02

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông Tạ Bú, 

huyện Mường La - Liệp Tè, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18/4/2020 của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư:

Nhằm đáp ứng nhu cầu về giao thông, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, tăng cường giao thương hàng hóa giữa các vùng, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân tái định cư của các bản có tuyến đường đi qua thuộc xã Tạ Bú, huyện Mường La - xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu đáp ứng mục tiêu Đề án Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thuỷ điện Sơn La đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
2. Phạm vi, địa điểm: 
2.1. Phạm vi:

- Điểm đầu tuyến: Km0, nối với đường lên đỉnh đập Thủy điện Sơn La, xã Tạ Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

- Điểm cuối tuyến: Km35 + 500m (bản Co Phương, xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu), nối với đường Liệp Tè, huyện Thuận Châu - Nậm Ét, huyện Quỳnh Nhai.

- Địa điểm thực hiện: Huyện Mường La, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

2.2. Địa điểm: Tạ Bú, huyện Mường La - Liệp Tè, huyện Thuận Châu 
3. Quy mô đầu tư

Xây dựng tuyến đường đạt tiêu chuẩn đường cấp V (cấp 20) theo TCVN4054-98, tổng chiều dài tuyến là 35,6km.

4. Nhóm dự án: Nhóm B.

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 151.754 triệu đồng.

6. Cơ cấu nguồn vốn

Nguồn vốn khấu hao của tập đoàn Điện lực Việt Nam, vốn ngân sách nhà nước (bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025) và các nguồn vốn khác theo quy định.

7. Thời gian thực hiện: Năm 2020 - 2025 (theo Kế hoạch vốn giao).

8. Tiến độ thực hiện:

- Giai đoạn năm 2020 (giai đoạn I):

+ Quý II năm 2020: Hoàn thiện chủ trương đầu tư và phê duyệt hồ sơ dự án, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán, phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư, tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công.

+ Quý III năm 2020: Khởi công và xây dựng công trình.

+ Quý IV năm 2020: Dự kiến hoàn thành toàn bộ khối lượng theo kế hoạch vốn được giao giai đoạn I, bàn giao hạng mục công trình hoàn thành.

- Giai đoạn 2021 - 2025 (giai đoạn II): Thực hiện khối lượng còn lại của dự án theo kế hoạch vốn được giao.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2020
	20.000
	20.000
	

	Năm 2021
	131.754
	131.754
	

	Tổng
	151.754
	151.754
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện
- Cơ quan quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La.

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.

Phụ lục số 03

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường từ TL 107 - Chiềng Ngàm -    Chiềng Khoang - Liệp Muội - Mường Sại, tỉnh Sơn La
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18/4/2020 của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư
Nhằm đáp ứng nhu cầu về giao thông, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân các điểm tái định cư thuộc xã Chiềng Ngàm, huyện Thuận Châu, xã Chiềng Khoang - xã Liệp Muội - xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai. Đáp ứng mục tiêu Đề án Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thuỷ điện Sơn La đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
2. Phạm vi, địa điểm
2.1. Phạm vi

- Điểm đầu tuyến: Tại lý trình Km29+658, đường Tỉnh lộ 107.

- Điểm cuối: Điểm TĐC Pú Ỏ, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai.

2.1. Địa điểm: Huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.
3. Quy mô đầu tư

Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường đạt tiêu chuẩn chuẩn đường GTNT loại A (QP 22TCN 210-92), tổng chiều dài tuyến là 22 km.
4. Nhóm dự án: C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 92.197 triệu đồng, trong đó:
Giai đoạn I: Tổng mức 20.000 triệu đồng;

Giai đoạn II: Tổng mức 72.197 triệu đồng 

6. Cơ cấu nguồn vốn

Nguồn vốn khấu hao của tập đoàn Điện lực Việt Nam, vốn ngân sách nhà nước (bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025) và các nguồn vốn khác theo quy định.

7. Thời gian thực hiện: 2020.

8. Tiến độ thực hiện:

Giai đoạn năm 2020 (giai đoạn I):

- Quý III năm 2020: Khởi công và xây dựng công trình.

- Quý IV năm 2020: Dự kiến hoàn thành toàn bộ khối lượng theo kế hoạch vốn được giao giai đoạn I, bàn giao hạng mục công trình hoàn thành.

Giai đoạn 2021 - 2025 (giai đoạn II): Thực hiện khối lượng còn lại của dự án theo kế hoạch vốn được giao.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2020
	20.000
	20.000
	

	Năm 2021-2025
	72.197
	72.197
	

	Tổng
	92.197
	92.197
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện
- Cơ quan quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La.

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.

Phụ lục số 04

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường từ QL279 - xã Cà Nàng (đoạn QL279 - xã Mường Chiên), huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18/4/2020 của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư
Nhằm đáp ứng nhu cầu về giao thông, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân tái định cư thuộc 03 xã Pắc Ma, Pha Khinh và Mường Chiên - huyện Quỳnh Nhai đáp ứng mục tiêu Đề án Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thuỷ điện Sơn La đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
2. Phạm vi, địa điểm
2.1. Phạm vi

- Điểm đầu tuyến: Giao với QL279 tại vị trí Km239, thuộc địa phận xã Pắc Ma, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

- Điểm cuối tuyến: Trung tâm xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

2.1. Địa điểm: Huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.
3. Quy mô đầu tư

Xây dựng tuyến đường đạt tiêu chuẩn đường cấp V miền núi (TCVN4054-85), tổng chiều dài tuyến là 25,4km.
4. Nhóm dự án: C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 107.618 triệu đồng, trong đó:
Giai đoạn I: Tổng mức 20.000 triệu đồng;

Giai đoạn II: Tổng mức 87.168 triệu đồng.

6. Cơ cấu nguồn vốn

Nguồn vốn khấu hao của tập đoàn Điện lực Việt Nam, vốn ngân sách nhà nước (bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025) và các nguồn vốn khác theo quy định.

7. Thời gian thực hiện: 2020.

8. Tiến độ thực hiện:

Giai đoạn năm 2020 (giai đoạn I):

- Quý III năm 2020: Khởi công và xây dựng công trình.

- Quý IV năm 2020: Dự kiến hoàn thành toàn bộ khối lượng theo kế hoạch vốn được giao giai đoạn I, bàn giao hạng mục công trình hoàn thành.

Giai đoạn 2021 - 2025 (giai đoạn II): Thực hiện khối lượng còn lại của dự án theo kế hoạch vốn được giao.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2020
	20.000
	20.000
	

	Năm 2021-2025
	87.168
	87.168
	

	Tổng
	107.618
	107.618
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: 

- Cơ quan quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La.

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.

Phụ lục số 05

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường QL279 (Bản Cút) - Pá Ngà - Púng Luông thuộc địa phận huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18/4/2020 của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư
Nhằm đáp ứng nhu cầu về giao thông, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân tái định cư của các bản có tuyến đường đi qua thuộc xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai đáp ứng mục tiêu Đề án Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thuỷ điện Sơn La đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
2. Phạm vi, địa điểm: 

2.1. Phạm vi

- Điểm đầu tuyến: Giao với QL279 tại Km243+150 thuộc bản Cút, xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

- Điểm cuối tuyến: Tại Km20+000, thuộc địa phận bản Huổi Ngà, xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

2.1. Địa điểm: Huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.
3. Quy mô đầu tư

Xây dựng tuyến đường đạt tiêu cấp kỹ thuật 20 (TCVN 10380-2014), tổng chiều dài tuyến là 20km.

4. Nhóm dự án: C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 84.779 triệu đồng, trong đó:
Giai đoạn I: Tổng mức 10.000 triệu đồng;

Giai đoạn II: Tổng mức 74.779 triệu đồng.

6. Cơ cấu nguồn vốn

Nguồn vốn khấu hao của tập đoàn Điện lực Việt Nam, vốn ngân sách nhà nước (bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025) và các nguồn vốn khác theo quy định.

7. Thời gian thực hiện: 2020.

8. Tiến độ thực hiện:

Giai đoạn năm 2020 (giai đoạn I):

- Quý III năm 2020: Khởi công và xây dựng công trình.

- Quý IV năm 2020: Dự kiến hoàn thành toàn bộ khối lượng theo kế hoạch vốn được giao giai đoạn I, bàn giao hạng mục công trình hoàn thành.

Giai đoạn 2021 - 2025 (giai đoạn II): Thực hiện khối lượng còn lại của dự án theo kế hoạch vốn được giao.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2020
	10.000
	10.000
	

	Năm 2021-2025
	74.779
	74.779
	

	Tổng
	84.779
	84.779
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: 

- Cơ quan quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La.

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.

Phụ lục số 06

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông Bó Mười - Liệp Tè, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La
(Kèm theo Nghị quyết số  194/NQ-HĐND ngày 18/04/2020 của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư
Nhằm đáp ứng nhu cầu về giao thông, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân tái định cư của các bản có tuyến đường đi qua thuộc xã Bó Mười, xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu đáp ứng mục tiêu Đề án Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thuỷ điện Sơn La đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
2. Phạm vi, địa điểm
2.1. Phạm vi: 
- Điểm đầu tuyến: Bản Bó, xã Bó Mười, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

- Điểm cuối: Bản Ban Xa, xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

- Địa điểm thực hiện: Huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

2.2. Địa điểm: Bó Mười - Liệp Tè, huyện Thuận Châu
3. Quy mô đầu tư

Xây dựng tuyến đường đạt tiêu chuẩn đường cấp V miền núi (TCVN 4054-1985), tổng chiều dài tuyến là 20 km.

4. Nhóm dự án: Nhóm B.

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 84.838 triệu đồng.

6. Cơ cấu nguồn vốn

Nguồn vốn khấu hao của tập đoàn Điện lực Việt Nam, vốn ngân sách nhà nước (bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025) và các nguồn vốn khác theo quy định.

7. Thời gian thực hiện: Năm 2020-2025 (theo Kế hoạch vốn giao).

8. Tiến độ thực hiện:

- Giai đoạn năm 2020 (giai đoạn I):

+ Quý II năm 2020: Hoàn thiện chủ trương đầu tư và phê duyệt hồ sơ dự án, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán, phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư, tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công.

+ Quý III năm 2020: Khởi công và xây dựng công trình.

+ Quý IV năm 2020: Dự kiến hoàn thành toàn bộ khối lượng theo kế hoạch vốn được giao giai đoạn I, bàn giao hạng mục công trình hoàn thành.

- Giai đoạn 2021 - 2025 (giai đoạn II): Thực hiện khối lượng còn lại của dự án theo kế hoạch vốn được giao.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2020
	10.000
	10.000
	

	Năm 2021
	74.838
	74.838
	

	Tổng
	84.838
	84.838
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: 

- Cơ quan quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La.

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.

Phụ lục số 07

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Bệnh viện đa khoa 
huyện Mường La (giai đoạn 2)

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18/4/2020 của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư

Nhằm phục vụ khám, chữa bệnh hoàn chỉnh cho nhân dân trong các khu, điểm TĐC thủy điện Sơn La và nhân dân trong huyện, các vùng lân cận, giảm thiểu rủi ro trong công tác khám, chữa bệnh và giảm tình trạng quá tải bệnh viện các tuyến trên.

2. Phạm vi, địa điểm: Thị trấn Ít Ong, huyện Mường La.
3. Quy mô đầu tư: 

- Khối nhà điều trị ngoại trú 5 tầng tổng diện tích sàn 8.178,0 m2;

- Khối sảnh, hội trường, 1 phần khối khám bệnh nội trú 6 tầng tổng diện tích sàn 4.481,0 m2;

- Các hạng mục khác: Một phần sân, đường nội, bồn hoa cây xanh còn lại chưa thực hiện giai đoạn I và các chi tiết khác trong hồ sơ thiết kế cơ sở.

  4. Nhóm dự án: Dự án nhóm B

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 70.000 triệu đồng. 

6. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.  
7. Thời gian thực hiện dự án:
- Năm 2021 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2022-2023 thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

8. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn 
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2020
	10.000
	10.000
	

	Năm 2021
	30.000
	30.000
	

	Năm 2022
	30.000
	
	30.000

	Tổng cộng:
	70.000
	40.000
	30.000


9. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

+ Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 

+ Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.
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