PHỤ LỤC II
CÁC DỰ ÁN NHÓM C (CÁC DỰ ÁN GIAO THÔNG), 
GIAI ĐOẠN 2018 -2020
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 của HĐND tỉnh Sơn La)

Phụ lục số 08

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường nội bộ điểm TĐC Huổi Hao, 

xã Mường Bú, huyện Mường La

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 
của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư

Nhằm đáp ứng nhu cầu về đi lại vận chuyển hàng hóa của nhân dân trong điểm tái định cư. Công trình được xây dựng sẽ tạo nên mạng lưới đường giao thông tương đối hoàn chỉnh trong các bản và trong xã, đảm bảo ổn định dân cư tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống về vật chất và tinh thân cho nhân dân trong vùng tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Mường Bú, huyện Mường La.

3. Quy mô đầu tư: Chiều dài tuyến L = 2Km thiết kế theo tiêu chuẩn đường GTNT loại B (22TCN210-92). 

4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 2.197 triệu đồng. 

6. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.  
7. Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2020.

8. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn 

      Đơn vị: Triệu đồng

	Năm
	Tổng số
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Nguồn vốn khác

	Năm 2020
	2.197  
	2.197  
	0

	Tổng cộng:
	2.197  
	2.197  
	0


9. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn 

đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.
Phụ lục số 09

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường nội bộ điểm TĐC Phiêng Bủng, xã Mường Bú, huyện Mường La

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 
của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư

Nhằm đáp ứng nhu cầu về đi lại vận chuyển hàng hóa của nhân dân trong điểm tái định cư; công trình được xây dựng sẽ tạo nên mạng lưới đường giao thông tương đối hoàn chỉnh trong các bản và trong xã, đảm bảo ổn định dân cư tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống về vật chất và tinh thân cho nhân dân trong vùng tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Mường Bú, huyện Mường La.

3. Quy mô đầu tư: Chiều dài tuyến L = 2Km
- Thiết kế nâng cấp mặt đường từ cấp phối sang đổ bê tông

- Sửa chữa, nạo vét những vị trí cống thoát nước bị hư hỏng; xây mới cống thoát nước vào những vị trí xung yếu để đảm bảo thoát nước vào mùa mưa.

- Sửa chữa những đoạn rãnh cũ bị hư hỏng; bổ sung mới vào những đoạn rãnh đất bị xói lở, qua khu dân cư.

4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 2.122 triệu đồng. 

6. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.  
7. Thời gian thực hiện dự án: 
- Từ năm 2020.

8. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn 

9. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện
- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.
	Năm
	Tổng vốn đầu tư 
dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2020
	2.122
	2.122
	0

	Tổng
	2.122
	2.122
	0


Phụ lục số 10

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường đến điểm tái định cư Huổi Lìu, xã Mường Chùm, huyện Mường La

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 
của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư
Nhằm đáp ứng nhu cầu về giao thông, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân điểm TĐC Huổi Lìu thuộc xã Mường Chùm, huyện Mường La đáp ứng mục tiêu Đề án Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thuỷ điện Sơn La đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
2. Phạm vi, địa điểm
2.1. Phạm vi:
- Điểm đầu tuyến: Nối vào đường Tỉnh lộ 110 (Hát Lót - Mường Chùm).

- Điểm cuối tuyến: Điểm TĐC Huổi Lìu, xã Mường Chùm.

2.2. Địa điểm: Huyện Mường La, tỉnh Sơn La.
3. Quy mô đầu tư

Đầu tư, cải tạo, sửa chữa tuyến đường đạt tiêu chuẩn đường GTNT loại A (22TCN 210-92) có châm trước với tổng chiều dài tuyến là 4,5 km.
4. Nhóm dự án: Nhóm C.

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 7.627 triệu đồng.

6. Cơ cấu nguồn vốn

Nguồn vốn khấu hao của tập đoàn Điện lực Việt Nam, vốn ngân sách nhà nước (bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025) và các nguồn vốn khác theo quy định.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2020 hoặc theo Kế hoạch vốn giao.

8. Tiến độ thực hiện:

- Quý II năm 2020: Hoàn thiện chủ trương đầu tư và phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật, phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng (nếu có), tổ chức lựa chọn nhà thầu.

- Quý III năm 2020: Khởi công và xây dựng công trình.

- Quý IV năm 2020: Hoàn thiện đưa công trình vào khai thác sử dụng.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2020
	7.627
	7.627
	

	Tổng
	7.627
	7.627
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: 

- Cơ quan quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La.

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.
Phụ lục số 11

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường nội bộ điểm TĐC Huổi Sản, 

xã Mường Chùm, huyện Mường La

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 
của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư

Nhằm đáp ứng nhu cầu về đi lại vận chuyển hàng hóa của nhân dân trong điểm tái định cư. Công trình được xây dựng sẽ tạo nên mạng lưới đường giao thông tương đối hoàn chỉnh trong các bản và trong xã, đảm bảo ổn định dân cư tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống về vật chất và tinh thân cho nhân dân trong vùng tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Mường Chùm, huyện Mường La.

3. Quy mô đầu tư: Chiều dài tuyến L = 2Km thiết kế theo tiêu chuẩn đường GTNT loại B (22TCN210-92). 

4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 2.106 triệu đồng. 

6. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.  
7. Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2020.

8. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn 

      Đơn vị: Triệu đồng

	Năm
	Tổng số
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Nguồn vốn khác

	Năm 2020
	2.106  
	2.106  
	0

	Tổng cộng:
	2.106  
	2.106  
	0


9. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

+ Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 

+ Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn 

đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.
Phụ lục số 12

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường vào điểm tái định cư xen ghép bản Chón, xã Mường Bú, huyện Mường La

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 
của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư: 
Nhằm đáp ứng nhu cầu về giao thông, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân điểm TĐC bản Chón thuộc xã Mường Bú, huyện Mường La đáp ứng mục tiêu Đề án Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thuỷ điện Sơn La đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
2. Phạm vi, địa điểm: 

2.1. Phạm vi

- Điểm đầu tuyến: Quốc lộ 279D (thuộc địa phận xã Mường Bú, huyện Mường La).

- Điểm cuối tuyến: Điểm TĐC Bản Chón, xã Mường Bú.

2.2. Địa điểm: Huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

3. Quy mô đầu tư

Đầu tư, cải tạo, sửa chữa tuyến đường đạt tiêu chuẩn đường GTNT loại A (22TCN 210-92) có châm trước với tổng chiều dài tuyến là 3 km.
4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 5.087 triệu đồng.

6. Cơ cấu nguồn vốn: 
Nguồn vốn khấu hao của tập đoàn Điện lực Việt Nam, vốn ngân sách nhà nước (bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025) và các nguồn vốn khác theo quy định.

7. Thời gian thực hiện: Năm 2020 hoặc theo Kế hoạch vốn giao.

8. Tiến độ thực hiện:

- Quý II năm 2020: Hoàn thiện chủ trương đầu tư và phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật, phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng (nếu có), tổ chức lựa chọn nhà thầu.

- Quý III năm 2020: Khởi công và xây dựng công trình.

- Quý IV năm 2020: Hoàn thiện đưa công trình vào khai thác sử dụng.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2020
	5.087
	5.087
	

	Tổng
	5.087
	5.087
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: 

- Cơ quan quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La.

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.

Phụ lục số 13

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông từ đập thủy điện đến điểm TĐC Pá Hát, xã Ít Ong, huyện Mường La

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 
của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm đáp ứng nhu cầu về giao thông, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân điểm TĐC Pá Hát thuộc xã Ít Ong, huyện Mường La đáp ứng mục tiêu Đề án Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thuỷ điện Sơn La đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
2. Phạm vi, địa điểm: 
2.1. Phạm vi

- Điểm đầu tuyến: Khu vực đập thủy điện Sơn La.

- Điểm cuối tuyến: Điểm TĐC Pá Hát, xã Ít Ong.

2.2. Địa điểm: Huyện Mường La, tỉnh Sơn La

3. Quy mô đầu tư: Đầu tư, cải tạo, sửa chữa tuyến đường đạt tiêu chuẩn đường GTNT loại A (22TCN 210-92) có châm trước với tổng chiều dài tuyến là 5,4 km.
4. Nhóm dự án: Nhóm C.

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 9.156 triệu đồng.

6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn khấu hao của tập đoàn Điện lực Việt Nam, vốn ngân sách nhà nước (bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025) và các nguồn vốn khác theo quy định.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2020 hoặc theo Kế hoạch vốn giao.
8. Tiến độ thực hiện:

- Quý II năm 2020: Hoàn thiện chủ trương đầu tư và phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật, phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng (nếu có), tổ chức lựa chọn nhà thầu.

- Quý III năm 2020: Khởi công và xây dựng công trình.

- Quý IV năm 2020: Hoàn thiện đưa công trình vào khai thác sử dụng.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2020
	9.156
	9.156
	

	Tổng
	9.156
	9.156
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: 

- Cơ quan quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La.

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.

Phụ lục số 14

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường vào điểm TĐC 
Nà Liềng, xã Hua Trai, huyện Mường La

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 
của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư

Nhằm đáp ứng nhu cầu về đi lại vận chuyển hàng hóa  và phục vụ đời sống của nhân dân trong điểm tái định cư. Công trình được xây dựng sẽ tạo nên mạng lưới đường giao thông tương đối hoàn chỉnh trong các bản và trong xã, đảm bảo ổn định dân cư tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống về vật chất và tinh thân cho nhân dân trong vùng tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Sơn La.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Hua Trai, huyện Mường La.

3. Quy mô đầu tư: Chiều dài tuyến L = 2,1Km
- Sửa chữa mặt đường những đoạn bị hư hỏng. 

- Sửa chữa, nạo vét những vị trí cống thoát nước bị hư hỏng; xây mới cống thoát nước vào những vị trí xung yếu để đảm bảo thoát nước vào mùa mưa.

- Sửa chữa những đoạn rãnh cũ bị hư hỏng; bổ sung mới vào những đoạn rãnh đất bị xói lở, qua khu dân cư.

4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 3.493 triệu đồng. 

6. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.  
7. Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: Từ năm 2020.

8. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn 

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2020
	3.493
	3.493
	

	Tổng
	3.493
	3.493
	


9. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.
Phụ lục số 15
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường nội bộ điểm TĐC 
Nà Ngòi, xã Hua Trai, huyện Mường La

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 
của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư 
Nhằm đáp ứng nhu cầu về đi lại vận chuyển hàng hóa  và phục vụ đời sống của nhân dân trong điểm tái định cư. Công trình được xây dựng sẽ tạo nên mạng lưới đường giao thông tương đối hoàn chỉnh trong các bản và trong xã, đảm bảo ổn định dân cư tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống về vật chất và tinh thân cho nhân dân trong vùng tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Hua Trai, huyện Mường La.

3. Quy mô đầu tư: Chiều dài tuyến L = 2Km

- Thiết kế nâng cấp mặt đường từ cấp phối sang đổ bê tông

- Sửa chữa, nạo vét những vị trí cống thoát nước bị hư hỏng; xây mới cống thoát nước vào những vị trí xung yếu để đảm bảo thoát nước vào mùa mưa

- Sửa chữa những đoạn rãnh cũ bị hư hỏng; bổ sung mới vào những đoạn rãnh đất bị xói lở, qua khu dân cư.

4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 2.172 triệu đồng. 

6. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.  
7. Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: Từ năm 2020.

8. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn 

9. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.

	Năm
	Tổng vốn đầu tư 
dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2020
	2.172
	2.172
	0

	Tổng
	2.172
	2.172
	0


Phụ lục số 16

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông nội bộ điểm TĐC 
Huổi La, xã Chiềng Lao, huyện Mường La

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 

của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư

Nhằm đáp ứng nhu cầu về đi lại vận chuyển hàng hóa  và phục vụ đời sống của nhân dân trong điểm tái định cư. Công trình được xây dựng sẽ tạo nên mạng lưới đường giao thông tương đối hoàn chỉnh trong các bản và trong xã, đảm bảo ổn định dân cư tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống về vật chất và tinh thân cho nhân dân trong vùng tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Chiềng Lao, huyện Mường La.

3. Quy mô đầu tư: Chiều dài tuyến L = 2Km

+ Thiết kế nâng cấp mặt đường từ cấp phối sang đổ bê tông.

+ Sửa chữa, nạo vét những vị trí cầu tràn, cống thoát nước bị hư hỏng; xây mới cống thoát nước vào những vị trí xung yếu để đảm bảo thoát nước vào mùa mưa.

4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 2.108 triệu đồng. 

6. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.  
7. Thời gian thực hiện dự án: 
- Từ năm 2020.

8. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn 

9. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện
- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.

	Năm
	Tổng vốn đầu tư 
dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2020
	2.108
	2.108
	0

	Tổng
	2.108
	2.108
	0


Phụ lục số 17

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường nội bộ điểm TĐC 
Nà Cà, xã Chiềng Lao, huyện Mường La

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 
của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư: 
Nhằm đáp ứng nhu cầu về đi lại vận chuyển hàng hóa  và phục vụ đời sống của nhân dân trong điểm tái định cư. Công trình được xây dựng sẽ tạo nên mạng lưới đường giao thông tương đối hoàn chỉnh trong các bản và trong xã, đảm bảo ổn định dân cư tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống về vật chất và tinh thân cho nhân dân trong vùng tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Chiềng Lao, huyện Mường La.

3. Quy mô đầu tư: Chiều dài tuyến L = 2.2Km

+ Thiết kế nâng cấp mặt đường từ cấp phối sang đổ bê tông

+ Sửa chữa, nạo vét những vị trí cống thoát nước bị hư hỏng; xây mới cống thoát nước vào những vị trí xung yếu để đảm bảo thoát nước vào mùa mưa.

4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 2.333 triệu đồng. 

6. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.  
7. Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: Từ năm 2020.

8. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn 
9. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện
- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.

	Năm
	Tổng vốn đầu tư 
dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2020
	2.333
	2.333
	0

	Tổng
	2.333
	2.333
	0


Phụ lục số 18

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường nội bộ + rãnh thoát nước                       điểm tái định cư Huổi Choi, xã Chiềng Lao, huyện Mường La
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 
của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư
Nhằm đáp ứng nhu cầu về giao thông, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân điểm TĐC Huổi Choi thuộc xã Chiềng Lao, huyện Mường La đáp ứng mục tiêu Đề án Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thuỷ điện Sơn La đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
2. Phạm vi, địa điểm: 
2.1. Phạm vi:

- Điểm đầu tuyến: Điểm đầu các tuyến đường nội bộ nối với đường QL279B, xã Chiềng Lao, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

- Điểm cuối tuyến: Km3 thuộc điểm tái định cư Huổi Choi, xã Chiềng Lao, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.
2.2. Địa điểm: Huyện Mường La, tỉnh Sơn La.
3. Quy mô đầu tư

Đầu tư, cải tạo, sửa chữa tuyến đường đạt tiêu chuẩn đường GTNT loại B (22TCN 210-92) có châm trước với tổng chiều dài tuyến là 3,5 km.
4. Nhóm dự án: Nhóm C.

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 6.560 triệu đồng.

6. Cơ cấu nguồn vốn

Nguồn vốn khấu hao của tập đoàn Điện lực Việt Nam, vốn ngân sách nhà nước (bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025) và các nguồn vốn khác theo quy định.

7. Thời gian thực hiện: Năm 2020 hoặc theo Kế hoạch vốn giao.
8. Tiến độ thực hiện:

- Quý II năm 2020: Hoàn thiện chủ trương đầu tư và phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật, phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng (nếu có), tổ chức lựa chọn nhà thầu.

- Quý III năm 2020: Khởi công và xây dựng công trình.

- Quý IV năm 2020: Hoàn thiện đưa công trình vào khai thác sử dụng.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Đợ vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2020
	6.560
	6.560
	

	Tổng
	6.560
	6.560
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: 
- Cơ quan quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La.

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.

Phụ lục số 19

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường nội bộ + rãnh thoát nước điểm TĐC Bản Lếch, xã Chiềng Lao, huyện Mường La

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 
của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư

Nhằm đáp ứng nhu cầu về đi lại vận chuyển hàng hóa của nhân dân trong điểm tái định cư. Công trình được xây dựng sẽ tạo nên mạng lưới đường giao thông tương đối hoàn chỉnh trong các bản và trong xã, đảm bảo ổn định dân cư tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống về vật chất và tinh thân cho nhân dân trong vùng tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Chiềng Lao, huyện Mường La.

3. Quy mô đầu tư: Chiều dài tuyến L = 2,8Km thiết kế theo tiêu chuẩn đường GTNT loại B (22TCN210-92). 

4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 5.286 triệu đồng. 

6. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.  
7. Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: Từ năm 2020.

8. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn 

      Đơn vị: Triệu đồng
	Năm
	Tổng số
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Nguồn vốn khác

	Năm 2020
	5.286
	5.286
	0

	Tổng cộng:
	5.286
	5.286
	0


9. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.
Phụ lục số 20

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường nội bộ + rãnh thoát nước điểm TĐC Nậm Mạ, xã Chiềng Lao, huyện Mường La

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 
của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư

Nhằm đáp ứng nhu cầu về đi lại vận chuyển hàng hóa của nhân dân trong điểm tái định cư. Công trình được xây dựng sẽ tạo nên mạng lưới đường giao thông tương đối hoàn chỉnh trong các bản và trong xã, đảm bảo ổn định dân cư tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống về vật chất và tinh thân cho nhân dân trong vùng tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Chiềng Lao, huyện Mường La.

3. Quy mô đầu tư: Chiều dài tuyến L = 2,8Km thiết kế theo tiêu chuẩn đường GTNT loại B (22TCN210-92). 

4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 5.365 triệu đồng. 

6. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.  
7. Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: Từ năm 2020.

8. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn 

      Đơn vị: Triệu đồng

	Năm
	Tổng số
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Nguồn vốn khác

	Năm 2020
	5.365 
	5.365 
	0

	Tổng cộng:
	5.365  
	5.365  
	0


9. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn 

đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.
Phụ lục số 21

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường nội bộ + rãnh thoát nước điểm TĐC Nà Su, xã Chiềng Lao, huyện Mường La

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 
của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư

Nhằm đáp ứng nhu cầu về đi lại vận chuyển hàng hóa của nhân dân trong điểm tái định cư. Công trình được xây dựng sẽ tạo nên mạng lưới đường giao thông tương đối hoàn chỉnh trong các bản và trong xã, đảm bảo ổn định dân cư tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống về vật chất và tinh thân cho nhân dân trong vùng tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Chiềng Lao, huyện Mường La.

3. Quy mô đầu tư: Chiều dài tuyến L = 2Km thiết kế theo tiêu chuẩn đường GTNT loại B (22TCN210-92). 

4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 6.677 triệu đồng. 

6. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.  
7. Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2020.

8. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn 

      Đơn vị: Triệu đồng

	Năm
	Tổng số
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Nguồn vốn khác

	Năm 2020
	6.677 
	6.677 
	0

	Tổng cộng:
	6.677  
	6.677  
	0


9. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn 

đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.
Phụ lục số 22

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường nội bộ điểm TĐC 
Nà Lếch 3, xã Chiềng Lao, huyện Mường La

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 
của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm đáp ứng nhu cầu về đi lại vận chuyển hàng hóa  và phục vụ đời sống của nhân dân trong điểm tái định cư. Công trình được xây dựng sẽ tạo nên mạng lưới đường giao thông tương đối hoàn chỉnh trong các bản và trong xã, đảm bảo ổn định dân cư tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống về vật chất và tinh thân cho nhân dân trong vùng tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Chiềng Lao, huyện Mường La.

3. Quy mô đầu tư: Chiều dài tuyến L = 2.2Km

+ Thiết kế nâng cấp mặt đường từ cấp phối sang đổ bê tông

+ Sửa chữa, nạo vét những vị trí cống thoát nước bị hư hỏng; xây mới cống thoát nước vào những vị trí xung yếu để đảm bảo thoát nước vào mùa mưa.

4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 2.364 triệu đồng. 

6. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.  
7. Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: Từ năm 2020.

8. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn 
9. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2020
	2.364
	2.364
	0

	Tổng
	2.364
	2.364
	0


Phụ lục số 23

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường đến điểm TĐC Hua Nà, 

xã Mường Trai, huyện Mường La

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 
của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư

Nhằm đáp ứng nhu cầu về đi lại vận chuyển hàng hóa của nhân dân trong điểm tái định cư. Công trình được xây dựng sẽ tạo nên mạng lưới đường giao thông tương đối hoàn chỉnh trong các bản và trong xã, đảm bảo ổn định dân cư tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống về vật chất và tinh thân cho nhân dân trong vùng tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Mường Trai, huyện Mường La.

3. Quy mô đầu tư: 


Chiều dài tuyến L = 2Km thiết kế theo tiêu chuẩn đường GTNT cấp B (TCVN 10380:2014 đường GTNT - Yêu cầu thiết kế). 
4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 2.554 triệu đồng. 

6. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.  
7. Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: Từ năm 2020.

8. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn 

9. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành. 
Đơn vị: Triệu đồng

	Năm
	Tổng số
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Nguồn vốn khác

	Năm 2020
	2.554 
	2.554 
	0

	Tổng cộng:
	2.554  
	2.554  
	0


Phụ lục số 24

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông từ 
Trung tâm xã Mường Trai đến điểm TĐC Khâu Ban, 
điểm TĐC Huổi Co Có, huyện Mường La
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 
của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư:

Nhằm đáp ứng nhu cầu về giao thông, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân tái định cư các bản TĐC Khâu Ban, điểm TĐC Huổi Co Có, xã Mường Trai, huyện Mường La đáp ứng mục tiêu Đề án Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thuỷ điện Sơn La đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
2. Phạm vi, địa điểm: 

- Điểm đầu tuyến: Điểm đầu nối với giáp danh giữa xã Pi Toong và xã Mường Trai (gần đỉnh dốc cạnh Trạm Y tế xã Mường trai), huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

- Điểm cuối tuyến: Giao với ngã ba đường nội bộ điểm TĐC Huổi Co có, xã Mường Trai, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

3. Quy mô đầu tư: Đầu tư cải tạo, sửa chữa tuyến đường đạt tiêu chuẩn đường GTNT loại A (22TCN 210-92) có châm trước với tổng chiều dài tuyến là 9 km.
4. Nhóm dự án: Nhóm C.

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 15.099 triệu đồng.

6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn khấu hao của tập đoàn Điện lực Việt Nam, vốn ngân sách nhà nước (bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025) và các nguồn vốn khác theo quy định.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2020 hoặc theo Kế hoạch vốn giao.
8. Tiến độ thực hiện:

- Quý II năm 2020: Hoàn thiện chủ trương đầu tư và phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật, phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng (nếu có), tổ chức lựa chọn nhà thầu.

- Quý III năm 2020: Khởi công và xây dựng công trình.

- Quý IV năm 2020: Hoàn thiện đưa công trình vào khai thác sử dụng.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2020
	15.099
	15.099
	

	Tổng
	15.099
	15.099
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: 
- Cơ quan quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La.

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.

Phụ lục số 25

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường nội bộ + rãnh thoát nước điểm TĐC Hua Nà, xã Mường Trai, huyện Mường La

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 
của HĐND tỉnh Sơn La)


1. Mục tiêu đầu tư

Nhằm đáp ứng nhu cầu về đi lại vận chuyển hàng hóa của nhân dân trong điểm tái định cư. Công trình được xây dựng sẽ tạo nên mạng lưới đường giao thông tương đối hoàn chỉnh trong các bản và trong xã, đảm bảo ổn định dân cư tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống về vật chất và tinh thân cho nhân dân trong vùng tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Mường Trai, huyện Mường La.

3. Quy mô đầu tư: Chiều dài tuyến L = 2Km thiết kế theo tiêu chuẩn đường GTNT loại B (22TCN210-92). 

4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 2.892 triệu đồng. 

6. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.  
7. Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: Từ năm 2020.

8. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn 

      Đơn vị: Triệu đồng
	Năm
	Tổng số
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Nguồn vốn khác

	Năm 2020
	2.892
	2.892
	0

	Tổng cộng:
	2.892
	2.892
	0


9. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn 

đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.
Phụ lục số 26

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường nội bộ + rãnh thoát nước điểm TĐC Khâu Ban, xã Mường Trai, huyện Mường La

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 
của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm đáp ứng nhu cầu về đi lại vận chuyển hàng hóa của nhân dân trong điểm tái định cư. Công trình được xây dựng sẽ tạo nên mạng lưới đường giao thông tương đối hoàn chỉnh trong các bản và trong xã, đảm bảo ổn định dân cư tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống về vật chất và tinh thân cho nhân dân trong vùng tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Mường Trai, huyện Mường La.

3. Quy mô đầu tư: Chiều dài tuyến L = 2Km thiết kế theo tiêu chuẩn đường GTNT loại B (22TCN210-92). 

4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 2.827 triệu đồng. 

6. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.  
7. Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: Từ năm 2020.

8. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn 

      Đơn vị: Triệu đồng

	Năm
	Tổng số
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Nguồn vốn khác

	Năm 2020
	2.827 
	2.827 
	0

	Tổng cộng:
	2.827  
	2.827  
	0


9. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn 

đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.
Phụ lục số 27

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường nội bộ + rãnh thoát nước điểm TĐC Huổi Co Có, xã Mường Trai, huyện Mường La

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 
của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư

Nhằm đáp ứng nhu cầu về đi lại vận chuyển hàng hóa của nhân dân trong điểm tái định cư. Công trình được xây dựng sẽ tạo nên mạng lưới đường giao thông tương đối hoàn chỉnh trong các bản và trong xã, đảm bảo ổn định dân cư tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống về vật chất và tinh thân cho nhân dân trong vùng tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Mường Trai, huyện Mường La.

3. Quy mô đầu tư: Chiều dài tuyến L = 2Km thiết kế theo tiêu chuẩn đường GTNT loại B (22TCN210-92). 

4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 3.137  triệu đồng. 

6. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.  
7. Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: Từ năm 2020.

8. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn 

      Đơn vị: Triệu đồng

	Năm
	Tổng số
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Nguồn vốn khác

	Năm 2020
	3.137  
	3.137  
	0

	Tổng cộng:
	3.137  
	3.137  
	0


9. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn 

đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.
Phụ lục số 28

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường nội bộ điểm TĐC Hay Lo, 

xã Mường Trai, huyện Mường La

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 
của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư: 
Nhằm đáp ứng nhu cầu về đi lại vận chuyển hàng hóa của nhân dân trong điểm tái định cư. Công trình được xây dựng sẽ tạo nên mạng lưới đường giao thông tương đối hoàn chỉnh trong các bản và trong xã, đảm bảo ổn định dân cư tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống về vật chất và tinh thân cho nhân dân trong vùng tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Mường Trai, huyện Mường La.

3. Quy mô đầu tư: Chiều dài tuyến L = 2Km thiết kế theo tiêu chuẩn đường GTNT loại B (22TCN210-92).

4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 2.186 triệu đồng. 

6. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.  
7. Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: Từ năm 2020.

8. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn
      Đơn vị: Triệu đồng

	Năm
	Tổng số
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Nguồn vốn khác

	Năm 2020
	2.186
	2.186
	0

	Tổng cộng:
	2.186
	2.186
	0


9. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.
Phụ lục số 29

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp Đường Tạ Bú - Nậm Ét đến điểm TĐC Tèn Pá Hu, xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 
của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư: 
Nâng cao chất lượng giao thông cho nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại điểm tái định cư theo Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các vị trị hư hỏng trên tuyến đường theo tiêu chuẩn đường cũ đang khai thác, tổng chiều dài tuyến khoảng 2,0km.
4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 2.362 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2020-2022.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2022: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2021
	1.000
	1.000
	

	Năm 2022
	1.362
	1.362
	

	Tổng
	2.362
	2.362
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 30

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp Đường điểm TĐC Kéo Co Muông - Bản Hiên, xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 
của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư: 
Nâng cao chất lượng giao thông cho nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại điểm tái định cư theo Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các vị trị hư hỏng trên tuyến đường theo tiêu chuẩn đường cũ đang khai thác, tổng chiều dài tuyến khoảng 2,6km.
4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 3.848 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2020-2021.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2022: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2021
	2.000
	2.000
	

	Năm 2022
	1.848
	1.848
	

	Tổng
	3.848
	3.848
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 31

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp Đường nội bộ điểm TĐC Pá Cú, xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 
của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư: 
Nâng cao chất lượng giao thông cho nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại điểm tái định cư theo Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các vị trị hư hỏng trên tuyến đường theo tiêu chuẩn đường cũ đang khai thác, tổng chiều dài tuyến khoảng 2,0km.
4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 2.868 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2020-2021.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2022: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2021
	2.868
	2.868
	

	Năm 2021
	1.000
	1.000
	

	Tổng
	2.868
	2.868
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 32

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp Đường nội bộ điểm TĐC Ít Khiết, xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 
của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư: 
Nâng cao chất lượng giao thông cho nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại điểm tái định cư theo Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các vị trị hư hỏng trên tuyến đường theo tiêu chuẩn đường cũ đang khai thác, tổng chiều dài tuyến khoảng 1,29km.
4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 2.398 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2020-2022.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2022: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

ĐVT: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2021
	1.300
	1.300
	

	Năm 2022
	1.098
	1.098
	

	Tổng
	2.398
	2.398
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 33

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng Đường nội bộ điểm TĐC Bó Lươm - Me Sim, xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 
của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư: 
Nâng cao chất lượng giao thông cho nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại điểm tái định cư theo Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các vị trị hư hỏng trên tuyến đường theo tiêu chuẩn đường cũ đang khai thác, tổng chiều dài tuyến khoảng 1,04km.
4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 2.140 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2020-2022.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2022: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2021
	1.000
	1.000
	

	Năm 2022
	1.140
	1.140
	

	Tổng
	2.140
	2.140
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 34

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng Đường nội bộ điểm TĐC Khôm Hịa, xã Liệp Tè, xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 
của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư

Nâng cao chất lượng giao thông cho nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại điểm tái định cư theo Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La.

2. Phạm vi, địa điểm:Xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các vị trị hư hỏng trên tuyến đường theo tiêu chuẩn đường cũ đang khai thác, tổng chiều dài tuyến khoảng 0,8km.
4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 2.140 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2020-2021.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2022: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2021
	1.000
	1.000
	

	Năm 2022
	1.140
	1.140
	

	Tổng
	2.140
	2.140
	

	
	
	
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 35

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường TL 107 - 

điểm TĐC Pú Ỏ, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 
của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm đáp ứng nhu cầu về giao thông, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân điểm tái định cư Pú Ỏ, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai. Đáp ứng mục tiêu Đề án Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thuỷ điện Sơn La đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
2. Phạm vi, địa điểm: 
2.1. Phạm vi: 


- Điểm đầu tuyến: tại điểm giao ngã ba đường TL 107.

- Điểm cuối: điểm TĐC Pú Ỏ, xã Chiềng Bằng, tỉnh Sơn La.

2.2. Địa điểm: Huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.
3. Quy mô đầu tư: Xây dựng tuyến đường đạt tiêu chuẩn chuẩn đường GTNT loại A (QP 22TCN 210-92), tổng chiều dài tuyến khoảng 4 km.

4. Nhóm dự án: Nhóm C.

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 5.934 triệu đồng.

6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn khấu hao của tập đoàn Điện lực Việt Nam, vốn ngân sách nhà nước (bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025) và các nguồn vốn khác theo quy định.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2020 hoặc theo Kế hoạch vốn giao.

8. Tiến độ thực hiện:

- Quý II năm 2020: Hoàn thiện chủ trương đầu tư và phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật, phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng (nếu có), tổ chức lựa chọn nhà thầu.

- Quý III năm 2020: Khởi công và xây dựng công trình.

- Quý IV năm 2020: Hoàn thiện đưa công trình vào khai thác sử dụng theo kế hoạch vốn được giao.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2020
	5.934
	5.934
	

	Tổng
	5.934
	5.934
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: 

- Cơ quan quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La.

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.

Phụ lục số 36

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường vào điểm TĐC Huổi Lạ, 

xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 
của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư

Điểm TĐC Huổi Lạ, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai đã được đầu tư tương đối đồng bộ gồm các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, điện sinh hoạt, nhà lớp học, nhà văn hóa..., phục vụ nhân dân trong điểm TĐC. Tuy nhiên các dự án chủ yếu có quy mô nhỏ, xây dựng trên vùng có địa hình là đồi dốc thường xuyên bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất, thời tiết khắc nghiệt mưa nắng kéo dài, công tác quản lý, vận hành còn hạn chế, không có nguồn kinh phí để duy tu, bảo dưỡng công trình, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng, dẫn đến công trình bị hư hỏng, xuống cấp cần phải sửa chữa lớn hoặc nâng cấp để tăng cường năng lực vận hành của công trình, kéo dài thời gian phục vụ đảm bảo yêu cầu phát triển kinh tế, sinh hoạt của người dân. Vì vậy việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình là rất cần thiết nhằm khắc phục một phần khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế góp phần ổn định cuộc sống của nhân dân vùng tái định cư thủy điện Sơn La và xây dựng nông thôn mới.

2. Quy mô đầu tư

Nâng cấp sửa chữa  1,9 km công trình Đường vào điểm TĐC Huổi Lạ, xã Chiềng Bằng. Quy mô theo Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 của UBND tỉnh Sơn La ban hành quy định về xây dựng đường giao thông gắn liền với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của UBND tỉnh Sơn La ban hành hồ sơ mẫu thiết kế điển hình áp dụng trong xây dựng đường giao thông đến bản, tiểu khu; đường giao thông nội bộ bản; đường giao thông trục chính nội đồng. 

3. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

4. Tổng mức đầu tư: 2.730 triệu đồng

5. Cơ cấu nguồn vốn:

Theo Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 08/9/2018 của UBND tỉnh Sơn La; Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các nguồn vốn khác.  
6. Địa điểm thực hiện dự án: 
Điểm TĐC Huổi Lạ, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai
7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020 
8. Tiến độ thực hiện dự án: 

- Chuẩn bị đầu tư; triển khai thực hiện dự án và hoàn thành quyết toán dự án trong năm 2020.
9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn: 

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2020
	2.730
	2.730
	0

	Tổng cộng
	2.730
	2.730
	0


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

+ Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 
+ Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.

Phụ lục số 37
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường vào điểm TĐC Huổi Nguột, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 
của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư:

Điểm TĐC Huổi Nguột, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai đã được đầu tư tương đối đồng bộ gồm các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, điện sinh hoạt, nhà lớp học, nhà văn hóa..., phục vụ nhân dân trong điểm TĐC. Tuy nhiên các dự án chủ yếu có quy mô nhỏ, xây dựng trên vùng có địa hình là đồi dốc thường xuyên bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất, thời tiết khắc nghiệt mưa nắng kéo dài, công tác quản lý, vận hành còn hạn chế, không có nguồn kinh phí để duy tu, bảo dưỡng công trình, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng, dẫn đến công trình bị hư hỏng, xuống cấp cần phải sửa chữa lớn hoặc nâng cấp để tăng cường năng lực vận hành của công trình, kéo dài thời gian phục vụ đảm bảo yêu cầu phát triển kinh tế, sinh hoạt của người dân. Vì vậy việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình là rất cần thiết nhằm khắc phục một phần khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế góp phần ổn định cuộc sống của nhân dân vùng tái định cư thủy điện Sơn La và xây dựng nông thôn mới.
2. Quy mô đầu tư:

Nâng cấp sửa chữa  2,1 km công trình Đường vào điểm TĐC Huổi Nguột, xã Chiềng Bằng. Quy mô theo Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 của UBND tỉnh Sơn La ban hành quy định về xây dựng đường giao thông gắn liền với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của UBND tỉnh Sơn La ban hành hồ sơ mẫu thiết kế điển hình áp dụng trong xây dựng đường giao thông đến bản, tiểu khu; đường giao thông nội bộ bản; đường giao thông trục chính nội đồng. 
3. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

4. Tổng mức đầu tư: 3.110 triệu đồng

5. Cơ cấu nguồn vốn:

Theo Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 08/9/2018 của UBND tỉnh Sơn La; Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các nguồn vốn khác.  
6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai
7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020 
8. Tiến độ thực hiện dự án

Chuẩn bị đầu tư; triển khai thực hiện dự án và hoàn thành quyết toán dự án trong năm 2020.
9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2020
	3.110 
	3.110 
	0

	Tổng cộng
	3.110 
	3.110 
	0


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

+ Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 
+ Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.

Phụ lục số 38
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường nội bộ điểm TĐC bản Tốm, xã Nậm Ét, huyện Quỳnh Nhai

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 
của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư: 
Điểm TĐC bản Tốm, xã Nậm Ét, huyện Quỳnh Nhai đã được đầu tư tương đối đồng bộ gồm các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, điện sinh hoạt, nhà lớp học, nhà văn hóa... phục vụ nhân dân trong điểm TĐC. Tuy nhiên các dự án chủ yếu có quy mô nhỏ, xây dựng trên vùng có địa hình là đồi dốc thường xuyên bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất, thời tiết khắc nghiệt mưa nắng kéo dài, công tác quản lý, vận hành còn hạn chế, không có nguồn kinh phí để duy tu, bảo dưỡng công trình, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng, dẫn đến công trình bị hư hỏng, xuống cấp cần phải sửa chữa lớn hoặc nâng cấp để tăng cường năng lực vận hành của công trình, kéo dài thời gian phục vụ đảm bảo yêu cầu phát triển kinh tế, sinh hoạt của người dân. Vì vậy việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình là rất cần thiết nhằm khắc phục một phần khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế góp phần ổn định cuộc sống của nhân dân vùng tái định cư thủy điện Sơn La và xây dựng nông thôn mới.

2. Quy mô đầu tư: 
Nâng cấp sửa chữa  2,9 km công trình đường nội bộ điểm TĐC bản Tốm, xã Nậm Ét. Quy mô theo Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 của UBND tỉnh Sơn La ban hành quy định về xây dựng đường giao thông gắn liền với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của UBND tỉnh Sơn La ban hành hồ sơ mẫu thiết kế điển hình áp dụng trong xây dựng đường giao thông đến bản, tiểu khu; đường giao thông nội bộ bản; đường giao thông trục chính nội đồng. 

3. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

4. Tổng mức đầu tư: 3.135 triệu đồng

5. Cơ cấu nguồn vốn: 
Theo Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 08/9/2018 của UBND tỉnh Sơn La; Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các nguồn vốn khác.  
6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Nậm Ét, huyện Quỳnh Nhai
7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020 
8. Tiến độ thực hiện dự án: Chuẩn bị đầu tư; triển khai thực hiện dự án và hoàn thành quyết toán dự án trong năm 2020.
9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn 
Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư 
dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách 
Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2020
	3.135 
	3.135 
	0

	Tổng cộng
	3.135 
	3.135 
	0


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

+ Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 
+ Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.

Phụ lục số 39
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường nội bộ điểm TĐC Huổi Pao, xã Nậm Ét, huyện Quỳnh Nhai

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 
của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư:
Điểm TĐC Huổi Pao, xã Nậm Ét , huyện Quỳnh Nhai đã được đầu tư tương đối đồng bộ gồm các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, điện sinh hoạt, nhà lớp học, nhà văn hóa... phục vụ nhân dân trong điểm TĐC. Tuy nhiên các dự án chủ yếu có quy mô nhỏ, xây dựng trên vùng có địa hình là đồi dốc thường xuyên bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất, thời tiết khắc nghiệt mưa nắng kéo dài, công tác quản lý, vận hành còn hạn chế, không có nguồn kinh phí để duy tu, bảo dưỡng công trình, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng, dẫn đến công trình bị hư hỏng, xuống cấp cần phải sửa chữa lớn hoặc nâng cấp để tăng cường năng lực vận hành của công trình, kéo dài thời gian phục vụ đảm bảo yêu cầu phát triển kinh tế, sinh hoạt của người dân. Vì vậy việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình là rất cần thiết nhằm khắc phục một phần khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế góp phần ổn định cuộc sống của nhân dân vùng tái định cư thủy điện Sơn La và xây dựng nông thôn mới.

2. Quy mô đầu tư: 
Nâng cấp sửa chữa  3,3 km công trình đường nội bộ điểm TĐC Huổi Pao, xã Nậm Ét. Quy mô theo Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 của UBND tỉnh Sơn La ban hành quy định về xây dựng đường giao thông gắn liền với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của UBND tỉnh Sơn La ban hành hồ sơ mẫu thiết kế điển hình áp dụng trong xây dựng đường giao thông đến bản, tiểu khu; đường giao thông nội bộ bản; đường giao thông trục chính nội đồng. 

3. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

4. Tổng mức đầu tư: 3.477 triệu đồng

5. Cơ cấu nguồn vốn: 
Theo Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 08/9/2018 của UBND tỉnh Sơn La; Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các nguồn vốn khác.  
6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Nậm Ét, huyện Quỳnh Nhai
7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020 
8. Tiến độ thực hiện dự án: Chuẩn bị đầu tư; triển khai thực hiện dự án và hoàn thành quyết toán dự án trong năm 2020.
9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư 
dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách 
Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2020
	3.477 
	3.477
	0

	Tổng cộng
	3.477
	3.477
	0


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

+ Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 
+ Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.

Phụ lục số 40
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường nội bộ điểm TĐC

bản Giảng, xã Nậm Ét, huyện Quỳnh Nhai

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 
của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư:

Điểm TĐC bản Giảng, xã Nậm Ét, huyện Quỳnh Nhai đã được đầu tư tương đối đồng bộ gồm các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, điện sinh hoạt, nhà lớp học, nhà văn hóa..., phục vụ nhân dân trong điểm TĐC. Tuy nhiên các dự án chủ yếu có quy mô nhỏ, xây dựng trên vùng có địa hình là đồi dốc thường xuyên bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất, thời tiết khắc nghiệt mưa nắng kéo dài, công tác quản lý, vận hành còn hạn chế, không có nguồn kinh phí để duy tu, bảo dưỡng công trình, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng, dẫn đến công trình bị hư hỏng, xuống cấp cần phải sửa chữa lớn hoặc nâng cấp để tăng cường năng lực vận hành của công trình, kéo dài thời gian phục vụ đảm bảo yêu cầu phát triển kinh tế, sinh hoạt của người dân. Vì vậy việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình là rất cần thiết nhằm khắc phục một phần khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế góp phần ổn định cuộc sống của nhân dân vùng tái định cư thủy điện Sơn La và xây dựng nông thôn mới.

2. Quy mô đầu tư:

Nâng cấp sửa chữa  3,1 km công trình đường nội bộ điểm TĐC bản Giảng, xã Nậm Ét. Quy mô theo Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 của UBND tỉnh Sơn La ban hành quy định về xây dựng đường giao thông gắn liền với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của UBND tỉnh Sơn La ban hành hồ sơ mẫu thiết kế điển hình áp dụng trong xây dựng đường giao thông đến bản, tiểu khu; đường giao thông nội bộ bản; đường giao thông trục chính nội đồng. 

3. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

4. Tổng mức đầu tư: 3.343 triệu đồng

5. Cơ cấu nguồn vốn:

Theo Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 08/9/2018 của UBND tỉnh Sơn La; Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các nguồn vốn khác.
6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Nậm Ét, huyện Quỳnh Nhai
7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020 
8. Tiến độ thực hiện dự án: Chuẩn bị đầu tư; triển khai thực hiện dự án và hoàn thành quyết toán dự án trong năm 2020.
9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn 
Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2020
	3.343 
	3.343
	0

	Tổng cộng
	3.343
	3.343
	0


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện:
+ Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 
+ Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.
Phụ lục số 41
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường nội bộ điểm TĐC

Huổi Ná, xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 
của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư: 
Điểm TĐC Huổi Ná, xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai đã được đầu tư tương đối đồng bộ gồm các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, điện sinh hoạt, nhà lớp học, nhà văn hóa..., phục vụ nhân dân trong điểm TĐC. Tuy nhiên các dự án chủ yếu có quy mô nhỏ, xây dựng trên vùng có địa hình là đồi dốc thường xuyên bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất, thời tiết khắc nghiệt mưa nắng kéo dài, công tác quản lý, vận hành còn hạn chế, không có nguồn kinh phí để duy tu, bảo dưỡng công trình, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng, dẫn đến công trình bị hư hỏng, xuống cấp cần phải sửa chữa lớn hoặc nâng cấp để tăng cường năng lực vận hành của công trình, kéo dài thời gian phục vụ đảm bảo yêu cầu phát triển kinh tế, sinh hoạt của người dân. Vì vậy việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình là rất cần thiết nhằm khắc phục một phần khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế góp phần ổn định cuộc sống của nhân dân vùng tái định cư thủy điện Sơn La và xây dựng nông thôn mới.

2. Quy mô đầu tư: 
Nâng cấp sửa chữa  03 km công trình đường nội bộ điểm TĐC Huổi Ná, xã Chiềng Ơn. Quy mô theo Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 của UBND tỉnh Sơn La ban hành quy định về xây dựng đường giao thông gắn liền với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của UBND tỉnh Sơn La ban hành hồ sơ mẫu thiết kế điển hình áp dụng trong xây dựng đường giao thông đến bản, tiểu khu; đường giao thông nội bộ bản; đường giao thông trục chính nội đồng. 

3. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

4. Tổng mức đầu tư: 3.210 triệu đồng

5. Cơ cấu nguồn vốn: 
Theo Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 08/9/2018 của UBND tỉnh Sơn La; Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các nguồn vốn khác.  
6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai
7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020 
8. Tiến độ thực hiện dự án: Chuẩn bị đầu tư; triển khai thực hiện dự án và hoàn thành quyết toán dự án trong năm 2020.
9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn 
Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2020
	3.210 
	3.210
	0

	Tổng cộng
	3.210 
	3.210 
	0


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

+ Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 
+ Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.

Phụ lục số 42
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường nội bộ điểm TĐC

Đán Đăm, xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 
của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư: 
Điểm TĐC Đán Đăm, xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai đã được đầu tư tương đối đồng bộ gồm các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, điện sinh hoạt, nhà lớp học, nhà văn hóa... phục vụ nhân dân trong điểm TĐC. Tuy nhiên các dự án chủ yếu có quy mô nhỏ, xây dựng trên vùng có địa hình là đồi dốc thường xuyên bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất, thời tiết khắc nghiệt mưa nắng kéo dài, công tác quản lý, vận hành còn hạn chế, không có nguồn kinh phí để duy tu, bảo dưỡng công trình, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng, dẫn đến công trình bị hư hỏng, xuống cấp cần phải sửa chữa lớn hoặc nâng cấp để tăng cường năng lực vận hành của công trình, kéo dài thời gian phục vụ đảm bảo yêu cầu phát triển kinh tế, sinh hoạt của người dân. Vì vậy việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình là rất cần thiết nhằm khắc phục một phần khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế góp phần ổn định cuộc sống của nhân dân vùng tái định cư thủy điện Sơn La và xây dựng nông thôn mới.
2. Quy mô đầu tư: 
Nâng cấp sửa chữa  04 km công trình đường nội bộ điểm TĐC Đán Đăm, xã Chiềng Ơn. Quy mô theo Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 của UBND tỉnh Sơn La ban hành quy định về xây dựng đường giao thông gắn liền với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của UBND tỉnh Sơn La ban hành hồ sơ mẫu thiết kế điển hình áp dụng trong xây dựng đường giao thông đến bản, tiểu khu; đường giao thông nội bộ bản; đường giao thông trục chính nội đồng. 

3. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

4. Tổng mức đầu tư: 4.280 triệu đồng

5. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 08/9/2018 của UBND tỉnh Sơn La; Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các nguồn vốn khác.  
6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai
7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020 
8. Tiến độ thực hiện dự án: Chuẩn bị đầu tư; triển khai thực hiện dự án và hoàn thành quyết toán dự án trong năm 2020.
9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2020
	4.280
	4.280
	0

	Tổng cộng
	4.280
	4.280
	0


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

+ Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 
+ Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.

Phụ lục số 43
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường vào điểm TĐC

Huổi Mận, xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 
của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư:
Điểm TĐC Huổi Mận, xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai đã được đầu tư tương đối đồng bộ gồm các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, điện sinh hoạt, nhà lớp học, nhà văn hóa..., phục vụ nhân dân trong điểm TĐC. Tuy nhiên các dự án chủ yếu có quy mô nhỏ, xây dựng trên vùng có địa hình là đồi dốc thường xuyên bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất, thời tiết khắc nghiệt mưa nắng kéo dài, công tác quản lý, vận hành còn hạn chế, không có nguồn kinh phí để duy tu, bảo dưỡng công trình, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng, dẫn đến công trình bị hư hỏng, xuống cấp cần phải sửa chữa lớn hoặc nâng cấp để tăng cường năng lực vận hành của công trình, kéo dài thời gian phục vụ đảm bảo yêu cầu phát triển kinh tế, sinh hoạt của người dân. Vì vậy việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình là rất cần thiết nhằm khắc phục một phần khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế góp phần ổn định cuộc sống của nhân dân vùng tái định cư thủy điện Sơn La và xây dựng nông thôn mới.
2. Quy mô đầu tư: 
Nâng cấp sửa chữa  1,4 km công trình đường vào điểm TĐC Huổi Mận, xã Mường Giôn. Quy mô theo Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 của UBND tỉnh Sơn La ban hành quy định về xây dựng đường giao thông gắn liền với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của UBND tỉnh Sơn La ban hành hồ sơ mẫu thiết kế điển hình áp dụng trong xây dựng đường giao thông đến bản, tiểu khu; đường giao thông nội bộ bản; đường giao thông trục chính nội đồng. 

3. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

4. Tổng mức đầu tư: 2.343 triệu đồng

5. Cơ cấu nguồn vốn: 
Theo Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 08/9/2018 của UBND tỉnh Sơn La; Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các nguồn vốn khác.  
6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai
7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020 
8. Tiến độ thực hiện dự án:  Chuẩn bị đầu tư; triển khai thực hiện dự án và hoàn thành quyết toán dự án trong năm 2020.
9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:
Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2020
	2.343
	2.343
	0

	Tổng cộng
	2.343
	2.343
	0


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

+ Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 
+ Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.

Phụ lục số 44
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường vào điểm TĐC

Co Líu - Lọng Mức, xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 
của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư:
Điểm TĐC Co Líu – Lọng Mức, xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai đã được đầu tư tương đối đồng bộ gồm các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, điện sinh hoạt, nhà lớp học, nhà văn hóa... phục vụ nhân dân trong điểm TĐC. Tuy nhiên các dự án chủ yếu có quy mô nhỏ, xây dựng trên vùng có địa hình là đồi dốc thường xuyên bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất, thời tiết khắc nghiệt mưa nắng kéo dài, công tác quản lý, vận hành còn hạn chế, không có nguồn kinh phí để duy tu, bảo dưỡng công trình, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng, dẫn đến công trình bị hư hỏng, xuống cấp cần phải sửa chữa lớn hoặc nâng cấp để tăng cường năng lực vận hành của công trình, kéo dài thời gian phục vụ đảm bảo yêu cầu phát triển kinh tế, sinh hoạt của người dân. Vì vậy việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình là rất cần thiết nhằm khắc phục một phần khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế góp phần ổn định cuộc sống của nhân dân vùng tái định cư thủy điện Sơn La và xây dựng nông thôn mới.
2. Quy mô đầu tư: 
Nâng cấp sửa chữa  2,1 km công trình đường vào điểm TĐC Co Líu - Lọng Mức, xã Mường Giôn. Quy mô theo Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 của UBND tỉnh Sơn La ban hành quy định về xây dựng đường giao thông gắn liền với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của UBND tỉnh Sơn La ban hành hồ sơ mẫu thiết kế điển hình áp dụng trong xây dựng đường giao thông đến bản, tiểu khu; đường giao thông nội bộ bản; đường giao thông trục chính nội đồng. 

3. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

4. Tổng mức đầu tư: 3.561 triệu đồng

5. Cơ cấu nguồn vốn: 
Theo Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 08/9/2018 của UBND tỉnh Sơn La; Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các nguồn vốn khác.  
6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai
7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020 
8. Tiến độ thực hiện dự án: Chuẩn bị đầu tư; triển khai thực hiện dự án và hoàn thành quyết toán dự án trong năm 2020.
9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:
Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2020
	3.561
	3.561
	0

	Tổng cộng
	3.561
	3.561
	0


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

+ Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 
+ Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.

Phụ lục số 45
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường vào điểm TĐC 

Nà Mạt, xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 
của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư: 
Điểm TĐC Nà Mạt, xã Mường  Giôn, huyện Quỳnh Nhai đã được đầu tư tương đối đồng bộ gồm các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, điện sinh hoạt, nhà lớp học, nhà văn hóa... phục vụ nhân dân trong điểm TĐC. Tuy nhiên các dự án chủ yếu có quy mô nhỏ, xây dựng trên vùng có địa hình là đồi dốc thường xuyên bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất, thời tiết khắc nghiệt mưa nắng kéo dài, công tác quản lý, vận hành còn hạn chế, không có nguồn kinh phí để duy tu, bảo dưỡng công trình, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng, dẫn đến công trình bị hư hỏng, xuống cấp cần phải sửa chữa lớn hoặc nâng cấp để tăng cường năng lực vận hành của công trình, kéo dài thời gian phục vụ đảm bảo yêu cầu phát triển kinh tế, sinh hoạt của người dân. Vì vậy việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình là rất cần thiết nhằm khắc phục một phần khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế góp phần ổn định cuộc sống của nhân dân vùng tái định cư thủy điện Sơn La và xây dựng nông thôn mới.
2. Quy mô đầu tư: 
Nâng cấp sửa chữa  2,4 km công trình đường vào điểm TĐC Nà Mạt, xã Mường Giôn. Quy mô theo Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 của UBND tỉnh Sơn La ban hành quy định về xây dựng đường giao thông gắn liền với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của UBND tỉnh Sơn La ban hành hồ sơ mẫu thiết kế điển hình áp dụng trong xây dựng đường giao thông đến bản, tiểu khu; đường giao thông nội bộ bản; đường giao thông trục chính nội đồng. 

3. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

4. Tổng mức đầu tư: 4.069 triệu đồng

5. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 08/9/2018 của UBND tỉnh Sơn La; Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các nguồn vốn khác.  
6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai
7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020 
8. Tiến độ thực hiện dự án: Chuẩn bị đầu tư; triển khai thực hiện dự án và hoàn thành quyết toán dự án trong năm 2020.
9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn 
Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2020
	4.069
	4.069
	0

	Tổng cộng
	4.069
	4.069
	0


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

+ Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 
+ Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.

Phụ lục số 46

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông đến điểm TĐC Ten Che 1+2, xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 
của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư:

Nhằm đáp ứng nhu cầu về giao thông, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân điểm tái định cư Ten Che 1+2, xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai. Đáp ứng mục tiêu Đề án Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thuỷ điện Sơn La đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
2. Phạm vi, địa điểm: 
2.1. Phạm vi: 


- Điểm đầu tuyến: Km0 nối vào đường GTNT loại A đi Huổi Co Ngốm tại ngã ba Phiêng Phục.


- Điểm cuối: Km 9 nối vào đường nội bộ điểm TĐC Ten Che 1.

2.2. Địa điểm: Huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

3. Quy mô đầu tư: 
Xây dựng tuyến đường đạt tiêu chuẩn chuẩn đường GTNT loại A (QP 22TCN 210-92), tổng chiều dài tuyến là 9,0 Km.

4. Nhóm dự án: Nhóm C.

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 5.217 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: 
Nguồn vốn khấu hao của tập đoàn Điện lực Việt Nam, vốn ngân sách nhà nước (bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025) và các nguồn vốn khác theo quy định.

7. Thời gian thực hiện: Năm 2020 hoặc theo Kế hoạch vốn giao.

8. Tiến độ thực hiện:

- Quý II năm 2020: Hoàn thiện chủ trương đầu tư và phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật, phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng (nếu có), tổ chức lựa chọn nhà thầu.

- Quý III năm 2020: Khởi công và xây dựng công trình.

- Quý IV năm 2020: Hoàn thiện đưa công trình vào khai thác sử dụng theo kế hoạch vốn được giao.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2020
	5.217
	5.217
	

	Tổng
	5.217
	5.217
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: 
- Cơ quan quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La.

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.

Phụ lục số 47
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường nội bộ 

điểm TĐC Búa Bon 1+2+3, xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 
của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư: 
Điểm TĐC Búa Bon 1+2+3, xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai đã được đầu tư tương đối đồng bộ gồm các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, điện sinh hoạt, nhà lớp học, nhà văn hóa..., phục vụ nhân dân trong điểm TĐC. Tuy nhiên các dự án chủ yếu có quy mô nhỏ, xây dựng trên vùng có địa hình là đồi dốc thường xuyên bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất, thời tiết khắc nghiệt mưa nắng kéo dài, công tác quản lý, vận hành còn hạn chế, không có nguồn kinh phí để duy tu, bảo dưỡng công trình, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng, dẫn đến công trình bị hư hỏng, xuống cấp cần phải sửa chữa lớn hoặc nâng cấp để tăng cường năng lực vận hành của công trình, kéo dài thời gian phục vụ đảm bảo yêu cầu phát triển kinh tế, sinh hoạt của người dân. Vì vậy việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình là rất cần thiết nhằm khắc phục một phần khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế góp phần ổn định cuộc sống của nhân dân vùng tái định cư thủy điện Sơn La và xây dựng nông thôn mới.
2. Quy mô đầu tư: 
Nâng cấp sửa chữa  1,9 km công trình đường nội bộ điểm TĐC Búa Bon 1+2+3, xã Mường Sại. Quy mô theo Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 của UBND tỉnh Sơn La ban hành quy định về xây dựng đường giao thông gắn liền với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của UBND tỉnh Sơn La ban hành hồ sơ mẫu thiết kế điển hình áp dụng trong xây dựng đường giao thông đến bản, tiểu khu; đường giao thông nội bộ bản; đường giao thông trục chính nội đồng. 

3. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

4. Tổng mức đầu tư: 2.026 triệu đồng

5. Cơ cấu nguồn vốn: 
Theo Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 08/9/2018 của UBND tỉnh Sơn La; Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các nguồn vốn khác.  
6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai
7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020 
8. Tiến độ thực hiện dự án: Chuẩn bị đầu tư; triển khai thực hiện dự án và hoàn thành quyết toán dự án trong năm 2020.
 9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn 
Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư 
dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2020
	2.026
	2.026
	0

	Tổng cộng
	2.026
	2.026
	0


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

+ Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 

+ Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.
Phụ lục số 48
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường nội bộ 

điểm TĐC Thẩm Căng 1+2, xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 
của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư: 
Điểm TĐC Thẩm Căng 1+2, xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai đã được đầu tư tương đối đồng bộ gồm các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, điện sinh hoạt, nhà lớp học, nhà văn hóa... phục vụ nhân dân trong điểm TĐC. Tuy nhiên các dự án chủ yếu có quy mô nhỏ, xây dựng trên vùng có địa hình là đồi dốc thường xuyên bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất, thời tiết khắc nghiệt mưa nắng kéo dài, công tác quản lý, vận hành còn hạn chế, không có nguồn kinh phí để duy tu, bảo dưỡng công trình, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng, dẫn đến công trình bị hư hỏng, xuống cấp cần phải sửa chữa lớn hoặc nâng cấp để tăng cường năng lực vận hành của công trình, kéo dài thời gian phục vụ đảm bảo yêu cầu phát triển kinh tế, sinh hoạt của người dân. Vì vậy việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình là rất cần thiết nhằm khắc phục một phần khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế góp phần ổn định cuộc sống của nhân dân vùng tái định cư thủy điện Sơn La và xây dựng nông thôn mới.
2. Quy mô đầu tư: 
Nâng cấp sửa chữa  2,2 km công trình đường nội bộ điểm TĐC Thẩm Căng 1+2, xã Mường Sại. Quy mô theo Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 của UBND tỉnh Sơn La ban hành quy định về xây dựng đường giao thông gắn liền với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của UBND tỉnh Sơn La ban hành hồ sơ mẫu thiết kế điển hình áp dụng trong xây dựng đường giao thông đến bản, tiểu khu; đường giao thông nội bộ bản; đường giao thông trục chính nội đồng. 

3. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

4. Tổng mức đầu tư: 2.399 triệu đồng

5. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 08/9/2018 của UBND tỉnh Sơn La; Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các nguồn vốn khác.  
6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai
7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020 
8. Tiến độ thực hiện dự án: Chuẩn bị đầu tư; triển khai thực hiện dự án và hoàn thành quyết toán dự án trong năm 2020.
9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn 
Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác


	Năm 2020
	2.399
	2.399
	0

	Tổng cộng
	2.399
	2.399
	0


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

+ Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 
+ Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.
Phụ lục số 49
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường nội bộ 

điểm TĐC bản Hé, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 
của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư: 
Điểm TĐC bản Hé, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai đã được đầu tư tương đối đồng bộ gồm các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, điện sinh hoạt, nhà lớp học, nhà văn hóa... phục vụ nhân dân trong điểm TĐC. Tuy nhiên các dự án chủ yếu có quy mô nhỏ, xây dựng trên vùng có địa hình là đồi dốc thường xuyên bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất, thời tiết khắc nghiệt mưa nắng kéo dài, công tác quản lý, vận hành còn hạn chế, không có nguồn kinh phí để duy tu, bảo dưỡng công trình, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng, dẫn đến công trình bị hư hỏng, xuống cấp cần phải sửa chữa lớn hoặc nâng cấp để tăng cường năng lực vận hành của công trình, kéo dài thời gian phục vụ đảm bảo yêu cầu phát triển kinh tế, sinh hoạt của người dân. Vì vậy việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình là rất cần thiết nhằm khắc phục một phần khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế góp phần ổn định cuộc sống của nhân dân vùng tái định cư thủy điện Sơn La và xây dựng nông thôn mới.

2. Quy mô đầu tư: 
Nâng cấp sửa chữa 2,2 km công trình đường nội bộ điểm TĐC bản Hé, xã Mường Chiên. Quy mô theo Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 của UBND tỉnh Sơn La ban hành quy định về xây dựng đường giao thông gắn liền với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của UBND tỉnh Sơn La ban hành hồ sơ mẫu thiết kế điển hình áp dụng trong xây dựng đường giao thông đến bản, tiểu khu; đường giao thông nội bộ bản; đường giao thông trục chính nội đồng. 

3. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

4. Tổng mức đầu tư: 2.354 triệu đồng

5. Cơ cấu nguồn vốn: 
Theo Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 08/9/2018 của UBND tỉnh Sơn La; Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các nguồn vốn khác.  
6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai
7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020 
8. Tiến độ thực hiện dự án: Chuẩn bị đầu tư; triển khai thực hiện dự án và hoàn thành quyết toán dự án trong năm 2020.
9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn 
Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2020
	2.354
	2.354
	0

	Tổng cộng
	2.354
	2.354
	0


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

+ Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 
+ Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.
Phụ lục số 50
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường nội bộ
điểm TĐC Kéo Cá, xã Pá Ma - Pha Khinh, huyện Quỳnh Nhai

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 
của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư: 
Điểm TĐC Kéo Cá, xã Pá Ma - Pha Khinh, huyện Quỳnh Nhai đã được đầu tư tương đối đồng bộ gồm các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, điện sinh hoạt, nhà lớp học, nhà văn hóa... phục vụ nhân dân trong điểm TĐC. Tuy nhiên các dự án chủ yếu có quy mô nhỏ, xây dựng trên vùng có địa hình là đồi dốc thường xuyên bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất, thời tiết khắc nghiệt mưa nắng kéo dài, công tác quản lý, vận hành còn hạn chế, không có nguồn kinh phí để duy tu, bảo dưỡng công trình, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng, dẫn đến công trình bị hư hỏng, xuống cấp cần phải sửa chữa lớn hoặc nâng cấp để tăng cường năng lực vận hành của công trình, kéo dài thời gian phục vụ đảm bảo yêu cầu phát triển kinh tế, sinh hoạt của người dân. Vì vậy việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình là rất cần thiết nhằm khắc phục một phần khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế góp phần ổn định cuộc sống của nhân dân vùng tái định cư thủy điện Sơn La và xây dựng nông thôn mới.

2. Quy mô đầu tư: 
Nâng cấp sửa chữa 2,5 km công trình Đường nội bộ điểm TĐC Kéo Cá, xã Pá Ma - Pha Khinh. Quy mô theo Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 của UBND tỉnh Sơn La ban hành quy định về xây dựng đường giao thông gắn liền với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của UBND tỉnh Sơn La ban hành hồ sơ mẫu thiết kế điển hình áp dụng trong xây dựng đường giao thông đến bản, tiểu khu; đường giao thông nội bộ bản; đường giao thông trục chính nội đồng. 

3. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

4. Tổng mức đầu tư: 2.675 triệu đồng

5. Cơ cấu nguồn vốn: 
Theo Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 08/9/2018 của UBND tỉnh Sơn La; Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các nguồn vốn khác.  
6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Pá Ma – Pha Khinh, huyện Quỳnh Nhai
7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020 
8. Tiến độ thực hiện dự án: Chuẩn bị đầu tư; triển khai thực hiện dự án và hoàn thành quyết toán dự án trong năm 2020.
9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn 
Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2020
	2.675
	2.675
	0

	Tổng cộng
	2.675
	2.675
	0


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

+ Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 
+ Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.
Phụ lục số 51
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường nội bộ
điểm TĐC Hua Ăm – Hua Sáng, xã Pá Ma - Pha Khinh, huyện Quỳnh Nhai

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 
của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư: 
Điểm TĐC Hua Ăm – Hua Sáng, xã Pá Ma - Pha Khinh, huyện Quỳnh Nhai đã được đầu tư tương đối đồng bộ gồm các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, điện sinh hoạt, nhà lớp học, nhà văn hóa..., phục vụ nhân dân trong điểm TĐC. Tuy nhiên các dự án chủ yếu có quy mô nhỏ, xây dựng trên vùng có địa hình là đồi dốc thường xuyên bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất, thời tiết khắc nghiệt mưa nắng kéo dài, công tác quản lý, vận hành còn hạn chế, không có nguồn kinh phí để duy tu, bảo dưỡng công trình, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng, dẫn đến công trình bị hư hỏng, xuống cấp cần phải sửa chữa lớn hoặc nâng cấp để tăng cường năng lực vận hành của công trình, kéo dài thời gian phục vụ đảm bảo yêu cầu phát triển kinh tế, sinh hoạt của người dân. Vì vậy việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình là rất cần thiết nhằm khắc phục một phần khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế góp phần ổn định cuộc sống của nhân dân vùng tái định cư thủy điện Sơn La và xây dựng nông thôn mới.

2. Quy mô đầu tư: 
Nâng cấp sửa chữa 2,7km công trình Đường nội bộ điểm TĐC Hua Ăm – Hua Sáng, xã Pá Ma - Pha Khinh. Quy mô theo Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 của UBND tỉnh Sơn La ban hành quy định về xây dựng đường giao thông gắn liền với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của UBND tỉnh Sơn La ban hành hồ sơ mẫu thiết kế điển hình áp dụng trong xây dựng đường giao thông đến bản, tiểu khu; đường giao thông nội bộ bản; đường giao thông trục chính nội đồng. 

3. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

4. Tổng mức đầu tư: 2.870 triệu đồng

5. Cơ cấu nguồn vốn: 
Theo Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 08/9/2018 của UBND tỉnh Sơn La; Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các nguồn vốn khác.  
6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Pá Ma – Pha Khinh, huyện Quỳnh Nhai
7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020 
8. Tiến độ thực hiện dự án: Chuẩn bị đầu tư; triển khai thực hiện dự án và hoàn thành quyết toán dự án trong năm 2020.
9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư 
dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2020
	2.870
	2.870
	0

	Tổng cộng
	2.870
	2.870
	0


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

+ Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 
+ Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.
Phụ lục số 52
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường nội bộ
điểm TĐC Huổi Pho Trong, xã Cà Nàng, huyện Quỳnh Nhai

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 
của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư: 
Điểm TĐC Huổi Pho Trong, xã Cà Nàng, huyện Quỳnh Nhai đã được đầu tư tương đối đồng bộ gồm các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, điện sinh hoạt, nhà lớp học, nhà văn hóa..., phục vụ nhân dân trong điểm TĐC. Tuy nhiên các dự án chủ yếu có quy mô nhỏ, xây dựng trên vùng có địa hình là đồi dốc thường xuyên bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất, thời tiết khắc nghiệt mưa nắng kéo dài, công tác quản lý, vận hành còn hạn chế, không có nguồn kinh phí để duy tu, bảo dưỡng công trình, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng, dẫn đến công trình bị hư hỏng, xuống cấp cần phải sửa chữa lớn hoặc nâng cấp để tăng cường năng lực vận hành của công trình, kéo dài thời gian phục vụ đảm bảo yêu cầu phát triển kinh tế, sinh hoạt của người dân. Vì vậy việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình là rất cần thiết nhằm khắc phục một phần khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế góp phần ổn định cuộc sống của nhân dân vùng tái định cư thủy điện Sơn La và xây dựng nông thôn mới.

2. Quy mô đầu tư: 
Nâng cấp sửa chữa khoảng 3km công trình Đường nội bộ điểm TĐC Huổi Pho Trong, xã Cà Nàng. Quy mô theo Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 của UBND tỉnh Sơn La ban hành quy định về xây dựng đường giao thông gắn liền với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của UBND tỉnh Sơn La ban hành hồ sơ mẫu thiết kế điển hình áp dụng trong xây dựng đường giao thông đến bản, tiểu khu; đường giao thông nội bộ bản; đường giao thông trục chính nội đồng. 

3. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

4. Tổng mức đầu tư: 2.675 triệu đồng

5. Cơ cấu nguồn vốn: 
Theo Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 08/9/2018 của UBND tỉnh Sơn La; Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các nguồn vốn khác.  
6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Cà Nàng, huyện Quỳnh Nhai
7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020 
8. Tiến độ thực hiện dự án: Chuẩn bị đầu tư; triển khai thực hiện dự án và hoàn thành quyết toán dự án trong năm 2020.
9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư 
dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2020
	2.675
	2.675
	0

	Tổng cộng
	2.675
	2.675
	0


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

+ Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 
+ Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.
Phụ lục số 53
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường nội bộ
điểm TĐC Huổi Pha, Xã Cà Nàng, huyện Quỳnh Nhai

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 
của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư: 
Điểm TĐC Huổi Pha xã Cà Nàng, huyện Quỳnh Nhai đã được đầu tư tương đối đồng bộ gồm các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, điện sinh hoạt, nhà lớp học, nhà văn hóa..., phục vụ nhân dân trong điểm TĐC. Tuy nhiên các dự án chủ yếu có quy mô nhỏ, xây dựng trên vùng có địa hình là đồi dốc thường xuyên bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất, thời tiết khắc nghiệt mưa nắng kéo dài, công tác quản lý, vận hành còn hạn chế, không có nguồn kinh phí để duy tu, bảo dưỡng công trình, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng, dẫn đến công trình bị hư hỏng, xuống cấp cần phải sửa chữa lớn hoặc nâng cấp để tăng cường năng lực vận hành của công trình, kéo dài thời gian phục vụ đảm bảo yêu cầu phát triển kinh tế, sinh hoạt của người dân. Vì vậy việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình là rất cần thiết nhằm khắc phục một phần khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế góp phần ổn định cuộc sống của nhân dân vùng tái định cư thủy điện Sơn La và xây dựng nông thôn mới.

2. Quy mô đầu tư: 
Nâng cấp sửa chữa khoảng 3km công trình Đường nội bộ điểm TĐC Huổi Pha, xã Cà Nàng. Quy mô theo Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 của UBND tỉnh Sơn La ban hành quy định về xây dựng đường giao thông gắn liền với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của UBND tỉnh Sơn La ban hành hồ sơ mẫu thiết kế điển hình áp dụng trong xây dựng đường giao thông đến bản, tiểu khu; đường giao thông nội bộ bản; đường giao thông trục chính nội đồng. 

3. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

4. Tổng mức đầu tư: 2.718 triệu đồng

5. Cơ cấu nguồn vốn: 
Theo Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 08/9/2018 của UBND tỉnh Sơn La; Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các nguồn vốn khác.  
6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Cà Nàng, huyện Quỳnh Nhai
7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020 
8. Tiến độ thực hiện dự án: Chuẩn bị đầu tư; triển khai thực hiện dự án và hoàn thành quyết toán dự án trong năm 2020.
9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2020
	2.718
	2.718
	0

	Tổng cộng
	2.718
	2.718
	0


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

+ Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 
+ Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.
Phụ lục số 54
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường nội bộ
điểm TĐC Ít Ta Bót, xã Chiềng Khay, huyện Quỳnh Nhai

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 
của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư: 
Điểm TĐC Ít Ta Bót, xã Chiềng Khay, huyện Quỳnh Nhai đã được đầu tư tương đối đồng bộ gồm các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, điện sinh hoạt, nhà lớp học, nhà văn hóa... phục vụ nhân dân trong điểm TĐC. Tuy nhiên các dự án chủ yếu có quy mô nhỏ, xây dựng trên vùng có địa hình là đồi dốc thường xuyên bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất, thời tiết khắc nghiệt mưa nắng kéo dài, công tác quản lý, vận hành còn hạn chế, không có nguồn kinh phí để duy tu, bảo dưỡng công trình, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng, dẫn đến công trình bị hư hỏng, xuống cấp cần phải sửa chữa lớn hoặc nâng cấp để tăng cường năng lực vận hành của công trình, kéo dài thời gian phục vụ đảm bảo yêu cầu phát triển kinh tế, sinh hoạt của người dân. Vì vậy việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình là rất cần thiết nhằm khắc phục một phần khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế góp phần ổn định cuộc sống của nhân dân vùng tái định cư thủy điện Sơn La và xây dựng nông thôn mới.

2. Quy mô đầu tư: 
Nâng cấp sửa chữa 2,3km công trình Đường nội bộ điểm TĐC Ít Ta Bót, xã Chiềng Khay. Quy mô theo Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 của UBND tỉnh Sơn La ban hành quy định về xây dựng đường giao thông gắn liền với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của UBND tỉnh Sơn La ban hành hồ sơ mẫu thiết kế điển hình áp dụng trong xây dựng đường giao thông đến bản, tiểu khu; đường giao thông nội bộ bản; đường giao thông trục chính nội đồng. 

3. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

4. Tổng mức đầu tư: 2.407 triệu đồng

5. Cơ cấu nguồn vốn: Theo Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 08/9/2018 của UBND tỉnh Sơn La; Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các nguồn vốn khác.  
6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Chiềng Khay, huyện Quỳnh Nhai
7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020 
8. Tiến độ thực hiện dự án: Chuẩn bị đầu tư; triển khai thực hiện dự án và hoàn thành quyết toán dự án trong năm 2020.
9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn
Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn khác

	Năm 2020
	2.407
	2.407
	0

	Tổng cộng
	2.407
	2.407
	0


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

+ Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 
+ Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.
Phụ lục số 55
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường nội bộ
điểm TĐC Huổi Nghịu, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 
của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư: 
Điểm TĐC Huổi Nghịu, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai đã được đầu tư tương đối đồng bộ gồm các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, điện sinh hoạt, nhà lớp học, nhà văn hóa..., phục vụ nhân dân trong điểm TĐC. Tuy nhiên các dự án chủ yếu có quy mô nhỏ, xây dựng trên vùng có địa hình là đồi dốc thường xuyên bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất, thời tiết khắc nghiệt mưa nắng kéo dài, công tác quản lý, vận hành còn hạn chế, không có nguồn kinh phí để duy tu, bảo dưỡng công trình, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng, dẫn đến công trình bị hư hỏng, xuống cấp cần phải sửa chữa lớn hoặc nâng cấp để tăng cường năng lực vận hành của công trình, kéo dài thời gian phục vụ đảm bảo yêu cầu phát triển kinh tế, sinh hoạt của người dân. Vì vậy việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình là rất cần thiết nhằm khắc phục một phần khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế góp phần ổn định cuộc sống của nhân dân vùng tái định cư thủy điện Sơn La và xây dựng nông thôn mới.

2. Quy mô đầu tư: 
Nâng cấp sửa chữa 2,0km công trình Đường nội bộ điểm TĐC Huổi Nghịu, xã Mường Giàng. Quy mô theo Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 của UBND tỉnh Sơn La ban hành quy định về xây dựng đường giao thông gắn liền với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của UBND tỉnh Sơn La ban hành hồ sơ mẫu thiết kế điển hình áp dụng trong xây dựng đường giao thông đến bản, tiểu khu; đường giao thông nội bộ bản; đường giao thông trục chính nội đồng. 

3. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

4. Tổng mức đầu tư: 2.160 triệu đồng

5. Cơ cấu nguồn vốn: 
Theo Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 08/9/2018 của UBND tỉnh Sơn La; Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các nguồn vốn khác.  
6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Chiềng Khay, huyện Quỳnh Nhai
7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020 
8. Tiến độ thực hiện dự án: Chuẩn bị đầu tư; triển khai thực hiện dự án và hoàn thành quyết toán dự án trong năm 2020.
9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ
	Vốn khác

	Năm 2020
	2.160
	2.160
	0

	Tổng cộng
	2.160
	2.160
	0


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện.

+ Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Sơn La. 
+ Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.
Phụ lục số 56

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông từ điểm TĐC Phắng Cướm đến Huổi Pản, xã Mường Khiêng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 
của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư:

Nhằm đáp ứng nhu cầu về giao thông, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân điểm tái định cư thuộc xã Mường Khiêng, huyện Thuận Châu. Đáp ứng mục tiêu Đề án Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thuỷ điện Sơn La đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
2. Phạm vi, địa điểm: 
2.1. Phạm vi:

- Điểm đầu tuyến: Từ Phắng Cướm.

- Điểm cuối: Huổi Pản.

2.2. Địa điểm: Huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

3. Quy mô đầu tư: Xây dựng tuyến đường đạt tiêu chuẩn chuẩn đường GTNT loại A (QP 22TCN 210-92), tổng chiều dài tuyến là 6 km.

4. Nhóm dự án: Nhóm C.

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 8.466 triệu đồng.

6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn khấu hao của tập đoàn Điện lực Việt Nam, vốn ngân sách nhà nước (bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025) và các nguồn vốn khác theo quy định.

7. Thời gian thực hiện: Năm 2020 hoặc theo Kế hoạch vốn giao.

8. Tiến độ thực hiện:

- Quý II năm 2020: Hoàn thiện chủ trương đầu tư và phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật, phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng (nếu có), tổ chức lựa chọn nhà thầu.

- Quý III năm 2020: Khởi công và xây dựng công trình.

- Quý IV năm 2020: Hoàn thiện đưa công trình vào khai thác sử dụng theo kế hoạch vốn được giao.
9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2020
	8.466
	8.466
	

	Tổng
	8.466
	8.466
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: 
- Cơ quan quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La.

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.

Phụ lục số 57

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường vào điểm TĐC Phắng Cướm, xã Mường Khiêng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 
của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư:

Nhằm đáp ứng nhu cầu về giao thông, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân điểm tái định cư thuộc điểm TĐC Phắng Cướm, xã Mường Khiêng, huyện Thuận Châu. Đáp ứng mục tiêu Đề án Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thuỷ điện Sơn La đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
2. Phạm vi, địa điểm: 
2.1. Phạm vi:

- Điểm đầu tuyến: Ngã ba đi Liệp Tè.

- Điểm cuối: điểm TĐC Phắng Cướm.

2.2. Địa điểm: Huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.
3. Quy mô đầu tư: Xây dựng tuyến đường đạt tiêu chuẩn chuẩn đường GTNT loại A (QP 22TCN 210-92), tổng chiều dài tuyến là 6km.

4. Nhóm dự án: Nhóm C.

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 9.275 triệu đồng.

6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn khấu hao của tập đoàn Điện lực Việt Nam, vốn ngân sách nhà nước (bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025) và các nguồn vốn khác theo quy định.

7. Thời gian thực hiện: Năm 2020 hoặc theo Kế hoạch vốn giao.
8. Tiến độ thực hiện:

- Quý II năm 2020: Hoàn thiện chủ trương đầu tư và phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật, phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng (nếu có), tổ chức lựa chọn nhà thầu.

- Quý III năm 2020: Khởi công và xây dựng công trình.

- Quý IV năm 2020: Hoàn thiện đưa công trình vào khai thác sử dụng theo kế hoạch vốn được giao.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2020
	9.275
	9.275
	

	Tổng
	9.275
	9.275
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: 
- Cơ quan quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La.

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.
Phụ lục số 58

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường từ Mường Khiêng đến điểm TĐC Huổi Phay, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 
của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư:

Nhằm đáp ứng nhu cầu về giao thông, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân điểm tái định cư thuộc xã Mường Khiêng, huyện Thuận Châu. Đáp ứng mục tiêu Đề án Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thuỷ điện Sơn La đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
2. Phạm vi, địa điểm: 
2.1. Phạm vi:


- Điểm đầu tuyến: xã Mường Khiêng.


- Điểm cuối: điểm TĐC Huổi Phay.

2.2. Địa điểm: Huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.
3. Quy mô đầu tư: Xây dựng tuyến đường đạt tiêu chuẩn chuẩn đường GTNT loại A (QP 22TCN 210-92), tổng chiều dài tuyến là 7,13 km.

4. Nhóm dự án: Nhóm C.

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 10.333 triệu đồng;
6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn khấu hao của tập đoàn Điện lực Việt Nam, vốn ngân sách nhà nước (bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025) và các nguồn vốn khác theo quy định.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2020 hoặc theo Kế hoạch vốn giao.
8. Tiến độ thực hiện:

- Quý II năm 2020: Hoàn thiện chủ trương đầu tư và phê duyệt Báo cáonghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế kỹ thuật, phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng (nếu có), tổ chức lựa chọn nhà thầu.

- Quý III năm 2020: Khởi công và xây dựng công trình.

- Quý IV năm 2020: Hoàn thiện đưa công trình vào khai thác sử dụng theo kế hoạch vốn được giao.
9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2020
	10.333
	10.333
	

	Tổng
	10.333
	10.333
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: 

- Cơ quan quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La.

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.

Phụ lục số 59

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường từ TT Mường Khiêng đến điểm TĐC Huổi Phay, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 
của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm đáp ứng nhu cầu về giao thông, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân điểm tái định cư thuộc xã Mường Khiêng, huyện Thuận Châu. Đáp ứng mục tiêu Đề án Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thuỷ điện Sơn La đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
2. Phạm vi, địa điểm: 

2.1. Phạm vi


- Điểm đầu tuyến: Km 0 từ trung tâm xã Mường Khiêng nối vào Km5+051 đường Bó Mười - Liệp Tè.


- Điểm cuối: Km 4+036 nối vào Km 4+851 đường Mường Khiêng - Huổi Phay.

2.1. Địa điểm: Huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.
3. Quy mô đầu tư: Xây dựng tuyến đường đạt tiêu chuẩn chuẩn đường GTNT loại A (QP 22TCN 210-92), tổng chiều dài tuyến là 4 km.
4. Nhóm dự án: C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 5.824 triệu đồng.

6. Cơ cấu nguồn vốn: 
Nguồn vốn khấu hao của tập đoàn Điện lực Việt Nam, vốn ngân sách nhà nước (bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025) và các nguồn vốn khác theo quy định.

7. Thời gian thực hiện: 2020.

8. Tiến độ thực hiện:

- Quý III năm 2020: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Quý IV năm 2020: Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2020
	5.824
	5.824
	

	Tổng
	5.824
	5.824
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: 

- Cơ quan quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La.

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.

Phụ lục số 60

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp Đường nội bộ điểm TĐC Huổi Pản, xã Mường Khiêng, huyện Thuận Châu

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 
của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư: Nâng cao chất lượng giao thông cho nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại điểm tái định cư theo Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Mường Khiêng, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các vị trị hư hỏng trên tuyến đường theo tiêu chuẩn đường cũ đang khai thác, tổng chiều dài tuyến khoảng 1,6km.
4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 2.058 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2020-2022.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2022: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2021
	1.000
	1.000
	

	Năm 2022
	1.058
	1.058
	

	Tổng
	2.058
	2.058
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 61
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp Đường nội bộ điểm TĐC Phắng Cướm, xã Mường Khiêng, huyện Thuận Châu

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 
của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư: Nâng cao chất lượng giao thông cho nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại điểm tái định cư theo Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Mường Khiêng, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các vị trị hư hỏng trên tuyến đường theo tiêu chuẩn đường cũ đang khai thác, tổng chiều dài tuyến khoảng 2,71km.
4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 3.076 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2020-2022.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2022: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2021
	1.500
	1.500
	

	Năm 2022
	1.576
	1.576
	

	Tổng
	3.076
	3.076
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 62

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp Đường nội bộ điểm TĐC Huổi Phay, xã Mường Khiêng, huyện Thuận Châu

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 
của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư: Nâng cao chất lượng giao thông cho nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại điểm tái định cư theo Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Mường Khiêng, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các vị trị hư hỏng trên tuyến đường theo tiêu chuẩn đường cũ đang khai thác, tổng chiều dài tuyến khoảng 1,67km.
4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 2.017 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2020-2022.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2022: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2021
	1.000
	1.000
	

	Năm 2022
	1.017
	1.017
	

	Tổng
	2.017
	2.017
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 63

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp Đường vào điểm TĐC Quyết Thắng AB, xã Nong Lay, huyện Thuận Châu

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 
của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư: Nâng cao chất lượng giao thông cho nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại điểm tái định cư theo Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Nong Lay, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các vị trị hư hỏng trên tuyến đường theo tiêu chuẩn đường cũ đang khai thác, tổng chiều dài tuyến khoảng 2,0km.
4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 3.476 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2020-2021.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2020: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2021: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2021
	1.976
	1.976
	

	Năm 2022
	1.500
	1.500
	

	Tổng
	3.476
	3.476
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 64

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông vào điểm TĐC Púng Luông, xã Tông Cọ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 
của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư:

Nhằm đáp ứng nhu cầu về giao thông, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân tái định cư của các bản có tuyến đường đi qua thuộc xã Tông Cọ, huyện Thuận Châu đáp ứng mục tiêu Đề án Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thuỷ điện Sơn La đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
2. Phạm vi, địa điểm: 

2.1. Phạm vi

- Điểm đầu tuyến: Điểm đầu nối với đường liên xã Tông Cọ đi xã Mường Khiêng, Huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

- Điểm cuối tuyến: Điểm TĐC Púng Luông, xã Tông Cọ, huyện thuận Châu, tỉnh Sơn La.

2.1. Địa điểm: Xã Tông Cọ, huyện thuận Châu, tỉnh Sơn La.
3. Quy mô đầu tư: Xây dựng tuyến đường đạt tiêu chuẩn đường GTNT lo¹i A (TC22 - TCN- 210 - 92), tổng chiều dài tuyến là 3 km.
4. Nhóm dự án: C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 5.087 triệu đồng.

6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn khấu hao của tập đoàn Điện lực Việt Nam, vốn ngân sách nhà nước (bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025) và các nguồn vốn khác theo quy định.

7. Thời gian thực hiện: 2020.

8. Tiến độ thực hiện:

- Quý III năm 2020: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Quý IV năm 2020: Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2020
	5.087
	5.087
	

	Tổng
	5.087
	5.087
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: 

- Cơ quan quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La.

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.

Phụ lục số 65

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp Đường giao thông điểm TĐC Phiêng Sam Kha - điểm TĐC Phiêng Bứ, xã Bó Mười, huyện Thuận Châu

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 
của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư: Nâng cao chất lượng giao thông cho nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại điểm tái định cư theo Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Bó Mười, huyện Thuận Châu.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp các vị trị hư hỏng trên tuyến đường theo tiêu chuẩn đường cũ đang khai thác, tổng chiều dài tuyến khoảng 1,89km.
4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 4.459 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phê duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2020-2022.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Năm 2022: Thực hiện thi công và hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán công trình.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2021
	2.000
	2.000
	

	Năm 2022
	2.459
	2.459
	

	Tổng
	4.459
	4.459
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Giao Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện làm Chủ đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 66

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án:

 Đường Quốc lộ 6 đi Hua Tát - nối tuyến đường vào điểm TĐC Noong Luông 1, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 
của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư:

Nhằm đáp ứng nhu cầu về giao thông, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân tái định cư các bản Hua Tát, Tà Xa, Noong Luông1 thuộc xã Cò nòi, huyện Mai Sơn. Đáp ứng mục tiêu Đề án Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thuỷ điện Sơn La đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
2. Phạm vi, địa điểm: 

2.1. Phạm vi

- Điểm đầu tuyến: Quốc lộ 6 xã Cò Nòi, Huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

- Điểm cuối tuyến: Bản Noong Luông1.

2.1. Địa điểm: Xã Cò Nòi, Huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.
3. Quy mô đầu tư: Đầu tư sửa chữa, nâng cấp tuyến đường đạt tiêu chuẩn đường GTNT loại A (22TCN 210-92) có châm trước với tổng chiều dài tuyến là 4 km.

4. Nhóm dự án: C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 6.647 triệu đồng.

6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn khấu hao của tập đoàn Điện lực Việt Nam, vốn ngân sách nhà nước (bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025) và các nguồn vốn khác theo quy định.

7. Thời gian thực hiện: 2020.

8. Tiến độ thực hiện:

Quý III năm 2020: Khởi công và xây dựng công trình.

Quý IV năm 2020: dự kiến hoàn thành toàn bộ khối lượng theo kế hoạch vốn được giao giai đoạn I, bàn giao hạng mục công trình hoàn thành.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2020
	6.647
	6.647
	

	Năm 2021-2025
	
	
	

	Tổng
	6.647
	6.647
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: 

- Cơ quan quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La.

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.

Phụ lục số 67

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường QL6 đi Hua Tát - nối tuyến đường vào điểm tái định cư Noong Luông I, xã Cò Nòi 

(Bổ sung đoạn QL6 - Hua Tát) 
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 
của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư 

Đầu tư nâng cấp, sửa chữa công trình nhằm ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau TĐC thủy điện Sơn La, phát triển kinh tế - xã hội vùng TĐC, giúp nhân dân đi lại dễ dàng, thuận tiện.
2. Phạm vi, địa điểm: 

2.1. Phạm vi đầu tư: 

- Điểm đầu tuyến: Đấu nối với Quốc lộ 6.

- Điểm cuối tuyến: Điểm tái định cư Noong Luông I.
2.2. Địa điểm: Xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp công trình theo Tiêu chuẩn đường GTNT loại A: 22TCN 210-92. Chiều dài tuyến: 3.2km (nâng cấp, sửa chữa lại các vị trí mặt đường nhựa bị hỏng; đào nạo vét, sửa chữa rãnh dọc hai bên tuyến; hót và xử lý chống sạt lở taluy đường).
4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C.

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 5.409 triệu đồng.

6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn được phê duyệt tại Quyết định số 666/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2020.

8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2020: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2021: Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2020
	5.409
	5.409
	

	Tổng
	5.409
	5.409
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện và các đơn vị liên quan rà soát, chuẩn xác quy mô, nội dung đầu tư; Thường xuyên kiểm tra tiến độ đầu tư, tăng cường kiểm tra, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn, tránh thất thoát, lãng phí trong quá trình đầu tư.

Phụ lục số 68

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường QL37 - điểm TĐC Tân Thảo
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 
của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư nâng cấp, sửa chữa công trình nhằm ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau TĐC thủy điện Sơn La, phát triển kinh tế - xã hội vùng TĐC, giúp nhân dân đi lại dễ dàng, thuận tiện.
2. Phạm vi, địa điểm: 

2.1. Phạm vi đầu tư: 

- Điểm đầu tuyến: Đấu nối với Quốc lộ 37.

- Điểm cuối tuyến: Điểm tái định cư Tân Thảo.
2.2. Địa điểm: Xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn.

3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp công trình theo Tiêu chuẩn đường GTNT loại A: 22TCN 210-92. Tổng chiều dài tuyến: 1,7km (sửa chữa lại những vị trí mặt đường nhựa bị hư hỏng; đào nạo vét, sửa chữa và xây bổ sung rãnh dọc hai bên tuyến).

4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C.

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 2.344 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn được phê duyệt tại Quyết định số 666/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2020.

8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2020: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2021: Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2020
	2.344
	2.344
	

	Tổng
	2.344
	2.344
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện và các đơn vị liên quan rà soát, chuẩn xác quy mô, nội dung đầu tư; Thường xuyên kiểm tra tiến độ đầu tư, tăng cường kiểm tra, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn, tránh thất thoát, lãng phí trong quá trình đầu tư.
Phụ lục số 69

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường nội bộ và rãnh thoát nước

 điểm TĐC Co Muông 1
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 
của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư nâng cấp, sửa chữa công trình nhằm ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau TĐC thủy điện Sơn La, phát triển kinh tế - xã hội vùng TĐC, giúp nhân dân đi lại dễ dàng, thuận tiện.
2. Phạm vi, địa điểm

2.1. Phạm vi đầu tư: Điểm TĐC Co Muông 1, xã Cò Nòi.
2.2. Địa điểm: Xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp công trình theo Tiêu chuẩn đường GTNT loại B: 22TCN 210-92. Tổng chiều dài tuyến 1,7km (nâng cấp mặt đường bằng mặt đường bê tông; Nạo vét, sửa chữa rãnh dọc hai bên đường; Nâng cấp mở rộng kích thước 05 vị trí cống thoát nước trên tuyến, đảm bảo thoát nước tốt).
4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C.

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 3.204 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn được phê duyệt tại Quyết định số 666/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2020.

8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2020: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2021: Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2020
	3.204
	3.204
	

	Tổng
	3.204
	3.204
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện và các đơn vị liên quan rà soát, chuẩn xác quy mô, nội dung đầu tư; Thường xuyên kiểm tra tiến độ đầu tư, tăng cường kiểm tra, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn, tránh thất thoát, lãng phí trong quá trình đầu tư.

Phụ lục số 70

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường Tiến Xa - điểm TĐC Co Trai,               xã Mường Bon, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 
của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư:

Nhằm đáp ứng nhu cầu về giao thông, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân tái định cư các bản Tiến Xa, bản Mai Châu, bản Xuân Quỳnh, bản Co Trai thuộc xã Mường Bon, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Đáp ứng mục tiêu Đề án Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thuỷ điện Sơn La đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
2. Phạm vi, địa điểm: 

2.1. Phạm vi

- Điểm đầu tuyến: Bản Tiến Xa, xã Mường Bon, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

- Điểm trung gian: Bản Mai Châu, bản Xuân Quỳnh, thuộc địa phận xã Mường Bon, Huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

- Điểm cuối tuyến: Bản Co Trai, xã Mường Bon, Huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

2.1. Địa điểm: Xã Mường Bon, Huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.
3. Quy mô đầu tư: Đầu tư, cải tạo, sửa chữa tuyến đường đạt tiêu chuẩn đường GTNT loại A (22TCN 210-92) có châm trước với tổng chiều dài tuyến khoảng 4,0 km.

4. Nhóm dự án: C

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 6.943 triệu đồng.

6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn khấu hao của tập đoàn Điện lực Việt Nam, vốn ngân sách nhà nước (bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025) và các nguồn vốn khác theo quy định.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2020.
8. Tiến độ thực hiện:

Quý III năm 2020: Khởi công và xây dựng công trình.

Quý IV năm 2020: dự kiến hoàn thành toàn bộ khối lượng theo kế hoạch vốn được giao giai đoạn I, bàn giao hạng mục công trình hoàn thành.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn
Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2020
	6.943
	6.943
	

	Năm 2021-2025
	
	
	

	Tổng
	6.943
	6.943
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: 

- Cơ quan quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La.

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.

Phụ lục số 71

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường nối đến điểm TĐC Noong Lay GTNT loại A (Đường Mai Châu - Điểm TĐC Noong Lay); Đường nối điểm TĐC Noong Lay (GTNT loại A), xã Mường Bằng (Hạng mục: Đường Tà Xa đi Mai Châu - điểm TĐC Noong Lay)
 (Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 
của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư nâng cấp, sửa chữa công trình nhằm ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau TĐC thủy điện Sơn La, phát triển kinh tế - xã hội vùng TĐC, giúp nhân dân đi lại dễ dàng, thuận tiện.
2. Phạm vi, địa điểm

2.1. Phạm vi đầu tư: 

- Điểm đầu tuyến: Đấu nối với đường TT Hát Lót (Bản Dôm-Khu công nghiệp Mai Sơn).

- Điểm cuối tuyến: Điểm tái định cư Noong Lay.
2.2. Địa điểm: Xã Mường Bằng, huyện Mai Sơn.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp công trình theo Tiêu chuẩn đường GTNT loại A: 22TCN 210-92. Tổng chiều dài tuyến: 1,7km.
4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C.

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 2.882 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn được phê duyệt tại Quyết định số 666/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2020.

8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2020: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2021: Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2020
	2.882
	2.882
	

	Tổng
	2.882
	2.882
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện và các đơn vị liên quan rà soát, chuẩn xác quy mô, nội dung đầu tư; Thường xuyên kiểm tra tiến độ đầu tư, tăng cường kiểm tra, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn, tránh thất thoát, lãng phí trong quá trình đầu tư.

Phụ lục số 72

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường nối đến điểm TĐC Đoàn Kết (đoạn: Đường Chiềng Ngần - Hát Lót - Điểm TĐC Đoàn Kết; Đường Nà Sản - Mường Bon - UBND xã Mường Bon; Đường giao thông từ trung tâm xã Mường Bon đến điểm TĐC Đoàn Kết), xã Mường Bon, huyện Mai Sơn

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 
của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư:

Nhằm đáp ứng nhu cầu về giao thông, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân tái định cư thuộc xã Mường Bon, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Đáp ứng mục tiêu Đề án Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thuỷ điện Sơn La đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
2. Phạm vi, địa điểm: 
2.1. Phạm vi:

Gồm 07 tuyến đường giao thông thuộc điểm TĐC Đoàn Kết, xã Mường Bon, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Cụ thể:
- Tuyến chính (Làm mới, L=2,60Km): Điểm đầu: Giao với đường Quốc lộ 6, điểm cuối: Trung tâm xã Mường Bon.

- Tuyến số 1 (Làm mới, L=0,70Km): Điểm đầu: Giao với đường nhựa hiện tại, điểm cuối: Khu dân cư.

- Tuyến số 2 (Làm mới, L=0,65Km): Điểm đầu: Giao với tuyến số 1; điểm cuối: Khu sản xuất.

- Tuyến số 3 (Sửa chữa mặt đường hiện tại, L=1,0Km): Điểm đầu: Giao với tuyến số 2; điểm cuối: Hướng đi xã Chiềng Mung (hết khu dân cư).

- Tuyến số 4 (Sửa chữa mặt đường hiện tại, L=0,70Km): Điểm đầu: Giao với đường nhựa hiện tại; điểm cuối: Tuyến số 3.

- Tuyến số 5 (Làm mới, L=0.06Km): Điểm đầu: Giao với tuyến số 4; điểm cuối: Khu dân cư.

- Tuyến số 6 (Làm mới, L=0.06Km): Điểm đầu: Giao với tuyến số 4; điểm cuối: Khu dân cư.

2.2. Địa điểm: Huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

3. Quy mô đầu tư: Đầu tư xây dựng tuyến đường đạt tiêu chuẩn đường GTNT loại A (22TCN 210-92), tổng chiều dài tuyến là 5km.

4. Nhóm dự án: Nhóm C.

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 7.969 triệu đồng.

6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn khấu hao của tập đoàn Điện lực Việt Nam, vốn ngân sách nhà nước (bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025) và các nguồn vốn khác theo quy định.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2020 hoặc theo Kế hoạch vốn giao.

8. Tiến độ thực hiện:

- Quý II năm 2020: Hoàn thiện chủ trương đầu tư và phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật, phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng (nếu có), tổ chức lựa chọn nhà thầu.

- Quý III năm 2020: Khởi công và xây dựng công trình.

- Quý IV năm 2020: Hoàn thiện đưa công trình vào khai thác sử dụng.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2020
	7.969
	7.969
	

	Tổng
	7.969
	7.969
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: 
- Cơ quan quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La.

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.

Phụ lục số 73

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông nội bộ + rãnh thoát nước khu TĐC Chiềng Chăn
 (Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 
của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư nâng cấp, sửa chữa công trình nhằm ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau TĐC thủy điện Sơn La, phát triển kinh tế - xã hội vùng TĐC, giúp nhân dân đi lại dễ dàng, thuận tiện.
2. Phạm vi, địa điểm

2.1. Phạm vi đầu tư: Điểm TĐC Chiềng Chăn, xã Chiềng Chăn.
2.2. Địa điểm: Xã Chiềng Chăn, huyện Mai Sơn.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp công trình theo Tiêu chuẩn đường GTNT loại B: 22TCN 210-92. Tổng chiều dài tuyến 1,4km (Nâng cấp mặt đường bằng mặt đường bê tông; đào nạo vét, sửa chữa rãnh dọc hai bên đường).
4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C.

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 2.677 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn được phê duyệt tại Quyết định số 666/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2020.

8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2020: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2021: Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2020
	2.677
	2.677
	

	Tổng
	2.677
	2.677
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện và các đơn vị liên quan rà soát, chuẩn xác quy mô, nội dung đầu tư; Thường xuyên kiểm tra tiến độ đầu tư, tăng cường kiểm tra, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn, tránh thất thoát, lãng phí trong quá trình đầu tư.

Phụ lục số 74

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường vào điểm 

TĐC Nậm Lạ, xã Hát Lót
 (Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 
của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư nâng cấp, sửa chữa công trình nhằm ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau TĐC thủy điện Sơn La, phát triển kinh tế - xã hội vùng TĐC, giúp nhân dân đi lại dễ dàng, thuận tiện.
2. Phạm vi, địa điểm

2.1. Phạm vi đầu tư: 

- Điểm đầu tuyến: Đấu nối với đường QL6-Nà Ban.

- Điểm cuối tuyến: Điểm tái định cư Nậm Lạ, xã Hát Lót.
2.2. Địa điểm: Xã Hát Lót, huyện Mai Sơn.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp công trình theo Tiêu chuẩn đường GTNT loại A: 22TCN 210-92. Tổng chiều dài tuyến 2,8km (nâng cấp sửa chữa lại những đoạn mặt đường nhựa bị hỏng và ngập nước; đào nạo vét, sửa chữa và xây bổ sung rãnh dọc; hót và xử lý chống sụt sạt taluy dương trên tuyến).
4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C.

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 4.007 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn được phê duyệt tại Quyết định số 666/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2020.

8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2020: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2021: Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2020
	4.007
	4.007
	

	Tổng
	4.007
	4.007
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện và các đơn vị liên quan rà soát, chuẩn xác quy mô, nội dung đầu tư; Thường xuyên kiểm tra tiến độ đầu tư, tăng cường kiểm tra, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn, tránh thất thoát, lãng phí trong quá trình đầu tư.

Phụ lục số 75

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông nội bộ 

+ rãnh thoát nước điểm TĐC 428 - Nà Sẳng
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 
của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư nâng cấp, sửa chữa công trình nhằm ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau TĐC thủy điện Sơn La, phát triển kinh tế - xã hội vùng TĐC, giúp nhân dân đi lại dễ dàng, thuận tiện.
2. Phạm vi, địa điểm

2.1. Phạm vi đầu tư: Điểm TĐC 428 - Nà Sẳng, xã Hát Lót.
2.2. Địa điểm: Xã Hát Lót, huyện Mai Sơn.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp công trình theo Tiêu chuẩn đường GTNT loại B: 22TCN 210-92. Tổng chiều dài tuyến 1,6km (nâng cấp mặt đường bằng bê tông xi măng; Nạo vét, sửa chữa rãnh dọc hai bên tuyến; Bổ sung nâng cấp tuyến đường từ cầu treo đến bản 428 (bản sở tại có nhượng đất cho điểm TĐC 428) với chiều dài khoảng 1km)
4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C.

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 3.054 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn được phê duyệt tại Quyết định số 666/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2020.

8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2020: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2021: Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2020
	3.054
	3.054
	

	Tổng
	3.054
	3.054
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện và các đơn vị liên quan rà soát, chuẩn xác quy mô, nội dung đầu tư; Thường xuyên kiểm tra tiến độ đầu tư, tăng cường kiểm tra, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn, tránh thất thoát, lãng phí trong quá trình đầu tư.

Phụ lục số 76

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường đến điểm TĐC Lán Lỷ

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 
của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư nâng cấp, sửa chữa công trình nhằm ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau TĐC thủy điện Sơn La, phát triển kinh tế - xã hội vùng TĐC, giúp nhân dân đi lại dễ dàng, thuận tiện.
2. Phạm vi, địa điểm

2.1. Phạm vi đầu tư: 

- Điểm đầu tuyến: Đấu nối với TL110.

- Điểm cuối tuyến: Điểm TĐC Lán Lỷ, xã Chiềng Sung.
2.2. Địa điểm: Xã Chiềng Sung, huyện Mai Sơn.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp công trình theo Tiêu chuẩn đường GTNT loại A: 22TCN 210-92. Tổng chiều dài tuyến 1,1km (nâng cấp và sửa chữa những đoạn mặt đường nhựa bị hỏng và ngập nước, sình lầy; đào nạo vét, sửa chữa và xây bổ sung rãnh dọc).
4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C.

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 3.226 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn được phê duyệt tại Quyết định số 666/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2020.

8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2020: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2021: Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2020
	3.226
	3.226
	

	Tổng
	3.226
	3.226
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện và các đơn vị liên quan rà soát, chuẩn xác quy mô, nội dung đầu tư; Thường xuyên kiểm tra tiến độ đầu tư, tăng cường kiểm tra, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn, tránh thất thoát, lãng phí trong quá trình đầu tư.

Phụ lục số 77

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường đến điểm TĐC Bó Lý

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 
của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư nâng cấp, sửa chữa công trình nhằm ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau TĐC thủy điện Sơn La, phát triển kinh tế - xã hội vùng TĐC, giúp nhân dân đi lại dễ dàng, thuận tiện.
2. Phạm vi, địa điểm

2.1. Phạm vi đầu tư: 

- Điểm đầu tuyến: Đấu nối với TL110.

- Điểm cuối tuyến: Điểm TĐC Lán Lỷ, xã Chiềng Sung.
2.2. Địa điểm: Xã Chiềng Sung, huyện Mai Sơn.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp công trình theo Tiêu chuẩn đường GTNT loại A: 22TCN 210-92. Tổng chiều dài tuyến 2,1km (tu sửa lại đoạn đường đến bản bị hư hỏng; sửa chữa nâng cấp lại đoạn đường dài 2,1 km qua các bản: Cang B, Búc, Nà Chạy, Bó Lý, Co Hát là những bản nhường đất cho điểm TĐC Bó Lý để đấu nối vào công trình đường đến bản)
4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C.

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 3.561 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn được phê duyệt tại Quyết định số 666/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2020.

8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2020: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2021: Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2020
	3.561
	3.561
	

	Tổng
	3.561
	3.561
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện và các đơn vị liên quan rà soát, chuẩn xác quy mô, nội dung đầu tư; Thường xuyên kiểm tra tiến độ đầu tư, tăng cường kiểm tra, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn, tránh thất thoát, lãng phí trong quá trình đầu tư.

Phụ lục số 78

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông nội bộ 

+ rãnh thoát nước điểm TĐC Lán lỷ

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 
của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư nâng cấp, sửa chữa công trình nhằm ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau TĐC thủy điện Sơn La, phát triển kinh tế - xã hội vùng TĐC, giúp nhân dân đi lại dễ dàng, thuận tiện.
2. Phạm vi, địa điểm

2.1. Phạm vi đầu tư: Điểm TĐC Lán Lỷ, xã Chiềng Sung.
2.2. Địa điểm: Xã Chiềng Sung, huyện Mai Sơn.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp công trình theo Tiêu chuẩn đường GTNT loại B: 22TCN 210-92. Tổng chiều dài tuyến 1,2km (đầu tư nâng cấp đổ bê tông mặt đường, nạo vét lại cống, rãnh thoát nước, xây bổ sung một số đoạn rãnh đất chưa được đầu tư).
4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C.

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 2.262 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn được phê duyệt tại Quyết định số 666/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2020.

8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2020: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2021: Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2020
	2.262
	2.262
	

	Tổng
	2.262
	2.262
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện và các đơn vị liên quan rà soát, chuẩn xác quy mô, nội dung đầu tư; Thường xuyên kiểm tra tiến độ đầu tư, tăng cường kiểm tra, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn, tránh thất thoát, lãng phí trong quá trình đầu tư.
Phụ lục số 79

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông nội bộ 

+ rãnh thoát nước điểm TĐC Bó Lý
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 
của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư nâng cấp, sửa chữa công trình nhằm ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau TĐC thủy điện Sơn La, phát triển kinh tế - xã hội vùng TĐC, giúp nhân dân đi lại dễ dàng, thuận tiện.
2. Phạm vi, địa điểm

2.1. Phạm vi đầu tư: Điểm TĐC Bó Lý, xã Chiềng Sung.
2.2. Địa điểm: Xã Chiềng Sung, huyện Mai Sơn.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp công trình theo Tiêu chuẩn đường GTNT loại B: 22TCN 210-92. Tổng chiều dài tuyến 1,2km (đầu tư nâng cấp đổ bê tông mặt đường, nạo vét lại cống, rãnh thoát nước, xây bổ sung một số đoạn rãnh đất chưa được đầu tư).
4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C.

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 2.262 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn được phê duyệt tại Quyết định số 666/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2020.

8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2020: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2021: Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2020
	2.262
	2.262
	

	Tổng
	2.262
	2.262
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện và các đơn vị liên quan rà soát, chuẩn xác quy mô, nội dung đầu tư; Thường xuyên kiểm tra tiến độ đầu tư, tăng cường kiểm tra, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn, tránh thất thoát, lãng phí trong quá trình đầu tư.

Phụ lục số 80

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông nội bộ 

và rãnh thoát nước điểm TĐC bản Chi
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 
của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư nâng cấp, sửa chữa công trình nhằm ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau TĐC thủy điện Sơn La, phát triển kinh tế - xã hội vùng TĐC, giúp nhân dân đi lại dễ dàng, thuận tiện.
2. Phạm vi, địa điểm

2.1. Phạm vi đầu tư: Điểm TĐC bản Chi, xã Chiềng Lương.
2.2. Địa điểm: Xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn.
3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp công trình theo Tiêu chuẩn đường GTNT loại B: 22TCN 210-92. Tổng chiều dài tuyến 2,2km (đầu tư nâng cấp đổ bê tông mặt đường, nạo vét lại rãnh, xây bổ sung một số đoạn rãnh đất; Khảo sát và thiết kế nâng cấp sửa chữa lại cống thoát nước cho phù hợp với lưu lượng và dòng chảy).
4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C.

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 4.147 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn được phê duyệt tại Quyết định số 666/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2020.

8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2020: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2021: Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2020
	4.147
	4.147
	

	Tổng
	4.147
	4.147
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện và các đơn vị liên quan rà soát, chuẩn xác quy mô, nội dung đầu tư; Thường xuyên kiểm tra tiến độ đầu tư, tăng cường kiểm tra, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn, tránh thất thoát, lãng phí trong quá trình đầu tư.

Phụ lục số 81

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường Trung tâm xã Mường Hung - Điểm TĐC Long Sầy

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 
của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư Đường Trung tâm xã Mường Hung - Điểm TĐC Long Sầy, xã Mường Hung, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân tái định cư trên địa bàn huyện Sông Mã.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Mường Hung, huyện Sông Mã.
3. Quy mô đầu tư: 03km.
4. Nhóm dự án: C
5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 5.044 triệu đồng.

6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn được duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg  ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: 2020
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2020: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2021: Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2020
	5.044 
	5.044
	

	Tổng
	5.044
	5.044
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: UBND huyện chỉ đạo Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện phối hợp với các phòng chuyên môn của huyện và UBND xã trong quá trình thực hiện dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 82

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường nội bộ điểm TĐC Long Sầy
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 
của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư đường nội bộ điểm TĐC Long Sầy, xã Mường Hung, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân tái định cư trên địa bàn huyện Sông Mã.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Mường Hung, huyện Sông Mã.
3. Quy mô đầu tư: 03km.
4. Nhóm dự án: C
5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 2.889 triệu đồng.

6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn được duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg  ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: 2020
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2020: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2020: Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2020
	2.889 
	2.889
	

	Tổng
	2.889
	2.889
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: UBND huyện chỉ đạo Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện phối hợp với các phòng chuyên môn của huyện và UBND xã trong quá trình thực hiện dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 83

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường Quốc lộ 4G đến điểm TĐC C2

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 
của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư Đường Quốc lộ 4G đến điểm TĐC C2, xã Chiềng Khoong, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân tái định cư trên địa bàn huyện Sông Mã.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã.
3. Quy mô đầu tư: 01km.
4. Nhóm dự án: C
5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 3.188 triệu đồng.

6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn được duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg  ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: 2020
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2020: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2021: Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2020
	3.188 
	3.188
	

	Tổng
	3.188
	3.188
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: UBND huyện chỉ đạo Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện phối hợp với các phòng chuyên môn của huyện và UBND xã trong quá trình thực hiện dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 84

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông từ 
Quốc lộ 4G đến điểm TĐC C3

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 
của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư Đường giao thông từ Quốc lộ 4G đến điểm TĐC C3, xã Chiềng Khoong, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân tái định cư trên địa bàn huyện Sông Mã.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã.
3. Quy mô đầu tư: 02km.
4. Nhóm dự án: C
5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 5.797 triệu đồng.

6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn được duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg  ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: 2020
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2020: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2021: Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2020
	5.797 
	5.797 
	

	Tổng
	5.797
	5.797
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: UBND huyện chỉ đạo Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện phối hợp với các phòng chuyên môn của huyện và UBND xã trong quá trình thực hiện dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 85

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông từ Quốc lộ 4G đến điểm tái định cư C5, xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 
của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư:

Nhằm đáp ứng nhu cầu về giao thông, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân điểm tái định cư C5, xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Đáp ứng mục tiêu Đề án Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thuỷ điện Sơn La đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
2. Phạm vi, địa điểm: 
2.1. Phạm vi:

- Điểm đầu tuyến: Km95 đường Quốc lộ 4G thuộc địa phận xã Chiềng Khoong, Huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

- Điểm cuối tuyến: Điểm tái định cư C5, xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

2.2. Địa điểm: Xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

3. Quy mô đầu tư: Đầu tư xây dựng tuyến đường đạt tiêu chuẩn đường GTNT loại A (TCVN 10380:2014), tổng chiều dài tuyến là 3km.

4. Nhóm dự án: Nhóm C.

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 9.275 triệu đồng.

6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn khấu hao của tập đoàn Điện lực Việt Nam, vốn ngân sách nhà nước (bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025) và các nguồn vốn khác theo quy định.

7. Thời gian thực hiện: Năm 2020 hoặc theo Kế hoạch vốn giao.
8. Tiến độ thực hiện:

- Quý II năm 2020: Hoàn thiện chủ trương đầu tư và phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật, phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng (nếu có), tổ chức lựa chọn nhà thầu.

- Quý III năm 2020: Khởi công và xây dựng công trình.

- Quý IV năm 2020: Hoàn thiện đưa công trình vào khai thác sử dụng.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2020
	9.275
	9.275
	

	Tổng
	9.275
	9.275
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: 

- Cơ quan quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La.

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.

Phụ lục số 86

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông nội bộ điểm TĐC C2
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 
của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư Đường giao thông nội bộ điểm TĐC C2, xã Chiềng Khoong, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân tái định cư trên địa bàn huyện Sông Mã.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã.
3. Quy mô đầu tư: 02km.
4. Nhóm dự án: C
5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 2.247 triệu đồng.

6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn được duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg  ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: 2020
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2020: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2021: Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2020
	2.247 
	2.247 
	

	Tổng
	2.247 
	2.247 
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: UBND huyện chỉ đạo Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện phối hợp với các phòng chuyên môn của huyện và UBND xã trong quá trình thực hiện dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 87

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông nội bộ, rãnh thoát nước điểm TĐC C3

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 
của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư Đường giao thông nội bộ, rãnh thoát nước điểm TĐC C3, xã Chiềng Khoong, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân tái định cư trên địa bàn huyện Sông Mã.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã.
3. Quy mô đầu tư: 02km.
4. Nhóm dự án: C
5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 2.827 triệu đồng.

6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn được duyệt tại Quyết định 666/QĐ-TTg  ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: 2020
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2020: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2021: Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2020
	2.827 
	2.827 
	

	Tổng
	2.827 
	2.827 
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: UBND huyện chỉ đạo Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện phối hợp với các phòng chuyên môn của huyện và UBND xã trong quá trình thực hiện dự án theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.
Phụ lục số 88
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường vào điểm Nà Lắng 1+2, 
xã Mường Lựm,  huyện Yên Châu
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 
của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư: 
Nâng cấp, sửa chữa công trình nhằm tạo điều kiện đi lại thuận lợi choi các hộ tái định cư và các hộ sở tại lân cận, ổn định đời sống; phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc phòng, đảm bảo tiêu chí nông thôn mới.
2. Phạm vi, địa điểm thực hiện: Xã Mường Lựm, huyện Yên Châu

 3. Quy mô đầu tư: Sửa chữa tuyến đường đạt tiêu chuẩn đường GTNT cấp A (Theo TCVN 10380-2014: Đường giao thông nông thôn – Yêu cầu thiết kế), tổng chiều dài tuyến khoảng 2,0km.
- Làm lại mặt đường; khơi thông, nạo vét đất đá, xây rãnh dọc.

- Sữa chữa và xây mới công thoát nước; làm mới các biển báo; bổ sung hệ thống phòng hộ đảm bảo an toàn giao thông.

4. Dự án nhóm: Dự án nhóm C.
5. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 3.722 triệu đồng (Ba tỷ, bảy trăm hai mươi hai triệu đồng chẵn)
6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn theo Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

7. Thời gian thực hiện: Năm 2020.

8. Tiến độ thực hiện:

 Năm 2020 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, khởi công, thực hiện, hoàn thành và quyết toán dự án.
9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn
                                                                                     Đơn vị: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	2020
	3.722
	3.722
	

	Tổng
	3.722
	3.722
	


10. Các giải pháp tổ chức thực hiện:

Hội đồng nhân dân tỉnh là cấp quyết định chủ trương đầu tư​, Ủy ban nhân dân tỉnh là cấp quyết định đầu tư, giao UBND huyện Yên Châu làm chủ đầu tư trực tiếp quản lý và tổ chức thực hiện tư dự án​. Sau khi dự án được phê duyệt, giao Ban QLDA ĐTXD huyện có trách nhiệm lập dự án trình thẩm định, phê duyệt theo quy định hiện hành.
Phụ lục số 89
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông nội bộ

 điểm TĐC A Má, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 
của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư: Để phục vụ nhu cầu đi lại được thuận lợi cho nhân dân điểm TĐC A Má, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu và nhằm phát triển sản xuất, lưu thông hàng hóa, hoàn thiện cơ sở hạ tầng theo tiêu chuẩn nông thôn mới.

2. Phạm vi, địa điểm: Xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.
3. Quy mô đầu tư: Thiết kế theo tiêu chuẩn đường GTNT Miền núi (22TCN 210 - 92 ) với Các chỉ tiêu kỹ thuật sau:

- Thiết kế tuyến dài dự kiến L = 2,0 km

4. Nhóm dự án: Nhóm C
5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 2.997.000.000 đồng 

(Hai tỷ, chín trăm chín mươi bảy triệu đồng)

6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án 666.
7. Thời gian thực hiện: 2020.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2022: Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2021
	1.500,00
	1.500,00
	

	Năm 2022
	1.497,00
	1.497,00
	

	Tổng
	2.997,00
	2.997,00
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Thực hiện theo Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ./.
Phụ lục số 90

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông khu TĐC Tân Lập (đường nội đồng gồm cả điểm TĐC bản Ôn TTNT Mộc Châu), 

huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 
của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư:

Nhằm đáp ứng nhu cầu về giao thông, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân khu tái định cư tại xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Đáp ứng mục tiêu Đề án Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thuỷ điện Sơn La đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
2. Phạm vi, địa điểm: 
2.1. Phạm vi: Phạm vi thực hiện của 11 tuyến công trình tại 07 bản tái định cư của xã Tân Lập, và điểm tái định cư bản Ôn, thị trấn nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.


2.2. Địa điểm: huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.
3. Quy mô đầu tư: Xây dựng tuyến đường đạt tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn Loại B (TCVN 10380:2014 Đường giao thông nông thôn - Yêu cầu thiết kế). Tổng số 11 tuyến đường với tổng chiều dài là 14km.

4. Nhóm dự án: Nhóm C.

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 9.059 triệu đồng.

6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn khấu hao của tập đoàn Điện lực Việt Nam, vốn ngân sách nhà nước (bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025) và các nguồn vốn khác theo quy định.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2020 hoặc theo Kế hoạch vốn giao.
8. Tiến độ thực hiện:

- Quý II năm 2020: Hoàn thiện chủ trương đầu tư và phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật, phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng (nếu có), tổ chức lựa chọn nhà thầu.

- Quý III năm 2020: Khởi công và xây dựng công trình.

- Quý IV năm 2020: Hoàn thiện đưa công trình vào khai thác sử dụng.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2020
	9.059
	9.059
	

	Tổng
	9.059
	9.059
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: 
- Cơ quan quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La.

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.

Phụ lục số 91

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông từ Trung tâm xã Tà Lại đi điểm TĐC Suối Tôn, xã Tà Lại, huyện Mộc Châu

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 
của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư: Để phục vụ nhu cầu đi lại được thuận lợi cho nhân dân điểm TĐC Suối Tôn, xã Tà Lại, huyện Mộc Châu và nhằm phát triển sản xuất, lưu thông hàng hóa, hoàn thiện cơ sở hạ tầng theo tiêu chuẩn nông thôn mới.
2. Phạm vi, địa điểm: Xã Tà Lại, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.
3. Quy mô đầu tư: Thiết kế theo tiêu chuẩn đường GTNT Miền núi (22TCN 210 - 92 ) với Các chỉ tiêu kỹ thuật sau:

Tổng chiều dài tuyến: L = 2.780m.

4. Nhóm dự án: Nhóm C
5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 4.058.391.000đồng.
(Bốn tỷ, không trăm năm mươi tám triệu ba trăm chín mươi mốt nghìn đồng)

6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đề án 666.
7. Thời gian thực hiện: 2020.
8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2021: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.
- Năm 2022: Hoàn thành việc thi công dự án.
- Năm 2023: Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.
9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2021
	1.500,00
	1.500,00
	

	Năm 2022
	1.500,00
	1.500,00
	

	Năm 2023
	1.058,391
	1.058,391
	

	Tổng
	4.058,391
	4.058,391
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Thực hiện theo Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ./.

Phụ lục số 92

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông từ trung tâm xã Chiềng Sơn - điểm TĐC Co Phương, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 
của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư:

Nhằm đáp ứng nhu cầu về giao thông, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân tái định cư các bản Nà Tén, Co Phương, bản Nà Mường, thuộc xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu đáp ứng mục tiêu Đề án Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thuỷ điện Sơn La đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
2. Phạm vi, địa điểm: 
2.1. Phạm vi:

- Điểm đầu: Nối với dự án Trung tâm cụm xã Chiềng Sơn (nối tiếp với đường QL43 - Chiềng Sơn tại Km3+327 thuộc Trung tâm xã Chiềng Sơn, đường nhựa hiện tại)
- Điểm cuối: Bản Co Phương (nối tiếp với dự án đường Co Phương - TTX Xuân Nha).

  - Chiều dài tuyến khoảng: L=7km.

2.2. Địa điểm: Huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.
3. Quy mô đầu tư: Xây dựng tuyến đường đạt tiêu chuẩn đường GTNT A (22TCN 210-92) có châm trước, tổng chiều dài tuyến là 7 km.

4. Nhóm dự án: Nhóm C.

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 28.401 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn khấu hao của tập đoàn Điện lực Việt Nam, vốn ngân sách nhà nước (bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025) và các nguồn vốn khác theo quy định.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2020 hoặc theo Kế hoạch vốn giao.
8. Tiến độ thực hiện:

- Quý II năm 2020: Hoàn thiện chủ trương đầu tư và phê duyệt Báo cáo khả thi của dự án, Báo cáo kinh tế kỹ thuật, phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng (nếu có), tổ chức lựa chọn nhà thầu.

- Quý III năm 2020: Khởi công và xây dựng công trình.

- Quý IV năm 2020: Hoàn thiện đưa công trình vào khai thác sử dụng theo kế hoạch vốn được giao.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2020
	28.401
	28.401
	

	Tổng
	28.401
	28.401
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: 
- Cơ quan quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La.

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.

Phụ lục số 93

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông đến điểm TĐC Pá Có -  Phiêng Khoang, bản Hôm, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 
của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư:

Nhằm đáp ứng nhu cầu về giao thông, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân tái định cư Pá Có -  Phiêng Khoang, bản Hôm, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La đáp ứng mục tiêu Đề án Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thuỷ điện Sơn La đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
2. Phạm vi, địa điểm: Gồm 13 tuyến giao thông nội bộ thuộc điểm tái định cư Pá Có -  Phiêng Khoang, bản Hôm, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La, cụ thể:

  - Tuyến số 1 (L = 332,65m): Điểm đầu giao với đường bê tông hiện tại; điểm cuối giao với tuyến số 2.

  - Tuyến số 2 (L = 570,39m): Điểm đầu giao với đường bê tông hiện tại; điểm cuối khu dân cư.

  - Tuyến số 3 (L = 114,38m): Điểm đầu giao với tuyến số 2; điểm cuối khu dân cư.

  - Tuyến số 4 (L = 47,77m): Điểm đầu giao với đường bê tông hiện tại; điểm cuối khu dân cư.

  - Tuyến số 5 (L = 47,50m): Điểm đầu giao với đường bê tông hiện tại; điểm cuối khu dân cư.

  - Tuyến số 6 (L = 47,77m): Điểm đầu giao với đường bê tông hiện tại; điểm cuối khu dân cư.

  - Tuyến số 7 (L = 47,29m): Điểm đầu giao với đường bê tông hiện tại; điểm cuối khu dân cư.

  - Tuyến số 8 (L = 251,73m): Điểm đầu giao với đường bê tông hiện tại; điểm cuối khu dân cư.

  - Tuyến số 9 (L = 79,33m): Điểm đầu giao với tuyến số 8; điểm cuối khu dân cư.

  - Tuyến số 10 (L = 39,33m): Điểm đầu giao với đường bê tông hiện tại; điểm cuối khu dân cư.

  - Tuyến số 11 (L = 40,22m): Điểm đầu giao với đường bê tông hiện tại; điểm cuối khu dân cư.

  - Tuyến số 12 (L = 110,71m): Điểm đầu giao với tuyến số11; điểm cuối khu dân cư.

  - Tuyến số 13 (L = 332,65m): Điểm đầu giao với đường QL6; điểm cuối giao với đường bê tông hiện tại.

3. Quy mô đầu tư: Đầu tư cải tạo, sửa chữa tuyến đường đạt tiêu chuẩn đường GTNT loại A (22TCN 210-92) có châm trước với tổng chiều dài tuyến là 4 km.
4. Nhóm dự án: Nhóm C.

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 5.710 triệu đồng.

6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn khấu hao của tập đoàn Điện lực Việt Nam, vốn ngân sách nhà nước (bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025) và các nguồn vốn khác theo quy định.

7. Thời gian thực hiện: Năm 2020 hoặc theo Kế hoạch vốn giao.

8. Tiến độ thực hiện:

- Quý II năm 2020: Hoàn thiện chủ trương đầu tư và phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật, phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng (nếu có), tổ chức lựa chọn nhà thầu.

- Quý III năm 2020: Khởi công và xây dựng công trình.

- Quý IV năm 2020: Hoàn thiện đưa công trình vào khai thác sử dụng 

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Ngân sách 

Trung ương
	Ngân sách khác

	Năm 2020
	5.710
	5.710
	

	Tổng
	5.710
	5.710
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: 
- Cơ quan quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La.

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.

Phụ lục số 94

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông nội bộ điểm TĐC bản Lay, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La.
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 
của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư: Hoàn thiện kết cấu hạ tầng theo quy hoạch đã được phê duyệt; đáp ứng nhu cầu đi lại giao lưu phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống của nhân dân vùng tái định cư và sở tại trong khu vực. Đáp ứng mục tiêu Đề án Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thuỷ điện Sơn La đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
2. Phạm vi, địa điểm: Phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La
3. Quy mô đầu tư: 
Xây dựng tuyến đường đạt tiêu chuẩn đường GTNT loại B (TCVN 10380:2014).

* Giải pháp thiết kế

+ Kết cấu mặt đường gồm: Lớp mặt BTXM dày 14cm/ lớp lót bạt rứa chống mất nước/ lớp móng bằng cấp phối đá dăm dày 10cm/ lớp đất dưới kết cấu mặt đường đầm chặt K ≥ 0,95.

+ Các công trình khác: Xây dựng đồng bộ với tuyến.

- Làm mới 01 cầu bản: Khẩu độ cầu 2x5m, thiết kế vĩnh cửu, khổ phù hợp với bề rộng nền đường, tải trọng thiết kế H13-X60; tần suất thiết kế P=4%.
4. Nhóm dự án: Nhóm C.
5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 3.306,0 triệu đồng.

6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn theo Quyết định 666/QĐ-TTg  ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2020-2021.
8. Tiến độ thực hiện:

- Qúy II, III, Năm 2020: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Qúy IV, Năm 2020: Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2020
	3.306,0
	3.306,0
	

	Tổng
	3.306,0
	3.306,0
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Thực hiện theo Luật Xây dựng, Luật Đầu tư công…, các Nghị định, Thông tư và các văn bản hướng dẫn có hiệu lực thi hành tại thời điểm triển khai dự án.
Phụ lục số 95

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông vào điểm TĐC

 bản Tam, xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La.
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 
của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư: 
Nhằm đáp ứng nhu cầu về giao thông, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân điểm TĐC Bản Tam thuộc xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La đáp ứng mục tiêu Đề án Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thuỷ điện Sơn La đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
2. Phạm vi, địa điểm: xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La.

3. Quy mô đầu tư: 
Đầu tư cải tạo, sửa chữa tuyến đường đạt tiêu chuẩn đường GTNT loại A (TCVN-10380:2014) có châm trước với tổng chiều dài tuyến là 3,3 km.
* Phạm vi thực hiện

- Điểm đầu tuyến: Giao với đường đi TTX Chiềng Đen tại Km7
- Điểm cuối tuyến: Điểm TĐC bản Tam, xã Chiềng Đen.

* Giải pháp thiết kế

- Mặt đường: Những đoạn mặt đường bị hư hỏng, tiến hành phân tích đánh giá tình trạng của kết cấu mặt đường cũ và có giải pháp thiết kế sửa chữa cho từng đoạn mặt đường hư hỏng với chiều rộng bằng với chiều rộng mặt đường cũ. Kết cấu bằng lớp mặt đá dăm láng nhựa/ lớp móng đá dăm tiêu chuẩn 

- Hệ thống công trình thoát nước: 

+ Cống thoát nước ngang: Bổ sung cống thoát nước để không ảnh hưởng đến nền, mặt đường.

+ Cống thoát nước dọc: Bổ sung rãnh dọc gia cố đoạn rãnh dọc là đất, có độ dốc dọc lớn và vét lòng rãnh tại những đoạn rãnh đã được gia cố nhưng bị lấp do sa bồi để đảm bảo thoát nước.

- Bổ sung hệ thống an toàn giao thông tại những vị trí chưa có đảm bảo theo quy định hiện hành.

4. Nhóm dự án: Nhóm C
5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 4.348,0 triệu đồng.

6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn theo Quyết định 666/QĐ-TTg  ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2020.
8. Tiến độ thực hiện:

- Qúy II, III, Năm 2020: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Qúy IV, Năm 2020: Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Vốn theo Quyết định 666/QĐ-TTg  ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ
	Ngân sách khác

	Năm 2020
	4.348,0
	4.348,0
	

	Tổng
	4.348,0
	4.348,0
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: Thực hiện theo Luật Xây dựng, Luật Đầu tư công…, các Nghị định, Thông tư và các văn bản hướng dẫn có hiệu lực thi hành tại thời điểm triển khai dự án.
Phụ lục số 96

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường từ Quốc lộ 43 - trung tâm 

xã Tà Lại, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 
của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư:

Nhằm đáp ứng nhu cầu về giao thông, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân tái định cư tại xã Tà Lại, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đáp ứng mục tiêu Đề án Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thuỷ điện Sơn La đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
2. Phạm vi, địa điểm: 
2.1. Phạm vi:

- Điểm đầu tuyến: Giao với QL43 tại vị trí Km43+400, thuộc địa phận xã Nà Mường, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

- Điểm cuối tuyến: Trung tâm xã Tà Lại, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

2.2. Địa điểm: Huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.
3. Quy mô đầu tư: Xây dựng tuyến đường đạt tiêu chuẩn đường cấp V miền núi (TCVN4054-85) có châm trước, tổng chiều dài tuyến là 6km.

4. Nhóm dự án: Nhóm C.

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 23.314 triệu đồng.
6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn khấu hao của tập đoàn Điện lực Việt Nam, vốn ngân sách nhà nước (bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025) và các nguồn vốn khác theo quy định.

7. Thời gian thực hiện: Năm 2020-2025 (theo Kế hoạch vốn giao).
8. Tiến độ thực hiện:

- Giai đoạn năm 2020 (giai đoạn I):

+ Quý II năm 2020: Hoàn thiện chủ trương đầu tư và phê duyệt hồ sơ dự án, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán, phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư, tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công.

+ Quý III năm 2020: Khởi công và xây dựng công trình.

+ Quý IV năm 2020: dự kiến hoàn thành toàn bộ khối lượng theo kế hoạch vốn được giao giai đoạn I, bàn giao hạng mục công trình hoàn thành.

- Giai đoạn 2021 - 2025 (giai đoạn II): Thực hiện khối lượng còn lại của dự án theo kế hoạch vốn được giao.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2020
	10.000
	10.000
	

	Năm 2021
	13.341
	13.341
	

	Tổng
	23.341
	23.341
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: 

- Cơ quan quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La.

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.

Phụ lục số 97

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông từ Tỉnh lộ 106 đến điểm TĐC Pú Nhuổng, xã Mường Bú, huyện Mường La
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 
của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư:

Nhằm đáp ứng nhu cầu về giao thông, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho điểm tái định cư điểm TĐC Pú Nhuổng và dân sở tại thuộc xã Mường Bú, đáp ứng mục tiêu Đề án Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thuỷ điện Sơn La đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
2. Phạm vi, địa điểm: 
2.1. Phạm vị:

- Điểm đầu tuyến: Giao với Quốc lộ 279D (thuộc xã Mường Bú, huyện Mường La).

- Điểm cuối tuyến: Điểm TĐC Pú Nhuổng, xã Mường Bú.

2.2. Địa điểm thực hiện: Huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

3. Quy mô đầu tư: Xây dựng tuyến đường đạt tiêu chuẩn đường cấp V miền núi (TCVN 4054 -85) có châm trước, tổng chiều dài tuyến là 10 km.

4. Nhóm dự án: Nhóm C.

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 40.270 triệu đồng.

6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn khấu hao của tập đoàn Điện lực Việt Nam, vốn ngân sách nhà nước (bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025) và các nguồn vốn khác theo quy định.

7. Thời gian thực hiện: Năm 2020-2025.

8. Tiến độ thực hiện:

- Giai đoạn năm 2020 (giai đoạn I):

+ Quý II năm 2020: Hoàn thiện chủ trương đầu tư và phê duyệt hồ sơ dự án, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán, phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư, tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công.

+ Quý III năm 2020: Khởi công và xây dựng công trình.

+ Quý IV năm 2020: dự kiến hoàn thành toàn bộ khối lượng theo kế hoạch vốn được giao giai đoạn I, bàn giao hạng mục công trình hoàn thành.

- Giai đoạn 2021 - 2025 (giai đoạn II): Thực hiện khối lượng còn lại của dự án theo kế hoạch vốn được giao.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	Năm 2020
	10.000
	10.000
	

	Năm 2021
	30.270
	30.270
	

	Tổng
	40.270
	40.270
	


10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện: 

- Cơ quan quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La.

- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.

Phụ lục số 98
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường liên xã Mường Lựm – Yên Châu qua suối đi Tân Lập – Mộc Châu
(Kèm theo Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 
của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng mới tuyến đường nối liền 2 điểm tái định cư của 2 huyện (Điểm TĐC Nà Lắng – Mường Lựm và điểm TĐC Nậm Khao – Tân Lập), tạo điều kiện thuận lợi đi lại giao thương của người dân các điểm tái định cư thuộc xã Mường Lựm với nhân dân vùng dự án của xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, đáp ứng nhu cầu đi lại giao lưu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; đồng thời đáp ứng được mục tiêu Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
2. Phạm vi, địa điểm thực hiện: Trên địa bàn xã Mường Lựm – Yên Châu và xã Tân Lập – Mộc Châu.
 
3. Quy mô đầu tư:
Xây dựng tuyến đường đạt tiêu chuẩn đường GTNT cấp A (Theo TCVN 10380-2014: Đường giao thông nông thôn – Yêu cầu thiết kế), tổng chiều dài tuyến khoảng 20,0km.
- Điểm đầu tuyến: Tại điểm TĐC Nà Lắng 2, xã Mường Lựm, huyện Yên Châu.

- Điểm cuối tuyến: Thuộc tuyến đường đến điểm TĐC Nậm Khao, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu.

- Địa điểm thực hiện: Huyện Yên Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.
4. Dự án nhóm: Dự án nhóm C.
5. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 61,00 tỷ đồng (Sáu mươi mốt tỷ đồng)

6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn theo Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

7. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2020 - 2022 

8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2020 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2021 - 2022 thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn
                                                                                     Đơn vị: Triệu đồng
	Năm
	Tổng vốn đầu tư dự kiến
	Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
	Ngân sách khác

	2020
	10.000
	10.000
	

	2021 - 2022
	51.000
	51.000
	

	Tổng
	61.000
	61.000
	


10. Các giải pháp tổ chức thực hiện:

Hội đồng nhân dân tỉnh là cấp quyết định chủ trương đầu tư​, Ủy ban nhân dân tỉnh là cấp quyết định đầu tư, giao UBND huyện Yên Châu làm chủ đầu tư trực tiếp quản lý và tổ chức thực hiện tư dự án​. Sau khi dự án được phê duyệt, giao Ban QLDA ĐTXD huyện có trách nhiệm lập dự án trình thẩm định, phê duyệt theo quy định hiện hành.
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