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TỈNH SƠN LA

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số: 176/NQ-HĐND
	Sơn La, ngày 28 tháng 02 năm 2020


NGHỊ QUYẾT
Thông qua chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị sinh thái 

kiểu mẫu Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 12
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 19 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; 

Căn cứ Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở;
Xét Tờ trình số 29/TTr-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2020 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 1142/BC-KTNS ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua chủ trương đầu tư Khu đô thị sinh thái kiểu mẫu Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

 (có Phụ lục kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu và các vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khóa XIV, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 28 tháng 02 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.
	Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;

- Văn phòng: Quốc hội , Chủ tịch nước, Chính phủ;

- Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH;

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Xây dựng;

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;

- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;

- Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND; UBMTTQ các huyện, thành phố;

- Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn;

- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;

- Các Trung tâm: Thông tin; LTLS tỉnh;

- Lưu: VT, KTNS, (150b).
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Nguyễn Thái Hưng


Phụ lục

 (Kèm theo Nghị quyết số 176/NQ-HĐND ngày 28/02/2020 của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Tên dự án: Khu đô thị sinh thái kiểu mẫu Mộc Châu.

2. Hình thức lựa chọn chủ đầu tư: Đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án theo Điểm b, Khoản 1, Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ (khu vực chưa thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng).

3. Hình thức đầu tư: Chủ đầu tư trực tiếp đầu tư và thực hiện dự án (đầu tư xây dựng mới).

4. Mục tiêu đầu tư dự án

Đầu tư xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để phát triển nhà ở thương mại và kinh doanh bất động sản theo quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt với tổng diện tích dự án là 987.899 m2. 

Dự án được thực hiện sẽ góp phần tạo quỹ nhà ở cho huyện Mộc Châu và góp phần tạo kiến trúc, cảnh quan, môi trường chung của huyện, sử dụng có hiệu quả điều kiện đất đai, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội của khu vực.

5. Địa điểm xây dựng: Tiểu khu 19/5, Tiểu khu 40, Tiểu khu Nhà Nghỉ, thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu.
6. Quy mô dự án

Tổng diện tích sử dụng đất là 987.899 m2; Khu vực thực hiện dự án thuộc quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị sinh thái kiểu mẫu Mộc Châu được UBND huyện Mộc Châu phê duyệt tại Quyết định số 2428/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2019, cụ thể:

	STT
	Hạng mục
	Diện tích (m2)
	Tỷ lệ (%)

	1
	Đất công trình dịch vụ đô thị
	19.377
	1,96%

	1.1
	Đất nhà văn hóa
	1.731
	

	1.2
	Đất giáo dục
	17.646
	

	-
	Đất trường mầm non
	6.448
	

	-
	Đất trường tiểu học (cấp I) và trung học cơ sở (cấp II)
	11.198
	

	2
	Đất hỗn hợp: Thương mại - dịch vụ - nhà ở
	109.308
	11,06%

	2.1
	Đất du lịch
	36.474
	

	-
	Đất nghỉ dưỡng cao cấp
	18.257
	

	-
	Đất tổ hợp khách sạn cao cấp
	18.217
	

	2.2
	Đất sân tập Golf
	33.987
	

	2.3
	Đất Dịch vụ - Thương mại
	17.222
	

	-
	Đất trung tâm hội nghị - Khách sạn
	12.481
	

	-
	Đất trung tâm mua sắm
	4.741
	

	2.4
	Đất hỗn hợp
	12.389
	

	2.5
	Đất chợ vùng cao
	9.236
	

	3
	Đất ở
	226.837
	22,96%

	3.1
	Đất ở biệt thự đơn lập
	126.240
	

	3.2
	Đất ở liền kề
	88.314
	

	3.3
	Đất ở tái định cư
	12.283
	

	4
	Đất cây xanh - Mặt nước
	356.606
	36,10%

	4.1
	Đất cây xanh - Mặt nước đô thị
	260.565
	

	-
	Đất cây xanh, công viên chuyên đề
	118.922
	

	-
	Đất vườn - hành lang xanh thoát nước
	45.265
	

	-
	Đất trung tâm TDTT
	48.510
	

	-
	Mặt nước đô thị
	47.868
	

	4.2
	Đất cây xanh đơn vị ở
	25.458
	

	4.3
	Đất cây xanh - Mặt nước nhóm ở
	70.583
	

	-
	Đất cây xanh nhóm ở
	67.464
	

	-
	Mặt nước cảnh quan
	3.120
	

	5
	Đất hạ tầng kĩ thuật
	1.148
	0.12%

	6
	Đất giao thông
	274.623
	27,80%

	6.1
	Đất đường
	272.680
	

	6.2
	Đất bãi đỗ xe
	1.943
	

	
	Tổng cộng
	987.899
	100,00


7. Ranh giới sử dụng đất
- Phía Bắc: Giáp núi;
- Phía Tây: Giáp núi và khu dân cư tiểu khu Nhà Nghỉ;
- Phía Nam: Giáp khu dân cư dọc Quốc lộ 43, tiểu khu Nhà Nghỉ;
- Phía Đông: Giáp đường Kim Liên, trụ sở Đảng ủy, HĐND - UBND thị trấn Nông Trường Mộc Châu, khu dân cư tiểu khu 40, khu dân cư tiểu khu Xưởng Sữa.
8. Quy mô dân số: Khoảng 5.700 người.

9. Mật độ xây dựng

Theo Quyết định số 2428/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2019 của UBND huyện Mộc Châu về việc phê phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu đô thị sinh thái kiểu mẫu Mộc Châu.
10. Tỷ lệ số lượng của từng loại nhà ở: Tổng số lô đất ở là 1.096 lô:

- Tổng số nhà ở xây thô, hoàn thiện mặt ngoài là 590 căn:

+ Số nhà ở liền kề là 203 căn;

+ Số nhà ở liền kề dạng Block (hợp khối) là 44 căn;

+ Số nhà ở biệt thự sinh thái là 44 căn;

+ Số nhà ở biệt thự đơn lập là 148 căn;

+ Số nhà ở biệt thự song lập là 151 căn.

- Số lô đất ở phục vụ tái định cư là 119 lô.

- 387 lô đất ở còn lại sau khi đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật thiết yếu có thể chuyển nhượng cho nhà đầu tư thứ cấp xây dựng nhà ở thương mại hoặc xin ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng trước khi chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy định tại Điều 11 Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV và Điều 41 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.
11. Phương án tiêu thụ sản phẩm

Thực hiện theo quy định của Luật Nhà ở năm 2014, Luật Đất đai năm 2013 và Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 và các quy định pháp luật khác có liên quan.

12. Khu vực để xe công cộng và khu vực để xe của các hộ gia đình, cá nhân: Được bố trí theo quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt.

13. Các công trình hạ tầng kỹ thuật

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi thực hiện dự án chủ đầu tư trực tiếp đầu tư xây dựng và có trách nhiệm liên hệ với chính quyền địa phương trong việc đấu nối hạ tầng kỹ thuật.

14. Các công trình hạ tầng xã hội gồm:

a) Công trình hạ tầng xã hội do chủ đầu tư xây dựng: 03 nhà văn hóa; 01 trường mầm non; 01 trường tiểu học và trung học cơ sở; 01 khu nghỉ dưỡng cao cấp; 01 khách sạn cao cấp; 01 tổ hợp sân tập golf; 01 khu trung tâm hội nghị và khách sạn; 01 trung tâm mua sắm; 01 chợ vùng cao; 01 công trình hỗn hợp; các công trình công viên chuyên đề, cây xanh đơn vị ở, mặt nước cảnh quan theo quy hoạch được duyệt.

 b) Công trình hạ tầng xã hội do chính quyền chịu trách nhiệm xây dựng: 02 công trình Trung tâm thể dục thể thao theo quy hoạch được phê duyệt.

15. Phương thức giao đất, cho thuê đất: Theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật có liên quan.

16. Diện tích đất dành để xây dựng nhà ở xã hội: Không bố trí đất dành cho xây dựng nhà ở xã hội.
17. Khái toán tổng mức đầu tư của dự án: Khoảng 3.390 tỷ đồng; nguồn vốn đầu tư: Vốn chủ sở hữu và các nguồn huy động hợp pháp khác của chủ đầu tư được lựa chọn.
18. Thời gian tiến độ thực hiện: Dự kiến năm (2020 - 2027).

19. Ưu đãi nhà nước: Theo quy định pháp luật.

20. Trách nhiệm của nhà đầu tư đối với dự án

- Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện đầu tư xây dựng dự án; triển khai thực hiện dự án đúng quy hoạch chi tiết được duyệt, tiến độ, chất lượng công trình, hiệu quả của dự án được chấp thuận đầu tư và các quy định hiện hành;

- Thực hiện các nghĩa vụ về tài chính và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

21. Trách nhiệm của chính quyền địa phương đối với dự án: Thực hiện trách nhiệm theo quy định pháp luật về nhà ở, kinh doanh bất động sản, xây dựng, đất đai, đầu tư và các quy định pháp luật khác có liên quan.

22. Những vấn đề khác có liên quan: Thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành./.

