	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA

Số: 276/NQ-HĐND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 12 tháng 5 năm 2021


NGHỊ QUYẾT
Phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án khởi công mới                                   kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHOÁ XIV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ 8
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 83/TTr-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2021; Báo cáo thẩm tra số 1352/BC-KTNS ngày 12 tháng 5 năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và thảo luận tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư 08 dự án khởi công mới kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, gồm:
1. Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 103 đoạn Km 5 - Km 32 (Yên Sơn – Nà Cài), huyện Yên Châu.
2. Dự án cải tạo nâng cấp đường tỉnh 108 (đoạn từ Co Tòng, huyện Thuận Châu - xã Bó Sinh, huyện Sông Mã) tỉnh Sơn La.
3. Dự án đường cảnh quan khu vực đầu đường cao tốc Hòa Bình Mộc Châu, huyện Mộc Châu.
4. Dự án nâng cấp tuyến đường 26/7 đi tiểu khu 77, thị trấn nông trường Mộc Châu.

5. Dự án đầu tư trụ sở làm việc Công an xã, thị trấn thuộc Công an các huyện trên địa bàn tỉnh Sơn La.
6. Dự án phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Sơn La.
7. Dự án kè chống sạt lở bờ suối Vạt bảo vệ thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La (giai đoạn II).
8. Dự án cấp nước sinh hoạt cho xã Tà Xùa, xã Phiêng Ban và các vùng lân cận huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La.
(chi tiết tại các Phụ lục kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XIV, kỳ họp Chuyên đề lần thứ 8 thông qua ngày 12 tháng 5 năm 2021 và có hiệu lực thi hành từ ngày được thông qua./.
	Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;

- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ;

- Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH;

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính, Tư pháp;

- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

- Đoàn ĐBQH tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;                                                    

- Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND, UBMTTQ Việt Nam các huyện, thành phố;

- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh;

- Trung tâm: Thông tin tỉnh, Lưu trữ lịch sử tỉnh;                                                 

- Lưu: VT, KTNS 100b.
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Nguyễn Thái Hưng


Phụ lục số 01

CẢI TẠO, NÂNG CẤP ĐƯỜNG TỈNH 103 ĐOẠN KM 5 - KM 32 

 (YÊN SƠN - NÀ CÀI),  HUYỆN YÊN CHÂU, TỈNH SƠN LA

(Kèm theo Nghị quyết số 276/NQ-HĐND ngày 12/5/2021 của HĐND tỉnh)


1. Mục tiêu đầu tư  


Đầu tư cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 103 đoạn Km 5 - Km 32 (Yên Sơn - Nà Cài), huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La để khắc phục hư hỏng, xuống cấp; nâng cao chất lượng khai thác, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong khu vực; tạo điều kiện giao lưu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, thúc đẩy phát triển du lịch; từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng theo quy hoạch được duyệt.
2. Quy mô đầu tư 

- Điểm đầu: Tại Km 5 + 000, ĐT.103 (xã Yên Sơn)
+ Các địa danh tuyến đi qua: Bản Bó Phương, Chờ Lồng, Chiềng Yên, xã Yên Sơn; bản Nà Dạ, A La, Đinh Trí, xã Chiềng On.

- Điểm cuối: Tại Km 32, ĐT.103
- Đầu tư tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp V miền núi (TCVN4054-05) có châm chước, tổng chiều dài tuyến khoảng 27 Km, cụ thể như sau: 
- Tốc độ tính toán Vtk= 30 Km/h (châm trước Vcc= 20 Km/h ).
- Bán kính đường cong nằm: Rmin= 30 m (châm chước Rcc= 15 m).
- Độ dốc dọc tối đa: Imax= 10% (châm chước Icc= 11%).
- Bề rộng nền đường: Bn= 6,5 m + W. 
- Bề rộng mặt đường: Bm= 3,5 m + W.
- Bề rộng lề đường: Blề= 2 x 1,5 m.
- Các công trình trên tuyến: Xây dựng đồng bộ với tuyến đường.

3. Nhóm dự án: Nhóm B

4. Tổng mức đầu tư dự án: 130.000 triệu đồng.

5. Cơ cấu nguồn vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Vốn ngân sách trung ương (triệu đồng)
	Ghi chú

	Năm 2025
	28.600
	

	Năm 2026 - 2028
	101.400
	

	Tổng cộng
	130.000
	


6. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Yên Châu, tinh Sơn La.

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2025 - 2028.

8. Tiến độ thực hiện dự án 

- Năm 2025: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2026 - 2027: Thực hiện dự án.

- Năm 2028: Hoàn thành và quyết toán dự án.
Phụ lục số 02

CẢI TẠO, NÂNG CẤP ĐƯỜNG TỈNH 108 (ĐOẠN TỪ CO TÒNG,            HUYỆN THUẬN CHÂU - XÃ BÓ SINH, HUYỆN SÔNG MÃ), TỈNH SƠN LA

(Kèm theo Nghị quyết số 276/NQ-HĐND ngày 12/5/2021 của HĐND tỉnh)


1. Mục tiêu đầu tư 


Đầu tư cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 108 (đoạn từ Co Tòng, huyện Thuận Châu - xã Bó Sinh, huyện Sông Mã), tỉnh Sơn La để khắc phục hư hỏng, xuống cấp; nâng cao chất lượng khai thác, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong khu vực; tạo điều kiện giao lưu phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội; từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng theo quy hoạch đã được phê duyệt.
2. Quy mô đầu tư

- Điểm đầu: Km10, Đường tỉnh 108 (xã Co Tòng, huyện Thuận Châu).

- Điểm cuối: Giao cắt với Quốc lộ 12 khu vực xã Bó Sinh, huyện Sông Mã.

- Đầu tư tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp V miền núi (TCVN4054-05) có châm chước, tổng chiều dài tuyến khoảng 19 Km, cụ thể như sau: 
- Tốc độ tính toán Vtk= 30 Km/h (châm trước Vcc = 20 Km/h ).
- Bán kính đường cong nằm: Rmin = 30 m (châm chước Rcc= 15 m).
- Độ dốc dọc tối đa: Imax = 10% (châm chước Icc= 11%).
- Bề rộng nền đường: Bn = 6,5 m + W. 
- Bề rộng mặt đường: Bm = 3,5 m + W.
- Bề rộng lề đường: Blề = 2 x 1,5 m.
- Các công trình trên tuyến: Xây dựng đồng bộ với tuyến đường. 

3. Nhóm dự án: Nhóm B

4. Tổng  mức đầu tư dự án: 150.000 triệu đồng.

5. Cơ cấu nguồn vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Vốn ngân sách trung ương (triệu đồng)
	Ghi chú

	Năm 2025
	34.118
	

	Năm 2026 - 2028
	115.882
	

	Tổng cộng
	150.000
	


6. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Thuận Châu, Sông Mã, tỉnh Sơn La.
7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2025 - 2028.

8. Tiến độ thực hiện dự án 

- Năm 2025: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2026 - 2027: Thực hiện dự án.

- Năm 2028: Hoàn thành và quyết toán dự án.
Phụ lục số 03

ĐƯỜNG CẢNH QUAN KHU VỰC ĐẦU ĐƯỜNG CAO TỐC                                 HÒA BÌNH - MỘC CHÂU, HUYỆN MỘC CHÂU

(Kèm theo Nghị quyết số 276/NQ-HĐND ngày 12/5/2021 của HĐND tỉnh)



1. Mục tiêu đầu tư 

Từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng đồng bộ theo quy hoạch được duyệt nhằm đảm bảo hoạt động ổn định, lâu dài và phát triển du lịch theo mục tiêu của quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 
Mặt khác gắn hoạt động du lịch với gìn giữ và phát huy các giá trị tài nguyên và bảo vệ môi trường, công tác quản lý được đồng bộ, thống nhất phát huy hiệu quả đầu tư thu hút tiềm lực, tạo việc làm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và cải thiện bộ mặt cảnh quan của huyện Mộc Châu.

2. Quy mô đầu tư 


- Tổng chiều dài tuyến khoảng 5 km:

+ Điểm đầu: Tại Km 0 + 936 thuộc đường Tỉnh lộ 104.

+ Điểm cuối: Đấu nối với đường Việt Nam - Cu Ba thuộc tiểu khu Thảo Nguyên, thị trấn Nông trường Mộc Châu.


- Thiết kế đường giao thông với các chỉ tiêu kỹ thuật như sau:
- Bnền = 15,5 m; Bmặt = 10,5 m; Blề = 2 x 2,5 m = m.

- Mặt đường cấp cao A2, với Eyc >= 100 Mpa, kết cấu áo đường mềm, hệ thống rãnh thoát nước, công trình trên tuyến được thiết kế đồng bộ.


3. Nhóm dự án: Nhóm B.

4. Tổng  mức đầu tư dự án: 95.000 triệu đồng.

5. Cơ cấu nguồn vốn 

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng số
	Nguồn bổ sung                                         cân đối ngân sách tỉnh
	Ghi chú

	Năm 2022 - 2025
	95.000
	95.000
	

	Tổng cộng
	95.000
	95.000
	


6. Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.
7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022 - 2025.

8. Tiến độ thực hiện dự án 

- Năm 2022: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2023 - 2024: Thực hiện dự án.

- Năm 2025: Hoàn thành và quyết toán dự án.
Phụ lục số 04

DỰ ÁN NÂNG CẤP TUYẾN ĐƯỜNG 26/7                                                                      ĐI TIỂU KHU 77, THỊ TRẤN NÔNG TRƯỜNG MỘC CHÂU

 (Kèm theo Nghị quyết số 276/NQ-HĐND ngày 12/5/2021 của HĐND tỉnh)



1. Mục tiêu đầu tư  

Từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng đồng bộ theo quy hoạch được duyệt nhằm đảm bảo hoạt động ổn định, lâu dài và phát triển du lịch theo mục tiêu của quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

Mặt khác gắn hoạt động du lịch với gìn giữ và phát huy các giá trị tài nguyên và bảo vệ môi trường, công tác quản lý được đồng bộ, thống nhất phát huy hiệu quả đầu tư thu hút tiềm lực, tạo việc làm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và cải thiện bộ mặt cảnh quan của huyện Mộc Châu.

2. Quy mô đầu tư 

+ Điểm đầu: Tại ngã ba giao với đường Kim Liên (khu vực văn bia Bác Hồ) tại tiểu khu 77, thị trấn Nông trường Mộc Châu.

+ Điểm cuối: Giao với đường Quốc lộ 43 khoảng Km 71 + 550, thị trấn Nông trường Mộc Châu.


- Tổng chiều dài tuyến khoảng 7,2 km. 


- Thiết kế đường giao thông với các chỉ tiêu kỹ thuật như sau:
- Bnền = 15,5 m; Bmặt = 10,5 m; Blề = 2 x 2,5 m = 5 m.

- Mặt đường cấp cao A2, với Eyc >=100 Mpa, kết cấu áo đường mềm,           hệ thống rãnh thoát nước, các công trình trên tuyến được thiết kế đồng bộ với tuyến đường.


3. Nhóm dự án: Nhóm B.

4. Tổng mức đầu tư dự án: 95.000 triệu đồng.

5. Cơ cấu nguồn vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng số
	Cơ cấu nguồn vốn
	Vốn khác

	
	
	 Ngân sách trung ương
	Ngân sách huyện
	

	Năm 2022 - 2025
	95.000
	88.000
	7.000
	

	Tổng cộng
	95.000
	88.000
	7.000
	


6. Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.
7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022 - 2025.

8. Tiến độ thực hiện dự án 

- Năm 2021: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư.

- Năm 2022 - 2025: Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.
Phụ lục số 05

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN TRỤ SỞ 

LÀM VIỆC CÔNG AN XÃ, THỊ TRẤN THUỘC CÔNG AN 

HUYỆN, THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

 (Kèm theo Nghị quyết số 276/NQ-HĐND ngày 12/5/2021 của HĐND tỉnh)


1. Mục tiêu đầu tư
Đầu tư xây dựng công trình cơ sở làm việc Công an xã, thị trấn thuộc Công an các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La nhằm đáp ứng nhu cầu làm việc của đội ngũ công an cấp xã theo Đề án “Tinh gọn lực lượng Công an xã và điều động Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã giai đoạn 2019 - 2021” và góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành, nâng cao chất lượng làm việc, sức chiến đấu của cán bộ chiến sỹ, tạo sự an tâm cho dân cư tại các địa phương.
2. Quy mô đầu tư
Đầu tư xây dựng 75 trụ sở Công an xã, thị trấn trên địa bàn 11 huyện của tỉnh Sơn La, bao gồm các hạng mục: Nhà làm việc 2 tầng kết hợp chỗ ngủ trực và bếp ăn cho án bộ chiến sỹ diện tích khoảng 240 m2 sàn và các hạng mục phụ trợ (nhà Gara xe 2 bánh; cổng, tường rào bảo vệ; san nền; sân đường nội bộ, hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước ngoài nhà) và mua sắm thiết bị cho 197 đơn vị Công an xã, thị trấn trên địa bàn 11 huyện, thành phố của tỉnh Sơn La (Danh mục thiết bị mua sắm được phê duyệt tại Quyết định số 1957/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2019 của UBND tỉnh).

3. Nhóm dự án: B
4. Tổng mức đầu tư dự án: 170.000 triệu đồng, trong đó:

5. Cơ cấu nguồn vốn

ĐVT: Triệu đồng

	Năm
	Nguồn vốn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh
	Tổng cộng

	 Năm 2022 - 2025
	170.000
	170.000

	Tổng
	170.000
	170.000


6. Địa điểm thực hiện dự án: 197 xã, thị trấn trên địa bàn 11 huyện, thành phố của tỉnh Sơn La.
7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022 - 2025.

8. Tiến độ thực hiện dự án:

- Năm 2021: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư.

- Năm 2022 - 2025: Triển khai thực hiện dự án; Nghiệm thu và quyết toán hoàn thành dự án.
Phụ lục số 06

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN KÈ CHỐNG SẠT LỞ                SUỐI VẠT, BẢO VỆ THỊ TRẤN YÊN CHÂU, HUYỆN YÊN CHÂU,                    TỈNH SƠN LA (GIAI ĐOẠN II)

 (Kèm theo Nghị quyết số 276/NQ-HĐND ngày 12/5/2021 của HĐND tỉnh)

1. Mục tiêu đầu tư

 Xây dựng Kè chống sạt lở suối Vạt, thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La (giai đoạn II) đoạn từ bản Huổi Qua đến bản Kho Vàng, xã Viêng Lán, huyện Yên Châu nhằm bảo đảm an toàn cho khoảng 4.000 hộ dân; bảo vệ các cơ sở hạ tầng của trung tâm huyện Yên Châu; các công trình đường giao thông, các Di tích lịch sử văn hóa trong khu vực giáp suối…, góp phần ổn định đời sống, sản xuất của nhân dân và nâng cao đời sống của nhân dân, giữ vững an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội của huyện. 
2. Quy mô đầu tư

Tuyến kè với chiều dài khoảng 460 m; ốp mái bờ kè dài 450 m; đường hai bên kè (đường trên kè phía bên trái tuyến (từ thượng lưu xuống): 580 m; Bmđ = 3,5 m; Blề = 1.0 m; phải tuyến (từ thượng lưu xuống): Thiết kế theo tiêu chuẩn đường phố nội bộ (TCXDVN 104:2007), dài 330 m; Bmđ = 5,5 m; Blề = 2 x 2.0 m; cầu vượt suối (cầu Huổi Qua; cầu Kho Vàng mới); Hệ thống chiếu sáng hai bên kè dài 2.952 m. 

3. Nhóm dự án: Nhóm B.

4. Tổng vốn đầu tư dự án: 81.000 triệu đồng

5. Cơ cấu nguồn vốn: 

ĐVT: Triệu đồng

	Năm
	Nguồn vốn                                   ngân sách trung ương
	Ngân sách huyện
	Tổng cộng

	Năm 2023 - 2025
	80.000
	1.000
	81.000

	Tổng
	80.000
	1.000
	81.000


6. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022 - 2025.

8. Tiến độ thực hiện dự án 

- Năm 2022: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư

- Năm 2023 - 2025: Triển khai thực hiện dự án, nghiệm thu và quyết toán hoàn thành dự án./.
Phụ lục số 07

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN                                 LÂM NGHIỆP BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

(Kèm theo Nghị quyết số 276/NQ-HĐND ngày 12/5/2021của HĐND tỉnh)


1. Mục tiêu đầu tư

Góp phần Bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững; góp phần nâng độ che phủ của rừng trên địa bàn tỉnh đạt ổn định 50% vào năm 2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; góp phần hoàn thành mục tiêu Đề án trồng Một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Khôi phục và phát triển rừng phòng hộ đầu nguồn nhằm góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng rừng phòng hộ đầu nguồn, duy trì nguồn sinh thủy cho lưu vực sông Đà, sông Mã nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh; phát triển rừng sản xuất theo hướng bền vững phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương thông qua phát triển các loài cây lâm nghiệp đa mục tiêu, cây ăn quả lâu năm có tính chất phòng hộ, cây có giá trị kinh tế theo phương thức nông lâm kết hợp nhằm giải quyết công ăn việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân và nâng cao chất lượng công phát triển rừng gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. 
2. Quy mô đầu tư 

- Đầu tư khôi phục diện tích rừng trồng và xây dựng các mô hình phục hồi rừng phòng hộ: Quy mô khoảng 2.000 ha;

- Hỗ trợ trồng rừng sản xuất: Quy mô khoảng 2.500 ha;

- Hỗ trợ trồng cây lâm nghiệp phân tán: Quy mô khoảng 425 nghìn cây;

3. Nhóm dự án: Nhóm B

4. Tổng vốn đầu tư dự án: 200.000 triệu đồng 

5. Cơ cấu nguồn vốn: 200.000 triệu đồng từ nguồn ngân sách Trung ương.

      Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Ngân sách trung ương
	Tổng cộng

	Năm 2022 - 2025
	200.000
	200.000

	Tổng
	200.000
	200.000


6. Địa điểm thực hiện dự án: Trên địa bàn toàn tỉnh

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022 - 2025

8. Tiến độ thực hiện dự án

- Năm 2022 - 2023: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư dự án; đầu tư trồng xong toàn bộ diện tích rừng trồng tập trung (phòng hộ, rừng sản xuất); trồng cây phân tán hàng năm.
- Năm 2024 - 2025: Chăm sóc, bảo vệ rừng trồng; tiếp tục trồng cây phân tán; hoàn thành và quyết toán dự án hoàn thành./.
Phụ lục số 08

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN                                                                  CẤP NƯỚC SINH HOẠT CHO XÃ TÀ XÙA, PHIÊNG BAN                                       VÀ CÁC VÙNG LÂN CẬN, HUYỆN BẮC YÊN, TỈNH SƠN LA

 (Kèm theo Nghị quyết số 276/NQ-HĐND ngày 12/5/2021 của HĐND tỉnh)

1. Mục tiêu đầu tư

 Giải quyết tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt cho 660 hộ dân vùng đặc biệt khó khăn Tà Xùa, Phiêng Ban, nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội, đẩy mạnh phát triển kinh tế, phát triển ngành dịch vụ du lịch tại các xã này, đồng thời tạo cơ sở, điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư kinh doanh công trình cấp nước sinh hoạt thị trấn Bắc Yên, giải quyết tình trạng thiếu nước sinh hoạt cho thị trấn Bắc Yên.
2. Quy mô đầu tư  

Xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn, bao gồm: Công trình nguồn, tuyến ống chính dẫn nước về trạm xử lý đạt tại trung tâm xã Tà Xùa (xây dựng với công suất dự trữ cấp nước thô cho thị trấn Bắc Yên); mạng lưới nhánh cấp nước, đấu nối đến các cơ quan, trường học và các hộ gia đình thuộc xã Tà Xùa, Phiêng Ban với quy mô:

- Đập đầu mối thu nước; Bể sơ lắng đầu nguồn; Hệ thống xử lý nước và nhà trạm bơm.

- Mạng lưới đường ống cấp nước, các điểm đấu nối giữa mạng cấp I cấp II.

+ Đường ống dẫn nước thô: Lấy nước tại suối Háng Đồng, chiều dài tuyến ống từ đầu mối đến khu xử lý nước sạch Tà Xùa khoảng 17 Km, sử dụng ống D 200.

+ Cấp nước cho các nhánh bằng phương pháp tự chảy. Phân chia mạng theo các nhánh cụt cấp nước, theo khu vực với lưu lượng phân phối tùy theo quy hoạch phân khu chức năng;

+ Sử dụng ống nhựa HDPE có đường kính ống từ D 63 - 40 - 20; chiều dài khoảng L = 40,0 km.

- Hố van.

- Trụ đỡ ống qua các suối Huổi: 20 vị trí. 

- Xây dựng hộp đồng hồ chia nước cho các hộ dân và các điểm cấp nước công cộng của 02 xã.

- Thiết kế tuyến đường vào khu xử lý nước đặt tại trung tâm xã Tà Xùa: Dài khoảng 0,5 Km, chiều rộng Bnền = 4,5 m; Bmặt = 3,0 m. Kết cấu mặt đường BTXM M 200# dày 18 cm; lót cát dày 3 cm.

Quy mô đầu tư của dự án sẽ được chuẩn xác trong bước lập, thẩm định phê duyệt dự án đầu tư.

3. Nhóm dự án: Nhóm C

4. Tổng vốn đầu tư dự án: 40.000 triệu đồng 

5. Cơ cấu nguồn vốn:  

      Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Nguồn vốn ngân sách tỉnh 

(bổ sung cân đối)
	Tổng cộng

	Năm 2021
	9.200
	9.200

	Năm 2022 - 2023
	30.800
	30.800

	Tổng
	40.000
	40.000


6. Địa điểm thực hiện dự án: Các xã Tà Xùa, Háng Đồng, Phiêng Ban huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La.

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021 - 2023

8. Tiến độ thực hiện dự án 

- Năm 2021 - 2022: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án

- Năm 2023: Hoàn thành, quyết toán dự án.

PAGE  

