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QUYẾT ĐỊNH

Quy định về thời hạn gửi báo cáo quyết toán theo niên độ ngân sách đối với vốn đầu tư công thuộc ngân sách cấp tỉnh, cấp xã quản lý; Trình tự, thời hạn lập, gửi, xét duyệt quyết toán vốn đầu tư công do UBND cấp xã quản lý  
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;  

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Nghị định 254/2025/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;  

Căn cứ Thông tư số 91/2025/TT-BTC ngày 26 tháng 9 năm 2025 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán; 

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1210/TTr-STC ngày 10 tháng 12 năm 2025 và ý kiến tán thành của các thành viên UBND tỉnh theo Công văn số 2836/VPUB-TH ngày 15 tháng 12 năm 2025. 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này quy định về thời hạn gửi báo cáo quyết toán theo niên độ ngân sách đối với vốn đầu tư công thuộc ngân sách cấp tỉnh, cấp xã quản lý; Trình tự, thời hạn lập, gửi, xét duyệt quyết toán theo niên độ ngân sách đối với vốn đầu tư công do UBND cấp xã quản lý. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Các sở, ban, ngành, các Ban Quản lý dự án đầu tư cấp tỉnh, UBND các xã, phường, Phòng Kinh tế đối với các xã và Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị đối với các phường, Kho bạc nhà nước Khu vực X, các chủ đầu tư và các cơ quan đơn vị khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước hằng năm trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

Điều 3. Quy định về thời gian gửi và thẩm định, kiểm tra báo cáo quyết toán năm đối với nguồn vốn đầu tư do ngân sách cấp tỉnh, cấp xã quản lý như sau: 

1. Thời gian gửi báo cáo quyết toán vốn đầu tư theo niên độ ngân sách hằng năm 

a) Nguồn vốn đầu tư do ngân sách tỉnh quản lý
- Đối với các sở, ban, ngành, các ban quản lý dự án cấp tỉnh, các chủ đầu tư (là đơn vị dự toán cấp I): Thời gian gửi báo cáo quyết toán năm đến Sở Tài chính trước ngày 15 tháng 3 năm sau năm quyết toán. 

Đơn vị dự toán cấp I quy định thời hạn các đơn vị dự toán trực thuộc gửi báo cáo quyết toán theo quy định tại Khoản 1 Điều 68 Luật ngân sách nhà nước, nhưng phải bảo đảm gửi báo cáo quyết toán cho cơ quan tài chính cấp tỉnh theo thời hạn trên. 
- Đối với Kho bạc nhà nước Khu vực X: Thời gian gửi báo cáo quyết toán năm đến Sở Tài chính trước ngày 15 tháng 4 năm sau năm quyết toán. 

b) Nguồn vốn đầu tư do ngân sách cấp xã quản lý  
- Đối với các chủ đầu tư có dự án được phân bổ vốn trực tiếp từ ngân sách cấp xã. Thời gian gửi báo cáo quyết toán năm đến Phòng Kinh tế đối với các xã và 

Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị đối với các phường trước ngày 15 tháng 02 năm sau năm quyết toán. 
- UBND cấp xã gửi báo cáo quyết toán năm đến Sở Tài chính trước ngày 15 tháng 03 năm sau năm quyết toán. 

Phần biểu mẫu báo cáo quyết toán theo Mẫu số 01/QTNĐ theo Thông tư số 91/2025/TT-BTC ngày 26 tháng 9 năm 2025 của Bộ Tài chính. UBND cấp xã phải thực hiện đối chiếu với cơ quan thanh toán nơi giao dịch để xác nhận các số liệu phục vụ công tác quyết toán theo niên độ chi tiết đến từng dự án trước khi tổng hợp, gửi báo cáo quyết toán theo niên độ đến Sở Tài chính. 
- Đối với cơ quan thanh toán nơi giao dịch: 
Thời gian gửi báo cáo quyết toán năm (phần vốn ngân sách Nhà nước cấp xã quản lý) đến UBND cấp xã trước ngày 01 tháng 03 năm sau năm quyết toán. 

2. Thời gian xét duyệt và thông báo kết quả xét duyệt quyết toán năm 
a) Sở Tài chính  
- Trong thời hạn 30 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ), hoàn thành việc kiểm tra và ra văn bản kiểm tra báo cáo quyết toán năm nguồn vốn do ngân sách cấp tỉnh quản lý gửi các sở, ban, ngành, ban quản lý dự án cấp tỉnh, UBND cấp xã, các chủ đầu tư có dự án được phân bổ vốn trực tiếp từ ngân sách cấp tỉnh. 
- Phần biểu mẫu kiểm tra báo cáo quyết toán: Mẫu số 05/QTNĐ theo Thông tư số 91/2025/TT-BTC ngày 26 tháng 9 năm 2025 của Bộ Tài chính. 

b) Phòng Kinh tế đối với các xã và Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị đối với các phường: 
- Đối với nguồn vốn đầu tư do ngân sách cấp xã quản lý: Trong thời hạn 30 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ), Phòng Kinh tế đối với các xã và Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị đối với các phường hoàn thành việc xét duyệt và ra thông báo kết quả thẩm định quyết toán năm gửi chủ đầu tư. 
- Phần biểu mẫu thông báo xét duyệt báo cáo quyết toán: Mẫu số 04/QTNĐ theo Thông tư số 91/2025/TT-BTC ngày 26 tháng 9 năm 2025 của Bộ Tài chính. 

Điều 4. Quy định về trình tự lập, gửi, thẩm định và thông báo kết quả thẩm định báo cáo quyết toán vốn đầu tư do ngân sách cấp xã quản lý hằng năm như sau: 

1. UBND cấp xã lập báo cáo quyết toán năm của các dự án đầu tư sử dụng nguồn ngân sách cấp xã quản lý gửi Sở Tài chính. 

UBND cấp xã phải thực hiện đối chiếu với cơ quan thanh toán nơi giao dịch để xác nhận các số liệu phục vụ công tác quyết toán theo niên độ chi tiết đến từng dự án trước khi tổng hợp, gửi báo cáo quyết toán theo niên độ đến Sở Tài chính. 

Trường hợp báo cáo quyết toán theo niên độ lập chưa đúng quy định, Sở Tài chính yêu cầu UBND xã giải trình, cung cấp thông tin, số liệu cần thiết, điều chỉnh những sai sót hoặc yêu cầu lập lại báo cáo để xét duyệt theo quy định. 

2. Cơ quan thanh toán nơi giao dịch tổng hợp báo cáo quyết toán các nguồn vốn đầu tư ngân sách cấp xã quản lý mà cơ quan nơi giao dịch kiểm soát thanh toán gửi UBND cấp xã. 

3. Phòng Kinh tế đối với các xã và Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị đối với các phường thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán năm gửi UBND cấp xã; UBND cấp xã tổng hợp vào quyết toán ngân sách xã hằng năm để trình HĐND xã phê chuẩn. 

4. Chậm nhất 05 ngày làm việc sau khi được HĐND xã phê chuẩn quyết toán ngân sách xã, UBND cấp xã gửi báo cáo quyết toán đến Sở Tài chính tổng hợp quyết toán theo quy định. 

Điều 5. Tổ chức thực hiện. 

1. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và áp dụng kể từ năm ngân sách 2025. 

2. Những nội dung không quy định tại Quyết định này thực hiện theo Mục 1, Chương III Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.  

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh, đề nghị kịp thời phản ánh về UBND tỉnh (qua Sở Tài chính) để được hướng dẫn kịp thời hoặc tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý theo quy định. 

4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh; Kho bạc nhà nước khu vực X và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định  này./.
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