	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA

Số: 202/NQ-HĐND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 20 tháng 7 năm 2023


NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án khởi công mới bổ sung

 thực hiện trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Xét Tờ trình số 95/TTr-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2023 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 541/BC-KTNS ngày 17 tháng 7 năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách  HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư 05 dự án khởi công mới bổ sung thực hiện trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, gồm:

1. Dự án Rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2023 - 2025; 

2. Dự án Đầu tư nâng cấp và hiện đại hóa trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La;

3. Dự án Bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai sạt lở điểm TĐC Tèn Pá Hu, bản Ta Mạ, xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu; 

4. Dự án Kè chống sạt lở khu Trung tâm hành chính huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La;

5. Dự án Thoát lũ Suối Hoa, huyện Vân Hồ (đoạn qua Bệnh viện Đa khoa huyện Vân Hồ).

(chi tiết tại Phụ lục kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Sơn La khoá XV, kỳ họp thứ bảy thông qua ngày 20 tháng 7 năm 2023 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

	Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;

- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ;

- Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội;

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH;

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Tư pháp;

- Thường trực: HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;

- Ban Thường vụ tỉnh ủy;

- Đoàn ĐBQH tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội tỉnh;                                                    

- Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND các huyện, thành phố;

- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh;

- Trung tâm: Thông tin tỉnh, Lưu trữ lịch sử tỉnh;                                                 

- Lưu: VT, KTNS.
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Nguyễn Thái Hưng


Phụ lục số 01

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN: 

RÀ PHÁ BOM MÌN, VẬT NỔ CÒN SÓT LẠI SAU CHIẾN TRANH

 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA GIAI ĐOẠN 2023 - 2025 

(Kèm theo Nghị quyết số 202/NQ-HĐND ngày 20/7/2023 của HĐND tỉnh)

1. Mục tiêu đầu tư 

Thu hẹp diện tích ô nhiễm bom mìn; khắc phục cơ bản sự tác động và hậu quả của bom mìn sau chiến tranh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Giảm thiểu tai nạn do bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh gây ra, cải thiện môi trường sống, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân trong vùng; góp phần phục vụ đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng, thu hút đầu tư mang lại sự tăng trưởng cao và bền vững trên tất cả các lĩnh vực đồng thời phát huy các thế mạnh của địa phương.

2. Quy mô đầu tư

Rà phá trên diện tích 830 ha, trong đó: Huyện Mộc Châu: 371 ha (xã Phiêng Luông, xã Chiềng Khừa); huyện Yên Châu: 459 ha (xã Chiềng Hặc, xã Chiềng Đông, xã Sặp Vạt).

3. Nhóm dự án: C 
4. Tổng mức đầu tư dự án: 20.000 triệu đồng.

5. Cơ cấu nguồn vốn
	Năm
	Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh
	Tổng cộng

	2024 - 2025
	20.000
	20.000

	Tổng
	20.000
	20.000


6. Địa điểm thực hiện dự án
Các xã: Phiêng Luông, Chiềng Khừa huyện Mộc Châu và Chiềng Hặc, Chiềng Đông, Sặp Vạt huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.
7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2023 - 2025.

8. Tiến độ thực hiện dự án

- Năm 2023: Thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư.
- Năm 2024: Tổ chức thi công rà phá bom mìn, vật nổ một số khu vực, diện tích theo phương án kỹ thuật thi công đã được phê duyệt.
- Năm 2025: Quyết toán hoàn thành dự án./.

Phụ lục số 02

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN: ĐẦU TƯ                                             NÂNG CẤP VÀ HIỆN ĐẠI HÓA TRANG THIẾT BỊ Y TẾ                                         CHO BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH SƠN LA

(Kèm theo Nghị quyết số 202/NQ-HĐND ngày 20/7/2023 của HĐND tỉnh)

1. Mục tiêu đầu tư

Đầu tư bổ sung trang thiết bị y tế hiện đại, công nghệ cao nhằm nâng cao chất lượng cấp cứu, khám, chữa bệnh (đặc biệt là các bệnh lý Tim mạch) tại bệnh viện Đa khoa tỉnh đáp ứng nhu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh, các tỉnh lân cận và các tỉnh phía bắc nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đồng thời nâng cao năng lực cho cán bộ y tế của Bệnh viện đáp ứng yêu cầu là cơ sở đào tạo, thực hành cho các trường đại học khối ngành sức khỏe để đào tạo đại học, sau đại học. Đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới và đảm bảo điều kiện để trở thành Bệnh viện Đa khoa trung tâm của tiểu vùng Tây Bắc theo quy hoạch.
2. Quy mô đầu tư: Đầu tư 05 chủng loại thiết bị, bao gồm:
- Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) 1 bình diện: 01 Hệ thống. 

- Máy bơm bóng đối xung: 01 máy.

- Máy siêu âm chuyên tim mạch: 01 máy. 

- Holter điện tim 1 hệ thống gồm 4 đầu ghi và máy tính: 01 Hệ thống. 

- Holter huyết áp 1 hệ thống gồm 2 đầu ghi và máy tính: 01 Hệ thống.  

3. Nhóm dự án: Nhóm C.

4. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 28.412 triệu đồng.

5. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh, nguồn thu xổ số kiến thiết.

ĐVT: Triệu đồng
	Năm
	Tổng số
	Nguồn bổ sung 

cân đối ngân sách tỉnh
	Nguồn thu xổ số kiến thiết

	Năm 2023 - 2025
	28.412
	20.412
	8.000

	Tổng cộng
	28.412
	20.412
	8.000


6. Phạm vi, địa điểm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La (tổ 17, đường Lê Duẩn, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La).
7. Thời gian thực hiện: Năm 2023 - 2025.

8. Tiến độ thực hiện 

- Năm 2023 - 2024: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án.

- Năm 2025: Hoàn thành và quyết toán dự án./.

Phụ lục số 03

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN: 

BỐ TRÍ, SẮP XẾP DÂN CƯ VÙNG THIÊN TAI SẠT LỞ ĐẤT ĐIỂM 

TĐC TÈN PÁ HU, BẢN TA MẠ, XÃ LIỆP TÈ, HUYỆN THUẬN CHÂU
(Kèm theo Nghị quyết số 202/NQ-HĐND ngày 20/7/2023 của HĐND tỉnh)


1. Mục tiêu đầu tư

Để bảo đảm ổn định đời sống lâu dài cho người dân, giúp người dân yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, việc triển khai dự án Bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai sạt lở điểm TĐC Tèn Pá Hu, bản Ta Mạ, xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu đến vị trí mới an toàn là rất cần thiết và cấp bách.

2. Quy mô đầu tư  

- San nền nhà cho 34 hộ dân: Diện tích 300m2/01 hộ dân.

- Đường nội bộ chiều dài khoảng L = 2,4 Km (điểm đầu nối với cuối đường vào điểm; điểm cuối đến các hộ dân). Thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp C, mặt đường BTXM, TCVN 10380:2014.

- Đường vào điểm chiều dài khoảng L = 0,8 Km (điểm đầu nối với đường vào điểm TĐC Tèn Pá Hu cũ đã có; điểm cuối đến đầu điểm TĐC mới). Thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp B, mặt đường BTXM, TCVN 10380:2014.

- Hệ thống cấp nước sinh hoạt cấp cho 34 hộ dân, theo tiêu chuẩn - TCXDVN 33-2006.

- Hệ thống điện: Đường dây 0,4kV dài khoảng 1,5 km.

- Nhà văn hóa: Quy mô 50 chỗ ngồi.

- Các hạng mục phụ trợ.

3. Nhóm dự án: Nhóm C
4. Tổng mức đầu tư dự án: 29.000 triệu đồng 

5. Cơ cấu nguồn vốn 

ĐVT: Triệu đồng
	Năm
	Tổng số
	 Nguồn vốn bổ sung 

cân đối ngân sách tỉnh
	Ghi chú

	Năm 2023 - 2024
	29.000
	29.000
	

	Tổng
	29.000
	29.000
	


6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu.
7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2023 - 2024.

8. Tiến độ thực hiện dự án 

- Năm 2023: Chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2024: Tiếp tục thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án./.

Phụ lục số 04

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN: KÈ CHỐNG SẠT LỞ
KHU TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH HUYỆN SỐP CỘP, TỈNH SƠN LA
(Kèm theo Nghị quyết số 202/NQ-HĐND ngày 20/7/2023 của HĐND tỉnh)


1. Mục tiêu đầu tư

Đầu tư dự án nhằm bảo vệ an toàn cho khu dân cư, các công trình cơ sở hạ tầng, cơ quan khu Trung tâm hành chính huyện, diện tích đất sản xuất nông nghiệp, ao nuôi trồng thủy sản, hoa màu của nhân dân được an toàn, ngăn chặn tình trạng mưa lũ xói mòn, sạt lở bờ suối, ô nhiễm nguồn nước tại khu vực dọc theo hai bên bờ suối Nậm Ban, Nậm Lạnh, Nậm Ca khu Trung tâm hành chính huyện góp phần ổn định đời sống nhân dân, góp phần ổn định an ninh, chính trị khu vực biên giới.
2. Quy mô đầu tư

Xây dựng 02 tuyến kè bảo vệ bờ suối Nậm Lạnh, Nậm Ca và Nậm Ban, tổng chiều dài kè BTCT khoảng 2,2 km:
+ Tuyến kè suối Nậm Lạnh, Nậm Ca: Điểm đầu đấu nối với phía hạ lưu cầu Nậm Ca, điểm cuối tại ngã ba suối (suối Nậm Công) chiều dài L = 1,05 km.

+ Tuyến kè suối Nậm Ban: Điểm đầu đấu nối với phía hạ lưu cầu Nậm Ban, điểm cuối tại ngã ba suối (suối Nậm Công) chiều dài L = 1,15 km.

+  Nạo vét, chỉnh trị lòng suối: Nậm Lạnh, Nậm Ca và Nậm Ban.  

+ Đường sau kè: Xây dựng tuyến đường theo tiêu chuẩn TCVN 9162:2012  với Bn = 6 m, Bm = 5 m để phục vụ thi công và quản lý, vận hành sau khi công trình đưa vào khai thác sử dụng. 

+ Các công trình hạ tầng kỹ thuật: Lan can bảo vệ và các hạng mục phụ trợ khác.

3. Nhóm dự án: Nhóm B
4. Tổng mức đầu tư dự án: 110.000 triệu đồng 

5. Cơ cấu nguồn vốn: 

ĐVT: Triệu đồng
	Năm
	Tổng số
	Nguồn vốn ngân sách tỉnh
	Ghi chú

	Năm 2023 - 2025
	40.000 
	40.000 
	

	Năm 2026
	70.000
	70.000
	

	Tổng cộng
	110.000 
	110.000 
	


6. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La.
7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2023 - 2026.

8. Tiến độ thực hiện dự án 

- Năm 2023: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, khởi công dự án.

- Năm 2024 - 2025: Thực hiện dự án.

- Năm 2026: Hoàn thành và quyết toán dự án./.
Phụ lục số 05

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN: THOÁT LŨ SUỐI HOA,

HUYỆN VÂN HỒ (ĐOẠN QUA BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN VÂN HỒ).
(Kèm theo Nghị quyết số 202/NQ-HĐND ngày 20/7/2023 của HĐND tỉnh)


1. Mục tiêu đầu tư

Để đảm bảo an toàn tính mạng, đất đai, tài sản, kết cấu hạ tầng công cộng, hạ tầng dân sinh của các hộ dân; góp phần ổn định sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời cải thiện môi trường, tạo cảnh quan cho khu vực đô thị mới đã được quy hoạch.

2. Quy mô đầu tư 

- Nạo vét thanh thải lòng suối từ vị trí nút (N99-N100) tới đầu khu vực quy hoạch bệnh viện Đa Khoa với chiều dài khoảng L = 750 m. 

- Xây dựng mương thoát lũ dạng ngầm qua khu vực quy hoạch Bệnh viện Đa khoa với chiều dài khoảng L = 650 m. 

3. Nhóm dự án: Nhóm C
4. Tổng mức đầu tư dự án: 40.000 triệu đồng 

5. Cơ cấu nguồn vốn: 

ĐVT: Triệu đồng
	Năm
	Tổng số
	Vốn ngân sách tỉnh            chi đầu tư phát triển
	Ghi chú

	Năm 2023 - 2025
	40.000
	40.000
	

	Tổng
	40.000
	40.000
	


6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ.

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2023 - 2025

8. Tiến độ thực hiện dự án 

- Năm 2023: Chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2024: Tiếp tục thực hiện dự án.

- Năm 2025: Hoàn thành và quyết toán dự án./.
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