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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số: 107/NQ-HĐND
	Sơn La, ngày 04  tháng 12 năm 2014


NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án Kiên cố hóa

 trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2014 - 2015 

và lộ trình đến năm 2020 của tỉnh Sơn La 


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; 
Căn cứ Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020;
Căn cứ Quyết định số 1959/QĐ-TTg ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La đến năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 1625/QĐ-TTg ngày 11 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2014 - 2015 và lộ trình đến năm 2020; 
Căn cứ Nghị quyết số 176/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2007 của HĐND tỉnh phê chuẩn Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La giai đoạn 2008 - 2020;

Xét Tờ trình số 235/TTr-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh Sơn La về việc đề nghị ban hành Nghị quyết về Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2014 - 2015 và lộ trình đến năm 2020 của tỉnh Sơn La; Báo cáo thẩm tra số 465/BC-HĐND ngày 30 tháng 11 năm 2014 của Ban Văn hoá - Xã hội của HĐND tỉnh; tổng hợp ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2014 - 2015 và lộ trình đến năm 2020 của tỉnh Sơn La với những nội dung như sau: 

1. Mục tiêu

1.1. Mục tiêu chung

Xây dựng các trường học mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia theo hướng hiện đại hóa, kiên cố hóa, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 và Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020.

1.2. Mục tiêu cụ thể

a) Giai đoạn 2014 - 2015
Đầu tư xây dựng 267 phòng học và 226 phòng nhà công vụ cho giáo viên thuộc ngành học mầm non trong danh mục phòng học, nhà công vụ cho giáo viên trường mầm non đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 210/NQ-HĐND ngày 30 tháng 6 năm 2008 của HĐND tỉnh nhưng chưa thực hiện thuộc 5 huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ (huyện: Phù Yên, Bắc Yên, Mường La, Quỳnh Nhai, Sốp Cộp).

b) Lộ trình đến năm 2020

 Đầu tư xây dựng trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên khi có điều kiện theo danh mục thứ tự ưu tiên sau đây: Phòng học và nhà công vụ cho giáo viên còn lại theo Nghị quyết số 210/NQ-HĐND ngày 30 tháng 6 năm 2008 của HĐND tỉnh; phòng học xây dựng mới đối với trường tiểu học để bảo đảm đủ 1 lớp/phòng; phòng học xây dựng mới thay thế toàn bộ số phòng học bán kiên cố, phòng học tạm của các trường mầm non, phổ thông; xây dựng mới các hạng mục công trình thuộc khu phục vụ học tập: Phòng học bộ môn, phòng thiết bị, phòng làm việc hiệu bộ, phòng học đa năng, thư viện, phòng y tế. 

- Đến năm 2020, hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất trường học theo hướng chuẩn hóa và hiện đại, tỷ lệ phòng học kiên cố chiếm 80%, không còn phòng học tạm, có khoảng 25% số trường học đạt chuẩn quốc gia vào năm 2020. Cụ thể: Đầu tư xây dựng 7.013 phòng học, 3.886 phòng công vụ cho giáo viên và 6.101 phòng thuộc khu phục vụ học tập.

2. Kế hoạch thực hiện 

2.1. Giai đoạn 2014 - 2015
Đầu tư xây dựng 267 phòng học và 226 nhà công vụ giáo viên cho các trường mầm non tại 5 huyện nghèo theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ (Biểu số 01, 02 kèm theo).
2.2. Giai đoạn 2016 - 2020
Đề xuất Trung ương để tỉnh Sơn La triển khai, thực hiện đầu tư xây dựng mới 7.013 phòng học, 3.886 phòng công vụ cho giáo viên, 6.081 phòng thuộc khu phục vụ học tập theo thứ tự ưu tiên đầu tư theo quy mô phát triển giáo dục và đào tạo, bổ sung cơ sở vật chất hiện có cho phù hợp trong từng giai đoạn; không chia lập kế hoạch đầu tư chi tiết theo từng năm tạo điều kiện cho việc tổ chức triển khai thực hiện được thuận lợi, cụ thể:

- Đầu tư xây dựng 7.013 phòng học các loại (mầm non 2.129  phòng, tiểu học 3.334 phòng, trung học cơ sở 1.145 phòng, trung học phổ thông 405 phòng):
	TT
	Cấp học
	Tổng số phòng học
	Số phòng còn lại chưa thực hiện theo NQ số 210/NQ-HĐND tỉnh
	Phòng học xây mới cho tiểu học để đạt 01 lớp/phòng
	Phòng học xây mới để thay thế phòng học bán kiên cố, phòng học tạm

	1
	Mầm non
	2.129
	472
	0
	1.657

	2
	Tiểu học
	3.334
	1.055
	542
	1.737

	3
	THCS
	1.145
	530
	0
	615

	4
	THPT, GDTX
	405
	241
	0
	164

	
	Cộng
	7.013
	2.298
	542
	4.173


(Biểu số 01 kèm theo)

- Đầu tư xây dựng 3.886 phòng nhà công vụ cho giáo viên (mầm non 482 phòng, tiểu học 1.679 phòng, trung học cơ sở 1.222 phòng, trung học phổ thông 503 phòng):

	TT
	Cấp học
	Tổng số phòng nhà công vụ

	1
	Mầm non
	482

	2
	Tiểu học
	1.679

	3
	THCS
	1.222

	4
	THPT, GDTX
	503

	
	Cộng
	3.886


(Biểu số 02 kèm theo)

- Đầu tư xây dựng 6.101 phòng thuộc khu phục vụ học tập (2.247 phòng học bộ môn, 644 phòng thiết bị, 1.110 phòng làm việc hiệu bộ, 773 phòng học đa năng, 540 thư viện, 777 phòng y tế):

​​​​
	TT
	Cấp
 học
	Tổng số 
	Phòng học bộ môn
	Phòng  thiết bị
	Phòng làm việc hiệu bộ
	Phòng 
đa năng
	Phòng thư viện
	Phòng Y tế

	1
	Mầm non
	1.348
	320
	120
	366
	247
	41
	254

	2
	Tiểu học
	2.244
	811
	261
	387
	262
	255
	268

	 3
	THCS
	2.145
	950
	236
	310
	225
	208
	216

	 4
	THPT,GDTX
	364
	166
	47
	37
	39
	36
	39

	
	Cộng
	6.101
	2.247
	664
	1.100
	773
	540
	777


(Biểu số 03 kèm theo)

3. Kinh phí thực hiện
3.1. Tổng kinh phí để thực hiện Kế hoạch: 12.749.150 triệu đồng, gồm:


- Đầu tư xây dựng 7.280 phòng học: 4.444.590 triệu đồng.


- Đầu tư xây dựng 4.122 phòng nhà công vụ: 1.139.720 triệu đồng.


- Đầu tư xây dựng 6.101 phòng thuộc khu phục vụ học tập: 7.164.840 triệu đồng.


* Giai đoạn 2014 - 2015: 235.390 triệu đồng, gồm:


- Đầu tư xây dựng 267 phòng học: 178.890 triệu đồng.


- Đầu tư xây dựng 226 phòng nhà công vụ: 56.500 triệu đồng.


* Giai đoạn 2016 - 2020: 12.513.760 triệu đồng, gồm:


- Đầu tư xây dựng 7.013 phòng học: 4.209.200 triệu đồng.


- Đầu tư xây dựng 3.886 phòng nhà công vụ: 1.083.220 triệu đồng.


- Đầu tư xây dựng 6.101 phòng thuộc khu phục vụ học tập: 7.164.840 triệu đồng.


3.2. Nguồn vốn đầu tư để thực hiện


- Ngân sách Trung ương hỗ trợ: 12.749.150 triệu đồng, chiếm 100%.


- Ngân sách địa phương: Thực hiện theo cơ chế tại Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg ngày 01 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ.
* Giai đoạn 2014 - 2015


- Ngân sách Trung ương hỗ trợ địa phương từ trái phiếu Chính phủ để thực hiện: 235.390 triệu đồng, chiếm 100%. 

- Ngân sách địa phương: Thực hiện theo cơ chế tại Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg ngày 01 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ.

* Giai đoạn 2016 - 2020

- Ngân sách Trung ương hỗ trợ: 12.513.760 triệu đồng, chiếm 100%.

- Ngân sách địa phương: Thực hiện theo cơ chế tại Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg ngày 01 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ.

4. Các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch

4.1. Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cấp uỷ, chính quyền, các sở, ban, ngành, các đoàn thể và nhân dân quán triệt Quyết định số 1625/QĐ-TTg ngày 11 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2014 - 2015 và lộ trình đến năm 2020; Kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện Quyết định số 1625/QĐ-TTg ngày 11 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.

4.2. Tiếp tục rà soát Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo, Quy hoạch sử dụng đất, bố trí quỹ đất phục vụ cho xây dựng trường học, lớp học, nhà công vụ cho giáo viên phù hợp với quy hoạch phát triển mạng lưới trường lớp để đảm bảo hiệu quả đầu tư lâu dài (kể cả các điểm trường, phân hiệu), phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, xây dựng nông thôn mới.

4.3. Việc quản lý, chỉ đạo thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2014 - 2015 và lộ trình đến năm 2020 thực hiện theo cơ chế quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục và đào tạo theo quy định tại Quyết định số 685/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về phân công nhiệm vụ tổng hợp kế hoạch, thông báo và quản lý, điều hành nguồn vốn trái phiếu Chính phủ đầu tư cho giáo dục và y tế.

4.4. Thực hiện Kế hoạch theo hướng ưu tiên đầu tư và đầu tư đồng bộ, hoàn chỉnh cho các xã nghèo, xã, bản vùng khó khăn, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất mà từ trước tới nay ít được đầu tư xây dựng, gắn với đầu tư xây dựng trường điểm, trường chuẩn quốc gia.  

4.5. Tăng cường phân cấp quản lý cho các huyện, thành phố quản lý, tổ chức thực hiện dự án phù hợp với quy định của Nhà nước; tăng cường công tác quản lý nhà nước của các ban chỉ đạo, các sở, ngành. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch.

4.6. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra việc chấp hành các quy định về đầu tư xây dựng, thanh toán vốn đầu tư kịp thời, đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Công khai các dự án được đầu tư xây dựng hàng năm tại địa phương để các đoàn thể, tổ chức xã hội, nhân dân, cộng đồng dân cư được biết và tham gia giám sát, kiểm tra; bảo đảm chất lượng các công trình xây dựng, chống thất thoát, lãng phí.

4.7. Tổ chức huy động đóng góp tự nguyện của các tổ chức kinh tế, đơn vị, cá nhân cùng với nguồn Ngân sách Nhà nước hàng năm để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Kế hoạch. Khuyến khích các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư xây dựng cơ sở giáo dục ngoài công lập. Giao cho UBND các huyện, thành phố cân đối ngân sách địa phương, huy động nguồn vốn từ các tổ chức, cá nhân, đóng góp công sức nhân dân để cải tạo, san ủi mặt bằng phục vụ cho công tác đầu tư xây dựng các dự án.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 04 tháng 12 năm 2014./. 
	Nơi nhận:

- UBTV Quốc  hội, Chính phủ;
- Các Uỷ ban và Hội đồng  Dân tộc Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chính phủ; Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giáo dục và Đào tạo;
- Cục Kiểm tra  văn bản QPPL Bộ Tư pháp;

- Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;

- TT Huyện uỷ, thành uỷ; HĐND - UBND huyện thành phố;

- VP: Tỉnh uỷ; VP Đoàn ĐBQH và HĐND; VP UBND tỉnh;

- Trung tâm Công báo; 

- Lưu: VT, Linh (230b).
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Hoàng Văn Chất


 Biểu số 01

BIỂU TỔNG HỢP KẾ HOẠCH XÂY DỰNG PHÒNG HỌC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN KIÊN CỐ HÓA TRƯỜNG,
 LỚP HỌC VÀ NHÀ CÔNG VỤ GIÁO VIÊN GIAI ĐOẠN 2014 - 2015 VÀ LỘ TRÌNH ĐẾN NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số 107/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2014 của HĐND tỉnh Sơn La)


Đơn vị tính: Triệu đồng

	TT
	Tên huyện, thành phố
	Tổng số phòng học
	Số phòng còn lại chưa thực hiện theo NQ số 210/NQ-HĐND của HĐND tỉnh
	Phòng học xây mới cho TH để đạt 01 lớp/phòng
	Phòng học xây mới để thay thế phòng học bán kiên cố, phòng học tạm
	Kế hoạch năm 

2014 - 2015
	Kế hoạch

 năm 2016
	Kế hoạch

 năm 2017
	Kế hoạch 

năm 2018
	Kế hoạch

 năm 2019
	Kế hoạch 

năm 2020
	Kinh phí

 giai đoạn 2014 - 2020

	
	
	
	
	
	
	Số phòng
	Kinh phí
	Số phòng
	Kinh phí
	Số phòng
	Kinh phí
	Số phòng
	Kinh phí
	Số phòng
	Kinh phí
	Số phòng
	Kinh phí
	Tổng mức đầu tư
	Đề nghị TW hỗ trợ
	Ngân sách địa phương

	1
	2
	3=4+5+6
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	 
	Cộng
	7.280
	2.565
	542
	4.173
	267
	178.890
	2.372
	1.458.340
	1.701
	1.037.190
	1.309
	798.660
	868
	518.490
	763
	453.020
	4.444.590
	4.444.590
	

	 
	Mầm non
	2.396
	739
	0
	1.657
	267
	178.890
	778
	521.260
	566
	373.860
	417
	279.390
	220
	147.400
	148
	99.160
	1.599.960
	1.599.960
	

	 
	TH
	3.334
	1.055
	542
	1.737
	0
	0
	1.051
	587.410
	737
	407.870
	607
	334.770
	474
	262.620
	465
	257.310
	1.849.980
	1.849.980
	

	 
	THCS
	1.145
	530
	0
	615
	0
	0
	419
	265.350
	318
	201.060
	198
	125.340
	101
	64.270
	109
	69.070
	725.090
	725.090
	

	 
	THPT, GDTX
	405
	241
	0
	164
	0
	0
	124
	84.320
	80
	54.400
	87
	59.160
	73
	44.200
	41
	27.480
	269.560
	269.560
	

	 
	Cộng
	7.280
	2.565
	542
	4.173
	267
	178.890
	2.372
	1.458.340
	1.701
	1.037.190
	1.309
	798.660
	868
	518.490
	763
	453.020
	4.444.590
	4.444.590
	

	1
	Thành phố
	379
	260
	0
	119
	0
	0
	129
	81.790
	73
	45.470
	58
	37.420
	74
	47.960
	45
	27.790
	240.430
	240.430
	

	 
	Mầm non
	187
	147
	0
	40
	
	
	65
	43.550
	39
	26.130
	38
	25.460
	27
	18.090
	18
	12.060
	125.290
	125.290
	

	 
	TH
	89
	61
	0
	28
	
	
	26
	14.300
	26
	14.300
	8
	4.400
	13
	7.150
	16
	8.800
	48.950
	48.950
	

	 
	THCS
	77
	52
	0
	25
	
	
	38
	23.940
	8
	5.040
	12
	7.560
	8
	5.040
	11
	6.930
	48.510
	48.510
	

	 
	THPT, GDTX
	26
	0
	0
	26
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	26
	17.680
	0
	0
	17.680
	17.680
	

	2
	Mai Sơn
	467
	141
	6
	320
	0
	0
	225
	136.110
	98
	61.260
	41
	26.530
	46
	28.620
	57
	32.350
	284.870
	284.870
	

	 
	Mầm non
	189
	64
	0
	125
	
	
	91
	60.970
	54
	36.180
	31
	20.770
	8
	5.360
	5
	3.350
	126.630
	126.630
	

	 
	TH
	220
	38
	6
	176
	
	
	116
	63.800
	33
	18.150
	8
	4.400
	16
	8.800
	47
	25.850
	121.000
	121.000
	

	 
	THCS
	44
	25
	0
	19
	
	
	18
	11.340
	11
	6.930
	0
	0
	10
	6.300
	5
	3.150
	27.720
	27.720
	

	 
	THPT, GDTX
	14
	14
	0
	0
	
	
	0
	0
	0
	0
	2
	1.360
	12
	8.160
	0
	0
	9.520
	9.520
	

	3
	Yên Châu
	368
	199
	43
	126
	0
	0
	180
	110.980
	97
	59.790
	30
	18.180
	33
	18.510
	28
	15.880
	223.340
	223.340
	

	 
	Mầm non
	130
	55
	
	75
	
	
	67
	44.890
	48
	32.160
	12
	8.040
	3
	2.010
	0
	0
	87.100
	87.100
	

	 
	TH
	180
	96
	43
	41
	
	
	70
	38.500
	43
	23.650
	15
	8.250
	30
	16.500
	22
	12.100
	99.000
	99.000
	

	 
	THCS
	44
	44
	
	0
	
	
	33
	20.790
	2
	1.260
	3
	1.890
	0
	0
	6
	3.780
	27.720
	27.720
	

	 
	THPT, GDTX
	14
	4
	
	10
	
	
	10
	6.800
	4
	2.720
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9.520
	9.520
	

	4
	Mộc Châu
	703
	309
	42
	352
	0
	0
	151
	90.850
	148
	88.240
	142
	85.820
	141
	84.770
	121
	73.270
	422.950
	422.950
	

	 
	Mầm non
	173
	101
	0
	72
	
	
	29
	19.430
	28
	18.760
	41
	27.470
	33
	22.110
	42
	28.140
	115.910
	115.910
	

	 
	TH
	372
	90
	42
	240
	
	
	78
	42.900
	84
	46.200
	71
	39.050
	76
	41.800
	63
	34.650
	204.600
	204.600
	

	 
	THCS
	100
	60
	0
	40
	
	
	28
	17.640
	24
	15.120
	22
	13.860
	18
	11.340
	8
	5.040
	63.000
	63.000
	

	 
	THPT, GDTX
	58
	58
	0
	0
	
	
	16
	10.880
	12
	8.160
	8
	5.440
	14
	9.520
	8
	5.440
	39.440
	39.440
	

	5
	Vân Hồ
	554
	126
	10
	418
	0
	0
	164
	101.160
	151
	93.130
	109
	62.430
	77
	45.350
	53
	30.350
	332.420
	332.420
	

	 
	Mầm non
	179
	69
	0
	110
	
	
	58
	38.860
	55
	36.850
	31
	20.770
	25
	16.750
	10
	6.700
	119.930
	119.930
	

	 
	TH
	287
	27
	10
	250
	
	
	66
	36.300
	60
	33.000
	66
	34.100
	52
	28.600
	43
	23.650
	155.650
	155.650
	

	 
	THCS
	60
	30
	0
	30
	
	
	24
	15.120
	24
	15.120
	12
	7.560
	0
	0
	0
	0
	37.800
	37.800
	

	 
	THPT, GDTX
	28
	0
	0
	28
	
	
	16
	10.880
	12
	8.160
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	19.040
	19.040
	

	6
	Phù Yên
	605
	219
	117
	269
	65
	43.550
	241
	150.750
	91
	55.630
	77
	47.510
	39
	23.090
	92
	52.680
	373.210
	373.210
	

	 
	Mầm non
	208
	65
	0
	143
	65
	43.550
	114
	76.380
	10
	6.700
	6
	4.020
	9
	6.030
	4
	2.680
	139.360
	139.360
	

	 
	TH
	247
	96
	117
	34
	0
	0
	83
	45.650
	40
	22.000
	33
	18.150
	23
	12.650
	68
	37.400
	135.850
	135.850
	

	 
	THCS
	80
	27
	0
	53
	0
	0
	24
	15.120
	19
	11.970
	10
	6.300
	7
	4.410
	20
	12.600
	50.400
	50.400
	

	 
	THPT, GDTX
	70
	31
	0
	39
	0
	0
	20
	13.600
	22
	14.960
	28
	19.040
	0
	0
	0
	0
	47.600
	47.600
	

	7
	Bắc Yên
	718
	270
	55
	393
	55
	36.850
	201
	120.090
	181
	107.450
	126
	74.100
	98
	57.400
	57
	33.090
	428.980
	428.980
	

	 
	Mầm non
	168
	55
	-
	113
	55
	36.850
	41
	27.470
	34
	22.780
	22
	14.740
	12
	8.040
	4
	2.680
	112.560
	112.560
	

	 
	TH
	396
	145
	55
	196
	-
	-
	106
	58.300
	103
	56.650
	82
	45.100
	64
	35.200
	41
	22.550
	217.800
	217.800
	

	 
	THCS
	122
	58
	-
	64
	-
	-
	48
	30.240
	38
	23.940
	14
	8.820
	16
	10.080
	6
	3.780
	76.860
	76.860
	

	 
	THPT, GDTX
	32
	12
	-
	20
	-
	-
	6
	4.080
	6
	4.080
	8
	5.440
	6
	4.080
	6
	4.080
	21.760
	21.760
	

	8
	Thuận Châu
	793
	185
	42
	566
	0
	0
	249
	152.090
	280
	173.600
	264
	161.760
	0
	0
	0
	0
	487.450
	487.450
	

	 
	Mầm non
	215
	20
	0
	195
	0
	0
	33
	22.110
	88
	58.960
	94
	62.980
	0
	0
	0
	0
	144.050
	144.050
	

	 
	TH
	298
	61
	42
	195
	0
	0
	110
	60.500
	84
	46.200
	104
	57.200
	0
	0
	0
	0
	163.900
	163.900
	

	 
	THCS
	228
	60
	0
	168
	0
	0
	62
	39.560
	100
	63.000
	66
	41.580
	0
	0
	0
	0
	144.140
	144.140
	

	 
	THPT, GDTX
	52
	44
	0
	8
	0
	0
	44
	29.920
	8
	5.440
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	35.360
	35.360
	

	9
	Mường La
	963
	259
	29
	675
	50
	33.500
	297
	178.590
	221
	132.670
	160
	95.430
	156
	86.120
	79
	45.410
	571.720
	571.720
	

	 
	Mầm non
	299
	50
	0
	249
	50
	33500
	99
	66330
	66
	44220
	39
	26130
	34
	22780
	11
	7370
	200330
	200.330
	

	 
	TH
	533
	163
	29
	341
	0
	0
	156
	85800
	115
	63250
	96
	52800
	106
	58300
	60
	33000
	293150
	293.150
	

	 
	THCS
	100
	38
	0
	62
	0
	0
	42
	26460
	40
	25200
	10
	6300
	8
	5040
	0
	0
	63000
	63.000
	

	 
	THPT, GDTX
	31
	8
	0
	23
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	15
	10200
	8
	0
	8
	5040
	15240
	15.240
	

	10
	Quỳnh Nhai
	478
	232
	85
	161
	68
	45.560
	168
	112.560
	80
	48.240
	82
	55.140
	43
	28.810
	37
	24.870
	315.180
	315.180
	

	 
	Mầm non
	215
	68
	0
	147
	68
	45.560
	68
	45.560
	41
	22.110
	21
	14.070
	11
	7.370
	6
	4.020
	138.690
	138.690
	

	 
	TH
	154
	69
	85
	0
	0
	0
	78
	52.260
	21
	14.070
	26
	17.420
	16
	10.720
	13
	8.710
	103.180
	103.180
	

	 
	THCS
	81
	67
	0
	14
	0
	0
	22
	14.740
	18
	12.060
	15
	10.050
	16
	10.720
	10
	6.700
	54.270
	54.270
	

	 
	THPT, GDTX
	28
	28
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	13.600
	0
	0
	8
	5.440
	19.040
	19.040
	

	11
	Sông Mã
	867
	246
	63
	558
	0
	0
	267
	161.970
	236
	143.560
	161
	98.490
	100
	61.040
	103
	63.330
	528.390
	528.390
	

	 
	Mầm non
	302
	16
	0
	286
	0
	0
	85
	56.950
	80
	53.600
	63
	42.210
	41
	27.470
	33
	22.110
	202.340
	202.340
	

	 
	TH
	395
	162
	63
	170
	0
	0
	128
	70.400
	114
	62.700
	72
	39.600
	45
	24.750
	36
	19.800
	217.250
	217.250
	

	 
	THCS
	136
	44
	0
	92
	0
	0
	42
	26.460
	26
	16.380
	20
	12.600
	14
	8.820
	34
	21.420
	85.680
	85.680
	

	 
	THPT, GDTX
	34
	24
	0
	10
	0
	0
	12
	8.160
	16
	10.880
	6
	4.080
	0
	0
	0
	0
	23.120
	23.120
	

	12
	Sốp Cộp
	385
	119
	50
	216
	29
	19.430
	100
	61.400
	45
	28.150
	59
	35.850
	61
	36.820
	91
	54.000
	235.650
	235.650
	

	 
	Mầm non
	131
	29
	0
	102
	29
	19.430
	28
	18.760
	23
	15.410
	19
	12.730
	17
	11.390
	15
	10.050
	87.770
	87.770
	

	 
	TH
	163
	47
	50
	66
	0
	0
	34
	18.700
	14
	7.700
	26
	14.300
	33
	18.150
	56
	30.800
	89.650
	89.650
	

	 
	THCS
	73
	25
	0
	48
	0
	0
	38
	23.940
	8
	5.040
	14
	8.820
	4
	2.520
	9
	5.670
	45.990
	45.990
	

	 
	THPT, GDTX
	18
	18
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7
	4.760
	11
	7.480
	12.240
	12.240
	



Biểu số 2

BIỂU TỔNG HỢP KẾ HOẠCH XÂY DỰNG NHÀ CÔNG VỤ GIÁO VIÊN THỰC HIỆN ĐỀ ÁN KIÊN CỐ HÓA  TRƯỜNG, LỚP HỌC VÀ NHÀ CÔNG VỤ GIÁO VIÊN GIAI ĐOẠN 2014 - 2015 VÀ LỘ TRÌNH ĐẾN NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số 107/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2014 của HĐND tỉnh Sơn La)


Đơn vị tính: Triệu đồng
	TT
	Tên huyện, thành phố
	Số phòng nhà công vụ còn lại chưa thực hiện theo NQ số 210/NQ-HĐND của  HĐND tỉnh
	Kế hoạch năm

2014 - 2015
	Kế hoạch
năm 2016
	Kế hoạch 
năm 2017
	Kế hoạch
 năm 2018
	Kế hoạch
 năm 2019
	Kế hoạch
 năm 2020
	Kinh phí giai đoạn

2014 -2020

	
	
	
	Số phòng
	Kinh phí
	Số phòng
	Kinh phí
	Số phòng
	Kinh phí
	Số phòng
	Kinh phí
	Số phòng
	Kinh phí
	Số phòng
	Kinh phí
	Tổng mức đầu tư
	Đề nghị TW hỗ trợ
	Ngân sách địa phương

	
	Cộng
	4.112
	226
	56.500
	1.430
	357.500
	633
	158.250
	540
	135.000
	451
	112.750
	832
	319.720
	1.139.720
	1.139.720
	0

	 
	Mầm non
	708
	226
	56.500
	236
	59.000
	75
	18.750
	57
	14.250
	42
	10.500
	72
	25.560
	184.560
	184.560
	

	 
	TH
	1.679
	0
	0
	726
	181.500
	281
	70.250
	251
	62.750
	175
	43.750
	246
	106.860
	465.110
	465.110
	

	 
	THCS
	1.222
	0
	0
	329
	82.250
	214
	53.500
	176
	44.000
	177
	44.250
	326
	119.720
	343.720
	343.720
	

	 
	THPT, GDTX
	503
	0
	0
	139
	34.750
	63
	15.750
	56
	14.000
	57
	14.250
	188
	67.580
	146.330
	146.330
	

	 
	Cộng
	4.112
	226
	56.500
	1.430
	357.500
	633
	158.250
	540
	135.000
	451
	112.750
	832
	319.720
	1.139.720
	1.139.720
	

	1
	Thành phố
	42
	0
	0
	10
	2.500
	16
	4.000
	8
	2.000
	4
	1.000
	4
	1.000
	10.500
	10.500
	

	 
	Mầm non
	4
	0
	0
	4
	1.000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1.000
	1.000
	

	 
	TH
	12
	0
	0
	6
	1.500
	4
	1.000
	2
	500
	0
	0
	0
	0
	3.000
	3.000
	

	 
	THCS
	14
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6
	1.500
	4
	1.000
	4
	1.000
	3.500
	3.500
	

	 
	THPT, GDTX
	12
	0
	0
	0
	0
	12
	3.000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3.000
	3.000
	

	2
	Mai Sơn
	245
	0
	0
	83
	20.750
	44
	11.000
	44
	11.000
	36
	9.000
	38
	9.500
	61.250
	61.250
	

	 
	Mầm non
	104
	0
	0
	34
	8.500
	13
	3.250
	19
	4.750
	20
	5.000
	18
	4.500
	26.000
	26.000
	

	 
	TH
	72
	0
	0
	27
	6.750
	16
	4.000
	15
	3.750
	8
	2.000
	6
	1.500
	18.000
	18.000
	

	 
	THCS
	57
	0
	0
	22
	5.500
	15
	3.750
	10
	2.500
	8
	2.000
	2
	500
	14.250
	14.250
	

	 
	THPT, GDTX
	12
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12
	3.000
	3.000
	3.000
	

	3
	Yên Châu
	397
	0
	0
	196
	49.000
	79
	19.750
	37
	9.250
	46
	11.500
	39
	9.750
	99.250
	99.250
	

	 
	Mầm non
	62
	
	
	44
	11.000
	13
	3.250
	4
	1.000
	1
	250
	0
	0
	15.500
	15.500
	

	 
	TH
	249
	
	
	108
	27.000
	46
	11.500
	33
	8.250
	40
	10.000
	22
	5.500
	62.250
	62.250
	

	 
	THCS
	64
	
	
	30
	7.500
	17
	4.250
	0
	0
	0
	0
	17
	4.250
	16.000
	16.000
	

	 
	THPT, GDTX
	22
	
	
	14
	3.500
	3
	750
	0
	0
	5
	1.250
	0
	0
	5.500
	5.500
	

	4
	Mộc Châu
	429
	0
	0
	96
	24.000
	86
	21.500
	83
	20.750
	84
	21.000
	80
	20.000
	107.250
	107.250
	

	 
	Mầm non
	105
	0
	0
	28
	7.000
	21
	5.250
	22
	5.500
	18
	4.500
	16
	4.000
	26.250
	26.250
	

	 
	TH
	111
	0
	0
	26
	6.500
	22
	5.500
	23
	5.750
	26
	6.500
	14
	3.500
	27.750
	27.750
	

	 
	THCS
	135
	0
	0
	26
	6.500
	23
	5.750
	20
	5.000
	28
	7.000
	38
	9.500
	33.750
	33.750
	

	 
	THPT, GDTX
	78
	0
	0
	16
	4.000
	20
	5.000
	18
	4.500
	12
	3.000
	12
	3.000
	19.500
	19.500
	

	5
	Vân Hồ
	353
	0
	0
	154
	38.500
	62
	15.500
	54
	13.500
	47
	11.750
	36
	9.000
	88.250
	88.250
	

	 
	Mầm non
	69
	0
	0
	69
	17.250
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	17.250
	17.250
	

	 
	TH
	92
	0
	0
	39
	9.750
	26
	6.500
	18
	4.500
	9
	2.250
	0
	0
	23.000
	23.000
	

	 
	THCS
	192
	0
	0
	46
	11.500
	36
	9.000
	36
	9.000
	38
	9.500
	36
	9.000
	48.000
	48.000
	

	 
	THPT, GDTX
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	

	6
	Phù Yên
	534
	52
	13.000
	183
	45.750
	45
	11.250
	53
	13.250
	27
	6.750
	174
	43.500
	133.500
	133.500
	

	 
	Mầm non
	87
	52
	13.000
	0
	0
	0
	0
	12
	3.000
	3
	750
	20
	5.000
	21.750
	21.750
	

	 
	TH
	212
	0
	0
	100
	25.000
	31
	7.750
	23
	5.750
	7
	1.750
	51
	12.750
	53.000
	53.000
	

	 
	THCS
	140
	0
	0
	58
	14.500
	14
	3.500
	2
	500
	17
	4.250
	49
	12.250
	35.000
	35.000
	

	 
	THPT, GDTX
	95
	0
	0
	25
	6.250
	0
	0
	16
	4.000
	0
	0
	54
	13.500
	23.750
	23.750
	

	7
	Bắc Yên
	388
	73
	18.250
	87
	21.750
	73
	18.250
	68
	17.000
	54
	13.500
	33
	8.250
	97.000
	97.000
	

	 
	Mầm non
	73
	73
	18.250
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	18.250
	18.250
	

	 
	TH
	180
	-
	-
	65
	16.250
	47
	11.750
	30
	7.500
	21
	5.250
	17
	4.250
	45.000
	45.000
	

	 
	THCS
	110
	-
	-
	22
	5.500
	26
	6.500
	28
	7.000
	23
	5.750
	11
	2.750
	27.500
	27.500
	

	 
	THPT, GDTX
	25
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10
	2.500
	10
	2.500
	5
	1.250
	6.250
	6.250
	

	8
	Thuận Châu
	175
	0
	0
	123
	30.750
	16
	4.000
	30
	7.500
	6
	1.500
	0
	0
	43.750
	43.750
	

	 
	Mầm non
	25
	0
	0
	25
	6.250
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6.250
	6.250
	

	 
	TH
	90
	0
	0
	66
	16.500
	0
	0
	18
	4.500
	6
	1.500
	0
	0
	22.500
	22.500
	

	 
	THCS
	28
	0
	0
	0
	0
	16
	4.000
	12
	3.000
	0
	0
	0
	0
	7.000
	7.000
	

	 
	THPT, GDTX
	32
	0
	0
	32
	8.000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8.000
	8.000
	

	9
	Mường La
	520
	52
	13.000
	195
	48.750
	7
	1.750
	0
	0
	0
	0
	266
	178.220
	241.720
	241.720
	

	 
	Mầm non
	70
	52
	13.000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	18
	12.060
	25.060
	25.060
	

	 
	TH
	246
	0
	0
	138
	34.500
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	108
	72.360
	106.860
	106.860
	

	 
	THCS
	155
	0
	0
	57
	14.250
	7
	1.750
	0
	0
	0
	0
	91
	60.970
	76.970
	76.970
	

	 
	THPT, GDTX
	49
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	49
	32.830
	32.830
	32.830
	

	10
	Quỳnh Nhai
	250
	0
	0
	80
	20.000
	45
	11.250
	42
	10.500
	50
	12.500
	33
	8.250
	62.500
	62.500
	

	 
	Mầm non
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	 
	TH
	107
	0
	0
	62
	15.500
	25
	6.250
	15
	3.750
	5
	1.250
	0
	0
	26.750
	26.750
	

	 
	THCS
	115
	0
	0
	18
	4.500
	20
	5.000
	27
	6.750
	27
	6.750
	23
	5.750
	28.750
	28.750
	

	 
	THPT, GDTX
	28
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	18
	4.500
	10
	2.500
	7.000
	7.000
	

	11
	Sông Mã
	535
	0
	0
	167
	41.750
	148
	37.000
	96
	24.000
	79
	19.750
	45
	11.250
	133.750
	133.750
	

	 
	Mầm non
	60
	
	
	32
	8.000
	28
	7.000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	15.000
	15.000
	

	 
	TH
	247
	
	
	67
	16.750
	60
	15.000
	57
	14.250
	43
	10.750
	20
	5.000
	61.750
	61.750
	

	 
	THCS
	138
	
	
	36
	9.000
	32
	8.000
	27
	6.750
	24
	6.000
	19
	4.750
	34.500
	34.500
	

	 
	THPT, GDTX
	90
	
	
	32
	8.000
	28
	7.000
	12
	3.000
	12
	3.000
	6
	1.500
	22.500
	22.500
	

	12
	Sốp Cộp
	244
	49
	12.250
	56
	14.000
	12
	3.000
	25
	6.250
	18
	4.500
	84
	21.000
	61.000
	61.000
	

	 
	Mầm non
	49
	49
	12.250
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12.250
	12.250
	

	 
	TH
	61
	
	0
	22
	5.500
	4
	1.000
	17
	4.250
	10
	2.500
	8
	2.000
	15.250
	15.250
	

	 
	THCS
	74
	
	0
	14
	3.500
	8
	2.000
	8
	2.000
	8
	2.000
	36
	9.000
	18.500
	18.500
	

	 
	THPT, GDTX
	60
	
	0
	20
	5.000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	40
	10.000
	15.000
	15.000
	


Biểu số 3

BIỂU TỔNG HỢP KẾ HOẠCH XÂY CÁC PHÒNG THUỘC KHU PHỤC VỤ HỌC TẬP THỰC HIỆN ĐỀ ÁN KIÊN

CỐ HÓA TRƯỜNG, LỚP HỌC VÀ NHÀ CÔNG VỤ GIÁO VIÊN GIAI ĐOẠN 2014 - 2015 VÀ LỘ TRÌNH ĐẾN NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số 107/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2014 của HĐND tỉnh Sơn La)

Đơn vị tính: Triệu đồng

	TT
	Tên huyện, thành phố
	Tổng số 
	Phòng học bộ môn
	Phòng thiết bị
	Phòng làm việc Hiệu bộ
	Phòng đa năng
	Phòng thư viện
	Phòng Y tế
	Kế hoạch 
năm 2017
	Kế hoạch 
năm 2018
	Kế hoạch
 năm 2019
	Kế hoạch

năm 2020
	Kinh phí
 giai đoạn 2016 - 2020

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Số phòng
	Kinh 
phí
	Số phòng
	Kinh
 phí
	Số phòng
	Kinh
 phí
	Số phòng
	Kinh
 phí
	Tổng mức đầu tư
	Đề nghị TW hỗ trợ
	Ngân sách địa phương

	1
	2
	3 = 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	 
	Cộng
	6.101
	2.247
	664
	1.100
	773
	540
	777
	1.711
	1.476.000
	1.305
	1.570.790
	1.746
	2.012.350
	1.339
	2.105.700
	7.164.840
	7.164.840
	0

	 
	Mầm non
	1.348
	320
	120
	366
	247
	41
	254
	403
	450.460
	406
	370.880
	297
	414.470
	242
	432.980
	1.668.790
	1.668.790
	 

	 
	TH
	2.244
	811
	261
	387
	262
	255
	268
	618
	446.000
	441
	583.850
	679
	694.300
	506
	752.850
	2.477.000
	2.477.000
	 

	 
	THCS
	2.145
	950
	236
	310
	225
	208
	216
	585
	481.880
	401
	534.590
	691
	806.060
	468
	713.390
	2.535.920
	2.535.920
	 

	 
	THPT, GDTX
	364
	166
	47
	37
	39
	36
	39
	105
	97.660
	57
	81.470
	79
	97.520
	123
	206.480
	483.130
	483.130
	 

	 
	Cộng
	6.101
	2.247
	664
	1.100
	773
	540
	777
	1.711
	1.476.000
	1.305
	1.570.790
	1.746
	2.012.350
	1.339
	2.105.700
	7.164.840
	7.164.840
	 

	1
	Thành phố
	311
	100
	47
	43
	45
	28
	48
	105
	123.200
	57
	101.100
	74
	112.540
	75
	69.240
	406.080
	406.080
	 

	 
	Mầm non
	76
	15
	15
	15
	15
	0
	16
	30
	75.000
	30
	20.100
	0
	0
	16
	10.720
	105.820
	105.820
	 

	 
	TH
	97
	28
	14
	13
	14
	14
	14
	0
	0
	27
	81.000
	42
	23.100
	28
	15.400
	119.500
	119.500
	 

	 
	THCS
	104
	42
	14
	11
	13
	10
	14
	56
	35.280
	0
	0
	24
	84.000
	24
	15.120
	134.400
	134.400
	 

	 
	THPT, GDTX
	34
	15
	4
	4
	3
	4
	4
	19
	12.920
	0
	0
	8
	5.440
	7
	28.000
	46.360
	46.360
	 

	2
	Mai Sơn
	581
	174
	77
	94
	70
	83
	83
	216
	181.090
	94
	235.090
	201
	121.350
	70
	211.500
	749.030
	749.030
	 

	 
	Mầm non
	132
	0
	26
	27
	25
	27
	27
	53
	84.920
	27
	18.090
	27
	18.090
	25
	62.500
	183.600
	183.600
	 

	 
	TH
	236
	87
	26
	39
	21
	31
	32
	89
	48.950
	39
	117.000
	87
	47.850
	21
	63.000
	276.800
	276.800
	 

	 
	THCS
	181
	75
	21
	24
	20
	21
	20
	62
	39.060
	24
	84.000
	75
	47.250
	20
	70.000
	240.310
	240.310
	 

	 
	THPT, GDTX
	32
	12
	4
	4
	4
	4
	4
	12
	8.160
	4
	16.000
	12
	8.160
	4
	16.000
	48.320
	48.320
	 

	3
	Yên Châu
	264
	55
	24
	62
	63
	11
	49
	55
	34.390
	53
	33.250
	57
	35.280
	99
	310.500
	413.420
	413.420
	 

	 
	Mầm non
	80
	20
	0
	20
	20
	0
	20
	22
	14.740
	22
	14.740
	22
	14.740
	14
	35.000
	79.220
	79.220
	 

	 
	TH
	103
	19
	13
	25
	24
	6
	16
	18
	9.900
	14
	7.700
	22
	12.100
	49
	147.000
	176.700
	176.700
	 

	 
	THCS
	63
	10
	9
	15
	16
	3
	10
	9
	5.670
	15
	9.450
	8
	5.040
	31
	108.500
	128.660
	128.660
	 

	 
	THPT, GDTX
	18
	6
	2
	2
	3
	2
	3
	6
	4.080
	2
	1.360
	5
	3.400
	5
	20.000
	28.840
	28.840
	 

	4
	Mộc Châu
	499
	180
	72
	63
	65
	58
	61
	107
	134.000
	128
	159.230
	137
	161.430
	127
	168.880
	623.540
	623.540
	 

	 
	Mầm non
	98
	14
	14
	19
	18
	14
	19
	22
	27.550
	23
	30.050
	27
	38.220
	26
	37.550
	133.370
	133.370
	 

	 
	TH
	157
	55
	22
	21
	20
	19
	20
	29
	38.000
	40
	46.500
	47
	50.350
	41
	51.950
	186.800
	186.800
	 

	 
	THCS
	193
	88
	25
	20
	22
	20
	18
	42
	52.290
	52
	67.200
	49
	56.700
	50
	65.940
	242.130
	242.130
	 

	 
	THPT, GDTX
	51
	23
	11
	3
	5
	5
	4
	14
	16.160
	13
	15.480
	14
	16.160
	10
	13.440
	61.240
	61.240
	 

	5
	Vân Hồ
	363
	149
	46
	46
	46
	30
	46
	152
	93.700
	90
	274.000
	90
	36.860
	31
	25.070
	429.630
	429.630
	 

	 
	Mầm non
	112
	56
	14
	14
	14
	0
	14
	56
	37.520
	28
	70.000
	28
	0
	0
	0
	107.520
	107.520
	 

	 
	TH
	135
	60
	15
	15
	15
	15
	15
	60
	33.000
	30
	90.000
	30
	16.500
	15
	8.250
	147.750
	147.750
	 

	 
	THCS
	96
	26
	14
	14
	14
	14
	14
	26
	16.380
	28
	98.000
	28
	17.640
	14
	8.820
	140.840
	140.840
	 

	 
	THPT, GDTX
	20
	7
	3
	3
	3
	1
	3
	10
	6.800
	4
	16.000
	4
	2.720
	2
	8.000
	33.520
	33.520
	 

	6
	Phù Yên
	627
	242
	59
	89
	89
	58
	90
	206
	256.920
	180
	229.610
	121
	178.040
	120
	150.500
	815.070
	815.070
	 

	 
	Mầm non
	120
	30
	0
	30
	30
	0
	30
	32
	50.720
	36
	57.060
	28
	44.380
	24
	38.040
	190.200
	190.200
	 

	 
	TH
	206
	78
	26
	26
	25
	25
	26
	86
	98.750
	56
	65.100
	32
	37.200
	32
	37.200
	238.250
	238.250
	 

	 
	THCS
	270
	120
	30
	30
	30
	30
	30
	81
	102.690
	81
	102.690
	54
	68.460
	54
	68.460
	342.300
	342.300
	 

	 
	THPT, GDTX
	31
	14
	3
	3
	4
	3
	4
	7
	4.760
	7
	4.760
	7
	28.000
	10
	6.800
	44.320
	44.320
	 

	7
	Bắc Yên
	764
	276
	40
	290
	60
	39
	59
	277
	168.110
	193
	106.520
	234
	148.310
	60
	179.500
	602.440
	602.440
	 

	 
	Mầm non
	195
	60
	           - 
	95
	20
	       - 
	20
	60
	40.200
	115
	60.900
	        - 
	                 - 
	20
	50.000
	151.100
	151.100
	 

	 
	TH
	308
	110
	22
	110
	22
	22
	22
	110
	60.500
	44
	24.200
	132
	78.100
	22
	66.000
	228.800
	228.800
	 

	 
	THCS
	260
	106
	18
	85
	17
	17
	17
	107
	67.410
	34
	21.420
	102
	70.210
	17
	59.500
	218.540
	218.540
	 

	 
	THPT, GDTX
	1
	           - 
	           - 
	            - 
	1
	       - 
	        - 
	           - 
	                 - 
	         - 
	                - 
	        - 
	                 - 
	1
	4.000
	4.000
	4.000
	 

	8
	Thuận Châu
	726
	226
	78
	115
	114
	78
	115
	0
	0
	0
	0
	340
	476.080
	386
	539.260
	1.015.340
	1.015.340
	 

	 
	Mầm non
	111
	0
	0
	37
	37
	0
	37
	0
	0
	0
	0
	57
	107.730
	54
	102.060
	209.790
	209.790
	 

	 
	TH
	245
	41
	41
	41
	40
	41
	41
	0
	0
	0
	0
	113
	160.950
	132
	187.000
	347.950
	347.950
	 

	 
	THCS
	320
	160
	32
	32
	32
	32
	32
	0
	0
	0
	0
	170
	207.400
	150
	183.000
	390.400
	390.400
	 

	 
	THPT, GDTX
	50
	25
	5
	5
	5
	5
	5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	67.200
	67.200
	67.200
	 

	9
	Mường La
	680
	357
	70
	68
	68
	46
	71
	357
	215.430
	187
	113.530
	136
	340.000
	0
	0
	668.960
	668.960
	 

	 
	Mầm non
	170
	75
	24
	23
	23
	0
	25
	75
	50.250
	49
	32.830
	46
	115.000
	0
	0
	198.080
	198.080
	 

	 
	TH
	286
	156
	26
	26
	26
	26
	26
	156
	85.800
	78
	42.900
	52
	130.000
	0
	0
	258.700
	258.700
	 

	 
	THCS
	193
	108
	17
	17
	17
	17
	17
	108
	68.040
	51
	32.130
	34
	85.000
	0
	0
	185.170
	185.170
	 

	 
	THPT, GDTX
	31
	18
	3
	2
	2
	3
	3
	18
	11.340
	9
	5.670
	4
	10.000
	0
	0
	27.010
	27.010
	 

	10
	Quỳnh Nhai
	388
	90
	60
	120
	43
	30
	45
	88
	90.040
	141
	99.720
	102
	96.380
	57
	70.330
	356.470
	356.470
	 

	 
	Mầm non
	99
	0
	15
	55
	14
	0
	15
	23
	27.500
	46
	25.050
	22
	20.230
	8
	20.000
	92.780
	92.780
	 

	 
	TH
	119
	30
	15
	30
	14
	15
	15
	28
	23.500
	43
	31.750
	20
	23.250
	28
	22.750
	101.250
	101.250
	 

	 
	THCS
	138
	48
	24
	30
	12
	12
	12
	28
	19.040
	44
	34.160
	45
	42.700
	21
	27.580
	123.480
	123.480
	 

	 
	THPT, GDTX
	32
	12
	6
	5
	3
	3
	3
	9
	20.000
	8
	8.760
	15
	10.200
	0
	0
	38.960
	38.960
	 

	11
	Sông Mã
	538
	221
	52
	71
	71
	52
	71
	75
	94.490
	101
	126.610
	161
	200.650
	201
	251.690
	673.440
	673.440
	 

	 
	Mầm non
	95
	38
	0
	19
	19
	0
	19
	15
	21.030
	15
	21.030
	25
	35.050
	40
	56.080
	133.190
	133.190
	 

	 
	TH
	232
	87
	29
	29
	29
	29
	29
	32
	37.200
	40
	46.500
	72
	83.700
	88
	102.300
	269.700
	269.700
	 

	 
	THCS
	171
	76
	19
	19
	19
	19
	19
	18
	22.820
	36
	45.640
	54
	68.460
	63
	79.870
	216.790
	216.790
	 

	 
	THPT, GDTX
	40
	20
	4
	4
	4
	4
	4
	10
	13.440
	10
	13.440
	10
	13.440
	10
	13.440
	53.760
	53.760
	 

	12
	Sốp Cộp
	360
	177
	39
	39
	39
	27
	39
	73
	84.630
	81
	92.130
	93
	105.430
	113
	129.230
	411.420
	411.420
	 

	 
	Mầm non
	60
	12
	12
	12
	12
	0
	12
	15
	21.030
	15
	21.030
	15
	21.030
	15
	21.030
	84.120
	84.120
	 

	 
	TH
	120
	60
	12
	12
	12
	12
	12
	10
	10.400
	30
	31.200
	30
	31.200
	50
	52.000
	124.800
	124.800
	 

	 
	THCS
	156
	91
	13
	13
	13
	13
	13
	48
	53.200
	36
	39.900
	48
	53.200
	24
	26.600
	172.900
	172.900
	 

	 
	THPT, GDTX
	24
	14
	2
	2
	2
	2
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	24
	29.600
	29.600
	29.600
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