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NGHỊ QUYẾT
Về việc giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND tỉnh                     trước và sau Kỳ họp thứ bẩy của HĐND tỉnh; việc thực hiện Kết luận phiên              chất vấn tại Kỳ họp thứ bẩy của HĐND tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ TÁM

	Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
	Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND ngày 20 tháng 11 năm năm 2015;
	Xét Tờ trình số 58/TTr-TTHĐND ngày 05 tháng 12 năm 2023 của Thường trực HĐND tỉnh và thảo luận của đại biểu HĐND tại Kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:

[bookmark: dieu_1_name][bookmark: dieu_1_1]Điều 1. HĐND tỉnh tán thành Báo cáo số 150/BC-TT HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh (HĐND tỉnh) về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND tỉnh trước và sau Kỳ họp thứ bẩy của HĐND tỉnh; việc thực hiện Kết luận phiên chất vấn tại Kỳ họp thứ bẩy của HĐND tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
[bookmark: dieu_2_1]1. Kết quả đạt được
1.1. Từ Kỳ họp thứ bẩy của HĐND tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Thường trực HĐND tỉnh đã tiếp nhận, rà soát, phân loại và chuyển 21 kiến nghị của cử tri đến UBND tỉnh (UBND tỉnh) để chỉ đạo xem xét, giải quyết[footnoteRef:1]. Nội dung các kiến nghị của cử tri liên quan đến hầu hết các lĩnh vực của đời sống, kinh tế - xã hội, trong đó một số lĩnh vực được nhiều cử tri ở nhiều địa phương quan tâm như: Đầu tư công, nông nghiệp và phát triển nông thôn, giao thông, xây dựng, kế hoạch, tài chính, tài nguyên và môi trường, văn hoá - xã hội, ban hành cơ chế chính sách, phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã,… [1:  Báo cáo số 120/BC-TTHĐND ngày 13/7/2023, số 134/BC-TTHĐND ngày 20/9/2023 của Thường trực HĐND tỉnh.] 

1.2. Thực hiện Nghị quyết số 195/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2023 của HĐND tỉnh về việc giám sát tình hình giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND tỉnh trước và sau Kỳ họp thứ sáu của HĐND tỉnh khóa XV, Thường trực HĐND tỉnh đã đề nghị UBND tỉnh báo cáo bổ sung việc giải quyết đối với 42 kiến nghị.
1.3. Thực hiện Thông báo số 185/TB-TTHĐND ngày 21 tháng 7 năm 2023 của Thường trực HĐND tỉnh thông báo kết luận của chủ toạ kỳ họp về phiên chất vấn tại Kỳ họp thứ bẩy, HĐND tỉnh khoá XV, Thường trực HĐND tỉnh đã đề nghị UBND tỉnh đôn đốc, chỉ đạo giải quyết 13 nhiệm vụ.
1.4. Sau khi tiếp nhận các kiến nghị của cử tri UBND tỉnh đã chủ động giao các sở, ngành và cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, xem xét, giải quyết và ban hành Báo cáo số 502/BC-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2023 về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi Thường trực HĐND tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh đã giao các Ban của HĐND tỉnh giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri theo lĩnh vực được phân công. Kết quả: Đã giải quyết xong 25/76 kiến nghị, nhiệm vụ (đạt 32,9%); đang giải quyết 50/76 kiến nghị, nhiệm vụ (bằng 65,8%); 01/76 kiến nghị không đủ cơ sở để thực hiện, không tiếp tục theo dõi (bằng 1,3%).
1.5. UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị đã nghiêm túc chỉ đạo và xem xét, tiếp thu, giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri, đảm bảo theo đúng thẩm quyền, nội dung, yêu cầu giám sát của Thường trực HĐND tỉnh. Việc tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri đã được các cơ quan đơn vị thực hiện theo đúng Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri ban hành kèm theo Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh. Chất lượng, nội dung trả lời các kiến nghị của cử tri cơ bản đã bám sát nội dung kiến nghị, rõ ràng về những vấn đề cử tri quan tâm.
1.6. Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm, rà soát, xem xét kết quả trả lời, giải quyết, có phản hồi về Thường trực HĐND tỉnh để đề nghị cơ quan có thẩm quyền trả lời thoả đáng nội dung kiến nghị, có cơ sở để trả lời cử tri.
[bookmark: dieu_2]2. Tồn tại, hạn chế 
Số kiến nghị của cử tri đang trong quá trình giải quyết còn nhiều 50/76 kiến nghị, chiếm 65,8% (trong đó có 05 kiến nghị kéo dài từ các kỳ họp trước)[footnoteRef:2]. Việc tổng hợp và báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri của một số đơn vị chưa đảm bảo tiến độ thời gian yêu cầu. [2:  (1) Quan tâm giải quyết những vướng mắc giữa nhân dân bản Nà Cạn, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La với Công ty cổ phần Giang Sơn về dự án đổi đất lấy cơ sở hạ tầng khu đô thị phía Đông - Nam bến xe khách Sơn La; đề nghị công ty sớm triển khai xây dựng hệ thống điện, nước sạch, đường giao thông theo cam kết, để ổn định đời sống nhân dân; (2) Quan tâm giải quyết dứt điểm đơn thư của công dân liên quan đến các lô đất thuộc bản án Cà Văn Lả, không để đơn thư kéo dài; (3) Quan tâm, giải quyết những vướng mắc giữa nhân dân bản Hẹo Phung, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La với Công ty Hoàng Long trên diện tích khu đất đồi 1,8 ha của bản mà Công ty Hoàng Long đã san ủi mặt bằng (Đề nghị được bồi thường theo giá thời điểm hiện tại hoặc giao đất lại cho nhân dân quản lý và sản xuất trên khu đất này); (4) Tiếp tục triển khai thực hiện dự án 1, dự án 2 khu đô thị Hồ tuổi trẻ, thành phố Sơn La; (5) Đề nghị Cục dự trữ Quốc gia: Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Cục dự trữ Quốc gia (kéo dài đã 10 năm), còn 6 hộ chưa được nhận tiền đền bù nhưng hiện nay có hộ dân đã tiến hành xây dựng các công trình trái phép trên phần đất này, chính quyền địa phương phải cưỡng chế, gây nên tình trạng bức xúc trong nhân dân.] 

3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế
- Một số kiến nghị có tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực, thời gian nghiên cứu xử lý, triển khai thực hiện kéo dài, có kiến nghị đang xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương.
- Một số kiến nghị đề nghị cho chủ trương đầu tư thực hiện các dự án chưa được giải quyết do nguồn vốn đầu tư của tỉnh còn nhiều khó khăn, chưa cân đối bố trí được nguồn vốn để triển khai thực hiện; hiện UBND tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát, cân đối, bố trí vốn để triển khai thực hiện các dự án theo nguyên tắc, thứ tự ưu tiên.
[bookmark: dieu_2_name]Điều 2. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả và kịp thời giải quyết kiến nghị của cử tri, HĐND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây:
1. Đối với Thường trực HĐND tỉnh
1.1. Tiếp tục tăng cường giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp của HĐND tỉnh; Xây dựng kế hoạch tổ chức giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri đối với các nội dung tại Biểu kèm theo Nghị quyết này, kiến nghị của cử tri được gửi đến HĐND tỉnh trước và sau Kỳ họp thứ tám; báo cáo HĐND tỉnh tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024. 
1.2. Lựa chọn một số nội dung kiến nghị đã được cử tri kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết dứt điểm, những vấn đề mới phát sinh liên quan trực tiếp đến đời sống, sản xuất, kinh doanh, giáo dục - đào tạo, chính sách an sinh xã hội của người dân để tổ chức Đoàn giám sát chuyên đề (nếu xét thấy cần thiết).
1.3. Trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND tỉnh trước và sau Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh.
2. Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh
2.1. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị giải quyết, trả lời dứt điểm 50 kiến nghị của cử tri tại biểu kèm theo đảm bảo chất lượng, đúng lộ trình đã báo cáo với cử tri, khắc phục những hạn chế đã nêu trong báo cáo; báo cáo kết quả giải quyết về Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 30/3/2024. 
Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri cần tập trung nêu rõ: (1) Số lượng kiến nghị được chuyển đến; số lượng, kết quả giải quyết, trả lời? (2) Đối với kiến nghị đã giải quyết xong, phải có danh mục tài liệu minh chứng về kết quả thực hiện; (3) Đối với kiến nghị đang và sẽ giải quyết, kiến nghị cử tri đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa giải quyết dứt điểm đề nghị nêu rõ cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm và thời hạn giải quyết; (4) Đánh giá chung về kết quả giải quyết kiến nghị và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả việc giải quyết kiến nghị của cử tri.
2.2. Chỉ đạo thực hiện công tác đối thoại giữa các cơ quan chức năng với cử tri và Nhân dân để giảm thiểu các kiến nghị tồn đọng, kéo dài; nắm bắt kịp thời quá trình giải quyết để chỉ đạo việc giải quyết đạt hiệu quả.
2.3. Chỉ đạo tiếp tục đăng tải kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và trên các phương tiện thông tin đại chúng.
3. Đối với các Ban của HĐND tỉnh
3.1. Tiếp tục thực hiện giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri theo lĩnh vực phụ trách và phân công của Thường trực HĐND tỉnh.
3.2. Chủ động đề xuất nội dung tổ chức Đoàn giám sát một số chuyên đề đối với những kiến nghị đã được cử tri kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết dứt điểm; những vấn đề mới phát sinh liên quan đến đời sống dân sinh. 
4. Đối với các Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND tỉnh
4.1. Thông tin kịp thời kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri của UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tới cấp ủy, chính quyền và cử tri; nhất là thông tin trực tiếp đến cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri đối với những vấn đề cử tri kiến nghị đã được pháp luật quy định hoặc đã được giải quyết, trả lời dứt điểm, không có nội dung mới.
4.2. Tiếp tục nâng cao chất lượng tổng hợp kiến nghị của cử tri đảm bảo vấn đề tổng hợp phải rõ địa chỉ, rõ nội dung, tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết (không tổng hợp chuyển Thường trực HĐND tỉnh đối với những kiến nghị đã được cấp có thẩm quyền trả lời; kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp huyện). 
4.3. Tiếp tục theo dõi, có ý kiến nhận xét đối với UBND tỉnh và các sở, ngành trong việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri. 
5. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
5.1. Kịp thời trích lục các nội dung kiến nghị của cử tri đã giải quyết xong, gửi trực tiếp về chính quyền địa phương cơ sở nơi cử tri kiến nghị.
5.2. Cung cấp đầy đủ thông tin về kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trên Trang thông tin đại biểu dân cử Sơn La; cho Báo Sơn La, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh để đăng tải trên chuyên mục “Diễn đàn cử tri”.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. UBND tỉnh triển khai, thực hiện Nghị quyết.
2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh thực hiện và giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XV, kỳ họp thứ tám thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

	 Nơi nhận:
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; Chính phủ; 
- Văn phòng Quốc hội; VP Chủ tịch nước; VP Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu, Ban Dân nguyện của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; 
- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh; 
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- VP: Tỉnh uỷ, ĐĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- TT Huyện uỷ, Thành uỷ, HĐND,UBND huyện, thành phố;
- TT Đảng uỷ, HĐND, UBND xã, phường, thị trấn;
- Trung tâm Thông tin tỉnh; Cục VTLT tỉnh;
- Lưu: VT, Phòng TTDN, Hính.
	CHỦ TỊCH


(Đã ký)


Nguyễn Thái Hưng




























	
NHỮNG KIẾN NGHỊ ĐỀ NGHỊ 
UBND TỈNH TIẾP TỤC CHỈ ĐẠO GIẢI QUYẾT
(Kèm theo Nghị quyết số 266/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh)

	TT
	Nội dung kiến nghị
	Nội dung giải quyết kiến nghị cử tri
	Ghi chú
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	 Nghị quyết số 195/NQ-HĐND ngày 19/7/2023 của HĐND tỉnh 
	
	

	1
	Lĩnh vực Pháp chế (06 nội dung)
	
	

	1.1
	Quan tâm giải quyết những vướng mắc giữa nhân dân bản Nà Cạn, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La với Công ty cổ phần Giang Sơn về dự án đổi đất lấy cơ sở hạ tầng khu đô thị phía Đông - Nam bến xe khách Sơn La; đề nghị công ty sớm triển khai xây dựng hệ thống điện, nước sạch, đường giao thông theo cam kết, để ổn định đời sống nhân dân.
	Hiện nay, Công ty cổ phần Giang Sơn đã cơ bản hoàn thành việc thi công các hạng mục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc dự án như: hạng mục nền, mặt đường bê tông xi măng; nền mặt đường bê tông nhựa; Lắp dựng bó vỉa, lát đá vỉa hè; Xây dựng xong 02 cầu qua suối; kè chắn đất; Lắp rãnh thoát nước bằng cống hộp bê tông cốt thép; Lắp đặt hệ thống đường ống cấp nước; Lắp dựng hệ thống điện hạ thế; Di chuyển đường dây điện cao thế... Trên cơ sở đó đã góp phần ổn định đời sống nhân dân bản Nà Cạn, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La.
Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tại Văn bản số 1422- CV/TU ngày 15 tháng 01 năm 2022, về tiến độ giải quyết các khó khăn, vướng mắc đối với 03 dự án "dùng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng" trên địa bàn thành phố Sơn La; Nghị quyết số 78-NQ/BCSĐ ngày 30/5/2023 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tại Phiên họp thứ 55 Ban cán sự đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó có giao nhiệm vụ: ‘‘… chỉ đạo Sở Xây dựng rà soát lại toàn bộ nội dung Đề án trên cơ sở tiếp thu ý kiến tham gia của các đồng chí tham dự Hội nghị ; xây dựng nội dung báo cáo ngắn gọi xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ…’’. Sở Xây dựng đã tiếp thu, hoàn thiện 03 Đề án; dự thảo báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về giải quyết tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với các dự án “dùng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng” trên địa bàn thành phố Sơn La. Sau khi có Văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính, hướng dẫn của các Bộ, ngành trung ương, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp với các Sở, ngành có liên quan và UBND thành phố tham mưu UBND tỉnh giải quyết đối với các dự án trên.
	 

	1.2
	Quan tâm giải quyết dứt điểm đơn thư của công dân liên quan đến các lô đất thuộc bản án Cà Văn Lả, không để đơn thư kéo dài.
	1. Tại các Bản án, cơ quan tòa án kiến nghị thu hồi đất, thu hồi Giấy chứng nhận của tổng 125 trường hợp, gồm: Bản án 224/2007/HSST ngày 26/8/2007 của TAND tỉnh Sơn La và Bản án 1105/2007/HSPT ngày 03/12/2007 của TAND tối cao là 50 trường hợp, theo Bản án số 22/2008/HSPT ngày 01/12/2008 của TAND tỉnh Sơn La và bản án số 125/2009/HSPT ngày 25/3/2009 của TAND tối cao là 75  trường hợp.
2. Đối với các khu đất liên quan đến vụ án Cà Văn Lả đã được Tỉnh ủy , HĐND tỉnh , UBND tỉnh quan tâm, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, giải quyết. UBND tỉnh đã thành lập 02 tổ công tác. Đến nay, UBND thành phố đang tiếp tục triển khai các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh (còn tồn đọng 133/144 lô đất chưa được giải quyết).
3. Ngày 26/4/2022, UBND thành phố có Công văn số 1071/UBND-TNMT gửi Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La và Ngày 11/5/2022, UBND thành phố đã ban hành Công văn số 1248/UBND-TNMT gửi Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đề nghị hướng dẫn thực hiện bản án đã có hiệu lực pháp luật. Theo đó, thẩm quyền giải thích những điểm chưa rõ trong Bản án phúc thẩm số 1105/2007/HSST ngày 03/12/2007 (đến nay Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội chưa có văn bản hướng dẫn).
4. Ngày 08/9/2022 UBND thành phố đã họp với 05/29 hộ gia đình xã Hua La tại bản án số 22/2008/HSST ngày 01/12/2008 của Tòa án nhân dân tỉnh, tại cuộc họp các hộ nhất trí nộp truy thu thuế tại thời điểm cấp giấy chứng nhận hoặc nộp thời điểm năm 2008 Bản án có hiệu lực pháp luật.
5. Ngày 22/5/2023, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 200/TB-VPUB Kết luận của đồng chí Đặng Ngọc Hậu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với các Sở, ngành và UBND thành phố Sơn La về tiến độ giải quyết kiến nghị của ông Trần Văn Ngọc trú tại tổ 6, phường Chiềng Sinh,, trong đó, giao thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La: “Tổ chức thanh tra về việc rà soát lại toàn bộ hồ sơ liên quan đến vụ việc và tài sản thế chấp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Chi nhánh thành phố Sơn La trong đó cần có kết luận rõ nội dung việc xác nhận trên Giấy chứng nhận để thế chấp ngân hàng khi bản án có hiệu lực và có biện pháp xử lý theo quy định (như quy trình xoá thế chấp, xác nhận trên Giấy CNQSDĐ, quy trình thực hiện thủ tục đấu giá tài sản). Báo cáo kết quả với UBND tỉnh trước ngày 15/7/2023”. Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 1993/STNMT-ĐĐ&ĐĐBĐ ngày 10/6/2023 đôn đốc UBND thành phố Sơn La thực hiện các nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại Thông báo số 200/TB-VPUB ngày 22/5/2023.
	 

	1.3
	Quan tâm, giải quyết những vướng mắc giữa nhân dân bản Hẹo Phung, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La với Công ty Hoàng Long trên diện tích khu đất đồi 1,8 ha của bản mà Công ty Hoàng Long đã san ủi mặt bằng (Đề nghị được bồi thường theo giá thời điểm hiện tại hoặc giao đất lại cho nhân dân quản lý và sản xuất trên khu đất này).
	1. Về trách nhiệm của UBND thành phố: UBND thành phố đã phối hợp với Công ty TNHH xây dựng Hoàng Long tổ chức họp lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch vào ngày 01/9/2021; đã có Báo cáo số 1309/BC-UBND ngày 14/9/2021 gửi Sở Tài nguyên và môi trường về cung cấp các hồ sơ tài liệu, chứng từ về chi phí đền bù, GPMB của dự án do Công ty TNHH xây dựng Hoàng Long cung cấp.
2. Về tháo gỡ vướng mắc: Nội dung kiến nghị cử tri liên quan mật thiết đến dự án Khu dân cư Hẹo Phung do Công ty Hoàng Long làm chủ đầu tư. Sau khi Đề án giải quyết các khó khăn, vướng mắc, tồn tại của 03 dự án “Dùng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng” trên địa bàn thành phố Sơn La được ban hành là cơ sở để giải quyết các tồn tại, vướng mắc liên quan đến dự án.
3. Về nội dung điều chỉnh cục bộ: Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho ý kiến tại Công văn số 1525-CV/TU ngày 18/02/2022 và được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 785/QĐ-UBND ngày 09/5/2022. Việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu dân cư bản Hẹo Phung, thành phố Sơn La được phê duyệt sẽ góp phần giải quyết những khó khăn, vướng mắc của dự án “dùng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng” khu dân cư Hẹo Phung, thành phố Sơn La và làm cơ sở thu hút đầu tư, quản lý đất đai, trật tự xây dựng đô thị theo quy hoạch được duyệt.   
	 

	1.4
	Đề nghị UBND tỉnh xem xét sửa đổi tiêu chí phân loại bản, tổ dân phố quy định tại Quyết định số 39/2020/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế tổ chức, hoạt động và phân loại của bản, thôn, xóm, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Sơn La cho phù hợp với thực tế quản lý số hộ của bản (Kiến nghị của cử tri xã Pa Ma Pha Khinh, huyện Quỳnh Nhai)
	1. Về tiêu chí: Quyết định số 39/2020/QĐ-UBND quy định 02 tiêu chí để phân loại bản và cách tính điểm cụ thể: 
 (1) Các yếu tố đặc thù: (1) tỷ lệ người dân tộc thiểu số trên 50% (cộng 05 điểm); bản đặc biệt khó khăn hoặc bản thuộc xã biên giới (cộng 05 điểm); bản, tổ dân phố thuộc xã, phường, thị trấn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự (cộng 05 điểm). Tối đa 15 điểm cho các yếu tố đặc thù.
(2) Quy mô số hộ được quy đổi thành điểm như sau: i) Đối với bản có quy mô số hộ gia đình từ 75 hộ trở xuống, tổ dân phố có quy mô số hộ gia đình từ 100 hộ trở xuống (chưa đảm bảo 50% quy mô số hộ theo quy định, thuộc diện phải sáp nhập với bản liền kề). ii) Đối với bản có quy mô số hộ gia đình từ 76 hộ đến 150 hộ, tổ dân phố có quy mô số hộ gia đình từ 101 đến 200 hộ (đảm bảo từ 50% trở lên quy mô số hộ). iii) Bản có quy mô số hộ gia đình từ 151 hộ trở lên, tổ dân phố có quy mô số hộ gia đình từ 201 hộ trở lên. 
=> Tổng số điểm của của tiêu chí quy mô số hộ gia đình tối thiểu là 55 điểm, tối đa là 85 điểm. Chênh lệch giữa bản chưa đảm bảo đủ 50% quy mô số hộ với bản từ đủ 50% quy mô số hộ trở lên là 10 điểm; giữa bản từ đủ 50% quy mô số hộ với bản đảm bảo 100% quy mô số hộ là tối đa là 20 điểm; giữa bản chưa đảm bảo đủ 50% quy mô số hộ với bản đảm bảo 100% quy mô số hộ là 30 điểm.
=> Như vậy, trong tiêu chí phân loại bản, tổ dân phố quy định tại Quyết định số 39/2020/QĐ-UBND đã có chênh lệch giữa bản có quy mô số hộ lớn và bản có quy mô số hộ nhỏ.
2. Sở Nội vụ ghi nhận ý kiến của cử tri xã Pa Ma Pha Khinh, huyện Quỳnh Nhai, sau khi có chủ trương của cấp có thẩm quyền về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 39/2020/QĐ-UBND, Sở Nội vụ sẽ phối hợp các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố xem xét cách tính điểm, số điểm sao cho phù hợp với quy mô số hộ gia đình trên địa bàn tỉnh.
	 

	1.5
	Đề nghị xem xét hỗ trợ phụ cấp cho các chức danh y tế thôn, bản. Hiện nay mức hỗ trợ thấp mà khối lượng công việc ngày càng đòi hỏi cao, địa bàn cơ sở rộng, đường xá đi lại khó khăn (Kiến nghị của cử tri xã Song Khủa, huyện Vân Hồ)
	Theo quy định tại khoản 6 Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ, nhân viên y tế thôn bản không còn thuộc đối tượng được hưởng phụ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước mà chỉ được hưởng bồi dưỡng khi trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, bản; theo quy định tại Nghị quyết số 120/2019/NQ-HĐND ngày 05/12/2019 của HĐND tỉnh, nhân viên y tế thôn bản được hưởng mức bồi dưỡng khi trực tiếp tham gia công việc của bản không quá 30.000 đồng/người/buổi.
Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, ổn định về số lượng, nâng cao về chất lượng hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ và đảm bảo về chế độ phụ cấp, bồi dưỡng đối với nhân viên y tế thôn bản, cộng tác viên dân số, cô đỡ thôn bản, Sở Y tế đã ban hành Công văn số 1414/SYT-TCCB ngày 08/7/2020 yêu cầu các Trung tâm y tế huyện, thành phố thực hiện rà soát, kiện toàn lại đội ngũ nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên dân số theo hướng cộng tác viên dân số kiêm nhiệm nhân viên y tế thôn bản. 
Do chưa có Nghị quyết quy định mức bồi dưỡng đối với đội ngũ nhân viên y tế thôn bản nên đội ngũ nhân viên y tế thôn bản kiêm nhiệm cộng tác viên dân số hiện nay đang hưởng bồi dưỡng theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 11/8/2021 của HĐND tỉnh.
	 

	1.6
	Đề nghị xem xét sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 74/2018/NQ-HĐND ngày 04/4/2018 của HĐND tỉnh Quy định mức chi hỗ trợ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là xã) và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư (bản, tiểu khu, tổ dân phố) thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, theo hướng nâng mức hỗ trợ khu dân cư đảm bảo thực hiện tốt công tác Mặt trận ở khu dân cư. Lý do: Theo quy định, mức hỗ trợ tối đa đối với khu dân cư trên 150 hộ là 7.500.000đ/năm. Hiện nay, thực hiện việc sắp xếp sáp nhập bản, một số bản trên địa bàn xã cũng như các bản sáp nhập trên địa bàn huyện số hộ tăng lên gấp đôi, trên 300 hộ (Kiến nghị của cử tri xã Mường Thải, huyện Phù Yên)
	Sở Tài chính đã ban hành Công văn số 566/STC-QLNS ngày 17/02/2023 và Công văn số 867/STC-QLNS ngày 15/3/2023 đề nghị các huyện, thành phố tổ chức đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 74/2018/NQ-HĐND ngày 04/4/2018 của HĐND tỉnh.
Theo báo cáo của các huyện, thành phố, trong giai đoạn 2018-2022, việc thực hiện chính sách về cơ bản đảm bảo theo quy định, có 07/12 huyện, thành phố kiến nghị điều chỉnh mức hỗ trợ quy định tại Nghị quyết số 74/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, theo một số phương án điều chỉnh mức hỗ trợ theo quy mô số hộ như hiện nay thành hỗ trợ theo phân loại thôn, bản (bản loại 1, bản loại 2, bản loại 3); điều chỉnh và tăng mức hỗ trợ do thực hiện sáp nhập bản để việc thực hiện Cuộc vận động hàng năm đạt hiệu quả tốt hơn. Tuy nhiên, việc đề xuất điều chỉnh mức hỗ trợ của các huyện, thành phố chưa báo cáo rõ nguyên nhân, lý do và cơ sở pháp lý điều chỉnh chính sách, do đó không có đủ cơ sở để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Cụ thể: Nghị quyết số 74/2018/NQ-HĐND ngày 04/4/2018 của HĐND tỉnh, được xây dựng trên cơ sở quy định tại Thông tư số 121/2017/TT-BTC ngày 15/11/2017, tại thời điểm ban hành Nghị quyết đã có sự chênh lệch tương đối lớn giữa quy mô số hộ và mức hỗ trợ so với Thông tư số 121/2017/TT-BTC: Mức hỗ trợ thấp nhất đối với khu dân cư dưới 50 hộ tại Nghị quyết đã bằng mức hỗ trợ đối với khu dân cư dưới 700 hộ tại Thông tư; mức hỗ trợ cao nhất đối với khu dân cư trên 150 hộ tại Nghị quyết cao hơn 1,5 lần mức hỗ trợ mức hỗ trợ tại Thông tư và qua so sánh, mức hỗ trợ của tỉnh Sơn La về cơ bản đã cao hơn với một số tỉnh lân cận. Hiện nay, nội dung chi và mức hỗ trợ quy định tại Thông tư số 121/2017/TT-BTC đang còn hiệu lực thi hành; Bộ Tài chính chưa có ý kiến về việc sửa đổi, điều chỉnh chính sách.
Từ căn cứ và thực tiễn nêu trên, đề xuất chưa điều chỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 74/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; trường hợp trong thời gian tới, Bộ Tài chính điều chỉnh chính sách, UBND tỉnh sẽ giao Sở Tài chính tham mưu trình cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh mức hỗ trợ quy định tại Nghị quyết số 74/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh theo quy định và khả năng cân đối của ngân sách địa phương.
	 

	2
	Lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách (19 nội dung)

	2.1
	Đề nghị chỉ đạo Ban Quản lý Dự án đầu tư  xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh đẩy nhanh tiến độ nâng cấp, sửa chữa tuyến đường 279 đến xã Mường Chiên, Cà Nàng và tuyến đường 279 bản Cút đi Púng Luông, Pá Ngà xã Mường Giôn (Kiến nghị của cử tri huyện Quỳnh Nhai)
	1. Đối với tuyến đường 279 đến xã Mường Chiên, Cà Nàng: Công trình đã thực hiện xong cơ bản khối lượng hợp đồng, hiện đang thi công mặt đường và lắp dựng tôn lượn sóng... giá trị khoảng 84,15 tỷ đồng, đạt 90% giá trị hợp đồng. Chủ đầu tư đang tiếp tục chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục xử lý kỹ thuật phát sinh sau mùa mưa, dự kiến hoàn thành công trình trong tháng 12 năm 2023.
2. Đối với tuyến đường 279 bản Cút đi Púng Luông, Pá Ngà xã Mường Giôn: Công trình đã thực hiện xong cơ bản khối lượng hợp đồng gồm hệ thống thoát nước, kè rọ đá, láng nhựa mặt đường, hệ thống an toàn giao thông... giá trị khoảng 53,86 tỷ đồng, đạt 94% giá trị hợp đồng. Chủ đầu tư đang tiếp tục chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục xử lý kỹ thuật phát sinh sau mùa mưa, dự kiến hoàn thành công trình trong tháng 12 năm 2023.
	 

	2.2
	Tiếp tục triển khai thực hiện dự án 1, dự án 2 khu đô thị Hồ tuổi trẻ, thành phố Sơn La.
	Khu vực Hồ Tuổi Trẻ thuộc quy hoạch chi tiết Lô số 3-Lô số 9 Khu đô thị dọc suối Nậm La được UBND tỉnh Sơn La phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tại Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 22/4/2021, với quy mô 19,1 ha, bao gồm:
 - Dự án số 01 Hồ Tuổi trẻ, diện tích 11,84 ha thuộc Tiểu dự án 3 - Xây dựng hạ tầng các công viên, hồ điều hòa trong khu vực đô thị của Dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu tại thành phố Sơn La được HĐND tỉnh Sơn La phê duyệt chủ trương tại Nghị quyết số 57/NQ-HĐND, tổng mức đầu tư 970,5 tỷ đồng, giao Ban Quản lý dự án ODA tỉnh làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện 04 năm.
 - Dự án khu đô thị số 02 Hồ tuổi trẻ, diện tích 7,26 ha: đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư (lần đầu) tại Quyết định số 3156/QĐUBND ngày 17/12/2021, phê duyệt Yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm tại Quyết định số 701/QĐ-UBND ngày 24/4/2022 (tuy nhiên sau quá trình đánh giá không có nhà đầu tư đáp ứng theo yêu cầu sơ bộ). Đến nay, UBND thành phố hoàn thành việc lập hồ sơ đề xuất điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định tại Báo cáo số 639/BC-SKHĐT, trình UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định. Sau khi tỉnh lựa chọn Nhà đầu tư, UBND thành phố phối hợp nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án.
	 

	2.3
	Sớm thu hồi và giao đất của Trung tâm giống thủy sản cấp I thuộc hệ thống thủy sản quốc gia tại xã Tông Cọ cho UBND huyện Thuận Châu quản lý, sử dụng.
	1. Đối với tài sản trên đất thực hiện Quyết định số 1924/QĐ-UBND ngày 07/8/2018; Quyết định số 2266/QĐ-UBND ngày 14/9/2018 của UBND tỉnh về việc điều chuyển tài sản trên đất thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước đầu tư tại Trung tâm giống thủy sản cấp I thuộc hệ thống thủy sản Quốc gia tại xã Tông Cọ cho UBND huyện Thuận Châu, đã tổ chức bàn giao cho UBND huyện Thuận Châu quản lý, sử dụng tại các biên bản bàn giao tiếp nhận tài sản công ngày 10/8/2018 và biên bản ngày 09/11/2018. Đối với tài sản bán đấu giá có Biên bản bàn giao ngày 02/4/2019.
2. Ngày 04/5/2022 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn số 1314/SNN-KHTC gửi UBND huyện Thuận Châu đề nghị gửi phương án sắp xếp lại xử lý tài sản nhà, đất tại trung tâm giống thủy sản cấp I thuộc hệ thống thủy sản Quốc gia xã Tông Cọ và các tài liệu kèm theo. UBND huyện Thuận Châu đã ban hành Công văn số 2795/UBND-TNMT ngày 29/12/2022 cung cấp thông tin về triển khai nhiệm vụ thu hồi đất và giao đất của Trung tâm Giống thủy sản cấp I thuộc hệ thống thủy sản Quốc gia tại xã Tông Cọ, huyện Thuận Châu.
3. Sở Nông nghiệp và PTNT đang phối hợp với UBND huyện Thuận Châu thực hiện đo đạc, xác định diện tích đất, lập phương án sắp xếp, xử lý tài sản công. Căn cứ kết quả thực hiện và hồ sơ do Sở Nông nghiệp và PTNT lập, Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét phương án sắp xếp lại xử lý tài sản nhà, đất tại trung tâm giống thủy sản cấp I thuộc hệ thống thủy sản quốc gia xã Tông Cọ
	 

	2.4
	Đẩy nhanh tiến độ bàn giao cho địa phương quản lý Cung giao thông thuộc Công ty cổ phần sửa chữa và bảo dưỡng đường bộ II tại Bản Cóc, xã Tường Hạ, huyện Phù Yên (khu đất này đã bỏ hoang từ năm 1998. UBND tỉnh đã giao cho các ngành chức năng xem xét từ tháng 01/2019, tuy nhiên đến nay khu đất trên vẫn chưa được bàn giao cho địa phương quản lý, gây lãng phí tài sản của nhà nước).
	1. Thẩm quyền giao địa phương quản lý nhà hạt: Nhà hạt và đất của nhà hạt tại bản Cóc, xã Tường Hạ, huyện Phù Yên nằm tại vị trí Km8+400/QL.43 là tài sản công (tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ trên quốc lộ) do Bộ GTVT quản lý. Việc xem xét nhu cầu sử dụng hoặc không còn nhu cầu sử dụng để điều chuyển cho địa phương sử dụng, quản lý thuộc thẩm quyền của Bộ GTVT.
2. Sở GTVT đã phối hợp xử lý:
- Hiện nay trình tự, thủ tục về xem xét nhu cầu sử dụng hoặc không còn nhu cầu sử dụng để điều chuyển cho địa phương sử dụng quản lý phải thực hiện qua nhiều bước, nhiều cấp quản lý như: Sở GTVT rà soát, báo cáo Khu Quản lý đường bộ về nhu cầu sử dụng; Khu Quản lý đường bộ kiểm tra thực địa, báo cáo Cục Đường bộ Việt Nam; Cục Đường bộ Việt Nam tổng hợp chung của cả nước báo cáo Bộ GTVT; Bộ GTVT xem xét về nhu cầu sử dụng, trường hợp không còn nhu cầu sử dụng sẽ trình sang Bộ Tài chính để điều chuyển, xử lý tài sản theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Sau khi Bộ Tài chính ban hành Quyết định về xử lý, điều chuyển tài sản về địa phương thì UBND tỉnh mới có cơ sở giao cho UBND huyện quản lý, sử dụng theo nhu cầu thực tế của địa phương.
- Trong thời gian qua, Sở GTVT đã rà soát nhu cầu, nhiều lần báo cáo Khu Quản lý đường bộ I, Cục Đường bộ Việt Nam. Tuy nhiên do phải tổng hợp chung của cả nước nên Bộ GTVT chưa có ý kiến về nhu cầu sử dụng nhà hạt tại Bản Cóc.
Ngày 28/4/2023 UBND tỉnh Sơn La ban hành Công văn số 1514/UBND-KT gửi Bộ GTVT về việc đề xuất điều chuyển cơ sở nhà, đất hạt quản lý đường bộ tại Km8+400/QL.43, bản Cóc, xã Tường Hạ cho địa phương quản lý.
- Trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh Sơn La, Bộ GTVT đã chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam rà soát, báo cáo đối với đề nghị của tỉnh Sơn La. Cục Đường bộ Việt Nam đã chỉ đạo Khu Quản lý đường bộ I và Sở GTVT Sơn La báo cáo về nội dung trên tại Công văn số 2965/CĐBVN-QLBTKCHTGT ngày 12/5/2023. 
- Thực hiện chỉ đạo của Cục Đường bộ Việt Nam, Sở GTVT Sơn La và Khu Quản lý đường bộ I đã có các báo cáo gửi Cục Đường bộ Việt Nam (Công văn số 1418/SGTVT-KCHT ngày 15/5/2023 của Sở GTVT Sơn La và Công văn số 843/KQLĐBI-QLKCHTGT-KHTC ngày 30/5/2023 của Khu Quản lý đường bộ I).
- Trên cơ sở báo cáo của Khu Quản lý đường bộ I và Sở GTVT Sơn La, Cục Đường bộ Việt Nam đã có Công văn số 3464/CĐBVN-QLBTKCHTGT ngày 01/6/2023 báo cáo Bộ GTVT.
- Ngày 21/9/2023, Cục Đường bộ Việt Nam đã có Công văn số 6369/CĐBVN-TC gửi Bộ GTVT về việc đề nghị điều chuyển 27 cơ sở nhà, đất là tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc địa bàn Khu QLĐB I quản lý (Đợt 1), trong đó có cơ sở nhà hạt bản Cóc, xã Tường Hạ, huyện Phù Yên nằm tại vị trí Km8+400/QL.43. Đến nay, Bộ GTVT đang xem xét chưa có ý kiến trả lời.
	 

	2.5
	Tiếp tục rà soát và thu hồi các khu đất tại Hạt II, thuộc địa bàn xã Gia Phù và cung Suối Mài, giáp ranh xã Suối Bau, xã Suối Tọ, huyện Phù Yên thuộc Công ty cổ phần công trình giao thông II Sơn La trên địa bàn huyện Phù Yên để giao cho địa phương quản lý, hiện nay các khu đất này đang bỏ hoang.
	1. Thẩm quyền giao địa phương quản lý nhà hạt: Nhà hạt và đất của nhà Hạt Phiêng Khoài tại Km34+400/QL.6C (TK Thanh Yên 1, xã Phiêng Khoài) là tài sản công (tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ trên quốc lộ) do Bộ GTVT quản lý. Việc xem xét nhu cầu sử dụng hoặc không còn nhu cầu sử dụng để điều chuyển cho địa phương sử dụng, quản lý thuộc thẩm quyền của Bộ GTVT.
2. Sở GTVT đã phối hợp xử lý:
- Hiện nay trình tự, thủ tục về xem xét nhu cầu sử dụng hoặc không còn nhu cầu sử dụng để điều chuyển cho địa phương sử dụng quản lý phải thực hiện qua nhiều bước, nhiều cấp quản lý.
- Trong thời gian qua, Sở GTVT đã rà soát nhu cầu, nhiều lần báo cáo Khu Quản lý đường bộ I, Cục Đường bộ Việt Nam. Tuy nhiên do phải tổng hợp chung của cả nước nên Bộ GTVT chưa có ý kiến về nhu cầu sử dụng nhà hạt tại Thanh Yên 1, xã Phiêng Khoài. 
- Ngày 03/3/2023, Sở GTVT đã tiếp tục có Công văn số 600/SGTVT-KHTC gửi Khu Quản lý đường bộ I và Cục Đường bộ Việt Nam về nhu cầu sử dụng nhà hạt và điều chuyển tài sản hạ tầng đường bộ.
- Để có cơ sở báo cáo Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ GTVT về nhu cầu sử dụng nhà hạt, Khu Quản lý đường bộ I đã thành lập Đoàn kiểm tra thực địa các nhà hạt (từ ngày 05-08/4/2023) làm cơ sở báo cáo Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ GTVT xem xét về nhu cầu giữ lại nhà hạt hay điều chuyển về cho địa phương quản lý.
- Đến nay, Khu Quản lý đường bộ I đã báo cáo Cục Đường bộ Việt Nam về việc điều chuyển nhà hạt Phiêng Khoài về cho tỉnh Sơn La tại Công văn số 1475/KQLĐBI-KHTC ngày 25/8/2023). Tuy nhiên đến nay, Cục Đường bộ Việt Nam chưa có văn bản báo cáo Bộ GTVT.
	 

	2.6
	Đề nghị Cục dự trữ Quốc gia: Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Cục dự trữ Quốc gia (kéo dài đã 10 năm), còn 6 hộ chưa được nhận tiền đền bù nhưng hiện nay có hộ dân đã tiến hành xây dựng các công trình trái phép trên phần đất này, chính quyền địa phương phải cưỡng chế, gây nên tình trạng bức xúc trong nhân dân.
	Công tác bồi thường GPMB dự án được thực hiện từ năm 2013, tổng diện tích đất thu hồi là 2.427,0 m2. Đến thời điểm năm 2013 đã GPMB 1.478,4 m2, diện tích còn lại 948,6 m2 đất của  06 hộ. UBND thành phố đã làm việc với Chủ đầu tư nêu rõ để có căn cứ tiếp tục triển khai công tác bồi thường GPMB đối với 06 hộ còn lại vào thời điểm hiện tại (năm 2023), đề nghị Chủ đầu tư liên hệ với các cấp có thẩm quyền thực hiện các bước quy trình trong công tác thu hồi đất theo đúng quy định của Luật đất đai năm 2013 và Quyết định số 447/QĐ-UBND ngày 26/02/2019 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy trình thực hiện thu hồi đất, bồi thường GPMB. Cụ thể: (1) Lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, lập dự án đầu tư trình thẩm định phê duyệt dự án đầu tư. (2) Trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất (đất trồng lúa) theo Điều 58, Điều 62 Luật Đất đai năm 2013. (3) Trình UBND tỉnh cập nhật bổ sung vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm của UBND thành phố. Tuy nhiên đến ngày 10/10/2023 Chủ đầu tư (Cục dự trữ quốc gia khu vực Tây Bắc) chưa cung cấp hồ sơ để tiếp tục thực hiện dự án. Trong thời gian tới UBND thành phố tiếp tục phối hợp với Chủ đầu tư làm việc với các sở, ngành bổ sung các văn bản đảm bảo đủ điều kiện thực hiện công tác bồi thường GPMB dự án theo quy định.
	 

	2.7
	Yêu cầu Công ty thủy điện Nậm Bú thực hiện việc bồi thường hỗ trợ tài sản, cây cối hoa màu cho Nhân dân (hiện nay trên địa bàn xã Mường Bú còn một số hộ có diện tích cây cối, hoa màu bị ngập úng nhưng chưa được bồi thường, hỗ trợ).
	Đối với nội dung kiến nghị này, UBND huyện Mường La, Sở Công thương, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành nhiều văn bản đôn đốc Công ty thủy điện Nậm Bú thực hiện việc cắm mốc giải phóng mặt bằng công trình. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Công ty thủy điện Nậm Bú chưa thực hiện việc cắm mốc giải phóng mặt bằng công trình thủy điện Nậm Bú nên UBND huyện Mường La chưa có cơ sở để tiến hành rà soát, xác định tài sản đất đai, cây cối hoa màu của các hộ bị ảnh hưởng để thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ. Trong thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo UBND huyện Mường La phối hợp với các sở, ngành đôn đốc Công ty thủy điện Nậm Bú thực hiện việc cắm mốc giải phòng mặt bằng để giải quyết dứt điểm ý kiến kiến nghị của cử tri.
	 

	2.8
	Xem xét thu hồi đất đai và tài sản trên đất nhà tập thể Cung giao thông tại bản Thanh Yên 1, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu để giao cho bản quản lý và sử dụng (UBND tỉnh Sơn La cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 31/01/2008 với diện tích 638m2, hiện nay do Sở Giao thông - Vận tải Sơn La quản lý, sử dụng để làm nhà điều hành, quản lý bảo trì tuyến Quốc lộ 6C). Lý do: Hiện nay Cung giao thông không còn công nhân, nhà điều hành không hoạt động, 01 hộ dân của bản mượn để làm nhà ở.
	1. Thẩm quyền giao địa phương quản lý nhà hạt: Nhà hạt và đất của nhà Hạt Phiêng Khoài tại Km34+400/QL.6C (TK Thanh Yên 1, xã Phiêng Khoài) là tài sản công (tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ trên quốc lộ) do Bộ GTVT quản lý. Việc xem xét nhu cầu sử dụng hoặc không còn nhu cầu sử dụng để điều chuyển cho địa phương sử dụng, quản lý thuộc thẩm quyền của Bộ GTVT.

2. Sở GTVT đã phối hợp xử lý:
- Hiện nay trình tự, thủ tục về xem xét nhu cầu sử dụng hoặc không còn nhu cầu sử dụng để điều chuyển cho địa phương sử dụng quản lý phải thực hiện qua nhiều bước, nhiều cấp quản lý.
- Trong thời gian qua, Sở GTVT đã rà soát nhu cầu, nhiều lần báo cáo Khu Quản lý đường bộ I, Cục Đường bộ Việt Nam. Tuy nhiên do phải tổng hợp chung của cả nước nên Bộ GTVT chưa có ý kiến về nhu cầu sử dụng nhà hạt tại Thanh Yên 1, xã Phiêng Khoài. 
- Ngày 03/3/2023, Sở GTVT đã tiếp tục có Công văn số 600/SGTVT-KHTC gửi Khu Quản lý đường bộ I và Cục Đường bộ Việt Nam về nhu cầu sử dụng nhà hạt và điều chuyển tài sản hạ tầng đường bộ.
- Để có cơ sở báo cáo Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ GTVT về nhu cầu sử dụng nhà hạt, Khu Quản lý đường bộ I đã thành lập Đoàn kiểm tra thực địa các nhà hạt (từ ngày 05-08/4/2023) làm cơ sở báo cáo Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ GTVT xem xét về nhu cầu giữ lại nhà hạt hay điều chuyển về cho địa phương quản lý.
- Đến nay, Khu Quản lý đường bộ I đã báo cáo Cục Đường bộ Việt Nam về việc điều chuyển nhà hạt Phiêng Khoài về cho tỉnh Sơn La tại Công văn số 1475/KQLĐBI-KHTC ngày 25/8/2023). Tuy nhiên đến nay, Cục Đường bộ Việt Nam chưa có văn bản báo cáo Bộ GTVT.
	 

	2.9
	Thực hiện kiểm đếm, đền bù và thực hiện quy trình giải phóng mặt bằng bàn giao đất cho Ban quản lý hoàn thiện Khu công nghiệp Mai Sơn (Giai đoạn I) và tổ chức đi vào kinh doanh khai thác, mời gọi các Nhà đầu tư tham gia đầu tư, kinh doanh trong Khu công nghiệp, đồng thời tổ chức giao đất cho Nhà máy điện mặt trời Mai Sơn để Nhà đầu tư triển khai dự án. Trình quy hoạch giai đoạn II và triển khai các bước điều chỉnh, mở rộng khu công nghiệp Mai Sơn theo quy định.
	1. Về công tác GPMB: UBND tỉnh đã phê duyệt Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Mai Sơn tại Quyết định số 1587/QĐ-UBND ngày 23/8/2023, trong đó quy hoạch đã bố trí khu ở tái định cư và nhà ở công nhân, quy mô 18,1 ha phục vụ công tác giải phóng mặt bằng hoàn thành dứt điểm giai đoạn I.
2. Về giao đất cho Nhà máy điện mặt trời Mai Sơn: Ngày 30/6/2022, Công ty cổ phần năng lượng Sông Lam đã có Quyết định số 27/2022/QĐ-HĐQT chấm dứt hoạt động của dự án Nhà máy điện mặt trời. Đồng thời, Ban QL KCN Mai Sơn đã có Thông báo số 539/TB-BQL ngày 25/7/2022 chấm dứt hoạt động của dự án.
- Đồng thời, Công ty TNHH Mavin Mai Sơn đã nộp hồ sơ đề xuất Dự án nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi và chế biến nông sản Mavin  Sơn La tại Lô CN7 (đây là lô đất đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư, cấp đất cho Dự án Nhà máy điện mặt trời Mai Sơn). Hiện nay BQL khu công nghiệp Mai Sơn đang thẩm định hồ sơ đề xuất dự án.
3. Về chủ trương đầu tư Giai đoạn II: UBND tỉnh Sơn La đã trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Mai Sơn giai đoạn II (Bộ KHĐT đã thẩm định tại Báo cáo số 2422/BC-BKHĐT ngày 13/4/2022). UBND tỉnh đã phê duyệt Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Mai Sơn tại Quyết định số 1587/QĐ-UBND ngày 23/8/2023 làm cơ sở hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án để trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2023 - 2028.
4. Về mở rộng khu công nghiệp Mai Sơn tăng lên 312ha: Đã cung cấp thông tin để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh theo quy định của Luật Quy hoạch.
	 

	2.10
	Xem xét có chủ trương thu hồi đất của Công ty vật tư kỹ thuật nông nghiệp Sơn La để huyện Mộc Châu thu hút các nhà đầu tư khác, có đủ tiềm lực về tài chính để triển khai dự án tại khu vực này góp phần chỉnh trang đô thị, phục vụ mục đích phát triển ngành du lịch, dịch vụ của huyện, của thị trấn đạt tiêu chí về đô thị và trở thành thị xã vào năm 2025.
Hiện nay khu đất của Công ty vật tư kỹ thuật nông nghiệp Sơn La có địa chỉ tại tiểu khu 6 thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu với diện tích 806 m2; mục đích sử dụng là Trạm cung ứng vật tư nông nghiệp theo Quyết định số 549/QĐ-UBND ngày 24/3/1998 của UBND tỉnh Sơn La về việc cho Công ty vật tư kỹ thuật nông nghiệp Sơn La thuê đất để kinh doanh; thời hạn sử dụng đến ngày 01/01/2016; như vậy đến thời điểm này Công ty đã hết hạn thuê đất là 5 năm. Qua tình hình thực tế việc sử dụng đất của Công ty Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Sơn La tại Mộc Châu, Công ty xây dựng trụ sở văn phòng làm việc và các chi nhánh chưa mang lại hiệu quả thiết thực. Cơ sở vật chất của chủ đầu tư (nhà bán hàng, nhà kho, nhà làm việc) hiện tại đã xuống cấp nghiêm trọng, Công ty Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Sơn La không thực hiện nâng cấp, sửa chữa, gây ảnh hưởng tới thẩm mỹ, mỹ quan khu vực đô thị. Mặt khác khu vực triển khai dự án nằm tại trung tâm thị trấn Mộc Châu, có điều kiện, vị trí thuận lợi để triển khai các dự án quan trọng trong lĩnh vực thương mại, du lịch và dịch vụ (Kiến nghị của cử tri huyện Mộc Châu).
	1. Ngày 17/5/2021, Tổng Cục quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 884/TCQLĐĐ-CKTPTQĐ theo đó Công ty vật tư kỹ thuật nông nghiệp Sơn La đủ điều kiện gia hạn sử dụng đất.
2. Ngày 26/5/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã đi thực địa xác minh ranh giới khu đất, Theo Công văn số 3946/UBND-TNMT ngày 6/12/2021 của UBND huyện Mộc Châu (theo Kế hoạch sử dụng đất khu đất trên là đất ở tại đô thị).
3. Theo Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Mộc Châu được UBND tỉnh Sơn La phê duyệt theo Quyết định số 2793/QĐ-UBND ngày 30/12/2022, theo đó vị trí khu đất của Công ty vật tư kỹ thuật nông nghiệp Sơn La được quy hoạch là Đất ở đô thị. Do đó, khu đất không đủ điều kiện để gia hạn. Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Thông báo số 1510/TB-STNMT ngày 07/11/2022 Thông báo không gia hạn sử dụng đất đối với Công ty cổ phần vật tư kỹ thuật nông nghiệp Sơn La khu đất tại tiểu khu 6, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.
4. Sau khi UBND huyện Mộc Châu hoàn thiện hồ sơ thu hồi đất theo Công văn số 4653/STNMT-ĐĐ&ĐĐBĐ ngày 08/12/2022, Công văn số 386/SNTMT-ĐĐ&ĐĐBĐ ngày 13/2/2023 (lần 2), Công văn số 1220/SNTMT-ĐĐ&ĐĐBĐ ngày 14/4/2023 (lần 3), Công văn số 1924/SNTMT-ĐĐ&ĐĐBĐ ngày 6/6/2023 (lần 4) Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ trình UBND tỉnh thu hồi đất theo quy định.
	 

	2.11
	Đối với khu đất của Công ty cổ phần lương thực Sơn La có địa chỉ tại tiểu khu 4 thị trấn Mộc Châu với diện tích đất là 2540 m2. Đối với khu đất này Công ty cổ phần lương thực Sơn la đã hết hạn thuê đất từ ngày 01/6/2016. HĐND tỉnh Sơn La đã thông qua danh mục dự án Nhà nước thu hồi đất tại Nghị quyết số 131/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 để thực hiện dự án tiểu công viên tại khu vực này và UBND tỉnh đã có Thông báo số 130/TB-UBND ngày 26/10/2020 về việc thu hồi đất của Công ty cổ phần lương thực Sơn La, UBND huyện Mộc Châu đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án theo Quyết định số 1207/QĐ ngày 30/5/2019. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa thu hồi được để triển khai dự án. Do vậy, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công ty cổ phần lương thực Sơn La bàn giao khu đất của Công ty cổ phần lương thực Sơn La có địa chỉ tại tiểu khu 4 thị trấn Mộc Châu để huyện Mộc Châu triển khai dự án theo quy định (Kiến nghị của cử tri huyện Mộc Châu).
	1. UBND tỉnh Sơn La đã làm việc với Tổng Công ty lương thực Miền Bắc vào ngày 07/12/2020 và tổ chức đối thoại với Công ty cổ phần lương thực Sơn La vào ngày 24/11/2021 để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc thu hồi đất của Công ty cổ phần lương thực Sơn La để thực hiện dự án Tiểu công viên Tiểu khu 4, thị trấn Mộc Châu.
2. Ngày 08/6/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức họp liên ngành Bàn giải quyết vướng mắc về đất đai đối với khu đất của Công ty cổ phần lương thực Sơn La khu đất tại Tiểu khu 4, thị trấn Mộc Châu (Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo, chuyên viên các Sở Tài chính, Xây dựng, Thường trực UBND huyện Mộc Châu, lãnh đạo Công ty cổ phần lương thực Sơn La. Tại cuộc họp thống nhất nội dung như sau: UBND tỉnh Sơn La đã có Thông báo số thu hồi đất 130/TB-UBND ngày 26/10/2020 do không được gia hạn sử dụng đất, UBND huyện Mộc Châu tiếp tục hoàn thiện hồ sơ thu hồi đất của Công ty cổ phần lương thực Sơn La theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 1967/STNMT-ĐĐ&ĐĐBĐ ngày 02/6/2021 và văn bản đôn đốc số 774/STNMT-ĐĐ&ĐĐBĐ ngày 07/3/2022).
3. Trên cơ sở đề nghị của UBND huyện Mộc Châu tại Tờ trình số 3039/TTr-UBND ngày 07/10/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Tờ trình số 763/TTr-STNMT  ngày 08/11/2022 đề nghị UBND tỉnh thu hồi đất của Công ty cổ phần lương thực Sơn La giao cho UBND huyện Mộc Châu quản lý để đầu tư xây dựng dự án tiểu công viên Tiểu khu 4, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu. Tuy nhiên theo nội dung cuộc họp ngày 01/3/2023 theo giấy mời số 160/GM-VPUB ngày 28/02/2023 của UBND tỉnh thì khu đất trên phải thực hiện sắp xếp, xử lý tài sản công theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 và Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ, theo đó Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 754/STNMT- Đ Đ& Đ ĐBĐ ngày 10/3/2022 xin rút Tờ trình số 763/TTr-STNMT  ngày 08/11/2022.
Sau khi khu đất trên được sắp xếp xử lý tài sản công, giao Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh thu hồi, xử lý tài sản công theo quy định.
	 

	2.12
	Đề nghị xem xét có phương án quản lý đất và trụ sở của các Hạt quản lý giao thông của 2 tuyến đường: (1) Đường Quốc lộ 4G (gồm có Hạt 1 tại tiểu khu ngã ba Chiềng Mai, xã Chiềng Mai và Hạt 2 tại bản Ớt Chả, xã Nà Ớt); (2) Đường Tỉnh lộ 110 (gồm có Hạt 110 (cũ)  tại tiểu khu 8, xã Nà Bó và Hạt 109 (cũ)  tại bản Nà Hường, xã Nà Bó) để phát huy hiệu quả, tránh lãng phí. Trường hợp nếu không sử dụng xem xét bàn giao lại cho UBND xã quản lý, sử dụng (kiến nghị của cử tri các xã Nà Bó, Nà Ớt và Chiềng Mai, huyện Mai Sơn)
	1. Đối với 02 Nhà hạt trên Quốc lộ 4G:
- Thẩm quyền quyết định nhu cầu còn sử dụng nữa hay không còn sử dụng thuộc thẩm quyền của Bộ GTVT.
- Hiện nay trình tự, thủ tục về xem xét nhu cầu sử dụng hoặc không còn nhu cầu sử dụng để điều chuyển cho địa phương sử dụng quản lý phải thực hiện qua nhiều bước, nhiều cấp quản lý. Ngày 03/3/2023, Sở GTVT đã có Công văn số 600/SGTVT-KHTC gửi Khu Quản lý đường bộ I và Cục Đường bộ Việt Nam về nhu cầu sử dụng nhà hạt và điều chuyển tài sản hạ tầng đường bộ.
- Để có cơ sở báo cáo Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ GTVT về nhu cầu sử dụng nhà hạt, Khu Quản lý đường bộ I đã thành lập Đoàn kiểm tra thực địa các nhà hạt (từ ngày 05-08/4/2023) làm cơ sở báo cáo Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ GTVT xem xét về nhu cầu giữ lại nhà hạt hay điều chuyển về cho địa phương quản lý. 
- Ngày 21/9/2023 Cục Đường bộ Việt Nam có Công văn số 6369/CĐBVN-TC gửi Bộ GTVT về việc đề nghị điều chuyển 27 cơ sở nhà, đất là tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc địa bàn Khu QLĐB I quản lý (Đợt 1), trong đó có các sở nhà hạt này. Đến nay, Bộ GTVT đang xem xét, quyết định.
2. Đối với 02 nhà Hạt trên ĐT.110: 
- Nhà hạt Nà Bó tại Km0+950/ĐT.110 (TK8, xã Nà Bó): Hiện Sở GTVT đang phối hợp với UBND huyện Mai Sơn rà soát, làm rõ phạm vi khu đất nhà hạt, làm cơ sở để đề xuất điều chuyển cho địa phương quản lý, sử dụng.
- Nhà hạt Hát Lót tại Km2+200, ĐT.110 (bản Nà Hường, xã Nà Bó): Hiện Sở GTVT đã hoàn thành việc tổ chức đo đạc hiện trạng thửa đất và được Sở TN&MT phê duyệt. Thời gian tới Sở TN&MT sẽ trình UBND tỉnh giao cho địa phương quản lý, sử dụng khu đất nhà hạt theo quy định.
	 

	2.13
	Chỉ đạo Công ty cổ phần Giang Sơn xây dựng hoàn thiện đoạn kè suối phía bên các hộ gia đình tại tổ 1, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La để tránh sạt lở đất (Kiến nghị của cử tri phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La)
	1. Qua rà soát kè suối khu vực dự án Đông Nam bến xe theo kiến nghị của cử tri, phần kè suối phía trong đã được Công ty cổ phần Giang Sơn thi công hoàn thiện, phần kè suối phía ngoài, tiếp giáp với các hộ dân dọc tuyến Quốc lộ 6 còn 02 đoàn kè suối dài khoảng 85m (đoạn giáp nhà bà Mỵ dài khoảng 25m, đoạn giáp nhà ông Toản dài khoảng 60m) Công ty cổ phần Giang Sơn chưa triển khai đầu tư xây dựng do không thống nhất được phương án đền bù, giải phóng được mặt bằng với các hộ gia đình.
2. Ngày 21/4/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 883/QĐ-UBND về dừng triển khai thực hiện dự án Phát triển khu dân cư mới phía Đông Nam Bến xe, theo đó Công ty Cổ phần Giang Sơn dừng triển khai thực hiện dự án, phối hợp cơ quan quản lý nhà nước thực hiện các nội dung theo Quyết định số 883/QĐ-UBND ngày 21/4/2014 của UBND tỉnh để bàn giao dự án về UBND thành phố Sơn La quản lý. 
Hiện nay, UBND tỉnh đang chỉ đạo các sở, ngành tổ chức công tác nghiệm thu, thanh toán, quyết toán dự án. Khi hoàn thành công tác nghiệm thu, quyết toán, thanh toán dứt điểm cho công tác, phần còn lại chưa thực hiện sẽ bàn giao cho UBND thành phố thực hiện theo quy định (trong đó có kè suối thoát lũ)
	 

	2.14
	Chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Sơn La, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng Dự án thoát lũ suối Nậm La, khu vực Chiềng Sinh về Trung tâm thành phố (Kiến nghị của cử tri phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La)
	1. Dự án Thoát lũ khu vực Chiềng Sinh về trung tâm thành phố Sơn La đã được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 2647/QĐ-UBND ngày 29/10/2021.
2. Sau khi hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu, đến ngày 14/02/2023 chủ đầu tư đã bàn giao tuyến thi công và chỉ đạo các đơn vị nhà thầu triển khai thi công đối với một số vị trí thuận lợi về mặt bằng; giá trị khối lượng thi công đạt khoảng 8,2% so với Hợp đồng đã ký.
3. Các vị trí khác do chưa có mặt bằng nên chưa thể triển khai thi công. Công tác GPMB đến nay UBND thnafh phố đã có Thông báo thu hồi đất và đang tiếp tục xác minh nguồn gốc đất để áp giá bồi thường. Tuy nhiên, do dự án có địa hình thi công phức tạp, hướng tuyến của dự án hầu hết nằm giữa phạm vi các công trình nhà ở của các hộ dân, không gian thi công hẹp và ảnh hưởng trực tiếp đến công trình của nhiều hộ dân nên để đảm bảo tiến độ dự án cần có sự đồng thuận, tạo điều kiện rất lớn của cấp ủy, chính quyền địa phương và các hộ dân trong vùng của dự án để sớm bàn giao mặt bằng trên toàn tuyền cho các nhà thầu thi công hoàn thành dự án theo đúng tiến độ.
	 

	2.15
	Chỉ đạo trường Đại học Tây Bắc hoàn thiện dự án trường Đại học Tây Bắc và điều chỉnh quy hoạch (dự án đã kéo dài nhiều năm) gây bức xúc cho nhân dân (Kiến nghị của cử tri phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La)
	Thực hiện Thông báo số 1623/TB-BGDĐT ngày 17/11/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thông báo kết luận của Thứ trưởng Phạm Ngọc Thường tại buổi làm việc với Trường Đại học Tây Bắc về tình hình quản lý đất đai, quy hoạch, đầu tư xây dựng của Nhà trường. Ngày 13/4/2023, Trường Đại học Tây Bắc đã có Tờ trình số 358/TTr-ĐHTB về việc đề nghị cho phép lập đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trường Đại học Tây Bắc. UBND tỉnh đang giao các sở, ngành, UBND thành phố và các đơn vị liên quan nghiên cứu, triển khai thực hiện theo quy định.
	 

	2.16
	Đẩy mạnh thu hút, tập trung nguồn lực đầu tư, xây dựng kế hoạch lộ trình tổ chức thực hiện Nghị quyết số 178/NQ-HĐND ngày 28/02/2020 của HĐND tỉnh thông qua chủ trương đầu tư Dự án xây dựng, phát triển khu Du lịch quốc gia Mộc Châu.
	1. Ban Thường vụ tỉnh ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng huyện Mộc Châu thành thị xã và Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu được công nhận vào năm 2025 (tại Quyết định số 501-QĐ/TU ngày 26/9/2022 của Tỉnh ủy).
2. Tỉnh đang triển khai Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dịch vụ cửa ngõ thuộc trung tâm du lịch sinh thái Mộc Châu; xin hướng dẫn về đồ án quy hoạch danh lam thắng cảnh hang động bản Ôn gắn với khu du lịch sinh thái - tâm linh ngũ động bản Ôn.
3. UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án phát triển Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu đủ điều kiện công nhận vào năm 2025 tại Quyết định số 2761/QĐ-UBND ngày 28/12/2022; ban hành Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 06/02/2023 về việc triển khai thực hiện các điều kiện còn thiếu, nâng cao chất lượng các điều kiện đạt mức độ yếu và trung bình theo Đề án Phát triển Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, giai đoạn 2023-2025; Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 06/02/2023 của UBND tỉnh Sơn La về việc triển khai Đề án “Phát triển Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu đủ điều kiện công nhận” vào năm 2025..
4. Về tiến độ đầu tư Dự án xây dựng, phát triển Khu du lịch quốc gia Mộc Châu: Dự án được HĐND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 166/NQ-HĐND ngày 18/4/2023; UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh dự án tại Quyết định số 1519/QĐ-UBND ngày 15/8/2023. Đến nay dự án đang triển khai bước trình Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2).
	 

	2.17
	Để nâng cao hiệu quả xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện Thuận Châu, đảm bảo vệ sinh, tạo môi trường sống trong lành cho người dân, hạn chế đến mức tối thiểu sự ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường, kiến nghị UBND tỉnh bố trí kinh phí triển khai dự án giai đoạn 2 theo Quyết định số 2150/QĐ-UBND ngày 25/9/2013 của UBND tỉnh Sơn La phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu chôn lấp và xử lý chất thải rắn huyện Thuận Châu (Kiến nghị của cử tri huyện Thuận Châu)
	Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 324/SXD-KTHT ngày 22/02/2023 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư và UBND huyện Thuận Châu; trong đó, đề nghị UBND huyện Thuận Châu lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư trình Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh xem xét, cho phép lập dự án đầu tư theo đúng quy định,
UBND huyện Thuận Châu đã khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc tại Văn bản số 384/UBND-KTHT ngày 27/02/2023 về việc lập báo cáo đề xuất chủ trương. Tuy nhiên, theo quy định pháp luật cần hoàn thiện, nghiên cứu nhiều nội dung đầu tư đảm bảo logic, khoa học, có đủ cơ sở lý luận và thực tiễn, vì vậy đến nay các sở, ngành và UBND huyện Thuận Châu đang tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện nội dung để triển khai dự án
	 

	2.18
	Sớm thu hồi trạm Đăng kiểm để mở rộng chợ 7/11 và sắp xếp lại khu vực họp chợ tránh gây mất an toàn giao thông tại khu vực (Kiến nghị của cử tri phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La)
	1. Ngày 18/7/2022, UBND thành phố Sơn La có Tờ trình số 286/TTr-UBND về việc đề nghị ban hành Quyết định thu hồi đất của Công ty cổ phần đăng kiểm cơ giới thủy, bộ Sơn La tại tổ 8, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La.
2. Theo đề nghị của UBND thành phố Sơn La, ngày 22/7/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 945/TB-STNMT về việc không gia hạn sử dụng đất khu đất tại tổ 8, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La của Công ty cổ phần đăng kiểm cơ giới thủy, bộ Sơn La.
3. Ngày 10/11/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng UBND thành phố Sơn La, UBND phường Quyết Thắng làm việc với Công ty cổ phần đăng kiểm cơ giới thủy bộ Sơn La về việc thu hồi đất. Tại cuộc họp, Công ty cổ phần đăng kiểm cơ giới thủy bộ Sơn La có ý kiến về những khó khăn của đơn vị sau khi cổ phần hóa, những bất cập khi thực hiện cổ phần hóa tại đơn vị và đề nghị được nhà nước bố trí quỹ đất khác, hỗ trợ kinh phí di chuyển máy móc, thiết bị trong trường hợp thu hồi đất. Trường hợp không được giải quyết thỏa đáng, đơn vị sẽ kiến nghị lên cơ quan Trung ương và nhờ các cơ quan báo chí can thiệp.
4. Ngày 08/02/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính đã làm việc với UBND thành phố Sơn La về một số nội dung vướng mắc theo đề nghị của UBND thành phố Sơn La tại Công văn số 200/UBND-TNMT ngày 02/02/2023. Trong đó, có nội dung về việc thu hồi đất của Công ty cổ phần đăng kiểm cơ giới thủy bộ Sơn La. Theo đó, cuộc họp đã thống nhất báo cáo UBND tỉnh đối với việc gia hạn có thời hạn đối với khu đất của Công ty cổ phần Đăng kiểm cơ giới đường thủy, đường bộ Sơn La trong thời gian đơn vị tìm kiếm địa điểm mới theo phương án cổ phần hóa. Sau khi hết thời gian gia hạn, đơn vị không tìm được vị trí, địa điểm mới đề nghị đơn vị tự di chuyển, tháo dỡ tài sản để giải phóng mặt bằng.
5. Ngày 14/3/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Báo cáo số 241/BC-STNMT báo cáo UBND tỉnh về giải quyết kiến nghị của Công ty cổ phần Đăng kiểm cơ giới thủy, bộ Sơn La. Hiện UBND tỉnh đang xem xét, nghiên cứu tổ chức đối thoại với Công ty để tháo gỡ vướng mắc trong việc thu hồi đất theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường.
	 

	2.19
	Tiếp tục quan tâm, cho chủ trương đầu tư thực hiện dự án Kè chống sạt lở đất và hạ tầng khu dân cư suối Muội giai đoạn III, với tổng mức đầu tư khoảng 160 tỷ đồng (Kiến nghị của cử tri huyện Thuận Châu)
	1. Tuyến kè đề nghị xây dựng mới (có vị trí ở thượng lưu cầu tràn đường Thuận Châu-Co Mạ) phù hợp với sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; Tuy nhiên vị trí đề nghị đầu tư đoạn kè chưa nằm trong quy hoạch được phê duyệt theo Quyết định số 2633/QĐ-UBND, ngày 28/10/2021 của UBND tỉnh Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thị trấn Thuận Châu, tỉnh Sơn La giai đoạn 2017 - 2030 và Quyết định số 5345/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 của UBND tỉnh Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đô thị tại xã Chiềng Ly và thị trấn Thuận Châu của UBND huyện Thuận Châu. Hiện nay, UBND huyện Thuận Châu đang trình phê duyệt điều chỉnh bổ sung Đồ án quy hoạch chung thị trấn Thuận Châu cũng như Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đô thị tại xã Chiềng Ly. 
2. Do nguồn vốn đầu tư của tỉnh còn nhiều khó khăn, chưa cân đối bố trí được nguồn vốn đầu tư thoát lũ và toàn bộ tuyến kè chống lũ, chống sạt lở đất theo quy hoạch. Do đó, để phát huy hiệu quả phòng chống lũ, chống sạt lở đất, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, UBND tỉnh đã có văn bản số 4841/UBND-TH ngày 13/12/2022 gửi Bộ Tài chính hỗ trợ vốn để đầu tư dự án. Tuy nhiên, đến nay Bộ Tài chính chưa bố trí được nguồn vốn hỗ trợ để triển khai thực hiện dự án.
	 

	3
	Lĩnh vực Văn hoá - Xã hội (03 nội dung)
	
	

	3.1
	Về giải pháp để nâng cao xếp hạng và các chỉ số chính chuyển đổi số (DTI) trong năm 2023 và những năm tiếp theo
	
	

	
	Chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng các cơ chế, chính sách của tỉnh để tạo môi trường pháp lý và các nguồn lực thúc đẩy, tạo đột phá cho chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh; hoàn thành trong Quý II/2023
	Thực hiện theo sự định hướng, mục tiêu trọng tâm của Bộ Thông tin và Truyền thông, chỉ tiêu kế hoạch của các doanh nghiệp viễn thông, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng, ban hành Kế hoạch số 52/KH-STTTT ngày 15/5/2023 về phát triển hạ tầng viễn thông băng rộng; thực hiện phủ sóng cho các thôn/bản chưa có sóng băng rộng di động; chia sẻ, sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2023. UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 292/KH-UBND ngày 13/12/2022 về chuyển đổi số tỉnh Sơn La năm 2023; Quyết định số 380/QĐ-UBND ngày 16/3/2023 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu tỷ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến cho các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố năm 2023 để thúc đẩy Chuyển đổi số; Công văn số 1295/UBND-KGVX ngày 16/04/2023 chỉ đạo Sở Tài chính và các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành chính sách khuyến khích người dân sử dụng DVCTT như: Rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ trực tuyến so với xử lý hồ sơ giấy, giảm phí, lệ phí sử dụng DVCTT.
	 

	3.2
	Về giải pháp khắc phục tình trạng thiếu thuốc, thiếu vật tư, trang thiết bị trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới
	
	

	
	Quan tâm và quyết liệt chỉ đạo, phân công cho các sở, ngành có liên quan chủ động phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế và các cơ sở y tế thực hiện việc mua sắm, đấu thầu nhằm bảo đảm cung ứng kịp thời thuốc, vật tư tiêu hao, trang thiết bị y tế
	Sở Y tế đã ban hành Công văn số 795/SYT-NVYD gày 06/4/2022 về việc hướng dẫn mua thuốc năm 2022 - 2023; Công văn số 1145/SYT-NVYD ngày 28/5/2021 về việc mua sắm hóa chất, sinh phẩm chẩn đoán invitro, vật liệu dùng cho xét nghiệm, dụng cụ y tế năm 2021; Công văn số 78/SYT-NVYD ngày 11/01/2022 về việc hướng dẫn mua sắm vật tư y tế năm 2022; Công văn số 2580/SYT-NVYD ngày 03/11/2022  về việc bảo đảm cung ứng thuốc,vật tư y tế; Công văn số 577/SYT-NVYD ngày 21/3/2023 về việc tăng cường quản lý công tác đấu thầu; Công văn số 939/SYT-NVYD ngày 04/5/2023 về đảm bảo cung ứng thuốc phòng, chống dịch bệnh; Công văn số 2160/SYT-NVYD ngày 12/9/2023 về hướng dẫn đảm bảo cung ứng thuốc. Từ đầu năm 2023 đến nay: Về mua sắm thuốc: Sở Y tế đã thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt KHLCNT mua thuốc của các cơ sở y tế, hiện đã có 08 bệnh viện tuyến tỉnh, 11 bệnh viện tuyến huyện tổ chức đấu thầu xong gói mua thuốc Generic. Về mua sắm hoá chất ( hiện đã có 11/19 đơn vị tổ chức đấu thầu mua sắm hóa chất, sinh phẩm lần 1, năm 2023; 02/19 đơn vị đang tổ chức đấu thầu.Về mua sắm vật tư y tế: hiện đã có 09/19 đơn vị tổ chức đấu thầu mua sắm vật tư y tế lần 1 năm 2023, 04 đơn vị đang tổ chức lựa chọn nhà thầu.
	 

	3.3
	Về giải pháp khắc phục tình trạng thiếu giáo viên một số bộ môn như Tiếng Anh, Tin học trong thời gian tới
	 
	 

	
	Chỉ đạo các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố phối hợp rà soát các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh sau sắp xếp, sáp nhập để bố trí nguồn lực đầu tư trang thiết bị phục vụ học tập của học sinh (điều tiết phù hợp giữa các trường thuận lợi và các trường không thuận lợi)
	Để đảm bảo nguồn lực về đầu tư cơ sở vật chất đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh sau sắp xếp, sáp nhập đảm bảo về trang thiết bị phục vụ học tập của học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 231/SGDĐTKHTC ngày 10/2/2023 gửi các Trường THPT, các Trung tâm GDTX về việc rà soát, đề xuất danh mục, số lượng thiết bị dạy học tối thiểu cấp THPT cần đầu tư, trang bị năm 2023; Công văn số 574/SGDDT-KHTC ngày 29/3/2023 gửi UBND các huyện, các cơ sở giáo dục trực thuộc rà soát, lập nhu cầu mua sắm trang thiết bị bằng nguồn vốn sự nghiệp của Tiểu dự án 1 - Dự án 5 Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và MN.
	 

	4
	Lĩnh vực Dân tộc (03 nội dung)
	 
	 

	4.1
	Đề nghị Công ty Cổ phần Cao su Sơn La xem xét trả lại diện tích đất Công ty không sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả cho nhân dân xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ.
	1. Ngày 22/08/2022, Công ty có Báo cáo số 672/BC-SLR. Theo đó, diện tích Công ty dự kiến trả lại (đợt 1) cho các hộ dân tại xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ là 129,94 ha đối với 92 thửa đất (phần diện tích chưa trồng, chưa đầu tư kinh phí vào đất). Trong đó: 77,5 ha hiện trạng là rừng tái sinh (theo quy hoạch 03 loại rừng thuộc đất rừng sản xuất); 52,4 ha diện tích đất các hộ đang canh tác sản xuất nông nghiệp (đất trồng cây hàng năm, đất lúa nước, đất nuôi trồng thủy sản,...). 
2. Ngày 07/9/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì mời UBND các huyện Thuận Châu, Vân Hồ, Mường La, Mai Sơn và Công ty Cổ phần cao su Sơn La họp tại Sở Tài nguyên và Môi trường để bàn phương hướng tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, trong đó, Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông báo số 1121/TB-STNMT ngày 12/9/2022 đề nghị UBND huyện Vân Hồ và Công ty Cổ phần cao su Sơn La thực hiện một số nội dung liên quan; giao nhiệm vụ cho các phòng chuyên môn của Sở để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục trả lại đất cho người dân (Công ty đã lập kế hoạch phối hợp với UBND huyện Vân hồ tiến hành rà soát cụ thể đến từng hộ dân đối với diện tích 129,94 ha để phục vụ công tác trả lại đất).
3. Ngày 14/3/2023, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Lò Minh Hùng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ làm Trưởng đoàn  đã có buổi làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam; theo đó đã thống nhất một số nội dung:
(1) Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thống nhất sẽ phối hợp với UBND tỉnh Sơn La chỉ đạo tổ chức rà soát và bàn giao ngay 566,69 ha đất dân góp chưa trồng cây cao su, chưa đầu tư kinh phí vào đất. Kinh phí đo đạc do Công ty cổ phần cao su Sơn La đảm bảo; kinh phí chỉnh lý, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do các địa phương tỉnh Sơn La đảm bảo.
(2) Đối với 371,95 ha đất đã trồng cây cao su nhưng cây cao su bị chết và đã được thanh lý với tổng kinh phí đầu tư khoảng 76,96 tỷ đồng; Tập đoàn sẽ chỉ đạo Công ty cổ phần Cao su Sơn La xây dựng kế hoạch trả lại đất cho tỉnh. Kinh phí đo đạc do Công ty cổ phần cao su Sơn La đảm bảo; kinh phí chỉnh lý, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do các địa phương tỉnh Sơn La đảm bảo. Về kinh phí đã đầu tư vào đất, Tập đoàn báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định.
(3) Tỉnh Sơn La sẽ nghiên cứu, xây dựng phương án hỗ trợ kinh phí hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân góp đất từ năm thứ 8 trở đi đối với phần diện tích Công ty không trồng, trồng nhưng chết, không được hưởng lợi từ đất, theo nội dung đã thống nhất tại Biên bản làm việc ngày 03/6/2020.
4. Hiện nay Công ty CP  cao su đang phối hợp với UBND huyện Vân Hồ rà soát chi tiết các diện tích đất không sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả để trả lại cho các hộ dân. Dự kiến cuối năm 2023 sẽ rà soát xong và trong quý I/2023 sẽ tiến hành trả lại đất cho người dân xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ.
	 

	4.2
	Về giải pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 128/2020/NQ-HĐND ngày 28/02/2020 của HĐND tỉnh trong thời gian tới
	
	

	
	Chỉ đạo chủ động nghiên cứu, rà soát tổng thể các văn bản quy định về cơ chế, chính sách mới của Trung ương, các nghị quyết về cơ chế, chính sách đã trình HĐND tỉnh ban hành để kịp thời xây dựng và ban hành Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 128/2020/NQ-HĐND ngay sau khi Chính phủ ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ
	Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn. Ngay sau khi Nghị định thay thế Nghị định số 57/2018 NĐ-CP được ban hành, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các sở ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất sửa đổi bổ sung hoặc thay thế Nghị quyết số 128/2020/NQ-HĐND ngày 28/02/2020 của HĐND tỉnh.
	 

	
	Thực hiện chủ trương tiếp nhận Nhân dân các bản tái định cư Thủy điện Sơn La, Nhân dân các bản sở tại (hiện đang sống liền kề, xen ghép) đã nhường đất sản xuất giúp cho các bản tái định cư có đất sản xuất, yên tâm sinh sống tại nơi định cư mới. Các bản tại định cư đã được hưởng các chế độ chính sách theo quy định tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La.
Nhưng hiện nay nhiều bản sở tại nhường đất còn chưa được hưởng các chính sách về sửa chữa, nâng cấp, xây mới các công trình cơ sở hạ tầng như: công trình cấp nước sinh hoạt, công trình công cộng (nhà văn hóa bản) … như đối với bản tái định cư. Đề nghị cấp có thẩm quyền quan tâm rà soát và sớm đầu tư, xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt, nhà văn hóa cho các bản sở tại (Kiến nghị của cử tri xã Tú Nang, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu)
	Đề án Ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018. Mục tiêu của Đề án là tạo sự chuyển biến về trình độ sản xuất, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất nông nghiệp hàng hoá có thu nhập cao; cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân sau tái định cư Dự án thủy điện Sơn La một cách bền vững. Tổng mức đầu tư của Đề án là 5.141 tỷ đồng, trong đó: đầu tư sửa chữa, nâng cấp cơ sở hạ tầng là 2.154 tỷ đồng cho 443 công trình trên địa bàn các huyện, thành phố (huyện Yên Châu có 20 công trình), UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện các dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2023-2024. Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng cho các bản sở tại nhường đất theo như kiến nghị của cử tri xã Tú Nang, xã Phiêng Khoài huyện Yên Châu chưa nằm trong danh mục thuộc Đề án Ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La (Đề án 666) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Để sớm đầu tư, xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt, nhà văn hóa cho các bản sở tại nhường đất, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, UBND huyện Yên Châu rà soát cân đối, bố trí vốn để triển khai thực hiện. Trường hợp giai đoạn 2025-2030 Thủ tướng Chính phủ có chủ trương cho tỉnh Sơn La đầu tư Đề án Ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La (giai đoạn 3), sẽ thực hiện rà soát bổ sung các dự án vào Đề án trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 
	 

	II
	Thông  báo số 185/TB-TTHĐND ngày 21/7/2023 của Thường trực HĐND tỉnh
	
	

	
	Lĩnh vực Dân tộc (02 nội dung)
	 
	 

	1
	Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, nâng cao vai trò của các tổ chức đoàn thể, tạo sự thống nhất về nhận thức, đồng thuận xã hội trong công tác phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Nâng cao trách nhiệm, phối hợp của các cấp, các ngành trong công tác tuyên truyền, vận động, xử lý vi phạm hành chính về vấn đề tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền ở cơ sở phải chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống tảo hôn ở địa phương. Phát huy vai trò làm chủ của đồng bào trong xây dựng đời sống văn hoá, xoá bỏ các hủ tục lạc hậu
	Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, công tác phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả tích cực: Công tác tuyên truyền, vận động được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, nhận thức của nhân dân được nâng cao; chất lượng dân số từng bước được cải thiện; không còn trường hợp kết hôn cận huyết thống, tỷ lệ tảo hôn giảm xuống còn 10,8%. Tuy nhiên, mức giảm tỷ lệ tảo hôn bình quân giai đoạn 2021-2023 chưa đạt mục tiêu của Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015. Để chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Ban Dân tộc tỉnh tham mưu văn bản của UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường triển khai thực hiện Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bảo dân tộc thiểu số và miền núi" trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới và tham mưu trình Ban Thường vụ tỉnh ủy ban hành Chỉ thị lãnh đạo, chỉ đạo giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025.
	 

	2
	Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong công tác phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Tập trung các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống của vùng đồng bào dân tộc thiểu số; triển khai có hiệu quả Dự án 7 và Tiểu dự án 2, Dự án 9 trong Chương trình mục  tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Đề án số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ
	Tiếp tục chỉ đạo Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp với các sở, ngành, cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án theo Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Dự án 7 và Tiểu dự án 2, Dự án 9).
	 

	III
	Báo cáo số 120/BC-TTHĐND ngày 13/7/2023 của Thường trực HĐND tỉnh
	 

	1
	Lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách (08 nội dung)
	 
	 

	1.1
	Sớm giải quyết dứt điểm Dự án miền trung Tây Nguyên để ổn định cuộc sống cho các hộ dân bị ảnh hưởng (Kiến nghị của cử tri phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La)
	- Về tên dự án: Dự án khu dân cư và dịch vụ Ngã tư cơ khí được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 903/QĐ-UB ngày 02/4/2004 ; Phê duyệt Quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 319/QĐ-UB ngày 11/02/2004. Trong đó giao Chi nhánh Tổng công ty xây dựng- Phát triển nông thôn tại miền Trung và Tây nguyên làm chủ dự án.
Ngày 07/12/2012,  UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2652/QĐ-UBND của về việc chuyển giao chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư và dịch vụ Ngã tư cơ khí - phường Chiềng Sinh - thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La; chuyển giao CĐT cho Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Ngọc Thanh.
- Về tiến độ giải quyết dự án: Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tại Văn bản số 1422- CV/TU ngày 15 tháng 01 năm 2022, về tiến độ giải quyết các khó khăn, vướng mắc đối với 03 dự án "dùng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng" trên địa bàn thành phố Sơn La; Nghị quyết số 78-NQ/BCSĐ ngày 30/5/2023 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tại Phiên họp thứ 55 Ban cán sự đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó có giao nhiệm vụ: ‘‘… chỉ đạo Sở Xây dựng rà soát lại toàn bộ nội dung Đề án trên cơ sở tiếp thu ý kiến tham gia của các đồng chí tham dự Hội nghị ; xây dựng nội dung báo cáo ngắn gọi xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ…’’.
Sở Xây dựng đã tiếp thu, hoàn thiện 03 Đề án ; dự thảo báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về giải quyết tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với các dự án “dùng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng” trên địa bàn thành phố Sơn La (trong đó có dự án khu dân cư và dịch vụ Ngã tư cơ khí). Sau khi có Văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính, hướng dẫn của các Bộ, ngành trung ương, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp với các Sở, ngành có liên quan và UBND thành phố tham mưu UBND tỉnh giải quyết đối với các dự án trên.
	 

	1.2
	Sớm giải quyết dứt điểm Dự án khu đô thị Hoàng Long để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng nhà ở, sớm ổn định cuộc sống cho các hộ dân bị ảnh hưởng (Kiến nghị của cử tri phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La)
	Về nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch: Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho ý kiến tại Công văn số 1525-CV/TU ngày 18/02/2022 và được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 785/QĐ-UBND ngày 09/5/2022. Việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu dân cư bản Hẹo Phung, thành phố Sơn La được phê duyệt sẽ góp phần giải quyết những khó khăn, vướng mắc của dự án “dùng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng” khu dân cư Hẹo Phung, thành phố Sơn La và làm cơ sở thu hút đầu tư, quản lý đất đai, trật tự xây dựng đô thị theo quy hoạch được duyệt.
Về tiến độ giải quyết dự án: Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tại Văn bản số 1422- CV/TU ngày 15 tháng 01 năm 2022, về tiến độ giải quyết các khó khăn, vướng mắc đối với 03 dự án "dùng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng" trên địa bàn thành phố Sơn La; Nghị quyết số 78-NQ/BCSĐ ngày 30/5/2023 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tại Phiên họp thứ 55 Ban cán sự đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó có giao nhiệm vụ: ‘‘… chỉ đạo Sở Xây dựng rà soát lại toàn bộ nội dung Đề án trên cơ sở tiếp thu ý kiến tham gia của các đồng chí tham dự Hội nghị ; xây dựng nội dung báo cáo ngắn gọi xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ…’’.
Sở Xây dựng đã tiếp thu, hoàn thiện 03 Đề án; dự thảo báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về giải quyết tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với các dự án “dùng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng” trên địa bàn thành phố Sơn La (trong đó có dự án Hẹo Phung). Sau khi có Văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính, hướng dẫn của các Bộ, ngành trung ương, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp với các Sở, ngành có liên quan và UBND thành phố tham mưu UBND tỉnh giải quyết đối với các dự án trên.
	 

	1.3
	Xem xét có phương án quy hoạch chuyển Công ty Mía đường Sơn La ra khỏi khu đô thị dân cư vì hoạt động của Công ty Mía đường Sơn La ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, nguồn nước của nhân dân tiểu khu 1 nói riêng, khu vực trung tâm thị trấn nói chung (Kiến nghị của cử tri tiểu khu 1, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn)
	Vị trí Công ty mía đường Sơn La đã được xác định theo đồ án quy hoạch chung đô thị Hát Lót, tỉnh Sơn La đến năm 2035 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1822/QĐ-UBND ngày 25/7/2019.
[bookmark: _GoBack]Trong niên vụ 2022 - 2023, các cơ quan chức năng của tỉnh đã thành lập các đoàn giám sát xác minh các thông tin phản ánh của quần chúng nhân dân về việc Công ty cổ phần mía đường Sơn La gây ô nhiễm nguồn nước. Căn cứ và các tài liệu thu thập, kết luận của các đoàn giám sát, kết quả giám định mẫu nước thải của Trung tâm Quan trắc Sở Tài nguyên môi trường Sơn La nguồn nước ô nhiễm có thể do nhiều nguyên nhân: Nước thải từ các nhà hàng, khách sạn, chợ, các cơ sở giết mổ…, tình trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, một số hộ chế biến tinh bột sắn quy mô nhỏ lẻ không có hệ thống xử lý nước thải khu vực xã Cò Nòi và thị trấn Hát Lót chưa được xử lý chảy vào hang Karrtet đi vào nguồn nước ngầm, nước mặt. Qua theo dõi, kiểm tra, giám sát thời gian qua chưa phát hiện Công ty cổ phần mía đường Sơn La xả nước thải chưa qua xử lý vào môi trường, đồng thời chưa đủ cơ sở để khẳng định nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước tại thị trấn Hát Lót là nước thải của Công ty cổ phần mía đường Sơn La. Tuy nhiên do vị trí địa lý Nhà máy đường thấp hơn trong khu vực lân cận, khi trời mưa to nước thường về nhà máy, địa chất xung quanh nhiều hang cát tơ ngầm nên vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ô nhiễm.
Về mặt quy hoạch, trên địa bàn huyện Mai Sơn đã đề xuất quy hoạch 02 cụm công nghiệp và 01 khu công nghiệp, vị trí nằm ngoài khu đô thị, dân cư; quy mô địa điểm đảm bảo đáp ứng cho mục đích sản xuất công nghiệp (như nhà máy mía đường). Tuy nhiên để di dời nhà máy đến địa điểm mới cần có nguồn lực lớn và lộ trình thực hiện. Trong thời gian tới, để hạn chế tối đa các tác động ảnh hưởng đến môi trường, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, UBND huyện Mai Sơn tăng cường công tác kiểm soát môi trường đối với hoạt động sản xuất của nhà máy và các cơ sở phát sinh nước thải gây ô nhiễm môi trường, kịp thời xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.
	 

	1.4
	Sớm thu hồi diện tích đất tại tiểu khu 6, thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu do Công ty cổ phần lương thực Sơn La đang quản lý, giao lại cho huyện Thuận Châu để thực hiện quy hoạch đã được UBND tỉnh Sơn La phê duyệt tại Quyết định số 1449/QĐ-UBND ngày 20/6/2018 về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu và Quyết định số 2633/QĐ-UBND ngày 25/10/2021 về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu giai đoạn 2017-2030. Lý do: Công ty Lương thực Sơn La thuê đất để kinh doanh sai mục đích tại tiểu khu 10 thị trấn huyện Thuận Châu (nay là tiểu khu 6 thị trấn Thuận Châu) theo Quyết định số 550/QĐ-UB ngày 24/3/1998 của UBND tỉnh Sơn La là 20 năm; thời điểm tính thuê đất: từ ngày 01/01/1996. Đến nay đã hết thời hạn cho thuê đất của Công ty cổ phần lương thực Sơn La kể từ ngày 01/01/2016 (Kiến nghị của cử tri huyện Thuận Châu)
	UBND tỉnh hiện đang giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu các nội dung liên quan đến kiến nghị của cử tri; trong đó Sở Tài chính đang thực hiện nội dung liên quan đên phương án sắp xếp, xử lý tài sản công tại khu đất.
	 

	1.5
	Năm 2023 UBND xã Muổi Nọi, huyện Thuận Châu được UBND huyện giao thu 16.000.000 đồng từ quỹ đất công ích 5% vì quỹ đất đã được chia cho các hộ gia đình từ năm 1999, hiện rất khó khăn cho việc thực hiện Quyết định số 41/2022/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 của UBND tỉnh cụ thể: Trên địa bàn xã có tổng diện tích đất 5% là 18.225m2 và được chia cho 542 hộ; trong đó hộ có nhiều diện tích nhất chỉ có 131 m2, hộ có diện tích ít nhất là 10m2. Do vậy diện tích đất giao cho các hộ gia đình là rất ít nên không thể làm hợp đồng thuê đất đối với từng hộ gia đình được. Việc cho thuê đất từ năm 1994 đến nay đã qua nhiều thời kỳ làm việc, sổ theo dõi đã bị thất lạc, có hộ gia đình cũng đã dồn điền đổi thửa nên không xác định được thửa đất của các hộ thuê đất ở số lô, số thửa nào. Nếu xác định số lô, số thửa cho các hộ cho thuê sẽ rất mất nhiều thời gian và tốn nhiều kinh phí. Đề nghị cấp có thẩm quyền hướng dẫn thực hiện Quyết định số 41/2022/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất, để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Sơn La (Kiến nghị của cử tri xã Muổi Nọi, huyện Thuận Châu)
	UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh quy định về quản lý, sử dụng và cho thuê đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng xong dự thảo, ban hành văn bản xin ý kiến tham gia lần 2 đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh trước khi trình ban hành. Sau khi Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND các huyện, thành phố có văn bản hướng dẫn thực hiện theo kiến nghị của cử tri.
	 

	1.6
	Năm 1987, theo đề nghị của Trường dạy nghề I, Sơn La (nay là trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Sơn La), UBND tỉnh Sơn La đã cấp cho Nhà trường 12.780m2 (theo Quyết định số 109/QĐ-UB ngày 25/8/1987 của UBND tỉnh Sơn La). Lúc đó, Trường dạy nghề I, Sơn La đã phân chia cấp cho các hộ là công nhân, viên chức nhà trường làm đất ở bằng hình thức bốc thăm, thời điểm đó gia đình tôi (ông Kinh) cũng được cấp một diện tích theo hình thức trên. Sau này, một số hộ đã làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, một số hộ đến nay mới làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong đó có gia đình tôi (ông Kinh) nhưng không làm được, lý do: Khi đo đạc diện tích đất Nông trường trả về tỉnh và giao cho huyện quản lý. Nông trường xác định cả phần diện tích đất Trường dạy nghề I Sơn La vào diện tích đất của Nông trường trả về tỉnh và giao cho huyện quản lý (theo Quyết định số 2787/QĐ-UBND ngày 17/10/2014 của UBND tỉnh Sơn La), như vậy diện tích đất của Nông trường trả về theo Quyết định số 2787/QĐ-UBND đang xác định trồng lên đất trường dạy nghề I Sơn La theo Quyết định số 109/QĐ-UB. Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết nội dung này (Kiến nghị của cử tri Nguyễn Hữu Kinh, tiểu khu 3, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn)
	Sở Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành việc rà soát, đang xây dựng Tờ trình đề nghị sửa đổi bổ sung Quyết định số  2787/QĐ-UBND ngày 17/10//2014 của UBND tỉnh để có cơ sở giải quyết kiến nghị của cử tri. Dự kiến trình UBND tỉnh trước ngày 10/11/2023.
	 

	1.7
	Xem xét đầu tư, sửa chữa các điểm đã xuống cấp nghiêm trọng của tuyến đường tỉnh lộ 108 đoạn từ Ngã 3 Nong Vai đến trung tâm xã Pá Lông, huyện Thuận Châu (Kiến nghị của cử tri huyện Thuận Châu)
	1. Về phạm vi quản lý: Đoạn đường từ Ngã ba Nong Vai đến Trung tâm xã Pá Lông có chiều dài khoảng 21km (trong đó có 12,5km nằm trên ĐT.108 đoạn Km0-Km12+500 (Co Mạ - Bó Sinh) do Sở GTVT quản lý bảo trì; 8,5km nằm trên đường huyện do UBND huyện Thuận Châu quản lý bảo trì).
2. Về hiện trạng: Do tuyến ĐT.108 (Co Mạ - Bó Sinh) được đầu tư đã lâu, địa hình nhiều đèo dốc, thường xuyên chịu tác động tiêu cực của mưa lũ, gây xói lở, làm hư hỏng, xuống cấp công trình, ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại của nhân dân.
3. Về quá trình sửa chữa, bảo trì: Trên cơ sở hư hỏng của đoạn Km0-Km12+500, ĐT.108, thời gian qua Sở GTVT đã tham mưu với UBND tỉnh hoàn thành việc sửa chữa định kỳ đối với đoạn từ Km0-Km10 (cụ thể: Năm 2021 hoàn thành đoạn Km4-Km10; năm 2023 hoàn thành đoạn từ Km0-Km4) đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân. Đối với đoạn còn lại từ Km10-Km12+500, Sở GTVT đã đưa vào dự án cải tạo, nâng cấp ĐT.108 đoạn Km10-Km29 (Co Tòng - Bó Sinh) trình và được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương tại Nghị quyết số 276/NQ-HĐND ngày 12/5/2021. Tuy nhiên do khó khăn về nguồn vốn, dự án đã được HĐND tỉnh dừng triển khai thực hiện tại Nghị quyết số 120/NQ-HĐND ngày 31/8/2022.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, Sở GTVT đã tổng hợp và đưa đoạn Km10-Km12+500, ĐT.108 vào Kế hoạch bảo trì sửa chữa đường tỉnh năm 2024 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, làm cơ sở triển khai thực hiện theo quy định.
	 

	1.8
	Đề nghị UBND tỉnh kiến nghị với Công ty Cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk): Sớm triển khai thi công xây dựng dự án thiên đường bò sữa đã được khởi công tháng 5/2022 tại tiểu khu Vườn Đào, thị trấn Nông Trường Mộc Châu (Kiến nghị của cử tri huyện Mộc Châu)
	Thực hiện các nội dung đã thống nhất tại cuộc họp ngày 25/4/2021 và Biên bản ghi nhớ giữa tỉnh Sơn La với Công ty cổ phần sữa Việt Nam và Công ty con, Công ty liên kết, Công ty thành viên (gọi tắt là Công ty Vinamilk, Vinatea), với tinh thần hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất như đã cam kết tại Biên bản ghi nhớ, UBND tỉnh, các Sở ban ngành và UBND các huyện đã ưu tiên, tạo mọi điều kiện để các công ty của Vinamilk, Vinatea nghiên cứu, tìm hiểu, thực hiện các hoạt động khảo sát và thực hiện đầu tư tại tỉnh. Nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, UBND tỉnh đã thành lập và kiện toàn Tổ công tác 1956/QĐ-UBND ngày 22/9/2022 do một đồng chí Phó Chủ tịch làm Tổ trưởng và 04 Tổ giúp việc theo từng lĩnh vực để ưu tiên, tập trung chỉ đạo, hỗ trợ thực hiện các thủ tục; trong 6 tháng đầu năm 2023, Tổ công tác đã tổ chức 6 cuộc làm việc; phối hợp với Tổ công tác của Công ty Vinamilk xây dựng kế hoạch số 09/KH-TCT ngày 16/6/2023 phối hợp, thực hiện các dự án của Công ty cổ phần sữa Việt Nam và Công ty con, Công ty liên kết, Công ty thành viên 06 tháng cuối năm 2023 (trong đó đã đề xuất rõ tiến độ hoàn thành, kết quả đầu ra: Xác định rõ quy trình, nội dung thủ tục, đơn vị phối hợp hỗ trợ pháp lý cho nhà đầu tư, trách nhiệm của nhà đầu tư trong thực hiện dự án). Trong thời gian tới UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành đẩy nhanh tiến độ giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án theo quy định.
	 

	2
	Lĩnh vực Văn hoá - Xã hội (01 nội dung)
	 
	 

	2.1
	Nghiên cứu, trình HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 124/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích nâng cao chất lượng dạy và học trong hoạt động giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La. Do hiện nay học sinh lớp 6, lớp 7 đang thực hiện đánh giá xếp loại học sinh cuối năm học (chương trình mới) theo Thông tư số 22/2021/TTBGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ giáo dục - và đào tạo nên không có các danh hiệu đánh giá học sinh cuối năm học theo Nghị quyết số 124/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh (Kiến nghị của cử tri huyện Mộc Châu )
	Hiện nay Sở GDĐT nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 124/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 về chính sách khuyến khích nâng cao chất lượng dạy và học trong hoạt động giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La; Trong đó có sửa đổi bổ sung có nội dung: + Sửa đổi Mục 3 của Phụ lục số 1 về khuyến khích học sinh đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện theo đúng với từ ngữ trong thông số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ giáo dục - và đào tạo về các danh hiệu đánh giá học sinh cuối năm học (đối với học sinh học Chương trình Giáo dục phổ thông mới); + Sửa đổi Khoản 5, Mục II, Phụ lục số II của Nghị quyết số 124/2019/NQ-HĐND như sau: “Là học sinh thuộc đối tượng tại Khoản 1, 2, 3, Mục 11, Phụ lục này trúng tuyển vào học chuyên ngành F18Múa, Âm nhạc, Hội họa tại Trường Cao đẳng Sơn La của tỉnh”. Lý do phát sinh tình huống cần giải quyết: Ngày 05/7/2023 Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 864/QĐ-LĐTBXH ngày 05/7/2023 của về việc sáp nhập Trường Trung cấp Văn hoá - Nghệ thuật và Du lịch Sơn La, Trường Trung cấp Luật Tây Bắc vào Trường Cao đẳng Sơn La; UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1481/QĐ-UBND ngày 10/8/2023 về việc giao Trường Cao đẳng Sơn La tiếp nhận học sinh, sinh viên Trường Trung cấp Văn hoá - Nghệ thuật và Du lịch Sơn La, Trường Trung cấp Luật Tây Bắc để tiếp tục tổ chức đào tạo từ năm học 2023 – 2024. Sở Giáo dục và Đào tạo hiện đang phối hợp Sở Tài chính và các đơn vị để rà soát các nội dung và mức chi sửa đổi Nghị quyết số 124/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 cho phù hợp tình hình thực tế hiện nay.
	 

	3
	Lĩnh vực Dân tộc (04 nội dung)
	 
	 

	3.1
	Hồ thủy lợi Bản Lềm, xã Huy Tân, huyện Phù Yên đã được đầu tư xây dựng, nâng cấp bằng kết cấu bê tông kiên cố năm 2018-2019. Sau khi hoàn thành, công trình chưa đi vào hoạt động được. Ngày 11/10/2021, UBND huyện Phù Yên đã có báo cáo kết quả kiểm tra xác minh và đề xuất phương án xử lý việc tích nước, tưới tiêu của Hồ thủy lợi Bản Lềm (Báo cáo số 973/BC-UBND) gửi Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh xem xét giải quyết. Tuy nhiên, cho đến nay do không tích được nước, Hồ thủy lợi không phát huy được công năng sử dụng, không đảm bảo cho việc tưới tiêu phục vụ sản xuất của bà con nhân dân. Vì vậy, cử tri xã Huy Tân tiếp tục đề nghị xem xét đầu tư sửa chữa nâng cấp, nạo vét lòng hồ để đảm bảo công trình đi vào hoạt động, phục vụ việc tưới tiêu các diện tích lúa, rau, mầu của nhân dân trên địa bàn xã (Kiến nghị của cử tri xã Huy Tân, huyện Phù Yên)
	Năm 2021, sau khi hoàn thành công trình đưa vào sử dụng, Sở Nông nghiệp và PTNT (chủ đầu tư) đã bàn giao công trình sửa chữa nâng cấp hồ chứa nước Bản Lềm cho Công ty TNHH MTV quản lý khai thác công trình thủy lợi Sơn La quản lý, khai thác.
Để giải quyết kiến nghị của cử tri xã Huy Tân, huyện Phù Yên. Ngày 06/7/2023, Công ty TNHH MTV quản lý khai thác công trình thủy lợi Sơn La sau khi kiểm tra thực địa, ban hành Công văn số 170/CV-CT gửi phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Phù Yên, trong đó có ý kiến:  Hiện trạng: Đập đất, mái ốp tấm bê tông cốt thép, tràn bê tông cốt thép… và hồ đã bị đất đá bồi lắng với khối lượng lớn (Thi công đường phía trên hồ khi mưa lũ về làm đất đá bồi lắng lòng hồ với khối lượng rất lớn). Dự kiến kinh phí để nạo vét lòng hồ và làm kênh thoát lũ, bùn, đất là rất lớn, khoảng từ 7- 10 tỷ đồng.
 Do nguồn kinh phí bảo trì công trình hàng năm của công ty còn hạn chế và  phải sửa chữa, duy tu hàng trăm công trình, hạng mục khác trên địa bàn tỉnh. Do vậy công ty đến nay vẫn chưa thể bố trí được nguồn kinh phí để nạo vét, sửa chữa kênh của hồ bản Lềm. Công ty đề nghị UBND huyện Phù Yên xem xét bố trí kinh phí để nạo vét lòng hồ và kênh thoát lũ hồ bản Lềm.
Trong thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, Công ty TNHH MTV quản lý khai thác công trình thủy lợi Sơn La (đơn vị quản lý khai thác) phối hợp với các sở ngành liên quan, UBND huyện Phù Yên nghiên cứu, đề xuất phương án xử lý trình cấp có thẩm quyền xem xét.
	 

	3.2
	Đề nghị Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh: Bố trí nguồn vốn để triển khai đầu tư tuyến đường nội đồng cho Nhân dân bản tái định cư Nậm Khao, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu với tổng chiều dài khoảng 700m thuộc dự án di dân TĐC giai đoạn 2 thuỷ điện Sơn La (dự án 666) đã được khảo sát từ năm 2019 đến nay chưa được đầu tư (Kiến nghị của cử tri huyện Mộc Châu)
	Tuyến đường nội đồng bản tái định cư Nậm Khao, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu chưa nằm trong danh mục Đề án 666 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Để sớm đầu tư tuyến đường theo kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, UBND huyện Mộc Châu Châu rà soát cân đối, bố trí vốn để triển khai thực hiện. Trường hợp giai đoạn 2025-2030 Thủ tướng Chính phủ có chủ trương cho tỉnh Sơn La đầu tư Đề án Ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La (giai đoạn 3), sẽ thực hiện rà soát bổ sung dự án vào Đề án trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 
	 

	3.3
	Nghiên cứu sớm xây dựng trình ban bành chính sách hỗ trợ các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 21/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông, lâm nghiệp và thủy sản tập trung, bền vững, ứng dụng công nghệ cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Kiến nghị của cử tri xã Chiềng Ban, Chiềng Chung, Chiềng Dong, huyện Mai Sơn)
	Thực hiện Công văn số 3941-CV/TU ngày 18/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về xây dựng cơ chế, chính sách phát triển về lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 814-BC/BCSĐ ngày 23/9/2023 báo cáo Kết quả triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ, phát triển lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 – 2023, đề xuất chủ trương ban hành chính sách của tỉnh về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp kết hợp với du lịch, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét chỉ đạo. Sau khi có Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan, UBND các huyện thành phố xây dựng chính sách của tỉnh về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp kết hợp với du lịch; dự kiến trình quý I năm 2024.
	 

	3.4
	Nghiên cứu trình HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 57/2023/NQ-HĐND ngày 18/4/2023 của HĐND tỉnh về quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Sơn La, theo hướng: Bổ sung thêm danh mục các tiểu khu không được phép chăn nuôi trên địa bàn thị trấn Thuân Châu. Lý do: Theo Nghị quyết trên thì trên địa bàn huyện Thuận Châu chỉ quy định không được phép chăn nuôi trong khu vực thị trấn Thuận Châu tại các tiểu khu: 2,3,7,8. Tuy nhiên trên thực tế hiện nay có một số tiểu khu đang thực hiện chăn nuôi nhiều, gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân tiểu khu (Tiểu khu 1, tiểu khu 9) – Kiến nghị của cử tri huyện Thuận Châu
	- Sở Nông nghiệp và PTNT đã làm việc với UBND huyện Mộc Châu, Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu để tháo gỡ khó khăn khi triển khai thực hiện Nghị quyết 57/2023/NQ-HĐND trên địa bàn huyện Mộc Châu. 
- Hiện nay, Sở Nông nghiệp và PTNT đang phối hợp với UBND các huyện, thành phố rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 57/2023/NQ-HĐND ngày 18/4/2023 của HĐND tỉnh. Đến nay, đã có 10 huyện gửi báo cáo về Sở, trong đó: 06 huyện, thành phố (Yên Châu, Sông Mã, Thành phố Sơn La, Sốp Cộp, Mường La, Phù Yên) không đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 57/2023/NQ-HĐND; 04 huyện (Bắc Yên, Quỳnh Nhai, Thuận Châu, Vân Hồ) đề xuất sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 57/2023/NQ-HĐND tỉnh; 01 huyện (Mộc Châu) xin lùi thời gian đề xuất sửa đổi Nghị quyết số 57/2023/NQ-HNND của HĐND tỉnh trong tháng 10/2023. Sau khi nhận được văn bản đề xuất của huyện Mộc Châu, Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng dự thảo Nghị quyết xin ý kiến tham gia, trình thẩm định theo quy định. Dự kiến trình ban hành quý I năm 2024.
	 

	IV
	Báo cáo số 134/BC-TTHĐND ngày 20/9/2023 của Thường trực HĐND tỉnh
	 

	1
	Lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách (02 nội dung)
	 
	 

	1.1
	Sớm khảo sát, đầu tư làm đường nhựa tuyến đường liên xã từ trung tâm xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu đến trung tâm xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu để thuận lợi cho việc đi lại và trao đổi hàng hóa của nhân dân hai bản, hai xã (Kiến nghị của cử tri xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu)
	- Về hiện trạng: Tuyến đường từ xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu đến xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu có chiều dài 12km nối liền 2 huyện Yên Châu và Mộc Châu, được hình thành bởi 02 tuyến đường huyện: (1) Đường Lóng Phiêng - Chiềng Tương dài 14km do UBND huyện Yên Châu quản lý, bảo trì (trong đó: đoạn Km0 - Km8 từ Lóng Phiêng - TTX Chiềng Tương đã được đầu tư mặt đường láng nhựa; đoạn Km8 - Km14 từ TTX Chiềng Tương
 - Ranh giới huyện Yên Châu, Mộc Châu dài 6km chưa được đầu tư, hiện là đường đất); (2) Đường Mường Sang - Chiềng Khừa dài 28km do UBND huyện Mộc Châu quản lý, bảo trì (trong đó: đoạn Km 0 – Km 22 từ Mường Sang - TTX Chiềng Khừa đã được đầu tư mặt đường láng nhựa; đoạn Km 22 – Km 28 từ TTX Chiềng Khừa - Ranh giới huyện Mộc Châu, Yên Châu dài 6km chưa được đầu tư, hiện là đường đất).
- Về quy hoạch: Theo Quy hoạch điều chỉnh phát triển GTVT tỉnh Sơn La giai đoạn 2011 - 2020, định hướng đến năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2150/QĐ-UBND ngày 07/8/2017 (đã được đề xuất tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050) thì 2 tuyến đường huyện nêu trên được quy hoạch thành ĐT.102 (Mường Sang - Chiềng Khừa - Chiềng Tương - Lóng Phiêng).
- Về quá trình tham mưu triển khai đầu tư: Sở GTVT đã lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp ĐT.102 (đoạn từ TTX Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu - xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu) tại Tờ trình số 161/TTr-SGTVT ngày 16/01/2020 và Báo cáo số 51/BC-SGTVT ngày 16/01/2020. Tuy nhiên, do chưa cân đối được nguồn vốn nên chưa thẩm định được chủ trương đầu tư dự án theo quy định.
Để hoàn thiện kết cấu hạ tầng theo Quy hoạch đã được phê duyệt, sớm kết nối liên thông giữa Mộc Châu và Yên Châu theo trục Mường Sang - Chiềng Khừa - Chiềng Tương - Lóng Phiêng; đáp ứng nhu cầu đi lại, phát triển sản xuất, kinh doanh của nhân dân được thuận lợi; giải quyết dứt điểm kiến nghị của cử tri, trong thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành nghiên cứu, tham mưu với UBND tỉnh triển khai dự án khi cân đối được nguồn vốn đầu tư.
	 

	1.2
	Chỉ đạo Sở Giao thông - Vận tải chủ trì, phối hợp với UBND huyện Mường La khảo sát, xây dựng cống thoát nước, rãnh thoát nước trên quốc lộ 279D đoạn qua khu vực dân cư bản Két, bản Tạ Bú, bản Mòn, xã Tạ Bú, huyện Mường La vì khi vào mùa mưa lũ đoạn đường này thường bị ngập úng, đất đá tràn ra đường gây ảnh hưởng đến giao thông đi lại của Nhân dân và ô nhiễm môi trường (Kiến nghị của cử tri xã Tạ Bú, huyện Mường La)
	1. Ngày 12/10/2023 Sở GTVT đã có Công văn số 3176/SGTVT-KCHT gửi UBND huyện Mường La về việc phối hợp giải quyết kiến nghị của cử tri bản Két, bản Tạ Bú, bản Mòn, xã Tạ Bú, huyện Mường La trong đó nêu rõ hiện nay, Kế hoạch bảo trì đối với Quốc lộ trên địa bàn tỉnh năm 2024 đã được Bộ GTVT chấp thuận tại Văn bản số 7646/BGTVT-KCHT ngày 14/7/2023 (do nguồn kinh phí còn khó khăn nên Kế hoạch năm 2024 tập trung ưu tiên sửa chữa các đoạn tuyến cấp bách, đoạn tuyến nêu trên chưa có trong danh mục sửa chữa); để giải quyết dứt điểm kiến nghị của cử tri, trong thời gian tới, Sở GTVT sẽ tổng hợp và báo cáo, đề xuất với Bộ GTVT, Cục ĐBVN cho phép sửa chữa đoạn tuyến từ Km71+300-Km80+000, QL.279D trong kế hoạch bảo trì quốc lộ các năm tiếp theo.
2. Trước mắt, để bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến, hạn chế hư hỏng phát sinh ảnh hưởng đến đời sống nhân dân trong khu vực, Sở GTVT sẽ chỉ đạo đơn vị BDTX tuyến đường QL.279D đào khơi thông rãnh dọc hai bên tuyến đoạn Km73+200-Km73+500, QL.279D để đảm bảo thoát nước, tránh tình trạng nước chảy tràn trên mặt đường.
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	Lĩnh vực Dân tộc (02 nội dung)
	 
	 

	2.1
	Đề nghị Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh sớm đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường từ ngã ba bản Phiêng Lời đi bản Lọng Bong theo Công văn số 2634/UBND-TH ngày 12/7/2022 của UBND tỉnh về việc giao chủ đầu tư các dự án thuộc ngân sách cấp tỉnh thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2022 (về hướng tuyến đề nghị giữ nguyên hướng tuyến đường cũ để đường không bị ngập và bảo vệ được ruộng lúa của Nhân dân) - Kiến nghị của cử tri xã Hua Trai, huyện Mường La
	Về tiến độ triển khai thực hiện dự án: Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT đã lựa chọn đơn vị tư vấn khảo sát lập dự án, đã trình chỉ thầu đơn vị tư vấn lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường; tuy nhiên trong quá trình triển khai Chủ đầu tư đang xin ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trong quá trình thẩm định dự án, Sở Giao thông vận tải đã đi kiểm tra hiện trường, theo ý kiến của sở chuyên ngành cần điều chỉnh phương án tuyến để tránh đi sát suối (đường hiện trạng đi sát suối) để giảm nguy cơ sụt sạt. Tuy nhiên, ý kiến bà con nhân dân là đi theo đường hiện trạng để phù hợp với hạ tầng hiện có, thuận tiện trong sản xuất nông nghiệp (bảo vệ được ruộng lúa của nhân dân) và chiều dài tuyến là ngắn nhất. Trong thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo chủ đầu tư phối hợp với Sở Giao thông vận tải nghiên cứu, xem xét nội dung trên và sớm hoàn thiện thủ tục đầu tư để triển khai dự án theo quy định.
	 

	2.2
	Đề nghị Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh - chủ đầu tư xây dựng, sửa chữa tuyến đường 279 - Cà Nàng (khu vực bản Tậu - xã Mường Chiên) sớm chỉ đạo Công ty 468 - đơn vị thi công đoạn đường khoảng hơn 3,0km chưa giải nhựa (Kiến nghị của cử tri xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai)
	Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT đã thường xuyên đôn đốc nhà thầu tập trung vật tư, nhân lực, máy móc thực hiện thi công đoạn đường, đã thi công được 1,2/3,0 km. Còn 1,8km nhà thầu đang tiếp tục triển khai thi công, dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2023.
	 



