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QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Kế hoạch Cơ cấu lại lĩnh vực Thuỷ lợi
 tỉnh Sơn La giai đoạn 2018 - 2020
        
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 015;
Căn cứ Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Kế hoạch Cơ cấu lại ngành Nông nghiệp giai đoạn 2017 - 2020;
Xét đề nghị tại Tờ trình số 415/TTr-SNN ngày 21 tháng 8 năm 2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch Cơ cấu lại lĩnh vực Thuỷ lợi tỉnh Sơn La giai đoạn 2018 - 2020. (có Kế hoạch kèm theo)
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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	Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ (b/c); 
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND tỉnh; 
- Như điều 3;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, Mạnh KT, 18 bản.

	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lò Minh Hùng
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KẾ HOẠCH 
Cơ cấu lại lĩnh vực Thuỷ lợi tỉnh Sơn La giai đoạn 2018 - 2020
(Kèm theo Quyết định số 2071/QĐ-UBND  
ngày 25/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh)

1. Mục tiêu
Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp; phát triển thuỷ lợi đa mục tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, cấp nước cho dân sinh. 
Nâng cao năng lực phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường sinh thái, hoàn thiện bộ máy phòng chống thiên tai từ tỉnh đến cơ sở.
2. Nhiệm vụ chủ yếu
2.1. Tăng cường, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác quy hoạch. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thuỷ lợi và quy hoạch phòng chống thiên tai.
2.2. Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi; củng cố, kiện toàn tổ chức thủy lợi cơ sở.
2.3. Từng bước chuyển đổi cơ chế quản lý vận hành công trình thuỷ lợi và dịch vụ thuỷ lợi theo cơ chế thị trường, gắn lợi ích với quyền và trách nhiệm của người sử dụng nước.
2.4. Phát triển hệ thống thuỷ lợi vừa và nhỏ; ưu tiên đầu tư hoàn chỉnh các công trình thuỷ lợi đã có nhưng chưa được đồng bộ; các hệ thống công trình thuỷ lợi tưới tiên tiến tiết kiệm nước cho cây trồng cạn chủ lực, có giá trị kinh tế cao, có lợi thế cạnh tranh của tỉnh; công trình phục vụ nuôi trồng thuỷ sản tập trung.
2.5. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phòng chống thiên tai các cấp, nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro thiên tai, áp dụng công nghệ tiên tiến hiện đại trong dự báo, cảnh báo và phòng chống thiên tai; đẩy mạnh các biện pháp công trình kết hợp phi công trình. Nâng cao năng lực truyền thông, quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng.
3. Giải pháp thực hiện
- Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thủy lợi, quy hoạch Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai cho phù hợp với định hướng phát triển kinh tế của tỉnh, ngành và thích ứng với biến đổi khí hậu. 
- Tăng cường công tác nghiên cứu và đẩy nhanh ứng dụng tiến bộ khoa học về tưới tiên tiến tiết kiệm nước, trong đó ưu tiên đến vấn đề huy động vốn các doanh nghiệp và trong dân để tạo những mô hình tiên tiến. 
Triển khai nhân rộng mô hình quản lý tưới tiết kiệm nước tại các công trình thuỷ lợi trên địa bàn toàn tỉnh.
- Tiếp tục thành lập, kiện toàn tổ chức thủy lợi cơ sở ở xã, bản, thị trấn để quản lý, khai thác và bảo vệ các công trình thuỷ lợi.
- Tiếp tục thực hiện ưu tiên đầu tư, cải tạo nâng cấp đảm bảo an toàn các hồ chứa nước, kè chống sạt lở khẩn cấp bờ sông suối, sạt lở đất sườn núi để bảo vệ khu dân cư, đất phục vụ sản xuất; 
Các dự án bố trí sắp xếp dân cư, khắc phục hậu quả mưa lũ; chương trình kiên cố hoá kênh mương gắn với phát triển nông thôn mới; 
Đầu tư cải tạo, nâng cấp các công trình thuỷ lợi phục vụ cho tưới ẩm cây trồng cạn, phục vụ nuôi trồng thuỷ sản, cấp nước cho các ngành kinh tế và nước sinh hoạt cho nhân dân.
- Tiếp tục thực hiện các cơ chế, chính sách đã được ban hành để hỗ trợ phát triển hệ thống công trình thuỷ lợi. 
Xây dựng các chính sách xã hội hoá về thuỷ lợi nhằm thu hút và phát huy hiệu quả các nguồn lực xã hội, khuyến khích sự tham gia của người dùng nước đối với những công trình thuỷ lợi nhỏ để nâng cao hiệu quả đầu tư. 
- Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; các chế độ chính sách; chuyển giao chuyên môn kỹ thuật cho đội ngũ cán bộ chuyên ngành thủy lợi, lực lượng tham gia làm thủy lợi ở cơ sở và các hộ dân hưởng lợi.
- Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo về diễn biến thời tiết khí hậu, thuỷ văn phục vụ công tác điều hành chỉ huy của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, các ngành.
- Tiếp tục mở các lớp tập huấn về Nâng cao nhận thức và quản lý rủi do thiên tai dựa vào cộng đồng theo Đề án "Nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai của người dân" theo Quyết định số 1002/QĐ-TTg ngày 13 tháng 7 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.
- Tăng cường công tác điều tra cơ bản về nguồn nước để có thể điều chỉnh kịp thời việc đầu tư khai thác cho phù hợp với thực tế và làm cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác quản lý phát triển tài nguyên nước, cho dự báo, cảnh báo mưa lũ phục vụ công tác chỉ đạo phòng tránh giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra. 
Bố trí các trạm quan trắc dòng chảy, trạm đo mưa tự động ở những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.
4. Tổ chức thực hiện
4.1. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch; định kỳ tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định; rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch khi cần thiết.
4.2. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn triển khai thực hiện tốt kế hoạch sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao./.

	
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lò Minh Hùng


					
	




















NHIỆM VỤ CỤ THỂ THỰC HIỆN CƠ CẤU LẠI LĨNH VỰC THUỶ LỢI TỈNH SƠN LA
(Kèm theo Quyết định số 2071/QĐ-UBND ngày 25/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	TT
	Nhiệm vụ 
	Thời gian hoàn thành 
	Tổ chức thực hiện

	
	
	
	Đơn vị thực hiện
	Cơ quan phối hợp 

	1
	Tiếp tục hoàn chỉnh Quy hoạch Thuỷ lợi tỉnh Sơn La; triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt
	Năm 2018 và các năm tiếp theo
	 Chi cục Thuỷ lợi
	Các sở, ngành có liên quan; UBND các  huyện, thành phố

	2
	Tiếp tục hoàn chỉnh Quy hoạch phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai tỉnh Sơn La; triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt
	Năm 2018 và các năm tiếp theo
	Chi cục Thuỷ lợi
	Các sở,  ngành có liên quan; UBND các   huyện, thành phố

	3
	Tham mưu ban hành Quy định phân cấp quản lý công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh
	Năm 2018 - 2019
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
	Các Sở, ngành có liên quan; UBND các huyện, thành phố

	4
	Tham mưu ban hành Quy định vùng phụ cận công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh
	Năm 2018
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
	Các sở, ngành có liên quan; UBND các huyện, thành phố

	5
	Thành lập, củng cố, kiện toàn tổ chức thuỷ lợi cơ sở
	Năm 2018 - 2020
	Các huyện,  thành phố, các xã phường, thị trấn
	Các sở, ngành có liên quan; UBND các huyện, thành phố

	6
	Tham mưu ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển thuỷ lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước 
	Năm 2018 - 2019
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
	Các sở, ngành có liên quan; UBND các huyện, thành phố

	7
	Tham mưu ban hành Quyết định phân cấp và giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh.
	Năm 2018
	Sở Tài chính - Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn 
	Các  sở, ngành có liên quan

	8
	Tiếp tục thực hiện chương trình đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp an toàn các công trình hồ chứa nước
	Năm 2018 - 2020
	Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
	Các sở, ngành có liên quan; UBND các huyện, thành phố

	9
	Tiếp tục thực hiện chương trình  củng cố, nâng cấp, kè chống sạt lở khẩn cấp bờ sông suối, sạt lở sườn núi, bảo vệ khu dân cư và đất phục vụ sản xuất.
	Năm 2018 - 2020
	Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
	Các sở, ngành có liên quan; UBND các huyện, thành phố

	10
	Tiếp tục thực hiện chương trình kiên cố hoá kênh mương gắn với xây dựng nông thôn mới 
	Năm 2018 - 2020
	UBND 
các huyện, thành phố
	Các sở, ngành có liên quan

	11
	Phát triển thuỷ lợi vừa và nhỏ; đầu tư, cải tạo nâng cấp, sửa chữa các công trình Thuỷ lợi 
	Năm 2018 - 2020
	UBND các huyện, thành phố; Công ty TNHH MTV QLKT CTTL
	Các sở, ngành có liên quan

	12
	Đào tạo tâp huấn cho đội ngũ cán bộ quản lý, vận hành, khai thác công trình Thuỷ lợi; các hộ dùng nước
	Năm 2018 - 2020
	Chi cục Thuỷ lợi
	 Các sở, ngành có liên quan; UBND các huyện, thành phố.

	13
	Tập huấn nâng cao nhận thức và quản lý rủi do thiên tai dựa vào cộng đồng 
	Năm 2018 - 2020
	Chi cục Thuỷ lợi
	UBND các huyện, thành phố

	14
	Ứng dụng các kỹ thuật tưới tiên tiến tiết kiệm nước
	Năm 2018 - 2020
	Chi cục Thuỷ lợi, các trường đại học chuyên nghiệp
	 Các sở, ngành có liên quan; UBND các huyện, thành phố.

	15
	Ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực quản lý, khai thác công trình Thuỷ lợi; phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai
	Năm 2018 - 2020
	Chi cục Thuỷ lợi, các trường đại học chuyên nghiệp
	 Các sở, ngành có liên quan; UBND các huyện, thành phố.
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